#### Załącznik nr 4 do Specyfikacji zamówienia

Umowa nr ................. – WZÓR

w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane

zawarta w dniu .................................... pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Kościerzyna z siedzibą w ................................................................................................................................ przy ulicy .......................................................................................................................................................

NIP ............................................................. REGON ..................................................................

reprezentowanym przez ………………………........................................................................ zwanym dalej „Zamawiającym”,

a ..................................................................................................................................... z siedzibą w ................................................... przy ulicy ........................................................... wpisanym do rejestru .......................................................... prowadzonym przez ......................................................................................................................................................

NIP ............................................................. REGON ..................................................................

reprezentowanym przez ...............................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

- W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zn. spr.: SA.270.4.6.2023 w wyniku przeprowadzonego uproszczonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu  przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy oraz pracy komisji przetargowej w Nadleśnictwie Kościerzyna, wprowadzonego Zarządzeniem 33/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kościerzyna z dnia 30 sierpnia 2022 roku, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: Przygotowanie  miejsca i instalacji pod montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy budynku biurowym Nadleśnictwa Kościerzyna.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy i zakres robót do wykonania określają:

- Projekt budowlany,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB),

- przedmiar robót budowlanych,

które wraz z ofertą Wykonawcy i Specyfikacją zamówienia stanowią integralną część niniejszej umowy i zwane dalej będą dokumentacją budowlaną lub dokumentacją.

- Zamawiający oświadcza, że:

- dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia,

- przysługuje mu prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami panującymi na miejscu prowadzenia robót, z projektem budowlanym, STWIORB, przedmiarem robót budowlanych oraz Specyfikacją zamówienia, zwanej dalej specyfikacją i uważa je za pełne, kompletne oraz wystarczające do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Specyfikacja jest integralną częścią umowy.

§ 2

  - Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ................................

............................................................................................................................................... .

  - Funkcję inspektora nadzoru sprawować będzie  .............................................................

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych zgodnych z dokumentacją budowlaną, specyfikacją oraz ofertą Wykonawcy.

- Materiały, o których mowa w ust. 1 odpowiadać muszą wymogom określonym 
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) oraz w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.).

- Materiały powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać: Normom Unii Europejskiej, Polskim Normom, wymaganiom specyfikacji technicznych, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego odbioru robót oraz w toku wykonywania umowy na każde jego wezwanie w terminie 3 dni roboczych wszelkie dokumenty potwierdzające, że użyte materiały są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami o ocenie zgodności. Dokumenty muszą być w języku polskim.

- Wykonawca będzie zobowiązany, przed zastosowaniem do wykonania robót budowlanych, niezwłocznie przedstawić świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki wszelkich materiałów w celu zatwierdzenia ich przez Zamawiającego – pod warunkiem, że Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z takim żądaniem. Badania muszą potwierdzać zgodności z dokumentacją lub (i) normami, o których mowa w  ust. 3 umowy.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę i wyznaczy mu termin dostarczenia informacji, o których mowa w ust. 5.

- Niezależnie od powyższego, Zamawiający może wykonać w dowolnym etapie realizacji przedmiotu umowy:

  - badania, sprawdzenia lub (i) próby zrealizowanych etapów robót budowlanych;

  - pobrania próbek i wykonania badań laboratoryjnych wszelkich materiałów budowlanych, które mają być zastosowane do wykonania któregokolwiek etapu przedmiotu zamówienia, przed ich wbudowaniem. do chwili poinformowania przez Zamawiającego Wykonawcę o wynikach badań laboratoryjnych pobranych próbek, Wykonawca nie może wbudowywać badanych materiałów.

- W przypadkach, o których mowa w niniejszym paragrafie, gdy wyniki badań pobranych próbek, sprawdzeń lub (i) prób potwierdzą ich niezgodność z dokumentacją lub (i) normami, o których mowa w  ust. 3 umowy, kosztami wykonanych badań (w tym pobrania próbek), sprawdzeń lub (i) prób zostanie obciążony Wykonawca. W przeciwnym wypadku koszty powyższych czynności poniesie Zamawiający.

- Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia od Zamawiającego z tytułu przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy w związku z czynnościami, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 4

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie  realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy lub projektu jej zmian, o których mowa w ust. 1, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, których przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w przypadku:

- niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji zamówienia,

- gdy określa  termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

  - Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, których przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni, uważa się to za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego lub akceptację projektu jej zmian.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i kopię jej zmian, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania jej zmian.

  - Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 2.

  - Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, których przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni, uważa się to za akceptację umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

  - Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy o podwykonawstwo przedłoży aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

  - Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

  - Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu robót przewidzianego do wykonania,

- terminów realizacji,

- wynagrodzenia i terminów płatności,

- rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

  - Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

- uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

  - Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną  przez  Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z  oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

  - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14 w  terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

  - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie 7 dni Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

  - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - W przypadku zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach – warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych (płatność jednorazowa) lub zapłaty faktury końcowej – warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty 100% (całości) wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,  biorącym udział w realizacji robót budowlanych.

  - W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 19, Zamawiający wstrzymuje  wypłatę należnego Wykonawcy  wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

  - Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:

- powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

- wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,

- zrezygnować z podwykonawstwa,

- zmienić podwykonawcę.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 5

Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiot umowy przy pomocy osób, które posiadają wymagane prawem kwalifikacje, uprawnienia, stosownie do powierzonych i wykonywanych prac.

§ 6

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Udział w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacją budowlaną nastąpi na podstawie protokołu przekazania terenu budowy / robót budowlanych.

  - Protokolarne przekazanie pozycji terenowej (wzór protokołu przekazania pozycji terenowej stanowi załącznik nr 3 do umowy) w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

  - Przyjęcie od Wykonawcy oświadczenia o przyjęciu obowiązków przez kierownika budowy.

  - w przypadku, gdy dotyczy, wskazanie lokalizacji obiektów chronionych na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody oraz lokalizacji roślin z list gatunków ginących lub zagrożonych, w szczególności wskazanie miejsc objętych ochroną siedliskową i gatunkową oraz poinformowanie o występowaniu ochrony czasowej lub jej braku wynikającej z decyzji środowiskowej na terenie objętym budową oraz na terenie przyległym do budowy.

  - wskazanie dróg dojazdowych do terenu budowy będących w zarządzie Zamawiającego.

  - wskazanie miejsc służących jako tymczasowe miejsca składowe materiałów. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

  - zapewnienie Wykonawcy energii elektrycznej oraz dostępu do wody niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Za zużytą energię elektryczną oraz wodę płaci Wykonawca według faktycznego zużycia poszczególnych mediów. Podczas protokolarnego przekazywania terenu budowy Strony umowy ustalą w szczegółach zasady rozliczeń za zużyte media i inne kwestie dotyczące powyższego. Powyższe postanowienie będzie miało zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca we własnym zakresie nie będzie dysponował powyższymi zasobami.

  - dokonywanie odbiorów robót zanikowych bądź ulegających zakryciu w ciągu trzech dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę, pod warunkiem, że czynności odbiorowe potwierdzą bezusterkowe wykonanie odbieranych etapów przedmiotu umowy. Zamawiający dokona odbioru robót zanikowych bądź ulegających zakryciu na podstawie protokołu odbioru robót zanikowych / ulegających zakryciu

  - dokonywanie odbiorów częściowych, pod warunkiem, że czynności odbiorowe potwierdzą bezusterkowe wykonanie odbieranych etapów przedmiotu umowy. Zamawiający dokona odbioru częściowego na podstawie protokołu odbioru robót.

  - dokonanie odbioru końcowego na podstawie protokołu odbioru robót.

  - Dokonanie odbioru pozycji terenowej (wzór protokołu odbioru pozycji terenowej stanowi załącznik nr 4 do umowy).

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Wykonawcy należy:

- protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy i dokumentacji budowlanej oraz pozycji terenowej w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy, co nastąpi na podstawie protokołu przekazania terenu budowy / robót,

- złożenie Zamawiającemu w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy oświadczenia o przyjęciu obowiązków przez kierownika budowy,

- zorganizowanie na własny koszt zaplecza budowy,

- w przypadku, gdy dotyczy, przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym ochrony obiektów chronionych na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody oraz ochrony roślin z list gatunków ginących lub zagrożonych, a także ochrony miejsc objętych ochroną siedliskową i gatunkową na terenie objętym budową oraz na terenie przyległym do budowy

- prowadzenie na bieżąco wewnętrznego dziennika budowy, gdzie będą dokonywane wpisy dotyczące rozpoczęcia i zakończenia robót oraz zgłoszenia i odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu,

- zgłaszanie inspektorowi nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz robót zanikowych,

- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z przekazaniem wewnętrznego dziennika budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów, robót lub ich części bądź istniejących instalacji, urządzeń lub znaków geodezyjnych w toku realizacji umowy lub wyrządzenia innych szkód – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

- zapewnienie na terenie budowy ładu, porządku, przestrzegania przepisów 
i zasad bhp, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz ochrona znajdujących się na terenie budowy obiektów, sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu,

- Wykonawca zapewni odpowiednie narzędzia, sprzęt, pracowników wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót,

- ponoszenie kosztów za media zużyte w trakcie realizacji umowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca będzie we własnym zakresie dysponował tymi mediami,

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

- branie udziału w przeglądach gwarancyjnych i przeglądzie pogwarancyjnym.

§ 7

- Strony ustalają, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie wcześniej niż                        w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego, w tym protokolarnego przekazania pozycji terenowej. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacją budowlaną w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy, a Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacją budowlaną, w tym pozycji terenowej.

- Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30 września 2023 roku.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie należycie zrealizowany przedmiot umowy. Umowę uważać się będzie za wykonaną w dacie zgłoszenie robót do odbioru, jeżeli w wyniku przeprowadzonego i dokonanego przez strony odbioru robót komisja odbiorowa potwierdzi, że w dacie zgłoszenia robót były one wykonane w sposób bezusterkowy, co będzie stanowić podstawę podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wpisu do wewnętrznego dziennika budowy przez kierownika budowy o zgłoszeniu gotowości do odbioru robót i pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu robót budowlanych i zgłoszenia gotowości do ich odbioru. Gotowość do odbioru musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do wewnętrznego dziennika budowy.

- Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych wyznaczy termin odbioru, który powinien się rozpocząć w ciągu 7 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości do odbioru i potwierdzenia gotowości do obioru przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru, zawiadamiając o terminie Wykonawcę.

- Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego (inwestora) oraz przedstawiciele przekazującego / Wykonawcy w obecności kierownika budowy przy udziale inspektora nadzoru. W przypadku odmowy bądź niestawienia się bez uzasadnionej na piśmie przyczyny przedstawicieli przekazującego / Wykonawcy, w tym kierownika budowy, na wyznaczony termin odbioru, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania odbioru jednostronnego i sporządzenia protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 8 poniżej.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu przed przystąpieniem przez strony do odbioru końcowego co najmniej następujących dokumentów (dokumentacja powykonawcza):

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z dokumentacją budowlaną, przepisami prawa budowlanego i wiedzą techniczną,

  - oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także sąsiedniej nieruchomości, w razie z niej korzystania podczas robót budowlanych,

  - wewnętrznego dziennika budowy,

  - protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - protokołu odbiorów częściowych,

  - protokoły konieczności, jeżeli będzie dotyczyć,

  - książka obmiarów robót sporządzoną przez Wykonawcę na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

  - kosztorys powykonawczy,

  - dokumentacji dotyczącej użytych materiałów – świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wbudowane materiały, aprobaty. Dokumenty muszą być w języku polskim.

  - kartę gwarancyjną sporządzoną i podpisaną przez Wykonawcę na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

  - wymagane przepisami szczegółowymi zaświadczenia i protokoły z przeprowadzonych prób i badań, sprawdzeń przez Wykonawcę,

  - protokoły z pomiarów dokonywanych przez komisję odbiorową w trakcie prowadzenia czynności odbiorowych, jeżeli będzie dotyczyć,

  - inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami – jeżeli będą miały zastosowanie.

- Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego. Dokumenty wymienione w ust. 7 stanowić będą załączniki do protokołu.

- W trakcie odbioru końcowego robót, Zamawiającego zobowiązany jest dokonać odbioru pozycji terenowej. Odmowa Wykonawcy przekazania pozycji terenowej Zamawiającemu, nie uniemożliwia dokonania odbioru pozycji terenowej przez Przedstawiciela Zamawiającego.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone jakiekolwiek wady lub usterki, Zamawiający sporządzi notatkę z przeglądu odbiorowego, w której zostaną wyszczególnione wszystkie stwierdzone wady i usterki oraz zostanie wyznaczony termin do ich usunięcia.

- Po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad i usterek, Zamawiający przystąpi ponownie do odbioru końcowego robót. Nowy termin odbioru zostanie wyznaczony przez Zamawiającego po ponownym pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę. W takim przypadku, za datę zakończenia umowy uważać się będzie datę ponownego zgłoszenia robót do odbioru, jeżeli w wyniku przeprowadzonego i dokonanego przez strony odbioru robót komisja odbiorowa potwierdzi, że w dacie ponownego zgłoszenia robót były one wykonane w sposób bezusterkowy, co będzie stanowić podstawę podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót budowlanych. Jeżeli po ponownym zgłoszeniu gotowości do odbioru komisja odbiorowa  stwierdzi, że wady i usterki w dalszym ciągu nie zostały usunięte, procedura opisana powyżej może być powtarza.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może:

- obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,

- odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy.

- W przypadku konieczności przeprowadzenia odbiorów częściowych, procedura i zasady odbioru robót opisane w niniejszym paragrafie umowy będą stosowane przez strony odpowiednio z modyfikacjami wynikającymi z istoty odbiorów częściowych. Dokonanie odbiorów częściowych nie będzie jednakże uważane za potwierdzenie należytego wykonania umowy w tej części. W toku odbioru końcowego Zamawiający będzie mógł zgłaszać ewentualne zastrzeżenia również do części robót, który były uprzednio przedmiotem odbiorów częściowych.

- Procedura przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnego:

- Zamawiający w okresie gwarancji i rękojmi wyznacza terminy przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia,

- Zamawiający wyznacza przegląd pogwarancyjny przed upływem terminu gwarancji i rękojmi, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi oraz stwierdzonych w trakcie każdego przeglądu pogwarancyjnego.

- Z czynności przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnego będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku tych przeglądów oraz zawierające terminy wyznaczone zgodnie z pkt. 1) i 2) na usunięcie stwierdzonych wad.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz Wykonawcy tworzący spółki cywilne ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

§ 8

- Strony ustalają za wykonanie umowy orientacyjne wynagrodzenie kosztorysowe, które zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi  ………………………. zł brutto (słownie złotych brutto: ………………………………………………………………), na które składa się kwota wynagrodzenia netto w wysokości: ……………………… zł netto (słownie złotych netto: ……………………………………………..) oraz podatek VAT (według stawki VAT 23%) w wysokości: ………………. zł (słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………).

- Do wynagrodzenia netto, za zrealizowane roboty będzie doliczana wartość podatku VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy zgodnie z założeniami dokumentacji budowlanej.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji i będzie niezmienne w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 5 umowy.

§ 9

- Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi 
na podstawie faktur przejściowych, które będą wystawiane po zakończeniu poszczególnych etapów robót – zgodnie z podziałem w tabeli elementów kosztorysu ofertowego.

- Suma faktur przejściowych za rzeczywiście wykonane i odebrane roboty nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia umownego brutto.

- Rozliczenie całości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową.

- Wykonawca wystawi faktury przejściowe i końcową na podstawie protokołów odbioru częściowego i końcowego robót wykonanych i zatwierdzeniu wykonanych robót przez inspektora nadzoru.

- Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie określona kosztorysem powykonawczym, który Wykonawca sporządzi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego obmiarów i stawek jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym.

Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe za faktycznie wykonane roboty budowlane, w szczególności w związku z zaistnieniem okoliczności i zmian w umowie, o których mowa w § 13 umowy.

- Wynagrodzenie będzie płatne w formie przelewu w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przejściowej oraz 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury końcowej na rachunek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 7.

- Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8, każdorazowa wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy następować będzie na numer rachunku bankowego, który jest zawarty w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- W przypadku braku rachunku bankowego w wykazie, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający wstrzyma przysługującą płatność Wykonawcy do czasu uaktualnienia danych zawartych w powyższym wykazie. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o aktualizacji wykazu, o którym mowa w ust. 7.

- Z tytułu opóźnień w realizacji przelewów bankowych przysługujących Wykonawcy, które zaistnieją w związku z brakiem w wykazie, o którym mowa w ust. 7, rachunku bankowego (brak aktualizacji tego wykazu), Wykonawcy nie będą przysługiwać od Zamawiającego żadne roszczenia  z tytułu np. naliczonych odsetek lub innych utraconych korzyści.

- Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 poz. 931  z późn. zm.).

- Zapłata:

1)	kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 poz. 931 z późn. zm.),

2)	kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego 
w terminie trzech dni, licząc od dnia zaistnienia każdej zmiany siedziby (adresu pocztowego), danych kontaktowych (numeru faksu, e-mail’a) lub konta bankowego.

W powyższych przypadkach, dotyczących niepowiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu co najmniej jednej zmiany, o której mowa powyżej, każde przekazanie oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji lub wykonanie każdego przelewu bankowego przez Zamawiającego, będzie uznane przez strony jako skuteczne. z tytułu powyższych czynności Zamawiającego (nieskutecznego przekazania każdego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji lub wykonanie każdego przelewu bankowego przez Zamawiającego) Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

§ 10

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na zrealizowany przedmiot umowy gwarancji jakości na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym.

- Kartę gwarancyjną Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót i stanowić on będzie załącznik do protokołu końcowego odbioru.

- Okres gwarancji i udzielonej rękojmi wynosi ….. miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego lub daty usunięcia usterek i wad.

- Zamawiający może wykorzystać niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, uprawnienia z rękojmi w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

- W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub usterek lub nie przystąpi do usuwania usterek lub wad lub nie usunie ich w terminach wskazanych przez Zamawiającego, stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, które to terminy będą uwzględniały możliwości techniczne, warunki atmosferyczne oraz wymogi bezpiecznego wykonania prac, bądź usunie je w sposób niewłaściwy, Zamawiającemu służy prawo do zastępczego usunięcia wad lub usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy bez uprzedniego wezwania. Zastępcze usunięcie wad lub usterek nie pozbawia Zamawiającego jakichkolwiek uprawnień wynikających z gwarancji czy rękojmi. Przepis 480 Kodeksu Cywilnego nie ma zastosowania.

- W przypadku wystąpienia wad i usterek przedmiotu umowy, okres gwarancji i rękojmi biegnie od nowa począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad lub (i) usterek, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. Wykaz prac (elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie wady lub usterki, które zostały zgłoszone Wykonawcy przez Zamawiającego lub użytkownika przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

- Niezależnie od postanowień ustępu 7, Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i udzielonej rękojmi także po terminie określonym w ust. 3, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

§ 11

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy są kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy (zgodnie z § 7 ust. 2 umowy) –                  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, końcowym, a także stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi oraz w okresie pogwarancyjnym – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za całość umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmianę,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmianę,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdorazowy brak zmiany, o której mowa w § 4 ust. 8 umowy.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawcę, osoby lub podmioty, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, wykonanych elementów robót lub ich części bądź istniejących instalacji, urządzeń, lub znaków geodezyjnych w toku realizacji umowy lub wyrządzenia innych szkód w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, wyznaczając w tym celu termin. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie naprawi wyrządzonych szkód i nie doprowadzi ich do stanu poprzedniego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia, w którym upłynie wyznaczony przez Zamawiającego termin. Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia zastępczego usunięcia szkód i doprowadzenia do stanu poprzedniego lub wykonania powyższych czynności we własnym zakresie, w całości na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- w przypadku naruszenia przez Wykonawcę elementów podlegających kontroli wskazanych w pkt 3 załącznika nr 4 do umowy (protokołu odbioru pozycji terenowej), Zamawiający obniży wynagrodzenie umowne brutto o 1%  za każde popełnione przez Wykonawcę naruszenie, stwierdzone w protokole odbioru pozycji terenowej.

- W przypadku odstąpienia od umowy (w całości lub w części) przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego do dnia odstąpienia, lecz nie mniej niż 2.500 zł.

- Odstąpienie od umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

- Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca jest uprawniony do naliczenia kary umownej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Zamawiającego w odbiorze częściowym lub końcowym robót budowalnych – w wysokości 0,2 % wartości prac brutto dotyczących danego odbioru, w stosunku do których Zamawiający pozostaje w zwłoce z Odbiorem.

- Strony określają limit kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 na 50 % wartości przedmiotu umowy brutto, określonego w §  8 ust. 1 umowy.

- Wszelkie kary umowne i inne należności wynikające z niniejszej umowy, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 12

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni od ustalenia przyczyny odstąpienia, w następujących przypadkach:

- Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie, a zwłoka ta trwa co najmniej 14 dni.

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub niezgodny 
z umową, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki inżynierskiej,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bądź przerwał roboty i ich nie kontynuuje, bez uzasadnionych przyczyn przez okres 7 dni roboczych.

- Przed odstąpieniem od umowy z przyczyn podanych w ust. 1 pkt. 2) Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu dodatkowego 
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn podanych w ust. 1 pkt. 1) i 3).

- Zamawiającemu przysługuje też prawo odstąpienia od umowy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 14 umowy, lub w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Odstąpienie od umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadkach określonych w ust. 1, 4 i 5 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i ich rozliczenia, Zamawiający wykona jednostronnie inwentaryzację i rozliczenie, które przekaże do wiadomości Wykonawcy. Jednostronna inwentaryzacja i rozliczenie ma w takim wypadku moc inwentaryzacji sporządzonej przez obie Strony.

§ 13

- Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiany w treści umowy o zamówienie publiczne, o których mowa w niniejszym rozdziale dokonane będą w drodze aneksu do zawartej umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

- Za prace, z których strony umowy odstąpią (roboty zaniechane), wynagrodzenie wykonawcy zostanie pomniejszone zgodnie treścią kosztorysu ofertowego, a gdy będzie to niemożliwe, to zgodnie z ustalonymi obmiarami przez strony i wynegocjowanymi cenami jednostkowymi tych prac, co zostanie potwierdzone protokołem z negocjacji  tych ustaleń.

- W przypadku wykonania robót dodatkowych, Wykonawcy będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie. Strony przeprowadzą negocjacje w celu ustalenia zakresu prac dodatkowych, obmiarów tych prac oraz cen jednostkowych. W wyniku przeprowadzonych negocjacji Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia kosztorysu robót dodatkowych, który będzie wiążący w trakcie realizacji tych prac. Ustalenia warunków robót dodatkowych oraz zasady ich rozliczania, o czym mowa powyżej, zostaną potwierdzone protokołem z negocjacji.

- W przypadku wykonania robót zamiennych Wykonawcy może przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie lub wynagrodzenie może być pomniejszone – w zależności , czy w wyniku dokonanych zamian zwiększy się wartościowo zakres prac, czy też się zmniejszy. Strony przeprowadzą negocjacje w celu ustalenia robót zamiennych, ich zakresu i wartości. Podstawą wprowadzenia zmian będzie kosztorys robót zamiennych. Ustalenia warunków robót dodatkowych oraz zasady ich rozliczania, o czym mowa powyżej, zostaną potwierdzone protokołem z negocjacji.

- W przypadku robót zaniechanych, dodatkowych i zamiennych podstawą przystąpienia do zmian w umowie, w tym do negocjacji, jest za każdym razem protokół konieczności.

- Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyczerpują przesłanek, na mocy których strony są uprawnione do wprowadzania zmian w umowie.

§ 14

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej działalności objętej przedmiotem umowy, zwanej dalej ubezpieczeniem OC, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania przedmiotu umowy ubezpieczenia OC. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu nie później niż na 14 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia.

§ 15

Ochrona danych osobowych i ich przetwarzanie (RODO) zostały określone w klauzuli informacyjnej, która została opisana w specyfikacji zamówienia, będącej integralną częścią umowy.

§ 16

Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 poz. 1740 z późn.zm.).

Załącznikami do umowy są:

- Wzór karty gwarancyjnej.

- Książka obmiarów.

- Protokół przekazania pozycji terenowej.

- Protokół odbioru pozycji terenowej.

Zamawiający: 						Wykonawca: