UMOWA Nr ……………………   ./2019

zawarta w dniu .. …… 2019 roku w miejscowości Mogilno

pomiędzy Gminą Mogilno

ul. Narutowicza 1, 88- 300 Mogilno

REGON: 092350843;	     NIP: 557-167-49-64

reprezentowaną przez:

Leszka Duszyńskiego – Burmistrza Mogilna

przy kontrasygnacie

Emilii Gałęzewskiej –  Skarbnika Gminy,

zwaną dalej Zamawiającym

a

………………………………………, ul. ……………….., ….-……   ……………………….

REGON:	……………………….		NIP:	…………………………………..

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi w ramach demontażu, transportu i przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z 96 nieruchomości/obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Mogilno, wyszczególnionych w tabeli zamieszczonej w punkcie I Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

- Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 19 czerwca 1997. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2119), rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005 Nr 216, poz. 1824), rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracyi Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2010 Nr 71, poz. 649 z późn.zm.) oraz postanowieniami niniejszej umowy.

- Integralną częścią umowy są:

- opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1,

- formularz oferty Wykonawcy – załącznik nr 2.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia  w stosunku do ilości określonych w załączniku do umowy.

- W przypadku prac związanych z demontażem, Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną obrazującą stan zastany oraz ostateczny etap prac, ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia i zastosowanych zabezpieczeń miejsca prac, środków ochrony indywidualnej pracowników wykonujących pracę oraz miejsca czasowego magazynowania wyrobów. Poza dokumentacją fotograficzną Wykonawca po dokonanym demontażu wyrobów zawierających azbest sporządzi protokół częściowy odbioru prac, którego elementem będzie sporządzona dokumentacja fotograficzna.

- Przed transportem odpady podlegają ważeniu. Wykonawca zawiadomi o przewidywanym terminie i godzinie ważenia Zamawiającego oraz właściciela/zarządcę nieruchomości, którzy mają prawo być obecni przy tej czynności. Wynik ważenia Wykonawca wpisuje do protokołu końcowego odbioru prac oraz karty przekazania odpadów.

- Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bezusterkowo, niewadliwie, na warunkach określonych w niniejszej umowie.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia oraz zgodnie ze złożoną ofertą, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi oraz Unii Europejskiej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do umowy poprzez zmniejszenie liczby obiektów lub nieruchomości, na których prowadzone będą prace, w przypadku rezygnacji osób wykorzystujących wyroby azbestowe z deklarowanego ich usunięcia.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu zamówienia okaże się na podstawie dokonanego przez Wykonawcę zgłoszenia, że całkowite usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości określonych w OPZ jest równoznaczne z koniecznością usunięcia większej  ilości wyrobów azbestowych niż określonej przez Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że masa wyrobów zawierających azbest zlecona do usunięcia w ramach zamówienia uzupełniającego nie może być większa niż 10% masy wyrobów przeznaczonych do usunięcia w ramach zamówienia podstawowego, tj. 23,5909 Mg.

§ 2.

Obowiązki Stron

- Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i sprzęt wymagane do prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy dane kontaktowe właścicieli poszczególnych obiektów i nieruchomości objętych umową w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca uzgodni termin realizacji prac z właścicielami poszczególnych nieruchomości oraz opracuje i przedłoży na piśmie w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Mogilnie, w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy, wstępny harmonogram prac zawierający wykaz nieruchomości i termin realizacji prac.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem prac, o którym mowa w ust. 3. Wszelkie zmiany terminów określonych w harmonogramie Wykonawca powinien niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu z uzasadnieniem przyczyn.

- Wykonawca zgłosi zamiar przeprowadzenia prac w zakresie usuwania azbestu właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

- Wykonawca wykona dokumentację zdjęciową wyrobów azbestowych przeznaczonych do zdemontowania na każdym z obiektów lub miejsc oraz tego samego obiektu lub miejsca po wykonaniu prac.

- Wykonawca zapewni nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych robót, posiadającej stosowne uprawnienia, zorganizuje własnym kosztem i staraniem zaplecze budowlane i miejsce tymczasowego magazynowania odpadów oraz zabezpieczy i oznakuje teren prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wykonawca sporządzi protokół częściowy odbioru robót (na obiektach, na których demontowane będą wyroby zawierające azbest) z pisemnym oświadczeniem o prawidłowości wykonania prac, dokumentacją zdjęciową, oddzielnie dla każdej nieruchomości.

- Zamawiający ma prawo kontrolowania sposobu wykonania przedmiotu umowy i wnoszenia uwag, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.

- Przy wykonywaniu umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompletne, kompetentne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

§ 3.

Termin realizacji Umowy

Termin realizacji całości zamówienia  -  od dnia podpisania umowy,  w zakresie:

- demontażu, transportu i przekazania do unieszkodliwiania do dnia 30.09.2019 r.

- transportu i przekazania do unieszkodliwiania do dnia 31.10.2019 r.

§ 4.

Zasady realizacji przedmiotu umowy

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zrealizuje prace w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno na zasadach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia.

§ 5.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

- Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie naliczona według stawek zaproponowanych  w ofercie z dnia ……………………….., za usunięcie 1 Mg wyrobów zawierających azbest w kwocie brutto ………………… zł (słownie: ………………………………………………), w tym w kwocie netto …………………………… zł (słownie: ……………………………………)

Podatek VAT wg obowiązujących przepisów – zgodnie ze stanem prawnym na dzień podpisania umowy wynosi ……… %.

- Wykonawca naliczy wynagrodzenie za wykonane prace na podstawie ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest określonych  w protokołach potwierdzających wykonanie zamówienia z zastrzeżeniem ust. 5.

- Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym również koszt unieszkodliwienia wyrobów przekazanych podmiotowi zajmującemu się ich unieszkodliwianiem.

- Ceny jednostkowe przedmiotu umowy są niezmienne w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Maksymalna wartość zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty ……………………………..………..………………….. złotych brutto (słownie:  …………………. …………………………………………..) z zastrzeżeniem ust. 6.

- W przypadku, o którym mowa w §1 ust. 10 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej jako iloczyn stawek wskazanych w ofercie z dnia ………. za usunięcie 1 Mg wyrobów zawierających azbest w kwocie brutto ………………… zł (słownie: ………………………………………………), w tym w kwocie netto …………………………… zł (słownie: ……………………………………)  i ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest i.

- Warunkiem przyznania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6 jest uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na wykonanie usług w zakresie przekraczającym przedmiot zamówienia oraz przedłożenia protokołów potwierdzających wykonanie usług w zakresie przekraczającym przedmiot zamówienia.

- Strony ustalają, że płatność dokonana będzie na podstawie faktury VAT końcowej, wystawionej po zrealizowaniu  wszystkich usług, w terminie …………. dni kalendarzowych od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

- Płatność dokonana będzie w formie przelewu na  rachunek bankowy  Wykonawcy prowadzony 
w .................................................................................................................................... o nr  ....................................................................................................................................................

- Wraz z fakturą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:

- Protokoły częściowe odbioru robót zawierające oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót i oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, sporządzone oddzielnie dla każdej nieruchomości, na której odbywał się demontaż wyrobów azbestowych, z podpisami Wykonawcy, właściciela/zarządcy nieruchomości oraz osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.

- Protokoły końcowe potwierdzające odbiór wyrobów zawierających azbest (potwierdzające ilość w m2 i Mg odebranych odpadów azbestowych przeznaczonych do unieszkodliwienia), podpisane przez właściciela, u którego wykonano usługę;

- Oświadczenia Wykonawcy, o prawidłowym wykonaniu prac oraz oczyszczeniu terenu 
z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest);

- Karty przekazania wyrobów zawierających azbest w celu ich unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku odpadów azbestowych.

§ 6

Podwykonawstwo

- Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części usług będących przedmiotem umowy Podwykonawcom.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi:

- niespełniającej wymagań określonych w zapytaniu ofertowym

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w ust. 3 uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w ust. 6 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00  zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§7

Kary  umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usług objętych Umową w wysokości 0,2% wynagrodzenia  umownego brutto określonego w §5 ust. 5, naliczaną od następnego dnia po dniu określonym w §4,

- z tytułu odstąpienia od całości lub części umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości  10%  wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 5.

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 5, za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, naliczaną od dnia następnego po terminie zapłaty wynikającym z umowy łączącej podwykonawcę z Wykonawcą lub podwykonawcę z dalszym podwykonawcą,

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – 2000 zł za każdy przypadek naruszenia,

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                                  o podwykonawstwo – 2000 zł za każdy przypadek naruszenia,

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 2000 zł,

- w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot umowy w wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia.

- z tytułu nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia

- z tytułu nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających odbycie przez pracowników szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. nr 216, poz. 1824) lub dokumentów potwierdzających uprawnienie co najmniej jednej osoby, którą dysponuje Wykonawca, do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej w przypadku zmiany w/w osób w trakcie realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia dokonania zmian osobowych w wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od całości lub części umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 5.

3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułów wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 5 umowy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

5. Strony zgodnie z art. 473 Kodeksu cywilnego rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy  i przyjmują, ze Wykonawca poniesie odpowiedzialność za opóźnienie tj. za przekroczenie terminu wykonania obowiązków umownych także w przypadku, gdy jest ono następstwem okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę. Zamawiający domagając się kary umownej lub odszkodowania nie jest zobowiązany do wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca może zwolnić się od odpowiedzialności za opóźnienie jedynie wykazując, że wyłącznym powodem przekroczenia terminu było zawinione działanie czy zaniechanie Zamawiającego  lub działanie siły wyższej.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia zaistnienia poniższych przesłanek:

- Nieterminowego wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. niezgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 4 i 5

- Nierzetelnego wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. nieprzestrzegania sposobów i warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest określonych w przepisach prawa, potwierdzonego w toku kontroli dokonanej przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy.

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy dłużej niż 30 dni.

§ 9

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z umowy na osobę trzecią.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zlecić wykonania przedmiotu umowy lub jej części innemu podmiotowi.

§ 10

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. z zastrzeżeniem ust. 2.

  - Strony zgodnie oświadczają, że zmiana osób do kontaktu, o których mowa w §12 może nastąpić na podstawie zgłoszenia dokonanego w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email bądź telefonicznie.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeku cywilnego.

§ 12

Strony ustalają, że osobami uprawnionymi do utrzymania kontaktu oraz udzielenia informacji i wyjaśnień są:

- Ze strony Wykonawcy ………………………………………………………………………

- Ze strony Zamawiającego ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

§ 13

- Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, Strony będą rozwiązywać polubownie.

- W razie braku możliwości porozumienia się Stron w terminie do 30 dni, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy bez względu na sposób i formę ich utrwalenia i przekazania.

§ 15

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy, mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą odciążać ewentualne koszty mogące wynikać na skutek zaniechania.

§ 16

Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie dodatkowych uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie.

§ 17

- Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że dotyczące go dane, w tym dane osobowe (imię i nazwisko/nazwa), data umowy, jej przedmiot, numer, data obowiązywania oraz wartość umowy brutto mogą zostać udostępnione w Urzędu Miejskiego w Mogilnie, tj. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mogilnie.

- Dane, o których mowa w ust. 1 zostaną udostępnione w trybie i na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z zasadami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 18

Umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

§ 19

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY					        	WYKONAWCA