**Remont drogi – Górażdże Cement, Stacja Przesypowa Cementu - Międzyrzecz**

Lokalizacja: Górażdże Cement, SPC Międzyrzecz, ul. Fabryczna 3, 66-300 Międzyrzecz,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Dariusz Janicki, Kierownik SPC, tel. 693 134 079

Termin wykonania prac: do 04.12.2023

Zakres prac:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Naprawa odcinka drogi ok. 45 m (szerokość 3,6 m)
* Wybrać spękaną nawierzchnię
* Podbudować;
* Położyć nową nawierzchnię betonową (ewentualnie z kostki brukowej)

Uwagi:Po drodze poruszają się pojazdy o masie 40 T |      |
| 1. Naprawa odcinka na zakręcie
* Wybrać spękaną nawierzchnię
* Podbudować;
* Położyć nową nawierzchnię betonową (ewentualnie z kostki brukowej)

Uwagi:Po drodze poruszają się pojazdy o masie 40 T |   |

Uwagi:

WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.

Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR)

Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz