# Zał. Nr 2 – projekt umowy

Zamawiający:

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

tel. /fax 013 4491062-64

e-mail: przetargi2@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl

strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl

Oznaczenie sprawy: GPIR.271.2.47.2020

# UMOWA PROJEKT NA WYKONYWANIE USŁUGI

Nr … / 2020

zawarta w dniu ……………………… r. pomiędzy: Gminą Skołyszyn, z siedzibą: 
38-242 Skołyszyn 12, NIP: 685-16-51-203, reprezentowaną przez: Bogusława Kręcisza – Wójta Gminy, przy udziale Jacka Kędziora – Skarbnika Gminy - zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

.......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

Podstawa prawna

§ 1

- Oferta Wykonawcy została wybrana zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

- Integralną częścią niniejszej umowy jest:

- Oferta Wykonawcy z dnia .......................................

- Zapytanie ofertowe.

Przedmiot Umowy

§ 2

- Nazwa zadania „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. w budynku Domu Ludowego i Remizy OSP w Siepietnicy w systemie zaprojektuj wybuduj”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dot. wykonania instalacji gazowej, c.o. i c.w.u. wraz z kotłownią. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu instalacji gazowej c.o. i c.w.u. i uzyskaniu pozwolenia na budowę należy wykonać roboty budowlane polegające na budowie zaprojektowanych instalacji wraz z kotłownią. Zapytanie ofertowe dotyczy budynku Domu Ludowego i Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Siepietnicy, Siepietnica 84, 38-340 Biecz, zlokalizowanego na działce nr ewid. 327, 123/6, 123/8 w Siepietnicy gm. Skołyszyn.

- Wytyczne dla wykonawców:

- Budynek Domu Ludowego wraz z remizą OSP posiada instalację gazową zasilającą dwa piecyki gazowe oraz dwie kuchnie gazowe czteropalnikowe.

- Należy zaprojektować nową instalację gazową od skrzynki znajdującej się na ścianie budynku zasilającą kocioł C.O. + C.W.U. o mocy odpowiedniej dla kubatury budynku (275m3) 
z wyprowadzeniem komina ponad dach oraz dwie kuchnie gazowe czteropalnikowe.

- Instalację C.O. zaprojektować z rur miedzianych prowadzonych podtynkowo. Grzejniki aluminiowe (żeberkowe);

- Instalację C.W.U. zaprojektować z rur PE zgrzewanych prowadzonych podtynkowo:

- Przed przystąpieniem do sporządzania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji propozycji rozwiązań technicznych.

- Konsultowanie z Zamawiającym na każdym etapie wykonywania projektu rozwiązań dotyczących istotnych elementów mających wpływ na koszty realizacji i eksploatacji projektowanych urządzeń.

- Zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów.

- Koszty wszelkich uzgodnień pokrywa Wykonawca - działając w oparciu o upoważnienie Wójta Gminy Skołyszyn do reprezentowania Zamawiającego.

- Po akceptacji dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę należy przystąpić do wykonywania robót budowlanych dotyczących projektowanych rozwiązań.

- Oferta powinna obejmować koszty rozbiórki drewnianej boazerii i szpachlowanie oraz malowanie ścian w miejscu rozbiórki (ok. 150m2) do wysokości 2,0m (aby poprowadzić podtynkowo rurociągi c.o. i c.w.u. należy rozebrać boazerie).

- Dokumentacja projektowa niezbędna do zrealizowania w/w zadania powinna obejmować:

- Wykonanie wszelkich pomiarów, ekspertyz niezbędnych dla prawidłowego wykonania  dokumentacji projektowej.

- Określenie zapotrzebowania i przedłożenie warunków technicznych na:

- gaz – należy uzyskać warunki techniczne na rozbudowę/przebudowę instalacji gazowej (PGNIG)

- Wykonanie projektu budowlanego w zakresie instalacji wewnętrznych: gazowej, c.o. i c.w.u., złożenie odpowiednich wniosków oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych, warunków, uzgodnień niezbędnych do realizacji robót budowlanych, opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o ile jej opracowanie jest wymagane.

- Przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz ze złożeniem wniosku i uzyskaniem pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia robót budowlanych) oraz w razie konieczności dokonywanie wszelkich zmian, uzupełnień, wyjaśnień itp. dokumentacji projektowej w trakcie postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowę.

- Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).

- Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz jego otoczenia w celu określenia, na własną odpowiedzialność, oceny możliwości występowania wszelkiego ryzyka mającego wpływ na koszty realizacji zamówienia, a niezbędnych do przygotowania oferty. Kontakt w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej: Pan Maciej Jastrząb – podinspektor ds. budownictwa UG Skołyszyn tel. 13 4491751. Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu 
do zaakceptowania projektowane rozwiązania techniczne wraz z szacunkową wyceną realizacji zadania.

- Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej – do celów projektowych.

- Ilość wymaganych egzemplarzy wykonanego opracowania:

- dokumentacja budowlana - 5 egz.

- kompletne opracowanie Wykonawca będzie również zobowiązany dostarczyć w wersji elektronicznej, na płycie CD w 1 egz.

Obowiązki Stron

§ 3

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Sporządzenie dokumentacji z uwzględnieniem wszystkich dokumentów wymienionych w § 2 ust. 3 umowy, zgodnej z obowiązującymi przepisami a w szczególności:

- ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2019.1186 t.j.

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn.zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.735 z późn. zm.).

- ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U.2018.2068 t.j

- ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.);

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska Dz.U.2019.1396 t.j

- inne, nie wymienione wyżej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania zadania.

- Uwzględnienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaleceń Zamawiającego.

- Konsultowanie z Zamawiającym na każdym etapie wykonywania dokumentacji rozwiązań dotyczących istotnych elementów mających wpływ na koszty zadania.

- Zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów.

- Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, norm tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału i urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych samych materiałów lub urządzeń.

- Wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne, wymagane prawem uprawnienia zawodowe.

- Usunięcie na koszt własny błędów w dokumentacji, nieujawnionych w czasie odbioru, 
w najkrótszym uzasadnionym terminie natychmiast po ich wykryciu oraz w okresie realizacji robót wykonywanych na podstawie projektu, aby nie dochodziło do nieuzasadnionego ich przerywania lub przedłużania.

- Przekazanie przedmiotu umowy do odbioru na zasadach określonych niniejszą umową.

- Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy z wykorzystaniem własnego sprzętu, materiałów 
i siły roboczej.

- Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, wszystkich innych niezbędnych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały okres trwania realizacji robót budowlanych oraz umożliwić bezpieczne poruszanie się pracownikom oraz interesantom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

- Wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy w terminach określonych w § 4.

- Współpraca z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego na każdym etapie robót, 
w tym udział w organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach.

- Przygotowywanie wymaganych dokumentów do dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego i zgłaszanie do odbioru.

- Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy.

- Po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.

- Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu robot.

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia.

- Wykonawca wykona roboty objęte zamówieniem osobiście, bez udziału podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami prawa budowlanego  i sztuką budowlaną.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w całości z materiałów własnych.

- Wykonawca zobowiązuje się używać materiały posiadające wymagane atesty i certyfikaty odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane o właściwościach użytkowych określonych w projekcie technicznym Zamawiającego, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz instalować urządzenia spełniające polskie normy, posiadające certyfikat bezpieczeństwa CE oraz deklarację zgodności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wykonawca podejmie prace przygotowawcze na terenie budowy zgodnie z prawem budowlanym oraz wykona przedmiot umowy posługując się osobami mającymi odpowiednie doświadczenie zawodowe, uprawnienia budowlane o specjalności odpowiadającej zakresowi powierzonych im czynności.

- Zamawiający nie dopuszcza zlecania całości lub części robót objętych zamówieniem     podwykonawcom

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Udostępnianie posiadanych danych i dokumentów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji.

- Wprowadzenie i przekazanie Wykonawcy placu budowy.

- Dokonanie odbioru przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji oraz robót budowlanych 
w terminach określonych w umowie.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonaną dokumentację na warunkach określonych 
w umowie.

- Wykonawca będzie wykonywał usługę oraz roboty budowlane objęte zamówieniem osobiście, bez udziału podwykonawców.

Terminy realizacji usługi

§ 4

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia do dnia 30 listopada 2020 r.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 5

      - Z tytułu wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości:

- netto:  				  ...……………….. PLN;

- podatek VAT 23%: 		  …………………. PLN;

- brutto: 				  …………………. PLN;

- słownie: ………………………………………………………………………….

- Płatność o której mowa w pkt. 1 będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury po dokonaniu odbioru końcowego dokumentacji. Datą płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na wskazany niżej rachunek bankowy: …………………………………………………………………………………

- Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP : ...........................

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: 685-16-51-203.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.

Osoby odpowiedzialne za realizację prac

§ 6

    - Sprawującym nadzór nad wykonywaniem dokumentacji oraz robót budowlanych ze strony Zamawiającego będzie Pan: Wojciech Kras – kierownik GPIR UG Skołyszyn tel.: 13 4491742 oraz Maciej jastrząb – podinspektor ds. budownictwa tel.: 134491751.

    - Z ramienia Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonywanie dokumentacji będzie Pan/i/ ……………………………….… - …………………………. tel.: …………………...…

Odbiór prac

§ 7

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do siedziby Zamawiającego dokumentację 
w terminie i ilościach określonych w umowie.

- Odbiór zadania dokonywany będzie przy zachowaniu terminu realizacji zadania określonego w § 4 umowy.

- Potwierdzeniem odbioru dokumentacji będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz przygotować niezbędne materiały, pokrywając wszystkie związane z tym koszty.

- Zamawiający dokona odbioru przekazanej dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej złożenia przez Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w dokumentacji błędów lub braków, Wykonawca jest zobowiązany usunąć błędy lub uzupełnić braki, w najkrótszym uzasadnionym terminie, natychmiast po ich wykryciu  lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 7 dni.

- Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony po przekazaniu przez Wykonawcę kompletu dokumentacji wymienionej w umowie.

Prawa autorskie

§ 8

- Wykonawca przenosi z dniem odbioru końcowego na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa bez obowiązku dodatkowego wynagrodzenia, wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania przedmiotem umowy w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dziełami, na cały okres ochrony praw majątkowych, na następujących polach eksploatacji:

  - Utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń ilościowych, dowolną w dacie zawierania umowy techniką.

  - Publicznego prezentowania i odtwarzania w całości lub we fragmentach bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką.

  - Wprowadzenie do obrotu, najem, dzierżawa, użyczenie.

- Z dniem odbioru końcowego Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa na cały czas ochrony autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń przestrzennych, wyłączne, niczym nie ograniczone prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, tak przez Zamawiającego i osoby trzecie, bez prawa Wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji utworów zależnych.

W szczególności Zamawiający ma prawo do dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań, skrótów, streszczeń, tłumaczeń na dowolny język obcy oraz dla potrzeb realizacji inwestycji opisanej w § 2.

- Niezależnie od zapisów wymienionych w ust. 2 Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego, przez poszczególnych autorów opracowań, w zakresie określonym ustawą Prawo budowlane (art. 20 ust. 1 pkt 4) – przez cały okres realizacji robót realizowanych, w oparciu o projekt będący przedmiotem umowy.

Kary umowne

§ 9

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy oraz usunięciu wad lub uzupełnieniu dokumentacji - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Wysokość kar może przekroczyć wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 40% wynagrodzenia umownego brutto (zadania).

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy.

- Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację (jej część), wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy, może zażądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie do 15 dni od daty powiadomienia Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów oraz w przypadku błędów i braków w kosztorysie, może żądać ponoszenia kosztów z tego tytułu wynikających, związanych z realizacją robót na podstawie wadliwego kosztorysu, przedmiaru.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dotyczące dokumentacji projektowej i kosztorysowej wygasają w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonującego na podstawie tej dokumentacji.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody, a w szczególności naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia w zrealizowanej inwestycji założonych parametrów, z powodu zastosowania w projekcie technicznym rozwiązań niezgodnych z parametrami, normami i przepisami techniczno – budowlanymi, bądź wskutek innych wad inwestycji spowodowanych wadami dokumentacji projektowej.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto zadania, wymienionego w § 5 ust. 1 umowy

- Za zwłokę w zapłacie faktur,  w wysokości odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki.

- Za zwłokę w dokonaniu odbioru przekazanej dokumentacji - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto zadania, wymienionego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

§ 10

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji jakości na wykonane prace na okres ...................................*, (min. 24 miesiące).

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach ustalonych w protokole Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad w ramach rękojmi i gwarancji – na koszt i ryzyko Wykonawcy

Zmiana umowy

§ 11

    - Zmiana umowy może być dokonana w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

    - Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu oddania przedmiotu umowy w przypadku opóźnień spowodowanych koniecznością uzyskania dodatkowych uzgodnień i zezwoleń na etapie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego).

    - Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

Odstąpienie od umowy

§ 12

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że:

- Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

Postanowienia końcowe

§ 13

- Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:					 		             ZAMAWIAJĄCY: