Rozdział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG CPV:

45233140-2 ROBOTY DROGOWE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiotem zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu alejek pomiędzy kwaterą P-28 a P-30; Pomiędzy kwatera P-30a P-29, pomiędzy P-26 a P-27 na terenie Cmentarza Komunalnego
w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 44.

1. **Zakres rzeczowy robót obejmuje:**

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie remontu nawierzchni alejek cmentarnych położonych
na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 44 według przedmiaru robót ujętych w kosztorysie nakładczym.

1. **Informacje dla Wykonawców**
2. Podczas trwania robót na terenie Cmentarza Komunalnego będzie odbywał się ruch kołowy i pieszy związany z charakterem pracy.
3. Płatność za roboty budowlane będzie realizowana w 2022 roku
4. Wszystkie materiały budowlane są scedowane na Wykonawcę.
5. **Wykonawca zobowiązany będzie do:**

1.Sporządzenia dokumentacji powykonawczej.

2.Zgłoszenia na piśmie zamawiającemu zakończenia robót potwierdzone przez inspektora nadzoru nie później niż 3 dni przed upływem terminu realizacji zamówienia.

3.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty wykonane w ramach przedmiotu Umowy. Okres gwarancji za wady fizyczne i prawne wynosi co najmniej 36 miesięcy od dnia wykonania usługi. Rękojmia za wady obejmuje okres 5 lat.

4.W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych wad ujawnionych.

5.O zauważonych wadach Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu.

6.Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.

7.Zakres robót podany w przedmiarze robót może ulec zmianie.

8.Rozliczenie faktycznie wykonanego zakresu robót nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy.

9.Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zapewnić warunki bezpieczeństwa w ruchu pieszych.

10.Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty bez większych uciążliwości dla funkcjonowania ruchu wewnętrznego.

11.Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić teren robót do stanu pierwotnego

1. **Obiekt budowlany należy wykonać zgodnie z:**
2. Prawem budowlanym z dnia 7 lipca 1994r. z późn. zmianami (Dz.U. 2020 poz.1333
z późn. zm.).
3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w oparciu o przepisy
zawarte w:
* ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333
z późn. zm.).
* ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2021 poz. 1509, 2459 z późn. zm.)
* ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019 z późn. zm.), tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2021r. ( Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129)
1. **Niezbędne warunki do spełnienia (wymagania Zamawiającego)**
2. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w pasie drogowym, wykop zasypać gruntem niewysadzinowym z zagęszczeniem warstwami do współczynnika zagęszczenia 1,0.
Teren w pasie drogowym przywrócić do stanu pierwotnego.
3. Wykonawca robót odpowiedzialny jest, za jakość wykonanych robót, jakość wbudowanych materiałów (zgodnych z obowiązującymi przepisami, normami, certyfikatami) oraz zgodność wykonania z dokumentacją, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, przepisami i warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych i budowlano-montażowych, sztuką budowlaną oraz wiedzą techniczną.
4. Zamawiający wymaga aby pracownicy wykonujący w trakcie zamówienia czynności
przy remoncie alejek zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( tj. Dz.U. z 2020r.
poz. 1320 z późn. zm. ) :

a) Roboty drogowe.

1. **Wizja lokalna**

1. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej na terenie realizacji robót budowlanych
i w jego okolicy w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego oraz uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

2. Wizji lokalnej można dokonać w obecności pracownika administracyjnego Cmentarza Komunalnego w Koszalinie.

3. Koszty oględzin ponosi Wykonawca.

1. **Termin i miejsce realizacji zamówienia**
2. Termin rozpoczęcia: po przekazaniu placu budowy.

 2.Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

pomiędzy P-28 a P-30, **10.07.2022r.**

pomiędzy kwaterą P-30 a P-29;- **30,07.2022r**

Pomiędzy kwatera P-26 a P-27, **15.08.2022r.**

 3.Miejsce realizacji zamówienia: Cmentarz Komunalny w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 44