UMOWA nr …./2024/INW

zawarta w dniu ………….2024 roku w Golinie, pomiędzy:

Gminą Golina, z siedzibą Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, 
NIP: 665 273 35 71, REGON 311019059, tel. (63) 2418 095, e-mail: golina@golina.pl,
reprezentowaną przez:

p. Mirosława Durczyńskiego – Burmistrza Goliny, przy kontrasygnacie:

p. Janiny Adamczewskiej – Skarbnika Goliny

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

reprezentowaną przez p. ……………………….

zwanym/zwaną* dalej Wykonawcą,

wybraną w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wartości 130 000 PLN netto, została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest Budowa placu zabaw w Golinie przy ul. Kolejowej, w tym:

Cz. I.  Dostawa i montaż gotowych urządzeń zabawowych:

KOD CPV: 37535200-9

- ławka drewniana (2 szt.)

- kosz na śmieci (1 szt.)

- tablica regulaminowa (1 szt.)

- stojak na rowery (1 szt.)

- tor przeszkód (1 szt.)

- zestaw zabawowy (1 szt.)

- huśtawka podwójna (1 szt.)

- bujak (1 szt.)

- hamak (1 szt.)

Cz. II. Budowa gotowego, systemowego ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych o wys. 1,5 m posadowionych w stopach fundamentowych wraz z rurami oraz furtką (1 komplet). Łączna długość ok. 76 mb.

KOD CPV: 44231000-8

- Szczegółowy zakres zamówienia określa treść zapytania ofertowego oraz oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca dostarczy urządzenia własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz dokona własnym staraniem ich montażu i rozmieszczenia na placu w m. Golina. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia przedstawiciela Zamawiającego na adres ul. Nowa 1, 62-590 Golina, mail: o.fronda@golina.pl na 5 dni roboczych przed planowanym terminem dostawy.

- Dostarczane urządzenia muszą być wykonane zgodnie z normami Unii Europejskiej oraz Polskimi normami przenoszącymi normy europejskie. Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne karty gwarancyjne, atesty higieniczne, certyfikaty, instrukcje użytkowania oraz przeszkoli wyznaczone przez Zamawiającego osoby w zakresie użytkowania urządzeń.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu urządzeń, stanowiących przedmiot umowy, do miejsca montażu oraz pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane na majątku i mieniu Zamawiającego oraz osób trzecich oraz za jakość i trwałość wykonanych prac montażowych i dostarczonych urządzeń i wyposażenia.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz przyjmuje zamówienie do realizacji bez zastrzeżeń.

§2

Terminy realizacji zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 29.03.2024 r.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy plac, w którym będą prowadzone prace montażowe 
i dostawcze w terminie 5 dni licząc od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę 
o gotowości do rozpoczęcia realizacji zamówienia.

§3

Podwykonawcy

- Wykonawca wykonywać będzie zamówienie samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich podwykonawców bądź dalszych podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku udziału podwykonawców Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożenia w trakcie realizacji zamówienia publicznego:

  - projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;

  - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

  - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące cześć umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie 7 dni:

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy rzetelnej, prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi;

- W umowie o podwykonawstwo musi być dokładnie określony odpowiednio zakres dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu niemniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielnie zamówienia.

- Zlecenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

§4

Odbiory

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru. O fakcie osiągnięcia gotowości do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i usterek nadających się do usunięcia Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad.

- Jeśli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia Zamawiający może:

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie jeśli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jeśli wady te uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany Protokół Odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru. Na dzień rozpoczęcia odbioru Wykonawca dostarczy protokoły prób, pomiarów, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne w formie pisemnej.

Asortymentowy, jakościowy i ilościowy odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie przez przedstawicieli wskazanych przez Zamawiającego i potwierdzony będzie podpisaniem przez Strony protokołu sporządzonego każdorazowo w formie pisemnej pod rygorem nieważności

- Dniem wykonania zobowiązania umownego jest data zakończenia odbioru i podpisania przez strony Protokołu Odbioru.

§5

Obowiązki stron

- Zamawiający zobowiązany jest do:

1.1. współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

1.2. udostępnienia miejsca wykonywania prac,

1.3. uczestniczenia w odbiorach,

1.4. odbioru przedmiotu umowy,

1.5. zapłaty wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

2.1. przystosowania miejsca do wykonywanych prac

2.2. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i zasadami  bezpieczeństwa,

2.3. zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru oraz uczestniczenia w nim,

2.4. dbania o należyty porządek na terenie prowadzonych prac,

2.5. usunięcia wszelkich usterek lub wad stwierdzonych w czasie odbioru i ponowne zgłoszenie Zamawiającemu ponowny odbiór,

2.6. dostarczenia najpóźniej w dniu odbioru pełnej dokumentacji zastosowanych materiałów.

2.7. dostaw w godzinach i dniach pracy Zamawiającego,

2.8. powiadomienia Zamawiającego na co najmniej 5 dni przed planowaną dostawą o terminie dostawy i montażu,

2.10. dostarczenia przedmiotów w oryginalnych opakowaniach producenta,

2.11. wykonania dokumentacji zdjęciowej dostarczonych przedmiotów,

2.12. oznaczania wszystkich dostarczonych przedmiotów zgodnie z zasadami oznaczania projektów w ramach promocji przedmiotu umowy.

§6

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, w wysokości: …………… zł brutto (słownie: …………………………………..), podatek VAT (…………%): ………………… zł (słownie: …………………………………..), obejmujące wykonanie zadania, o której mowa w § 1 ust. 1,

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Wynagrodzenie zostanie wypłacone w złotych polskich (PLN).

- Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie 
z podatkiem od towarów i usług oraz opłaty celne i inne opłaty związane 
z wykonywaniem robót.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od towarów i usług obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.

§7

Warunki płatności

- Podstawą rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie faktura końcowa wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego,

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po doręczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę rzetelnej i prawidłowo wystawionej faktury VAT. Należność zostanie przekazana na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego rzetelnych i prawidłowo wystawionych faktur VAT.

- Niekompletne lub błędnie wystawione faktury VAT będą zwracane.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy lub usługi, które zostały wykonane z udziałem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

  - kserokopię faktury (rachunku), rzetelnie i prawidłowo wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, sprawdzonej i potwierdzonej pod względem wartości przez osobę upoważnioną Zamawiającego

  - kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty z tytułu wykonanych dostaw lub usług.

- W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów Zamawiający wstrzyma się 
z wypłatą wynagrodzenia za odebrane usługi lub dostawy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Jeżeli Wykonawca nie dokona, w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, 
w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się 
z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego 
na podstawie art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) dalej określanego jako Kodeks cywilny i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót bez zastrzeżeń, za które została wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, zgodnie z treścią zaakceptowanej umowy 
o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem ust. 7.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający informuje Wykonawcę 
o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszej informacji może zgłosić przedmiotowe uwagi.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust 7 niniejszego paragrafu, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa 
do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- W sytuacji bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, Zamawiający może dokonać potrącenia kwoty zapłaconej podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sądowego, 
z dowolnej wierzytelności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy.

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy i/lub podwykonawcy.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty 
jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności 
na rzecz osoby trzeciej.

§8

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w ofercie i wynosi: 24 miesiące. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia odbioru końcowego.

- Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy rozszerzają w stosunku do zasad określonych w art. 556 
i następnych Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Zamawiający w okresie udzielonej rękojmi powiadomi Wykonawcę niezwłocznie 
o wszelkich ujawnionych usterkach. Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

- W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 11 ust 1, pkt 1.5. umowy.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest 
i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich 
w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostawy/usługi* będące przedmiotem zamówienia gwarancji: 24 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego robót.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokument gwarancyjny 
w dacie odbioru końcowego.

- Zamawiający określa min. warunki gwarancji:

  - W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie umowy Zamawiający jest uprawniony do:

- żądania usunięcia wady lub awarii przedmiotu umowy;

- wskazania trybu usunięcia wady rzeczy poprzez naprawę lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad;

- żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak 
i utracone korzyści) jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad.

  - W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie umowy, Gwarant jest zobowiązany do:

- terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, 
przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej 
w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad.

  - Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o usunięciu wady należy przez 
to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy 
na wolną od wad.

  - Gwarant ma obowiązek wymienić przedmiot na nowy w chwili:

- jeżeli ta sama wada w trakcie trwania gwarancji ujawniła się po raz trzeci,

- jeżeli ujawniona wada nie może być usunięta lub wykluczona.

- Przeglądy gwarancyjne:

  - Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie, jednak nie później niż 7 dni po upływie gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad, które wyszły na jaw w okresie gwarancji Zamawiający sporządzi protokół i wyznaczy termin na usunięcie wad.

  - Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

  - W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

  - Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

  - Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu przeglądu.

  - Wszystkie przeglądy gwarancyjne oraz serwisowe, wymagane postanowieniami gwarancyjnymi Producenta, Gwarant wykonuje w trakcie obowiązywania gwarancji na koszt własny.

- Wezwanie do usunięcia wady

  - W przypadku ujawnienia wady lub awarii w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni 
od ujawnienia wady lub awarii, zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady lub awarii w odpowiednim:

- trybie zwykłym, o którym mowa w § 13 ust. 13 pkt. 13.1. lub

- trybie awaryjnym, o którym mowa w § 13 ust. 13 pkt. 13.2.

- Tryby usuwania wad

  - Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni 
od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w §13 ust. 12 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 7 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły).

  - W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu umowy, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta 
w wezwaniu, o którym mowa w § 13 ust. 12, Gwarant zobowiązany jest:

- przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 13 ust. 12 lub
 od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego,

- usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 3 dni 
od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 13 ust. 12 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb awaryjny).

  - Usunięcie wad lub awarii uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad.

  - Dopuszcza się wydłużenie terminów usunięcia wad lub awarii w przypadku konieczności wymiany przedmiotu na nowy dla:

- trybu zwykłego do 14 dni,

- trybu awaryjnego do 5 dni.

- Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy za wbudowane lub / dostarczone materiały lub / i urządzenia oraz elementy wyposażenia. W przypadku, gdy okres gwarancji udzielony przez producenta materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje gwarancja producenta.

§9

Ochrona środowiska

- Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu.

- Materiały przeznaczone do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek należy prowadzić 
w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia. Składowanie materiałów prowadzić 
w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu.

- Wykonawca jest właścicielem odpadów, które jest zobowiązany usuwać z terenu budowy 
z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.).

§10

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za przekroczenie terminu na wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% ceny ofertowej brutto, za każdy dzień opóźnienia;

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% ceny ofertowej (brutto);

  - za nieterminowe usunięcie wad w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za niezgłoszenie podwykonawcy w wysokości 5.000,00 złotych za każdego niezgłoszonego podwykonawcę:

-	za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 0,2% ceny ofertowej brutto;

-	za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy/usługi, lub projektu jej zmiany 0,2% ceny ofertowej brutto,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany  0,3 % ceny ofertowej brutto,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 0,3 % ceny ofertowej brutto;

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
za wady fizyczne - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 
za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień opóźnienia i liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w wykonaniu dostaw/usług bez uzasadnionego powodu - w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 
za każdy dzień przerwy w wykonaniu robót;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego.

- Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po dniu zwłoki.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, z przyczyn innych niż określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości przedmiotu umowy brutto

- Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej z płatności należnej Wykonawcy.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary 
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z umowy.

- Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

- W przypadku narażenia Zamawiającego na utratę dofinansowania spowodowanego przez niedotrzymanie obowiązków umownych, a w szczególności terminów realizacji 
na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie dochodził pełnego odszkodowania związanego z utratą środków pomocowych.

§ 11

Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od Umowy

- Poza przypadkami określonymi w przepisach ogólnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie bez wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania postanowień umownych przez Wykonawcę, 
w tym w szczególności:

  - jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy na okres dłuższy niż 14 dni,

  - jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową, bez zachowania wymaganej staranności i pomimo wezwania przez Zamawiającego, nie rozpoczął 
w terminie 7 dni od wezwania wypełniania obowiązków zgodnie z umową,

  - jeżeli Wykonawca opóźnia się z robotami tak dalece, iż z okoliczności wynika, że nie wykona umowy w terminie.

- Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie bez wypowiedzenia, w przypadku:

  - ogłoszenia likwidacji lub upadłości Wykonawcy,

  - wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację dalszych prac, zabezpieczyć je oraz miejsce wykonywania prac i opuścić je możliwie szybko.

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru  robót przerwanych  oraz  robót zabezpieczających.

W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia 
o odstąpieniu od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z miejsca wykonywania prac urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i inne urządzenia lub ustali zasady przekazania tego majątku nowemu Wykonawcy,
lub Zamawiającemu.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór miejsca wykonywania prac.

§ 12

Zmiany umowy

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Termin ustalony w § 2, ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a)	przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b)	działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót,

c)	wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

- Opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi.

- W przedstawionych powyżej przypadkach, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przestojów lub opóźnień.

- Wynagrodzenie umowne określone w § 7 ust. 1 umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (ilości zamawianych dostaw określonych w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym) lub urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

- Parametry techniczne sprzętu lub urządzeń określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym (w tym również producent/typ/model/inne) może ulec zmianie w przypadku gdy 
w trakcie realizacji umowy okaże się, że zaproponowane w ofercie urządzenia lub sprzęt nie jest już dostępny na rynku (producent zaprzestał jego produkcji, produkt został wycofany itp.). Warunkiem zaakceptowania takiej zmiany jest wykazanie przez Wykonawcę, że produkt zamienny posiada parametry nie gorsze niż produkt pierwotnie zaproponowany. Zmiana umowy w powyższym zakresie nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2-5 są zmianami, na które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego co do wyrażenia tej zgody.

- Zmiana terminu realizacji Umowy, zawieszenie realizacji Umowy, zmiana sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, zmiana zakresu świadczeń lub zmiana wynagrodzenia 
z uwagi na wystąpienie wpływu COVID-19 lub innej epidemii na należyte wykonanie Umowy, jeśli Strona wnioskująca o zmianę Umowy wykaże, jaki wpływ ma epidemia na wykonywanie Umowy, w szczególności w odniesieniu do:

      - nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą w wykonywaniu Umowy,

      - decyzji wydanych przez służby sanitarne w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub innym epidemiom, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,

      - poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 lub innym epidemiom,

      - wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności 
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych,

      - okoliczności, o których mowa w pkt a) – d), w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może, ale nie musi wyrazić zgody. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany Umowy z przyczyn, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy. Wniosek ten musi być uzasadniony, a okoliczności powodujące zmianę Umowy udokumentowane

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wykonawca oświadcza, że przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie spowodowane przez siebie, swoich pracowników, podwykonawców lub pracowników podwykonawców szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem umowy oraz roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane do Zamawiającego lub podmiotów pozostających pod jego kontrolą, osób upoważnionych do ich reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego.

- Przenoszenie na osoby trzecie praw i obowiązków oraz wierzytelności wynikających 
z umowy wymaga pisemnej zgody drugiej Strony.

- Zmiana postanowień umownych wymaga akceptacji Stron i zachowania formy pisemnej (zawarcia aneksu do umowy), pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie właściwe przepisy, 
a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych
i ustawy Prawo budowlane.

- Ewentualne spory powstałe przy wykonywaniu umowy, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, zaś dwa egzemplarze Zamawiający.

§ 14

Załączniki do umowy

- Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

Zamawiający

Wykonawca