***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wycinką samosiej i drzew na terenach administrowanych przez 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku:

1. **Zakres robót objętych specyfikacją:**

Wycinka samosiej i drzew na terenie poligonu o powierzchni 0,62 ha; działka geodezyjna nr 127 obręb Wierzbiny, gmina Orzysz.

Specyfikacja dotyczy wykonania i zasad prowadzenia robót związanych z:

* + - * wycinką drzew zgodnie z załączoną decyzją administracyjną;
      * wycinką pozostałych krzewów, samosiej i podszytu na które nie jest wymagane uzyskanie decyzji zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody;
      * wyrobieniem sortymentów drzewnych.

Warunki realizacji usługi:

1. Usunięcie (wycinka) drzew i krzewów zgodnie z Decyzją nr WIG.6131.2.60.2024.IKC z dnia 19.08.2024r. oraz wycinka pozostałych krzewów, samosiej i podszytu na które nie jest wymagane uzyskanie decyzji zgodnie z Ustawą o ochranie przyrody;
2. Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków. Obszar z zaznaczonym rejonem wycinki przedstawia szkic sytuacyjny - załącznik nr 1.
3. Zgodnie z „planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz” prace należy wykonać zgodnie z działaniem „zapobiegnięcie zmniejszeniu powierzchni siedlisk otwartych poprzez ich utrzymanie wraz z zachowaniem w ich obrębie niewielkich kęp zadrzewień i zakrzaczeń w wyniku kontynuacji szkoleniowych działań wojskowych, którego przedmiotem ochrony są cietrzew oraz derkacz” (z dokumentem można się zapoznać w siedzibie użytkownika - JW. 2098 Bemowo Piskie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym nr tel. 261 333 111). Pozostawienie kęp zadrzewień uzgadniać z leśniczym leśnictwa Orzysz.
4. Przekazywanie oraz odbiór powierzchni udostępnionych do wycinki odbywać się będzie protokolarnie (załącznik nr 2).
5. Wykonawca obowiązany jest przestrzegać przy manipulacji sortymentów drzewnych warunki techniczne na surowiec drzewny zgodnie z zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (znak: ZM.800.8.2019).
6. Wykonawca obowiązany jest przestrzegać przy wykonywaniu prac obowiązujących PGL LP przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej.
7. Pozyskane sortymenty drzewne oraz odpady pomanipulacyjne pozostają własnością PGL LP Nadleśnictwa Drygały.
8. Sortymenty drzewne należy zerwać do drogi wywozowej (ustawić w zajarzmowanych stosach przy drodze wywozowej). Sortyment drzewny jest własnością Nadleśnictwa Drygały.
9. Pozostałe po wyrobie sortymentów drzewnych gałęzie i niewymiarowe odpady drewna należy ułożyć w niewymiarowe stosy (gromady) przy drodze wywozowej.
10. Przed przystąpieniem do prac szczegóły dotyczące wykonania prac (m.in. rodzaj sortymentu, miejsca składowania itp.) należy uzgodnić z leśniczym leśnictwa Orzysz (tel. 609 474 920).

**II . Ogólne wymagania dotyczące robót:**

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania, za zgodność ze specyfikacją oraz dodatkowe uzgodnienia z Zamawiającym podczas wykonywanej usługi. Zobowiązany jest do zachowania porządku na placu robót oraz jego właściwego oznakowania i zabezpieczenia.

Wycinki drzew i samosiej należy dokonać zgodnie z:

- Decyzją nr WIG.6131.2.60.2024.IKC z dnia 19.08.2024r.;

- ustawą o ochronie przyrody, oraz przepisami prawa w tym zakresie;

- „planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Poligonu Orzysz”;

- wytycznymi Nadleśnictwa Drygały oraz uzgodnieniami z Zamawijącym.

Wymagania dotyczące wykonania robót:

1. Przed przystąpieniem do wykonywania prac, teren zostanie przekazany protokolarnie Wykonawcy przez leśniczego danego leśnictwa na podstawie protokołu przekazania, a po zakończeniu prac nastąpi protokolarne przekazanie terenu. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac należy zgłosić pisemnie do Nadleśnictwa Drygały.
2. Ze względu na okresy ochronne ptaków na tym obszarze przedmiotowe prace muszą być wykonane w terminie od 1 października do końca lutego. Ponadto ze względu na trwające szkolenia poligonowe wstęp ma teren poligonu będzie możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00. Informacje na temat możliwości wejścia na teren poligonu uzależniony jest od planu szkolenia a informacje na temat wejścia na teren poligonu można uzyskać w wydziale poligonowym w każdą środę po odprawie koordynacyjnej na następny tydzień.
3. Przed przystąpieniem do w/w czynności osoby biorące udział w wycince samosiewów są zobowiązane do udziału w instruktażu w Wydziale Poligonowym w Bemowie Piskim na temat zasad bezpieczeństwa i przebywania na terenie poligonu.
4. Jednocześnie każdorazowe wejście i wyjście na(z) teren(u) poligonu należy zgłosić do Oficera Dyżurnego OSPWL Orzysz w Bemowie Piskim pod nr 261333500 lub 605490013.
5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o przebiegu   
   i postępie prac minimum raz na dwa tygodnie.
6. **Wycinka drzew i krzewów na terenie poligonu jest obarczona ryzykiem oraz niebezpieczeństwem napotkania niewybuchów!**

**III. Kontrola, jakości robót:**

Kontrola robót określonych w zamówieniu polega na:

1. sprawdzeniu zgodności usuniętych drzew i krzewów oraz pozostawionych kęp zadrzewień,
2. oględzinach terenu w miejscach wycinki pod kątem powstania uszkodzenia   
   w istniejących elementach zagospodarowania terenu lub drzew i krzewów przeznaczonych do zachowania;
3. sprawdzeniu porządku w miejscu prowadzonych wycinek oraz sprawdzenie poprawności wyrobienia sortymentów drzewnych zgodnie z wytycznymi nadleśnictwa oraz normami.

**IV. Podstawa rozliczenia robót.**

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze przez przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja na podstawie oceny wizualnej.

**Protokół odbioru końcowego** jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Do protokołu musi być dołączony protokół przekazania terenu do Nadleśnictwa Drygały.

**V. Wizja lokalna**:

**a.** Orzysz – 26.11.2024r. godz. 10:00. Wizje lokalną przeprowadzi Refrent Grupy Zabepieczenia Orzysz/ Bemowo Piskie, tel. **261 333 111**. Spotkanie na parkingu przy biurze przepustek w Bemowie Piskim, ul. Kętrzyńskiego 1**.**

b. W celu zgłoszenia zamiaru wzięcia udziału w wizji lokalnej należy powiadomić telefonicznie Sekcję Ochrony Środowiska 24.WOG – tel. nr 261 335 120 do dnia 25.11.2024 r.

**c. Zamawiający informuje, iż udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkiem Wykonawcy, ale jest zalecany ze względu na trudność w precyzyjnym opisie przedmiotu zamówienia (zróżnicowany teren, nierównomierne rozmieszczenie samosiej).**

Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca.

d. Uwaga! Zamawiający informuje, że zachowując zasadę uczciwej konkurencji   
i równego traktowania wykonawców nie przewiduje organizowania dodatkowych   
i indywidualnych terminów wizji lokalnych.

**VI.** **Warunek udziału w postępowaniu:**

Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej 1 **usługę o podobnym charakterze, tj. polegających na wycince drzew i krzewów o wartości co najmniej 10 000,00 zł każda,** które wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których była wykonywanaoraz załączy dowody potwierdzające, czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.

Dowodem będą referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

**Orzysz (pas ćwiczeń taktycznych - Wierzbiny)**

**Wycinka drzew:**

Decyzja nr WIG.6131.2.60.2024.IKC z dnia 19.08.2024r.– w/w decyzja do wglądu dla Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Gatunek | Ilość (szt.) | Obwód pnia (cm) / wielkość powierzchni cm2J |
| 1 | Sosna zwyczajna | 1 | 58 |
| 2 | Sosna zwyczajna | 1 | 91 |
| 3 | Sosna zwyczajna | 1 | 89 |
| 4 | Sosna zwyczajna | 1 | 62 |
| 5 | Sosna zwyczajna | 1 | 110 |
| 6 | Sosna zwyczajna | 1 | 51 |
| 7 | Sosna zwyczajna | 1 | 120 |
| 8 | Sosna zwyczajna | 1 | 71 |
| 9 | Sosna zwyczajna | 1 | 51 |
| 10 | Dąb szypułkowy | 1 | 91 |
| 11 | Dąb szypułkowy | 1 | 68 |
| 12 | Dąb szypułkowy | 1 | 78 |
| 13 | Dąb szypułkowy | 1 | 112 |
| 14 | Sosna zwyczajna | 1 | 146 |
| 15 | Sosna zwyczajna | 1 | 125 |
| 16 | Brzoza brodawkowata | 1 | 82 |
| 17 | Dąb szypułkowy | 1 | 109 |
| 18 | Dąb szypułkowy | 1 | 76,54,50 |
| 19 | Sosna zwyczajna | 1 | 146 |
| 20 | Sosna zwyczajna | 1 | 170 |
| 21 | Sosna zwyczajna | 1 | 141 |
| 22 | Topola osika | 1 | 61 |
| 23 | Topola osika | 1 | 66 |
| 24 | Topola osika | 1 | 55 |
| 25 | Dąb szypułkowy | 1 | 55 |
| 26 | Sosna zwyczajna | 1 | 129 |
| 27 | Sosna zwyczajna | 1 | 121 |
| 28 | Sosna zwyczajna | 1 | 112 |
| 29 | Sosna zwyczajna | 1 | 87 |
| 30 | Sosna zwyczajna | 1 | 76 |
| 31 | Dąb szypułkowy | 1 | 185 |
| 32 | Sosna zwyczajna | 1 | 142 |
| 33 | Sosna zwyczajna | 1 | 63 |
| 34 | Brzoza brodawkowata | 1 | 73 |
| 35 | Brzoza brodawkowata | 1 | 54,55 |
| 36 | Dąb szypułkowy | 1 | 53 |
| 37 | Sosna zwyczajna | 1 | 86 |
| 38 | Sosna zwyczajna | 1 | 65 |
| 39 | Sosna zwyczajna | 1 | 72 |
| 40 | Sosna zwyczajna | 1 | 68 |
| 41 | Sosna zwyczajna | 1 | 63 |
| 42 | Sosna zwyczajna | 1 | 69 |
| 43 | Sosna zwyczajna | 1 | 53 |
| 44 | Sosna zwyczajna | 1 | 69 |
| 45 | Sosna zwyczajna | 1 | 62 |
| 46 | Sosna zwyczajna | 1 | 56 |
| 47 | Sosna zwyczajna | 1 | 52 |
| 48 | Sosna zwyczajna | 1 | 68 |
| 49 | Sosna zwyczajna | 1 | 62 |
| 50 | Sosna zwyczajna | 1 | 56 |
| 51 | Sosna zwyczajna | 1 | 78,59 |
| 52 | Sosna zwyczajna | 1 | 50 |
| 53 | Sosna zwyczajna | 1 | 51 |
| 54 | Sosna zwyczajna | 1 | 69 |
| 55 | Sosna zwyczajna | 1 | 50 |
| 56 | Dąb szypułkowy | 1 | 58 |
| 57 | Sosna zwyczajna | 1 | 188 |
| 58 | Sosna zwyczajna | 1 | 50 |
| 59 | Sosna zwyczajna | 1 | 95 |
| 60 | Sosna zwyczajna | 1 | 53 |
| 61 | Sosna zwyczajna | 1 | 63 |
| 62 | Dąb szypułkowy | 1 | 53 |
| 63 | Topola osika | 1 | 71 |
| 64 | Topola osika | 1 | 78 |
| 65 | Sosna zwyczajna | 1 | 51 |
| 66 | Sosna zwyczajna | 1 | 53 |
| 67 | Dąb szypułkowy | 1 | 79,50 |
| 68 | Dąb szypułkowy | 1 | 52 |
| 69 | Sosna zwyczajna | 1 | 116 |
| 70 | Dąb szypułkowy | 1 | 140 |
| 71 | Sosna zwyczajna | 1 | 162 |
| 72 | Sosna zwyczajna | 1 | 139 |
| 73 | Sosna zwyczajna | 1 | 151 |