Załącznik Nr 4 do SIWZ

Projekt umowy

UMOWA

Umowa zawarta w dniu …………………. w Olkuszu, pomiędzy Gminą Olkusz, Rynek 1, 
32 - 300 Olkusz, NIP: 6371998042 – Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz – Romana Piaśnika

zwany dalej „Zamawiającym”

a

zwanym dalej ,,Wykonawcą”

§ 1

Przedmiot umowy

1. W rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji Oczyszczanie ulic, chodników, parkingów 
i przystanków na terenie Miasta Olkusz, co obejmuje:

- Okres Letni w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku (2020, 2021), na przestrzeni trwania umowy oraz w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca, 
w przypadku nie wystąpienia warunków zimowych).

- Wykonawca jest zobowiązany do:

  - mechanicznego oczyszczania ulic (usuwanie śmieci, liści, gałęzi, piasku, żwiru, kruszywa, butelek, puszek i innych zanieczyszczeń oraz usuwanie roślinności wyrastającej w rejonie skrajni jezdni) na całej powierzchni zgodnie z załącznikiem  A do umowy,

- zmechanizowanego lub ręcznego oczyszczania chodników (usuwanie śmieci, liści, piasku, żwiru, szkła, butelek, puszek, odchodów zwierzęcych i innych zanieczyszczeń oraz usuwanie roślinności traw i chwastów z opasek przykrawężnikowych, przejść dla pieszych oraz wysepek dla pieszych w pasach rozdzielających jezdnie, wyrastających w rejonie chodników na całej powierzchni zgodnie z załącznikiem B do umowy. Prace te należy prowadzić systematycznie nie dopuszczając do porastania traw i chwastów;

- zmechanizowanego lub ręcznego oczyszczania parkingów (usuwanie śmieci, liści, gałęzi, piasku, żwiru, szkła, butelek, puszek i innych zanieczyszczeń oraz usuwanie roślinności traw i chwastów  wyrastających w rejonie parkingów) na całej powierzchni zgodnie z załącznikiem C do umowy. Prace te należy prowadzić systematycznie nie dopuszczając do porastania traw i chwastów;

- zmechanizowanego lub ręcznego oczyszczania przystanków (usuwanie śmieci, liści, gałęzi, piasku, żwiru, szkła i innych zanieczyszczeń oraz usuwanie roślinności traw 
i chwastów wyrastającej w rejonie przystanków) na całej powierzchni zgodnie z załącznikiem D do umowy. Prace te należy prowadzić systematycznie nie dopuszczając do porastania traw i chwastów;

- przystanki komunikacji miejskiej (wiaty i słupki, których Gmina jest właścicielem) powinny być sprzątane w sposób gwarantujący ich czystość;

- usuwania z przystanków stłuczonego szkła i innych odpadów mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników (np. stłuczonej szyby wiaty przystankowej, potłuczonych butelek, elementów metalowych czy zniszczonych elementów koszy itp.) do 2 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego (w tym również Straż Miejską). Wykonawca winien zapewnić możliwość dokonania zgłoszenia w godzinach od 5:00 do 20:00, 7 dni w tygodniu oraz możliwość podjęcia działań 
w określonym czasie;

- codziennej kontroli i zbierania śmieci z ulic, chodników, parkingów i przystanków, ujętych w załącznikach A, B, C i D do umowy;

- w razie takiej konieczności  ręczne oczyszczanie całych powierzchni płyty rynku, jezdni i chodników z odpadów komunalnych, bytowych, odchodów zwierzęcych usuwanie zanieczyszczeń z ptasich odchodów z obiektów małej architektury tj. ławek, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych, jednak nie rzadziej niż 4 razy w tygodniu.

- Oczyszczanie w strefie ścisłego śródmieścia tj. rynku, chodników i ulic przyległych wraz z zatokami parkingowymi na ulicy Mickiewicza, Szpitalnej, Kościuszki, Górniczej i Parku Miejskiego z drobnych odpadów np. niedopałków papierosów, kapsli, puszek, butelek plastikowych, odchodów zwierzęcych oraz odpadów organicznych odbywać się będzie wyłącznie za pomocą ręcznego oczyszczania bądź przy użyciu niskoemisyjnego odkurzacza elektrycznego czy zamiatarki. Zamawiający w w/w strefie wyklucza możliwość korzystania/użycia dmuchaw spalinowych i akumulatorowych służących do sprzątania m.in. liści z płyty rynku, chodników czy parkingów.

- w razie konieczności mechanicznego oczyszczania nawierzchni płyty ryku, obowiązkowe jest zraszanie powierzchni zamiatanej. Ilość wody użytej do zraszania musi gwarantować, że podczas oczyszczania nie nastąpi wzniecanie pyłów.

- jednokrotne w ciągu roku wyczyszczenie/umycie za pomocą specjalistycznych środków chemicznych tłustych plam i innych zabrudzeń znajdujących się na powierzchni płyty rynku i chodnikach. Termin wykonanych prac będzie ustalany z Zamawiającym.

- wykonania wszelkich prac związanych z oczyszczaniem, ulic, chodników, parkingów
i przystanków do godziny 8.00;

- zamiatania ulic w technologii „na mokro” we wszystkich kategoriach, w razie potrzeby Zamawiający może zmienić zamiatanie na polewanie;

- w okresie jesiennym (tj. od 1 października do 30 listopada), bieżącego usuwania liści ze wskazanych przez Zamawiającego ulic, chodników, parkingów i przystanków wg. harmonogramu (niezależnie od harmonogramów bieżącego oczyszczania ulic, chodników, parkingów i przystanków) ustalonego z Zamawiającym (Zamawiający 
w terminie co najmniej 14-go dnia przed rozpoczęciem usuwania liści przekaże Wykonawcy wykaz ulic, chodników, parkingów i przystanków, przy czym długości           i powierzchnie wskazanych ulic, chodników i parkingów nie przekroczą 50% wartości podanych 
w załącznikach A, B i C);

- Zamawiający dokonywał będzie wyrywkowych kontroli usuwania liści ze wskazanych lokalizacji w okresie jesiennym. Kontrole odbywać się będą w dniach wskazanych w harmonogramie sprzątania liści nie później niż do godziny 15:00. Zamawiający wymaga dokonywanie odbioru prac po wcześniejszym zgłoszeniu przez Wykonawcę (np. telefonicznym) ich zakończenia;

- przy oczyszczaniu nawierzchni chodników, parkingów, przystanków komunikacji miejskiej zakazuje się zdmuchiwania zanieczyszczeń z powierzchni utwardzonych na zieleńce;

- zbierania liści nagromadzonych przez właścicieli prywatnych posesji z oczyszczonych, ulic, chodników, parkingów i przystanków, ujętych w załącznikach A, B, C i D do umowy, (nie dotyczy odpadów biodegradowalnych odbieranych od mieszkańców 
w ramach odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych);

- niezwłocznego podjęcia reakcji tj. rozpoczęcia oczyszczania dróg, chodników, parkingów bądź przystanków (na terenach wskazanych w załącznikach A, B, C, D),
 w tym usuwania skutków zjawisk atmosferycznych (np. powalonych przez wiatr drzew, namuleń uniemożliwiających poruszanie po drodze czy chodniku), następstw kolizji i wypadków drogowych np. kawałki karoserii, szkła, plastiku, wycieki paliw, płynów roboczych, substancji chemicznych typu kwasy, zasady itp., pozostałych np. po prowadzonej akcji ratowniczej, jednak w czasie nie dłuższym niż do 1 godz. od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego (w tym Straż Miejską). Wykonawca winien zapewnić możliwość dokonania zgłoszenia w godzinach od 6:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu oraz możliwość podjęcia działań w określonym czasie;

- przy każdorazowym oczyszczaniu przystanków usuwania ogłoszeń, powieszonych
w miejscach niedozwolonych;

- zebrania, załadowania i transportu odpadów pochodzących z wykonanych prac do miejsca unieszkodliwiania lub odzysku;

- przekazania odpadów do unieszkodliwiania lub odzysku podmiotowi posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania lub odzysku odpadów wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach;

- zabezpieczenia sprzętu i środków niezbędnych do wykonania prac.

  - Prace winny być wykonywane w sposób zapewniający bezpieczne poruszanie się po terenie objętym zamówieniem.

  - W ramach oczyszczania należy zwrócić szczególną uwagę na rozjazdy ulic, ich łuki oraz zatoczki, przejścia dla pieszych i studzienki kanalizacyjne w zakresie usuwania zanieczyszczeń w postaci: liści, trawy, zachwaszczeń i innych nieczystości stałych .

  - W przypadku braku możliwości oczyszczania mechanicznego ulic należy 
je oczyszczać ręcznie.

  - Odbiór i transport odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ustawy o odpadach i Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram sprzątania (do 15 marca każdego roku na przestrzeni trwania umowy) w formie elektronicznej, lub papierowej.  Harmonogram musi być zaakceptowany przez Zamawiającego w ciągu 10 dni od dnia jego przedłożenia (brak uwag w ciągu 10 dni uznaje się za akceptację harmonogramu). Obowiązkiem Wykonawcy jest aktualizowanie harmonogramów w miarę zaistniałych potrzeb po wcześniejszej aprobacie przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do bieżącego zgłaszania uwag i zastrzeżeń do Harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian w Harmonogramie najpóźniej w ciągu 5 dni od otrzymania uwag i zastrzeżeń.

  - W zakres prac wchodzą również kontrole (w terminach ustalonych przez Zamawiającego) terenów ujętych w zamówieniu, mające na celu sprawdzenie wykonywania w/w prac. Objazdy z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

  - Usługa oczyszczania ulic, chodników, parkingów i przystanków, będzie trwała od 1 kwietnia do 31 października każdego roku na przestrzeni trwania umowy, a w razie konieczności wynikającej z warunków atmosferycznych również w innych terminach na przestrzeni trwania umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu prowadzonych prac, zakres ten może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Objęcie utrzymaniem dodatkowych ulic (do 6 km), chodników (do 4000 m2), parkingów (do 1200 m2), przystanków (do 60 m2) nie ujętych w zamówieniu, w tym również na terenie Gminy Olkusz, nie będzie miało wpływu na cenę.

  - Zabrania się wjeżdżania pojazdami mechanicznymi na tereny zieleni.

  - Zabrania się wjeżdżania pojazdami mechanicznymi o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t na chodniki.

  - Każda jednostka sprzętowo-transportowa Wykonawcy, a także jego pracownicy  wykonujący czynności w ramach przedmiotu zamówienia, powinni być oznakowani emblematem (nadrukiem) zawierającym logo Wykonawcy.

  - W przypadku, gdy sprzątanie ulic, chodników, parkingów lub przystanków w dniu   przewidzianym w wykazie jest niemożliwe bądź przypada na dzień świąteczny,  sprzątanie przenosi się na dzień wcześniejszy lub inny po wcześniejszym uzgodnieniu 
z Zamawiającym.

  - Wszystkie w/w zobowiązania Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia umownego.

- Okres zimowy w okresie od 1 listopada do 31 marca (sezony zimowe 2019/2020, 2020/21) każdego roku na przestrzeni trwania umowy (dyspozycyjność 
od 15 października do 30 kwietnia) lub w pozostałym okresie trwania umowy 
w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń atmosferycznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- zimowego utrzymania ulic, chodników, parkingów i przystanków,

- profilaktycznego zabezpieczenia utrzymywanych odcinków jezdni (wraz z zatokami), chodników, parkingów i przystanków przed śliskością zimową,

- usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich środków chemicznych
i uszorstniających,

- odśnieżanie jezdni (wraz z zatokami), parkingów i przystanków przy zastosowaniu pługów czołowych lemieszowych zamontowanych na solarkach, piaskarkach, samochodach ciężarowych i ciągnikach rolniczych,

- uzupełnienie odśnieżania mechanicznego ręcznym odgarnięciem pokrywy śnieżnej  
w miejscach niedostępnych dla pługów zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych,

- odśnieżanie ręczne z błota pośniegowego i zmarzliny przy krawężnikach jezdni
w strefie wyznaczonych przejść dla pieszych i przystanków komunikacyjnych, łącznie 
z częścią chodnika co najmniej 1m od krawędzi jezdni.

- usuwanie na bieżąco zmarzliny wokół wpustów ulicznych (kratek kanalizacji burzowej)  w celu swobodnego spływu wody z jezdni,

- posypanie materiałem szorstkim nawierzchni, bezpośrednio po odgarnięciu śniegu, błota pośniegowego i lodu,

- pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;

- stałe patrolowanie dróg objętych umową w celu bieżącej oceny skuteczności podejmowanych działań i zastosowanych technologii, korygowanie tras przejazdu pługosolanek i pługopiaskarek oraz podjęcie niezwłocznej reakcji na wystąpienie zjawisk atmosferycznych powodujących śliskość zimową,

- zapewnienia stałej przejezdności dróg oraz pełnienia całodobowych dyżurów, utrzymywania stałej łączności telefonicznej, obserwacja stanu pogody i analiza danych ze stacji pogodowych i Biura Prognoz IMiGW w sposób gwarantujący zdolność podjęcia reakcji w przypadku wystąpienia takiej konieczności,

- odgarnianie śniegu, posypywanie piaskiem i środkami chemicznymi musi być sukcesywnie ponawiane z częstotliwością taką, ażeby nie tworzyła się śliskość zimowa,

- w przypadku nagłych lub intensywnych opadów śniegu, czy też powstania gołoledzi bądź utworzenia się lodowicy w wyniku opadu marznącego deszczu, Wykonawca musi niezwłocznie przystąpić do likwidowania śliskości na ulicach, chodnikach, schodach, kładkach i parkingach zgodnie z załącznikami A, B, C, D) przy użyciu odpowiedniej ilości ludzi i sprzętu poprzez posypanie piaskiem i niezbędną ilością środków chemicznych, jednak  w czasie nie dłuższym niż do 1 godz. od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego lub innych służb tj. Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej lub Biura Zarządzania Kryzysowego;

- oczyszczanie jezdni (wraz z zatokami), chodników, parkingów i placów miejskich
z piasku i innych zanieczyszczeń – w trakcie i po zakończonej akcji zimowej;

- usługi sprzętowe polegające na załadunku i usuwaniu (wywozie) śniegu z obrębu pasa drogowego oraz z miejsc wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego,

- ustawiania i uzupełniania piasku w pojemnikach na piasek zakupionych przez Zamawiającego,

- przechowywanie pojemników na piasek, będących własnością Zamawiającego (w ilości do 17 szt.). Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości przechowywanych pojemników maksymalnie do 2 sztuk.

- usuwania nadmiaru śniegu, w przypadku wystąpienia dużych opadów śniegu zalegającego  w miejscach utrudniających ruch pieszych, zarówno według uznania Wykonawcy, jak również na każde zgłoszenie Zamawiającego. Miejsce wywozu i składowania nadmiaru śniegu wskaże Zamawiający. Wykonawca podejmie reakcję tzn. rozpocznie prace polegające na usuwaniu nadmiaru śniegu, w czasie nie dłuższym niż 6 godz. od chwili wskazania przez Zamawiającego miejsca składowania śniegu,

- niezwłocznego podjęcia reakcji tj. rozpoczęcia oczyszczania dróg, chodników, parkingów bądź przystanków (na terenach wskazanych w załącznikach A, B, C, D), 
w tym usuwania skutków zjawisk atmosferycznych (np. powalonych przez wiatr drzew, namuleń uniemożliwiających poruszanie po drodze czy chodniku), następstw kolizji 
i wypadków drogowych np. kawałki karoserii, szkła, plastiku, wycieki paliw, płynów roboczych, substancji chemicznych typu kwasy, zasady itp., pozostałych np. po prowadzonej akcji ratowniczej, jednak w czasie nie dłuższym niż do 1 godz. od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego (w tym Straż Miejską). Wykonawca winien zapewnić możliwość dokonania zgłoszenia w godzinach od 6:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu oraz możliwość podjęcia działań w określonym czasie;

- zebrania, załadowania i transportu odpadów pochodzących z wykonanych prac do miejsca unieszkodliwiania lub odzysku,

- przekazania odpadów do unieszkodliwiania lub odzysku podmiotowi posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania lub odzysku odpadów wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

- Wykaz dróg gminnych przewidzianych do zimowego utrzymania w podziale na rejony, na terenie Miasta Olkusz zawierający nazwy ulic wraz z parkingami i placami stanowi załącznik A1 do umowy.

- Wykaz chodników i przystanków przewidzianych do zimowego utrzymania w podziale na rejony, na terenie Miasta i Gminy Olkusz, stanowi załącznik B1 do umowy.

- W zakres prac wchodzi również kontrola (w terminie ustalonym przez Zamawiającego) terenów ujętych w zamówieniu, mająca na celu sprawdzenie wykonywania w/w prac. Objazd z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.

- Usługa zimowego oczyszczania ulic, chodników, parkingów i przystanków, będzie trwała od 1 listopada do 31 marca (dyspozycyjność od 15 października do 30 kwietnia) każdego roku na przestrzeni trwania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu prowadzonych prac, zakres ten może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Objęcie utrzymaniem dodatkowych ulic (do 6 km), chodników (do 4000 m2), parkingów (do 1200 m2), przystanków (do 60 m2) nie ujętych w zamówieniu, w tym również na terenie Gminy Olkusz, nie będzie miało wpływu na cenę.

- Zabrania się wjeżdżania pojazdami mechanicznymi na tereny zieleni.

- Zabrania się wjeżdżania pojazdami mechanicznymi o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t na chodniki.

- Każda jednostka sprzętowo-transportowa Wykonawcy, a także jego pracownicy wykonujący czynności w ramach przedmiotu zamówienia, powinni być oznakowani emblematem (nadrukiem) zawierającym logo Wykonawcy.

- Wykonawca zapewni całodobową pracę sprzętu w razie takiej potrzeby.

- W czasie awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest podstawić sprzęt zastępczy do 
1 godzin od wystąpienia awarii.

- Wykonawca usługi odpowiedzialny jest za zabezpieczenie sprzętu w ilości odpowiadającej panującym warunkom atmosferycznym, niezbędnej do uzyskania prawidłowej jakości robót.

- zapewnienia całodobowej łączności telefonicznej z Zamawiającym oraz innymi organami uprawnionymi do przekazywania interwencji takimi jak: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna.

- Wykonawca zobowiązany jest podjąć reakcje nie później niż w ciągu 1 godz. od otrzymania zlecenia. Za otrzymanie zlecenia uważa się również ustne polecenie przekazane drogą telefoniczną przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 30 kwietnia każdego roku na przestrzeni trwania umowy do uporządkowania po okresie zimowym wszystkich ulic, chodników, parkingów i przystanków objętych przedmiotem zamówienia, a w szczególności do ich oczyszczenia z materiałów szorstkich użytych do posypywania nawierzchni, zebrania wszystkich zanieczyszczeń zalegających na ulicach, chodnikach, parkingach
i przystankach ze szczególnym uwzględnieniem oczyszczenia w rejonie krawężnika. Do momentu ostatecznego odbioru przez Zamawiającego wszystkich ulic, chodników, alejek i parkingów, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego (stałego) ich utrzymywania. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin może ulec zmianie wyłącznie za zgodną Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zakupu odpowiedniej ilości soli, piasku i innych materiałów szorstkich zapewniających prawidłową realizację zadań w okresie zimowym.

- Do utrzymania zimowego chodników jako środek szorstki należy stosować wyłącznie piasek.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest przystąpienie do realizacji zadania w takim zakresie, by nie spowodować sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu na drogach oraz ruchu pieszego. W przypadku zaniedbań Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną w stosunku do poszkodowanych.

- Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 15 października każdego roku na przestrzeni trwania umowy do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowej informacji z zakresu stanu przygotowań do sezonu zimowego,

- Śnieg zalegający na jezdni winien być spychany na krawędź jezdni i chodnika.
W terenie zabudowanym niedopuszczalne jest zasypanie śniegiem zgarnianym
z jezdni całego przekroju chodników. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, drogi itp.

- Przy wykonywaniu prac związanych z zimowym utrzymaniem należy uwzględnić następujące ograniczenia:

- zadania wykonywane będą częściowo na jezdniach, gdzie z powodu niewystarczającej szerokości i dużej ilości parkujących samochodów – przejazd maszyn samobieżnych jest utrudniony bądź niemożliwy; należy przewidzieć wykonywanie wielu czynności ręcznie;

- zadania dotyczą częściowo ulic o zwartej zabudowie – prace należy prowadzić
w sposób nie uciążliwy dla mieszkańców;

- śnieg należy pryzmować w sposób umożliwiający przejazd samochodów jezdnią oraz wyjazd z bram i posesji;

- środki chemiczne można stosować w niezbędnej ilości wyłącznie aby zlikwidować śliskość zimową, przy zachowaniu przepisów odrębnych;

- zabrania się używania ciężkiego sprzętu jeśli mogłoby to spowodować uszkodzenie nawierzchni;

- zabrania się zgarniania śniegu w pobliżu drzew, krzewów, ławek i koszy na śmieci oraz innych obiektów małej architektury.

- Jeżeli warunki pogodowe i dodatnia temperatura w ciągu dnia pozwolą na użycie zamiatarek, należy przystąpić do oczyszczania ulic w szczególności w rojenie krawężnika z materiałów uszorstniających (piachu), jeszcze przed zakończeniem okresu zimowego.

- W przypadku nie wystąpienia warunków zimowych w okresie przewidzianym w umowie, będą wykonywane prace letniego utrzymania oczyszczania miasta zgodnie 
z harmonogramem.

- Wszystkie w/w zobowiązania Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia umownego.

- Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za organizowanie, kierowanie, koordynowanie i kontrolę jakości wykonanych prac, zwaną dalej koordynatorem wykonywania usług. O zmianie koordynatora Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, 
w tym także ruchem pojazdów.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie informować przedstawiciela Zamawiającego 
o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość i sposób wykonywanych usług.

- Zasady stosowania środków chemicznych i uszorstniających reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach
i placach (Dz. U. Nr 230, poz. 1960).

- Dopuszcza stosowanie środków chemicznych w Rejonie 1 tylko za zgodą Zamawiającego, każdorazowo po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez Zamawiającego.

- Zamawiający może znacznie ograniczyć ilość usług w przypadku lekkiej lub bezśnieżnej zimy.

- Okresy, w których nie będzie zachodziła konieczność odśnieżania lub usuwania gołoledzi zostaną wyłączone z obsługi jako rzeczywiście niewykonane. Zamawiający regulować będzie należności wyłącznie za zakres prac rzeczywiście wykonanych.

- Wykonawca powinien przeprowadzić pełne rozpoznanie warunków realizacji zamówienia w terenie.

- Wykonawca powinien dysponować taką ilością sprzętu i ludzi, która będzie niezbędna do prawidłowej realizacji zadań objętych umową, uwzględniając wymagania dot. wykonawstwa i wymogi czasowe. Prace mogą być wykonywane mechanicznie jak 
i ręcznym doczyszczaniem.

- Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, ażeby sprzęt zadeklarowany do likwidowania skutków zimy w ramach zadań określonych niniejszą umową był – w czasie występowania warunków zimowych przed zakończeniem wszelkich niezbędnych prac – wykorzystywany przez Wykonawcę do innych celów.

- Zamawiający wymaga, aby sprzęt zadeklarowany do zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie objętym umową stacjonował na terenie bazy, której lokalizacja pozwoli na natychmiastowe podjęcie i wykonanie działań zmierzających do zapobiegania lub wyeliminowania wszelkich zagrożeń związanych z akcją zima, jednak nie dłużej niż do 1 godz. od otrzymanego zgłoszenia przez Zamawiającego. Należy zapewnić również stanowisko dyspozytorskie, w którym utrzymywany będzie całodobowy dyżur. Będzie ono wyposażone w łączność telefoniczną, z minimum jednym numerem stacjonarnym i telefonem komórkowym, dyspozycyjne w dni wolne od pracy, niedziele i święta w sytuacjach wymagających pilnego działania.

- Na polecenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do rozstawienia siatek przeciwśnieżnych na odcinkach ulic najbardziej narażonych na zawiewanie.

- W sytuacji intensywnych i długotrwałych opadów śniegu lub likwidowania gołoledzi na ulicach, Zamawiający wymaga stałą obecność co najmniej jednej pługopiaskarki na terenie Miasta Olkusza, a w razie takiej potrzeby każda zmiana pługopiaskarek odbędzie się na terenie Gminy Olkusz.

- Jezdnie i powierzchnie z kostki należy oczyszczać w sposób nie powodujący niszczenia nawierzchni i ich spoin.

- W przypadku gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest wstanie wykonać prac zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg, powinien zawiadomić – pisemnie mailem, faksem o tym fakcie Zamawiającego.

- W ramach umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, dostęp do systemu monitorowania pracy (system GPS) pojazdów Wykonawcy oraz podwykonawców przeznaczonych do letniego i zimowego oczyszczania ulic i chodników na terenie Miasta i Gminy Olkusz. Zamawiający wymaga stałego dostępu do bieżącej obserwacji lokalizacji pojazdów w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz możliwość uzyskania tych danych w okresie ostatnich 30 dni wraz z możliwością wydruku tych raportów zawierające te dane. Wykonawca zapewni dostęp Zamawiającemu przynajmniej na 2 stanowiskach komputerowych. Wyposażenie przedmiotowych stanowisk komputerowych nie jest przedmiotem umowy.

- Wprowadza się dwie kategorie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, placów i przystanków:

2. Zimowe oczyszczanie ulic wg poszczególnych standardów.

Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg będą odbywały się na terenie Miasta Gminy Olkusz wg. zestawienia dróg objętym zimowym utrzymaniem z uwzględnieniem standardów poszczególnych dróg.

1) Ulice do oczyszczania zimowego wg standardu I.

a) ulice o długości 20 138,0 m oraz chodniki i parkingi 29 344,0 m² w REJONIE 1 zgodnie z Załącznikiem nr 1.

- Standard przyjmuje: do 3 godziny po ustaniu opadów na całej szerokości przy pełnej dostępności - drogi, chodników, parkingów, placów i przystanków, odśnieżanie na całej długości i szerokości oraz posypanie na całej długości i szerokości materiałem uszarstniającym.

- do prac należy przystąpić bezzwłocznie po wystąpieniu zjawiska atmosferycznego (opad śniegu, marznący deszcz, gołoledź, szron, szadź, lodowica, śliskość zimowa itd.) poprzez odśnieżanie i posypanie.

- dopuszcza się gromadzenie śniegu przy krawędzi jezdni, chodników i poboczy pod warunkiem zachowania przejezdności dla pojazdów i swobodnego poruszania się pieszych.

b) Od ustania opadów na całej szerokości i długości muszą być spełnione następujące warunki.

- jezdnia odśnieżona do 3 godzin od ustania opadów;

- posypana materiałem uszarstaniającym do 3 godzin od ustania opadów;

- brak kolein i błota pośniegowego (na odcinkach posypanych) do 3 godzin od ustania opadów;

- na drodze nie może zalegać warstawa zajeżdzonego śniegu do 3 godzin od ustania opadów;

- ulice, chodniki, parkingi, place i przystanki odpłużone, odśnieżone i posypane materiałem uszartsniającym, całkowicie pozbawione śliskości do 3 godzin od ustania opadów;

- lodowica, śliskość pośniegowa oraz gołoledź musi być zlikwidowana w ciągu 3 godzin od ustania opadów;

- chodniki, schody, kładki prowadzące bezpośrednio do szkół, przedszkoli, przychodni oraz budynków użyteczności publicznej w rejonie 1 powinny być odśnieżone oraz całkowicie pozbawione śliskości do godz. 7.00.

2)  Ulice do oczyszczania zimowego wg standardu II.

a)  ulice o długości 64 870 m oraz chodniki i parkingi 31 459 m² W REJONIE 2 zgodnie z załącznikiem nr 1

- Standard przyjmuje: do 5 godziny po ustaniu opadów na całej szerokości przy pełnej    dostępności - drogi, chodniki, parkingi, place i przystanki, odśnieżanie na całej długości i szerokości oraz posypanie na całej długości i szerokości  materiałem uszarstaniającym.

- do prac należy przystąpić bezzwłocznie po wystąpieniu zjawiska atmosferycznego (opad śniegu, marznący deszcz, gołoledź, szron, szadź, lodowica, śliskość zimowa itd.)poprzez odśnieżanie i posypywanie.

- dopuszcza się gromadzenie śniegu przy krawędzi jezdni, chodników i poboczy pod warunkiem zachowania przejezdności dla pojazdów i swobodnego poruszania się pieszych.

b) Od ustania opadów na całej szerokości i długości muszą być spełnione następujące warunki.

- jezdnia odśnieżona do 5 godzin od ustania opadów;

- posypana materiałem uszarstniającym do 5 godzin od ustania opadów;

- brak kolein i błota pośniegowego (na odcinkach posypanych) do 5 godzin od ustania opadów;

- dopuszcza się warstwę zajeżdżonego, udeptanego, ubitego śniegu, jednak niedopuszczalnym jest występowanie gołoledzi, szronu, szadzi oraz lodowicy, czy śliskości zimowej na drogach, chodnikach, placach i parkingach w tych rejonach.

- ulice, chodniki, parkingi, place i przystanki odpłużone, odśnieżone i posypane materiałem uszarstniającym, całkowicie pozbawione śliskości do 5 godzin od ustania opadów;

- lodowica, śliskość pośniegowa oraz gołoledź musi być zlikwidowana w ciągu 5 godzin od ustania opadów;

§ 2

Warunki realizacji umowy

    - Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania umowy z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty oraz w sposób zgodny z obowiązującymi 
w czasie realizacji przedmiotu umowy przepisami prawa, BHP, PPOŻ oraz pod nadzorem osób posiadających stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

    - Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wszelkich informacji dotyczących realizacji zlecenia, na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w dniu następnym po przedstawieniu żądania;

    - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnej wiedzy, uprawnień, potencjału technicznego oraz osób i sprzętu specjalistycznego niezbędnego do należytego, terminowego i niezawodnego wykonania przedmiotu niniejszej umowy w ramach wynagrodzenia, zgodnego z przepisami prawa;

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

    - Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień i zezwoleń
w zakresie prowadzenia zadań wynikających z umowy, jak również zadań powierzonych podwykonawcom.

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe i osobowe powstałe
w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę niniejszej umowy.

    - Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności 
w zakresie realizacji zamówienia:

- osoby pełniące całodobowe dyżury w okresie zimowym (dyspozytorzy);

- osoby do obsługi sprzętu i urządzeń przeznaczonych do letniego i zimowego utrzymania, w tym kierowcy;

- osoby do prowadzenia prac ręcznych.

    - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.7 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów   i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

9.  Na czas realizacji umowy wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz zatrudni co najmniej:

- w okresie letnim:

1 kierownika

4 osoby do obsługi pojazdu typu zamiatarka,

4 osoby do obsługi sprzętu i urządzeń, w tym kierowcy pojazdów,

11 osób do prowadzenia prac ręcznych,

- w okresie zimowym:

1 kierownika

2 osoby pełniące całodobowe dyżury,

10 osób do obsługi pojazdu typu pługopiaskarka i traktor,

16 osób do wykonywania prac ręcznych,

10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imie i nazwisko, zatrudnionych pracowników, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy PZP (art143e) oraz RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

11.  Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na  podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 
w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek nie przedłożenia stosownych dokumentów. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności.

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

13. Wykonawcy nie obowiązują wymagania o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca oświadczy, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą przedmiot zamówienia będzie realizował samodzielnie (jednoosobowo).

14. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował na czas realizacji umowy  posiadanie bazy do stacjonowania sprzętu na terenie, który pozwoli na niezwłoczne podjęcie działań do 1 godz. mając na uwadze eliminowanie skutków zjawisk atmosferycznych (w okresie letnim i zimowym), następstw kolizji i wypadków drogowych oraz że sprzęt zadeklarowany do oczyszczania miasta w okresie objętym umową stacjonował będzie na terenie bazy.

15. Zamawiający upoważnia Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki  Odpadami Komunalnymi i jego zastępcę do ustalania ilości usług, terminu ich wykonania oraz zlecania usług na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

16. Wykonawca składać będzie Zamawiającemu - pisemnie lub w formie elektronicznej miesięczne raporty z wykonywanych usług (nazwy ulic, ilość w km/m2).

17. Zamówienie objęte niniejszą umową Wykonawca wykona osobiście. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonanie usług podwykonawcy obowiązują warunki określone w §3.

18. Powyższe wymogi dotyczą również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).

19.  Wszystkie w/w zobowiązania Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia określonego w umowie.

§ 3

Warunki powierzenia usług podwykonawcom

      - Zamówienie objętą umowa Wykonawca wykona osobiście. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania usług podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, Zamawiający uznaje podwykonawcę, jego przedstawicieli lub pracowników za osoby nieupoważnione do realizacji przedmiotu umowy.

      - W przypadku powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części podwykonawcom, Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

      - Nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z podwykonawcą.

      - Umowa z podwykonawcą powinna zawierać następujące postanowienia, iż:

- terminy płatności wynagrodzenia podwykonawcy powinny być zgodne z przepisami ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych;

- w przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonanie przez  podwykonawcę usług, Zamawiający zapłaci podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia, nie wyższą, niż kwota wynikająca z zatwierdzonej przez Zamawiającego usługi wykonanej przez podwykonawcę z zastosowaniem zestawienia cen jednostkowych, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.

      - Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy
od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres usług wykonanych przez podwykonawcę;

  - uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

      - W przypadku Konsorcjum, umowa z podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum.

      - Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

      - Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia mu projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający zaakceptował projekt umowy.

      - W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do treści umowy 
z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia ich w zakresie wskazanym w § 3 ust. 4 i 5.

      - Do zmian umów pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy z podwykonawcą.

      - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie.

      - Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w dalszym okresie rozliczeniowym. Wykonawca może dołączyć oświadczenia podwykonawców należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy. Dowody lub oświadczenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymaganych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.

      - Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wynagrodzenia należnego podwykonawcy, to podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

      - Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni
od daty doręczenia żądania podwykonawcy dowodu, że roszczenia podwykonawcy zostały  zaspokojone, albo nie powstały albo wygasły, w formie pisemnych uwag Wykonawcy.

      - W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w pkt 14, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

      - Równowartość kwoty zapłaconej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bądź skierowanej do depozytu sądowego Zamawiający potrąci 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

      - Kwota należna podwykonawcy zostanie uiszczona w złotych polskich (PLN), 
a bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy.

      - Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenia, że sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

      - Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia przez Wykonawcę podwykonawcy w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących podwykonawstwa.

      - Zmiana Podwykonawcy nie wymaga zmiany umowy.

      - Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy w przypadku powierzenia części realizacji zadań podwykonawcy) będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

      - Powyższe zasady mają zastosowanie do dalszych podwykonawców.

      - Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 4

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy łącznej kwoty …………………………zł. brutto (słownie:…………………..), w tym 8 % VAT, tj. ………. zł., z czego:

- Należność płatna ze środków budżetu Gminy w roku 2019:

dział 900, rozdział 90003, § 4300 - ,,Oczyszczanie miasta” – nie przekroczy kwoty ……….. zł. brutto;

- Należność płatna ze środków budżetu Gminy w roku 2020:

dział 900, rozdział 90003, § 4300 - ,,Oczyszczanie miasta” – nie przekroczy kwoty ……………….. zł. brutto;

- Należność płatna ze środków budżetu Gminy w roku 2021:

dział 900, rozdział 90003, § 4300 - ,,Oczyszczanie miasta” – nie przekroczy kwoty ……………. zł. brutto;

- Podstawę ustalenia wysokości wynagrodzenia stanowią wysokości cen jednostkowych brutto określone w załączniku nr 1 do oferty z dnia ……………… r. będący jednocześnie integralną częścią umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie każdorazowo podpisany przez Strony protokół odbioru, zawierający potwierdzenie przez Zamawiającego wykonania usługi w zakresie oczyszczania miasta w danym okresie m.in. na podstawie zatwierdzonego raportu 
o którym mowa w § 2 ust. 16.

- Faktura VAT wystawiona bez uprzedniego podpisania protokołu odbioru przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego zostanie zwrócona Wykonawcy jako przedwcześnie wystawiona.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za wykonane  i odebrane usługi jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji wykonanych i odebranych usług o których mowa w § 3 ust. 12 nin. umowy. W/w dowody Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do protokołu.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za wykonane i odebrane usługi w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Rozliczenie wykonywanych usług odbywać się będzie w okresach miesięcznych, przy czym Wykonawca, za zgodą Zamawiającego może przedłożyć fakturę Vat stanowiącą rozliczenie wykonanych usług za okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy przy zachowaniu warunków określonych w ust. 3 i 5.

- Zapłata za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia odbywać się będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty poprawnie wystawionej faktury, przy czym dokument ten należy niezwłocznie dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

- Zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga aneksu do umowy.

- Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

- Nabywca: Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042,

- Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz.

§ 5

Termin realizacji

  - Umowa będzie realizowana w okresie od dnia podpisania do dnia 31.10.2021 roku.

  - Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o rozpoczęciu realizacji oraz postępie zleconych do wykonania usług.

§ 6

Zabezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy brutto.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy 
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 7

Ubezpieczenie od roszczeń cywilnoprawnych

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną przez cały okres trwania umowy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych). 
W przypadku, gdy okres ubezpieczenia umowy zawartej przez Wykonawcę jest krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do kontynuacji umowy ubezpieczenia na warunkach tożsamych lub nie mniej korzystnych niż dotychczasowa umowa ubezpieczenia;

2.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za  prawidłową  realizację  zadań  oraz  za ewentualne  straty  i  szkody  na  rzecz  osób trzecich jak i Zamawiającego wynikłe
w związku z wykonywanymi usługami przez podwykonawców.

§ 8

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może w trybie natychmiastowym odstąpić od umowy w następujących sytuacjach:

- Wykonawca nie rozpoczął lub nie wywiązuje się z realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej mimo wezwania Zamawiającego złożonego w formie pisemnej.

- zakończenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę na podstawie informacji
z CEIDG, albo orzeczenia o wykreśleniu z KRS.

- utraty prawa prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie związanym
z przedmiotem umowy na mocy stosownego orzeczenia sądu.

- w przypadku braku umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji zadania, obejmującej pełny okres trwania nin. umowy,

- W przypadku rażących zaniedbań lub trzykrotnego pisemnego wezwania Wykonawcy do właściwego wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 30 dni. Przed odstąpieniem od umowy Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania wyznaczając dodatkowy co najmniej 
14-dniowy termin dokonania płatności, liczony od dnia otrzymania wezwania.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, 
w ciągu 30 dni od uzyskania informacji o okolicznościach, opisanych w § 8 ust. 1-3 umowy.

§ 9

Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac przez Wykonawcę całości przedmiotu umowy lub części przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy kary umowne 
w wysokości …....................% w okresie letniego utrzymania oraz …..................% w zimowym okresie utrzymania, całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień w którym stwierdzono niewykonanie bądź nieprawidłowe wykonanie prac, lecz jednorazowo nie więcej niż 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, z zastosowaniem zasad określonych w ust. 2-4.

- Zamawiający będzie kontrolował wyrywkowo: jakość i dokładność wykonywanych prac, przestrzeganie harmonogramu i godzin przewidzianych na wykonanie zadań, użyty sprzęt w zakresie zgodności z umową.

- Informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach w realizacji przedmiotu umowy będą przekazywane Wykonawcy telefonicznie, drogą elektroniczną lub pisemnie. Każda z wymienionych form zawiadomienia stanowi podstawę do ustalenia terminu naprawy wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości.

- Podstawę do naliczenia kar umownych stanowi protokół, który powinien zawierać:

    - datę sporządzenia i nazwiska przedstawicieli stron,

    - czas, miejsce i zakres nieterminowego lub nienależytego wykonania usług,

    - wyjaśnienia przedstawiciela Wykonawcy co do przyczyn nieterminowego lub nienależytego wykonania obowiązków umownych, lub adnotacji o braku wyjaśnień,

    - podpisy przedstawicieli stron uczestniczących w odbiorze lub adnotacji
o odmowie podpisania protokołu.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto określonego
w § 4 ust. 1Umowy.

- Kwoty należne Zamawiającemu z tytułu kar umownych, Zamawiający może potrącić
z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, w oparciu o notę księgową wystawioną przez Zamawiającego, a Wykonawca wyraża na to zgodę, podpisem pod niniejszą umową.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe i osobowe powstałe
w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę niniejszej umowy.

10. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 7 – 12   w wysokości po 1000 zł za każde naruszenie, lecz nie więcej niż 5 % całkowitego wynagrodzenia miesięcznego brutto.

§ 10

Zmiana umowy

1. Umowa może ulec zmianie w zakresie:

a)  zmiana wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT,

b)  zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5   ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

d)  zmiany danych osób określonych w § 11 ust. 1 i 2 umowy.

2. Zmiana umowy w sytuacji opisanej w ust. 1 lit. b może być dokonana wyłącznie po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         przedłożeniu przez Wykonawcę, do wniosku o którym mowa w ust. 5, oświadczenia zawierającego:

a) liczbę pracowników, których dotyczą zmiany określone w ust. 1 lit. b umowy, zatrudnionych wyłącznie przy realizacji niniejszej umowy wraz z wymiarem czasu pracy,

b) kwotę o jaką uległy zmianie koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę w stosunku   do kosztów ponoszonych w dniu zawarcia umowy w stosunku miesięcznym. Zmiana wynagrodzenia będzie każdorazowo ustalana w porozumieniu Wykonawcy z Zamawiającym, lecz nie może ona przekroczyć 50 % w/w kwoty.

3.  Wynagrodzenie miesięczne zostanie zmienione na podstawie oszacowanych kosztów     wynikających ze złożonego i zaakceptowanego wniosku, o którym mowa w ust. 5 i obowiązywać będzie od miesiąca następnego po miesiącu w którym zaakceptowano zmianę wynagrodzenia. Wynagrodzenie za miesiące wcześniejsze nie będzie refundowane.

4. Wszelkie zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy mogą ulec zmianie wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu środków w budżecie Miasta i Gminy Olkusz.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego. Zmiany umowy dokonywane są na pisemny wniosek jednej ze stron umowy.

6. W przypadku wprowadzenia przez ustawodawcę polskiego obowiązkowego modelu podzielonej płatności, strony ustalają, iż zapłata części wynagrodzenia (VAT) na rachunek VAT powoduje wygaśnięcie długu po stronie Zamawiającego.

§ 11

Przedstawiciele stron

- Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za realizacje umowy ze strony Zamawiającego:

- Pan Łukasz Rychlewski – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi UMiG w Olkuszu,

- Pan Bartłomiej Mędrek – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi UMiG w Olkuszu,

- Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Wykonawcy:

- Pan/Pani

- Pan/Pani

- Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych prac, a Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych uwag w zakresie wykonywanych prac.

- Osoby wskazane w ust. 1, niezależnie od posiadanych umocowań SA upoważnione do podpisywania i składania wyjaśnień do protokołów o których mowa w § 8 ust. 4 umowy, przyjmowania oraz przekazania wszelkich zgłoszeń, o których mowa w niniejszej umowie.

§ 12

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego  i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z umowy rozpatrywane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

Wykonawca: 			                                	            	Zamawiający:

Wykaz załączników do umowy:

- Załącznik nr 1 do Umowy – Zestawienie cen jednostkowych,

- Załącznik nr A do Umowy – Wykaz ulic do oczyszczania,

- Załącznik nr B do Umowy – Wykaz chodników do oczyszczania,

- Załącznik nr C do Umowy – Wykaz parkingów do oczyszczania,

- Załącznik nr D do Umowy – Wykaz przystanków do oczyszczania,

- Załącznik nr A1 do Umowy – Wykaz ulic, parkingów i placów objętych zimowym utrzymaniem,

- Załącznik nr B1 do Umowy – Wykaz chodników i przystanków objętych zimowym utrzymaniem,