„PROJEKT”

UMOWA ………………………

zawarta w dniu ………………………. w Bydgoszczy, pomiędzy:

Skarbem Państwa - 11. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym

ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,

NIP – 967-135-40-89                      REGON – 341260412

reprezentowanym przez:

KOMENDANTA –  ……………………………….

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,

a:

firmą:

…………………………………………………………………………………………………

NIP: …………………………………..         REGON: ……………………………………..

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………….

PESEL: ………………………………

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pod nazwą: Montaż klimatyzatorów (powierzonych od Zamawiającego) w kompleksach wojskowych administrowanych przez 11 WOG zgodnie z wykazem, na którą zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót polegających na montażu klimatyzatorów powierzonych przez 11 WOG w budynkach 
w kompleksach wojskowych podanych w załączniku nr 1 do umowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, według opisu przedmiotu umowy, instrukcji podłączenia (montażu) producenta urządzenia.

- Przy zachowaniu zasad określonych w ust. 1 Zamawiający powierza, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania montaż klimatyzatorów zgodnie z opisem przedmiotu umowy zawartym w załączniku nr 1.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu umowy i wykazem budynków i klimatyzatorów powierzonych przez Zamawiającego oraz miejscem montaży klimatyzatorów, zgodnie z załącznikiem nr 1 i uznaje je za wystarczające do realizacji przedmiotu umowy oraz nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag, a ponadto stwierdza, że nie zachodzą żadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemożliwiające lub utrudniające terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z treścią umowy.

- Oferta Wykonawcy (kosztorys ofertowy) - załącznik nr 2 do umowy stanowi integralną część umowy.

§ 2

Termin realizacji

- Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Przekazanie miejsca montażu klimatyzatorów (obiektu, na którym realizowane będą roboty objęte umową) Wykonawcy nastąpi do 3 dni roboczych od podpisania umowy (za dni robocze uznaje się kolejne dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z pominięciem świąt przypadających w tych dniach).

- Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień

……………….2020 r.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania w trakcie wykonywania przedmiotu umowy przerw (wstrzymania wykonywania robót) z przyczyn organizacyjnych. W tej sytuacji istnieje możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy o czas trwania (w dniach) przerw w robotach. Zmiana terminu wymaga odpowiedniego udokumentowania oraz sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony 
w § 1 zgodnie:

- z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki budowlanej   i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie określonym przez Zamawiającego w załączniku nr 1 oraz przepisach ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie;

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Norm Polskich i aprobat technicznych.

- Zakres obowiązków Wykonawcy w ramach prac związanych z wykonaniem umowy obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca odpowiada za należyte wykonanie robót.

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, stosownie do potrzeb i przepisów prawa w uzgodnieniu z Zamawiającym utrzymać tymczasowe urządzenia niezbędne do wykonania montażu, a samo miejsce montażu 

doprowadzić do należytego stanu i porządku do dnia rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę mienia Zamawiającego znajdującego się w miejscach montaży przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz zachować jego pierwotny stan techniczny.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie wykonywania robót i w ich otoczeniu.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane stosując sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w załączniku nr 1, umowie oraz obowiązujących przepisach.

- Na każde żądanie inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania, badań okresowych tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Nieprzedstawienie powyższych dokumentów może skutkować wstrzymaniem robót lub odmową dokonania odbioru częściowego elementu robót przez Zamawiającego.

- Po wykonaniu montaży klimatyzatorów Wykonawca zobowiązany jest sporządzić w 3 egzemplarzach (1 dla Wykonawcy, 1 dla Zamawiającego, 1 dla Użytkownika) „Protokół Odbioru Robót” wykonany wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, który podpisują przedstawiciel Użytkownika, Zamawiającego oraz Wykonawcy. Protokół powinien zawierać pieczątkę Wykonawcy i czytelny podpis Użytkownika.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- do 6 dni roboczych  przed przystąpieniem do realizacji zadania, wykonujący umowę dostarczy do kierowników (instytucji) wojskowych, na rzecz  których wykonywana będzie usługa, informację z podaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, przedmiot umowy i nr umowy, wykazu osób planowanych do realizacji zadania, zgodnie z zawartą umową z podaniem   imion, nazwisk, serii i nr dowodów osobistych, markę i nr rej pojazdów ze wskazaniem kierowcy danego pojazdu;

- do 6 dni roboczych od momentu podpisania umowy wykonujący roboty  dostarczy do Zamawiającego informację z podaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia prac przedmiotu umowy i nr umowy, wykaz osób planowanych do realizacji zadania na terenie IWspSZ (kompleks wojskowy przy  ulicy Dwernickiego 1) zgodnie z zawartą umową z podaniem: imion i nazwisk, serii i nr. dowodów osobistych, markę  i nr pojazdu ze wskazaniem kierowcy dla danego pojazdu.

- zapewnienia najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót, udziału wszystkich pracowników w zapoznaniu ich przez przedstawiciela jednostki z obowiązującymi na jej terenie unormowaniami administracyjnymi i rygorami porządkowymi oraz zobowiązania pracowników do przestrzegania tych unormowań;

- w przypadkach uzasadnionych nagłą potrzebą Wykonawcy lub Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania aktualnego wykazu, o którym mowa w pkt 1), Zamawiającemu w terminie 2 dni od zaistnienia ww. okoliczności. Za nagłą potrzebę należy przy tym rozumieć chorobę pracownika, jego urlop lub inną nieobecność w pracy, zatrudnienie nowych pracowników, czy też awarię sprzętu;

- w przypadkach, o których mowa w pkt 4) zapoznanie z unormowaniami administracyjnymi i rygorami porządkowymi jednostki dokonuje Wykonawca przed przystąpieniem ww. pracowników do wykonywania robót.

- Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót jest obowiązkiem Wykonawcy.

- Roboty stanowiące przedmiot umowy realizowane będą na terenie: RCI, IWspSZ

OZ JFTC, OŻW, 22 ODN - w przypadku robót odbywających się na terenie OŻW w kompleksie wojskowym przy ulicy Warszawskiej 10, wykaz osób planowanych do realizacji zadania musi zawierać również nr PESEL oraz jako załącznik do wykazu oświadczenia o niekaralności każdego pracownika.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wyłączną 
i pełną odpowiedzialność za skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób trzecich. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami.

- Od momentu przekazania miejsc montażu do daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek materiałów, wyposażenia, sprzętu i urządzeń znajdujących się w miejscu montażu oraz ryzyko wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się w tych miejscach, a także ryzyko związane z utratą zdrowia lub życia przez osoby przebywające w miejscach montaży w związku 
z wykonywaniem robót. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku terminowego i należytego wykonania robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe w miejscach montaży klimatyzatorów, poza nimi  powstałymi w trakcie prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest naprawić na swój koszt wszelkie szkody będące następstwem działania lub zaniechania ze strony Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę. Powyższe dotyczy również naprawienia szkód powstałych z winy Wykonawcy w trakcie prowadzonych robót nie związanych z przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich, która może powstać wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego, w związku z wyrządzeniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztów lub wydatków, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia tych kwot z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia terminów zakończenia poszczególnych montaży klimatyzatorów w celu ich odbioru i uczestnictwa w sporządzeniu Protokołu Odbioru Robót w uzgodnionych terminach.

- Wykonawca będzie w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie prac oraz nie dopuści do zniszczenia lub uszkodzenia majątku trwałego Zamawiającego powierzonego Wykonawcy na okres realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na terenie świadczonych robót 
i bezwzględnie przestrzegać, odpowiednich warunków i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykonywać roboty przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy:

1) aktualne świadectwa kwalifikacyjne;

- D grupa 1 pkt 2 i 10

- E grupa 1 pkt 2 i 10

- D grupa 2 pkt 5 i 10

- E grupa 2 pkt 5 i 10.

2) certyfikat dla personelu dopuszczający zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 Ustawy o

substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych

gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2158 z późn. zm.).

3) aktualne   świadectwo  autoryzacyjne  dla  danego  typu   urządzenia  –

klimatyzatory Zamawiającego produkcji KAISAI.

20. W przypadku korzystania z usług Podwykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wydane na podwykonawcę dokumenty określone w ust. 19  pkt 1,2 i 3 – stosownie do czynności powierzonych Podwykonawcy oraz Certyfikat dla Przedsiębiorców - o  których mowa art. 29 Ustawy  o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j Dz.U.2019.2158 z późn. zm.).

21. Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć ważność lub uzyskać nowe dokumenty

(zaświadczenia, świadectwa itp.) o których mowa w ust. 19 potwierdzające zdolność wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy ich termin ważności upłynie w trakcie trwania umowy lub wejścia w życie nowych przepisów. Kserokopie ww. dokumentów zostaną przekazane niezwłocznie  Zamawiającemu nie później niż w ciągu 3 dni po przedłożeniu ich ważności lub otrzymania nowych.

22. Wykonawca wykona  montaż klimatyzatorów zgodnie z zakresem podanym

w instrukcji montażu i wytycznych producentów.

23. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i Podwykonawców zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności określone w załączniku

nr 8 do umowy w ramach realizacji przedmiotu umowy o ile mieszczą się one w

zakresie definicji stosunku pracy określonego w art. 22 §1 Kodeksu Pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji umowy, wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 23.

- W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane

poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób

wykonujących  wskazane  w  ust. 23  czynności w trakcie realizacji prac:

  - oświadczenie  Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy i Podwykonawcy:

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności  bez adresów, nr  PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

  - poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez Pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE)  2016/679  z dnia  27 Kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z Podwykonawcami

wskazane powyżej zapisy, zobowiązujące do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji umowy, wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 23 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

- Z tytułu nie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 
ust. 23 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 2 pkt. 7 umowy. Niezłożenie na Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wymaganego od Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane w ust . 23 czynności.

- Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 27 następuje w formie

pisemnej, w terminie nie później niż 3 dni od ujawnienia przyczyny uzasadniającej

odstąpienie od umowy.

29. Od momentu przekazania klimatyzatorów do ich ostatecznego odbioru, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich uszkodzenia lub   zniszczenia.

§ 4

Podwykonawcy

- Wykonawca może zlecić w części roboty objęte przedmiotem umowy Podwykonawcom z przywołaniem zakresu robót, które będą wykonywać.

- Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tych robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania, to jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Podwykonawców i ich pracowników w takim samym zakresie, jakby to były działania lub zaniechania jego własnych pracowników.

- W przypadku zamiaru zatrudnienia Podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z nim umowę o podwykonawstwo, przed przystąpieniem Podwykonawcy do wykonania robót. Szczegółowy przedmiot robót zostanie określony w umowie o podwykonawstwo lub w formie załącznika do umowy, stanowiącego jej integralną część.

- Projekt takiej umowy, której przedmiotem są roboty wraz ze szczegółowym przedmiotem robót powierzonych Podwykonawcy, Wykonawca lub Podwykonawca doręcza Zamawiającemu przed przystąpieniem Podwykonawcy do wykonania tego zakresu robót jako zgłoszenie Podwykonawcy. Zgłoszenie Podwykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zgłasza Wykonawcy i Podwykonawcy sprzeciw wobec wykonania robót przez Podwykonawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia. Zgłoszenie sprzeciwu wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy

- Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, że:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty;

- przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót, które ściśle odpowiadają części zakresu określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w załączniku nr 1, instrukcji montażu producenta klimatyzatora oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

- ustalone dla Podwykonawcy ceny jednostkowe nie mogą przekraczać cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy na ten sam zakres robót;

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego;

- Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z wykonaniem umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części lub całości umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy, wykazy personelu 
i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca w celu wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy;

- Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących wykonania umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy;

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

- W każdej umowie zawieranej przez Wykonawcę z Podwykonawcą muszą ponadto zostać zawarte postanowienia, że Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności, przekazu oraz powierzyć wykonania robót dalszemu Podwykonawcy.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy 
o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty,  wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, nie później niż 5 dni przed jej zawarciem.

- Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty,
a także projekt jej zmiany, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.

- Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 11 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, tak w terminie określonym 
w ust. 11 Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy 
o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  a także projektu jej zmiany, lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu do umowy 
o podwykonawstwo na zasadach określonych w ust. 11-13.

- Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady określone w ust. 10-15.

- Powierzenie wykonania zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w
ust.  3 – 16.

- Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy wykonania przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie wykonania przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

- Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie 
o podwykonawstwo, Wykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 22, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 21, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 22 uwag wykazujących niezasadność  bezpośredniej  zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 25 i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót, których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia.

- Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę robót.

- Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

- Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

§ 5

Zasady BHP

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę zgodnie ze złożoną ofertą, przepisami BHP i ppoż., przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, normami sanitarnymi oraz ewentualnymi zaleceniami Zamawiającego, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy.

- Zasady współdziałania Wykonawcy i Zamawiającego, a także pozostałych jednostek i instytucji wojskowych, na terenie których roboty będące przedmiotem umowy są wykonywane, uwzględniające sposób postępowania w przypadku zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę ustala:

  - w przypadku Zamawiającego – Inspektor BHP z ramienia Zamawiającego;

  - w przypadku pozostałych jednostek i instytucji wojskowych – właściwi Inspektorowie BHP.

- Zasady współdziałania oraz wskazanie koordynatora ds. bhp określa każdorazowo porozumienie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do umowy.

- Brak porozumienia z daną jednostką lub instytucją wojskową, na terenie których robota  będąca przedmiotem umowy jest wykonywana, nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązków wynikających z ust. 1.

- Wybór koordynatora ds. bhp nastąpi spośród osób, którymi posługuje się Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy, jednocześnie z podpisaniem umowy.

§ 6

Ochrona środowiska

- Wykonawca odpowiada za ochronę środowiska na terenie wykonywania robót 
i w ich otoczeniu.

- Wykonanie robót w zakresie montażu, kontroli szczelności urządzeń klimatyzacyjnych odbywać się będzie przez osoby posiadające odpowiedni certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20 ust 4 i 5 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U.2019.2158 z późn. zm.) z zastrzeżeniem §3 ust. 20.

- Wykonawca winien posiadać przez cały okres obowiązywania umowy i okazać

Zamawiającemu na każde jego żądanie Certyfikat dla Przedsiębiorców o których mowa w art. 29 Ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych  fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U.2019.2158 z późn. zm.), (wzór zgodny z art. 1 pkt 12 lit b Dz. U. 2017.1567) z zastrzeżeniem 
§3 ust. 20.

- Wykonawca po wykonaniu montażu oraz kontroli szczelności urządzeń klimatyzacyjnych zawierających powyżej 5 ton ekwiwalentu CO2 lub 3 kg środka chłodniczego przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej informacje niezbędne do  wypełnienia Karty Urządzenia.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia robót, objętych umową, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 Ustawy o odpadach (Dz.U.2020.797 - t. j. ).

- Wykonawca jest zobowiązany postępować na własny koszt z odpadami powstałymi w czasie świadczenia robót objętych przedmiotem niniejszej umowy w sposób zgodny z zapisami Ustawy o odpadach (Dz.U.2020.797 - t. j.)

- Warunkiem odbioru prac związanych z przedmiotem umowy powinno  być między innymi usunięcie wszystkich odpadów powstałych w wyniku świadczenia robót z terenu Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy winno zawierać koszt wykonania prac objętych przedmiotem Umowy (wraz z  utylizacją odpadów ).

§ 7

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający do 3 dni roboczych od podpisania umowy przekaże Wykonawcy front robót (miejsce montażu klimatyzatorów w obiekcie) wraz ze znajdującymi się na nim, urządzeniami technicznymi. Ponadto Zamawiający określi również drogi dojazdowe do przekazanego frontu robót.

- Zamawiający poinformuje użytkowników obiektów, na których są realizowane roboty objęte umową z 2-dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie rozpoczęcia prac.

- Zamawiający przekaże sukcesywnie Wykonawcy klimatyzatory do montażu zgodnie z wykazem na podstawie protokołu przekazania (załącznik nr 9).

§ 8

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają, na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy – (kopia kosztorysu cenowego stanowi załącznik nr 2 do umowy) wynagrodzenie w wysokości:

- netto ……………….. zł

słownie: …………………………………………………………………………...

- brutto ………………. zł

słownie: …………………………………………………………………………...

- Wartość wykonanych robót powinna wynikać z kosztorysu powykonawczego sporządzonego na podstawie ilości faktycznie wykonanych robót, oraz cen jednostkowych zawartych w kosztorysie załączonym do oferty Wykonawcy.

- Gdy ilości wykonanych robót i zużytych materiałów będzie mniejsza od ilości przedstawionych w przedmiarach sporządzonych przez Zamawiającego, wówczas wysokość wynagrodzenia określona w ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszona przy zachowaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

- Nie przewiduje się możliwości waloryzacji cen jednostkowych podanych 
w kosztorysie ofertowym.

- Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej.

- Fakturę końcową za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży 
w terminie do 5 dni po dokonaniu odbioru końcowego przez Zamawiającego, lecz nie później niż do …………………………………………………………………………

- Do faktury Wykonawca dołączy:

- protokół odbioru robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców;

- kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców za wykonane przez nich roboty;

- kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania właściwie wystawionego przez Wykonawcę oryginału faktury.

- Zamawiający dokona  zapłaty wynagrodzenia po spełnieniu przez Wykonawcę poniższych warunków:

- przedłoży prawidłowo wypełnioną, zgodnie z umową fakturę VAT;

- dołączy do faktury komplet dokumentów, o których mowa w ust. 7;

Pozytywna weryfikacja ww. dokumentów jest podstawą do uruchomienia procedury zapłaty.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w ust. 7, albo nie spełni warunków z ust. 9, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów albo spełnienia odpowiednich warunków. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 7 i 9, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

- Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Roboty dodatkowe, które wynikną w trakcie realizacji zadania nie mogą być wykonywane w ramach niniejszej umowy, a jedynie na odrębne zamówienie Zamawiającego.

§ 9

Przedstawiciele stron

- Wykonawca  ustanawia  kierownika  robót, który go reprezentuje w  osobie:

………………………………………, tel. ……………………………

- Wykonawca  w  pełni  odpowiada  za  czynności  kierownika  robót.

- Zamawiający  ustanawia  nadzór  inwestorski:

- inspektor  robót  instalacyjnych  w  osobie:

……….……………………………, tel. ……………………………

- Z zastrzeżeniem uprawnień należących do inspektora nadzoru, Kierownik Infrastruktury Zamawiającego koordynuje i nadzoruje wykonanie umowy ze strony Zamawiającego.

- Zmiana kierownika robót i inspektora robót instalacyjnych bądź innych przedstawicieli stron, nie wymaga zmiany niniejszej umowy. O zmianach tych strony zawiadamiają się pisemnie.

§ 10

Uprawnienia Zamawiającego wynikające z kontroli procesu wykonywania umowy

- Niezależnie od uprawnień wynikających z innych postanowień umowy Zamawiającemu, przez swoich przedstawicieli, o których mowa w § 9 ust. 3 i 4 umowy, przysługuje prawo kontroli procesu wykonywania robót w trakcie ich realizacji. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty montażowe w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go, w formie pisemnej, do usunięcia wad lub zmiany sposobu wykonania, wyznaczając mu 
w tym celu odpowiedni termin.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady spowodowane przez siebie jak i przez Podwykonawców w trakcie wykonywania robót, dokonując ich usunięcia bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru.

- Jeżeli wady nie zostaną usunięte w powyższym terminie Zamawiający zastosuje kary umowne zgodnie z § 12 umowy, a także ma prawo odstąpić od umowy, uznając odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

§ 11

Odbiór robót

      - Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót załącznik nr 3 podpisanego przez komisję odbioru, w składzie której znajdą się co najmniej następujące osoby:

- przedstawiciele Zamawiającego - Inspektor nadzoru i Kierownik Infrastruktury,

- przedstawiciele Wykonawcy - Kierownik robót.

- Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru, jeżeli stwierdzi, że Wykonawca nie zakończył robót i urządzenie nie zostało należycie przygotowane do odbioru.

- Wady i usterki stwierdzone przy odbiorze przedmiotu umowy muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, w  terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru urządzenia nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają one użytkowania urządzenia zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do obniżenia wynagrodzenia umownego w odpowiednim stosunku do utraconej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej.

- Jeżeli wady opisane w ust. 3 nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie Gwarancji jakości na wykonany montaż, w wyznaczonym terminie, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin ich usunięcia. W przypadku niedotrzymania tego terminu zleci usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, niezależnie od naliczenia kar umownych zgodnie z § 12 umowy. O powyższych czynnościach Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.

§ 12

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

  - 150 zł wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia, w przypadku niewykonania przedmiotu umowy 
w terminie;

  - 150 zł wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad 
i usterek stwierdzonych w okresie wykonywania umowy, przy odbiorze robót, 
w okresie gwarancji lub rękojmi;

  - 10% wynagrodzenia umownego brutto kreślonego w § 8 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, z zastrzeżeniem pkt. 4);

  - 10% brutto niewykonanej części robót za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w przypadku częściowego wykonania przedmiotu umowy,

  - 100 zł za naruszenie przez Wykonawcę innych obowiązków wynikających 
z umowy za każde stwierdzone przez Zamawiającego uchybienie z osobna;

  - 30 zł brutto za każdą przepustkę z osobna w przypadku zniszczenia lub zgubienie przepustki;

  - za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 250 zł pomnożone przez liczbę dni, w których w okresie realizacji umowy nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych pracowników świadczących roboty na podstawie umowy o pracę zgodnie z §3 ust. 23 lub za

każdą osobę, która świadczy pracę w ramach niniejszej umowy i nie jest ujęta ww. wykazie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, za wyjątkiem okoliczności określonych w § 14 ust. 2 i 3 oraz przewidzianych 
w niniejszej umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie także prawo naliczania kar umownych 
w następujących wypadkach i wysokościach:

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom - 100 zł za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia;

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, lub projektu jej zmian – 100 zł za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia;

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – 100 zł za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia;

  - za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie – 100 zł za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia;

  - za dopuszczenie do wykonywania robót objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową –10% wynagrodzenia umownego brutto kreślonego w § 8 ust. 1 umowy.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 2-4, mogą podlegać stosownemu łączeniu.

- Łączna wysokość kar umownych, które naliczyć może Zamawiający nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy.

- Jeżeli kara umowna, z któregokolwiek tytułu wymienionego w umowie nie pokrywa poniesionej szkody, bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone, to Strona, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

- Ustanowione w umowie odszkodowania na ogólnych zasadach lub w formie kar pieniężnych oraz zapłata tych odszkodowań lub kar przez Wykonawcę jako odpowiedzialnego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających 
z umowy.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą 
z żądaniem zapłaty. Zamawiający ma prawo potrącić należność z tytułu zastosowania kary umownej z dowolnej należności Wykonawcy, o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie i na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku opóźnienia terminu płatności wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem 
§ 8 ust. 10 umowy.

§ 13

Gwarancja

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi nie może być krótszy niż okres wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego.

- W przypadku, gdy okres gwarancji na wykonane prace montażowe udzielonej przez Wykonawcę, Zamawiającemu jest dłuższy niż okres rękojmi wynikający 
z przepisów Kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia odpowiedzialności z tytułu rękojmi na czas trwania gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu …….. miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy (montaż klimatyzatorów).

- Bieg i termin rękojmi rozpoczynają się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Oświadczenie gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego Zamawiającemu.

- Wykonawca ma obowiązek na wniosek Zamawiającego usunąć 
w wyznaczonym terminie wady lub usterki powstałe w okresie trwania rękojmi 
i gwarancji.

- W przypadku nieusunięcia w wymaganym terminie przez Wykonawcę usterek 
i wad ujawnionych w okresie trwania rękojmi lub gwarancji Zamawiający może zlecić osobie trzeciej ich usunięcie, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

- Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w każdym przeglądzie gwarancyjnym oraz odbiorze ostatecznym związanym z rękojmią i gwarancją.

§ 14

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający, poza innymi przypadkami uprawniającymi do odstąpienia od niniejszej umowy określonymi w przepisach Kodeksu cywilnego (w tym w ramach uprawnień z tytułu rękojmi za wady) oraz w niniejszej umowie, może odstąpić od umowy w przypadkach, gdy:

  - zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub nastąpi rozwiązanie Wykonawcy;

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

  - organ egzekucyjny dokonał zajęcia wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy;

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn, mimo pisemnego wezwania Zamawiającego do podjęcia prac, nie rozpoczął wykonywania prac zgodnie z niniejszą umową w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy;

  - bieżąca kontrola postępu wykonania przedmiotu umowy, wykazuje, że nie dojdzie do wykonania robót w terminie umownym, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy (okresu doręczenia wezwania oraz czas konieczny do udzielenia odpowiedzi nie wlicza się do biegu terminu);

  - Wykonawca dokonał cesji wierzytelności bądź przekazu zapłaty wynagrodzenia niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

  - ilość wadliwie wykonanych robót przekroczy 5 % ogólnej wartości przedmiotu umowy;

  - łączna wartość naliczonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto;

  - w przypadkach przewidzianych w umowie;

– w terminie do  14 dni  od stwierdzenia wystąpienia którejkolwiek z okoliczności.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Ponadto,  Zamawiający   zastrzega   sobie   możliwość  odstąpienia   od   umowy

w przypadku:

    - decyzji o wyłączeniu obiektu lub jego części z użytkowania albo decyzji o przekazaniu go innemu podmiotowi;

    - braku planu finansowego;

    - kiedy zakończenie prac nie jest możliwe w terminie do dnia 30.07.2020 r.

-w terminie do 14 dni od stwierdzenia wystąpienia którejkolwiek z okoliczności.

4. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Zamawiający  nie dokonuje zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w okresie 30 dni od upływu terminu ustalonego w § 8 ust. 8 umowy

- Zamawiający opóźnia się z przekazaniem obiektów podlegających robotom o ponad 15 dni w stosunku do terminu ustalonego w §7 ust.1 umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

-w terminie do 14 dni od stwierdzenia wystąpienia którejkolwiek z okoliczności.

5. Odstąpienie od umowy następuje za skutkiem na przyszłość, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń 
- w szczególności - z tytułu kar umownych, roszczeń odszkodowawczych, rękojmi 
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

6. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy:

- Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego wstrzymania 
i zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt  tej  strony,  z  której  winy  nastąpiło  odstąpienie  od  umowy;

- strony sporządzą w terminie 5 dni od daty odstąpienia, protokół odbioru wykonanych robót. Protokół odbioru będzie stanowił w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia robót;

- Wykonawca w terminie do 5 dni od daty odstąpienia usunie z miejsc montaży dostarczone lub wzniesione tymczasowe urządzenia oraz uporządkuje miejsca montaży.

- W przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. W tym przypadku zabezpieczenie przerwanych robót, usunięcie z miejsc montaży zbędnych urządzeń oraz jego uporządkowanie nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za  które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

  - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń nabytych w celu wykonania umowy po cenach nabycia;

  - przejęcia miejsc montażów

9. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie ust. 2, 3 Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu kary umowne przewidziane 
w § 12 ust. 3 umowy oraz żadne inne roszczenia.

10. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§ 15

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, 
z zastrzeżeniem ust. 6 i § 9 ust. 5 umowy.

- Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

  - odnośnie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikających z opóźnienia Wykonawcy, w szczególności:

    - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania miejsc montaży;

    - gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót;

    - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej;

    - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

    - w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy;

  - odnośnie zmniejszenia zakresu robót i obniżenia wynagrodzenia umownego 
o wartość robót zaniechanych w przypadku:

    - decyzji o wyłączeniu całości albo części obiektu z użytkowania;

    - ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na wykonanie przedmiotu umowy;

    - jeżeli udzielenie zamówienia dodatkowego spowoduje konieczność zaniechania wykonania części robót;

  - odnośnie zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

    - o którym mowa w § 8 ust. 3 umowy;

    - ustawowej zmiany podatku VAT.

- Ponadto, przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót montażowych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, terminu ich wykonania, należnego wynagrodzenia umownego, sposobu wykonywania i odbioru robót, gdy są one następstwem:

- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;

- wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót;

- gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że nie wpłyną one na zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego i nie spowodują obniżenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych.

- Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmianami, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

- opis propozycji zmiany;

- uzasadnienie zmiany;

- obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy;

- opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

- O wszelkich zmianach nazwy, adresu i danych identyfikacyjnych firmy oraz numeru rachunku bankowego Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego pod rygorem poniesienia kosztów związanych z brakiem właściwych danych u Zamawiającego oraz rygorem uznania za doręczoną korespondencji kierowanej na ostatnio wskazany przez Wykonawcę adres. Zmiany te nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.

- Wykonawca nie może domagać się zmiany postanowień zawartej umowy 
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z umowy.

§ 15’

Zmiany umowy

- Żadna ze Stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia, mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga itp.

- Termin wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ulegają przedłużeniu o czas opóźnienia spowodowanych udowodnionymi przez Stronę okolicznościami związanymi z siłą wyższą.

- Strona powołująca się na zwolnienie lub graniczenie odpowiedzialności kontraktowej, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności związanych z siłą wyższą oraz po powzięciu wiadomości o ich upływie na terminowe i prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, powiadomi na 
piśmie drugą Stronę o przedmiotowym zdarzeniu i wykaże jego wpływ na jej zdolność do wykonania zobowiązań umownych.

§ 16

Zakaz przeniesienia zobowiązań

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia zobowiązań, wynikających 
z niniejszej umowy, na podmioty trzecie. Czynność taka jest nieważna i jako taka nie wywołuje skutków prawnych.

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia wierzytelności na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja wierzytelności bez takiej zgody jest bezskuteczna dla Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 i 2 dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

§ 17

Ochrona Informacji niejawnych

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów zgodnie z ustawą 
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz.  742).

- Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie świadczonych robót i ścisłego ich przestrzegania.

Dotyczy to w szczególności:

  - posiadania przez pracowników Wykonawcy przepustek upoważniających do wejścia na teren obiektu i ich rozliczenia po wykonaniu robót – w przypadku nierozliczenia się z przepustek z powodu ich zgubienia lub zniszczenia Wykonawca zostanie obciążony odpowiednią karą umowną zgodnie z § 12 ust. 2

- wcześniejszego uzgadniania z Zamawiającym dostępu do obiektu po godzinach pracy;

- zakaz używania na terenie objętym umową aparatów latających oraz urządzeń służących do przetwarzania obrazu i dźwięku.

- Zabrania się przekazywania informacji o charakterze niejawnym poprzez środki ogólnodostępnej telefonii stacjonarnej i komórkowej.

- Zabrania się używania na terenie objętym umową aparatów latających oraz urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku.

- Wykonawca lub Podwykonawca, który będzie realizował (dostarczał), przedmiot zamówienia na terenie Odbiorcy lub jednostek organizacyjnych będących na zaopatrzeniu, a do tego zadania będzie korzystał z pracowników nie będącymi obywatelami narodowości polskiej (cudzoziemców), jest zobowiązany spełniać wymagania zawarte w:

- ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (tj. Dz.U. z 2020r. poz.35);

- ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1482);

- ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i  członków ich rodzin (tj. Dz. U z 2019  poz. 293);

- rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji  świadczeń (Dz.U. z 2019 poz. 2345);

- rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2018 poz. 1264);

6) obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23

listopada  2018r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  sprawie  przypadków,  w  których

powierzenie  wykonywania  pracy  cudzoziemcowi  na  terytorium

Rzeczypospolitej  Polskiej  jest  dopuszczalne  bez  konieczności uzyskania

zezwolenia na pracę. (Dz.U. z 2018 poz. 2273);

7) decyzji Nr 19/MON  Ministra Obrony  Narodowej  z  dnia 24 stycznia  2017 r.

w sprawie organizowania współpracy   międzynarodowej w  resorcie obrony

narodowej (Dz.U. MON z 2017 poz. 18) (Rozdział 6. Wstęp  cudzoziemców

na obszar chronionego obiektu wojskowego).

- W przypadku niespełnienia warunków zawartych w powyższych dokumentach, wykonanie zadania przez Wykonawcę będzie możliwe wyłącznie przez pracowników posiadających obywatelstwo polskie.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy składa stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków dopuszczających realizację przedsięwzięcia przez zatrudnionych u siebie cudzoziemców  (dotyczy  również  podwykonawców), którego wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy.

- Wykonawca, który do wykonania zadania będzie zatrudniał u siebie cudzoziemców jest zobowiązany do:

- poinformowania   Zamawiającego   o   zatrudnieniu    przez   siebie    lub   przez

Podwykonawcę  cudzoziemców,   podając   ich   dane   personalne   (imię

i  nazwisko,  datę urodzenia, nazwę jednostki  organizacyjnej, numer  paszportu),

nie później jednak jak w dniu złożenia oferty, a także ewentualnego

potwierdzenia posiadania przez tych pracowników dokumentów potwierdzających

ich uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych (tylko gdy takie uprawnienia

będą wymagane),

2) złożenia  oświadczenia  za  zatrudnionych  pracowników  o przestrzeganiu  przez

nich  wewnętrznych   przepisów  obowiązujących   w  obiektach  i   na  terenach

Zamawiającego,  którego  wzór   stanowi   załącznik  nr  6  do  umowy

- Na  podstawie decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony  Narodowej z dnia 24 stycznia

2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony

narodowej ( Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 18)  Rozdział 6. Wstęp cudzoziemców

na  obszar  chronionego  obiektu  wojskowego,  w  przypadku   wskazania  przez

Wykonawcę cudzoziemców do przeprowadzenia wizji lokalnej, realizacji czynności przewidzianych zakresem umowy lub innych czynności niezbędnych do właściwej realizacji umowy, istnieje obowiązek uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia jednorazowego na wstęp cudzoziemców na teren jednostki wojskowej.

Wykonawca musi  uwzględnić:

-minimum  14  dniowy  termin  informowania  Zamawiającego  przy  planowaniu

realizacji  przez  cudzoziemców  czynności  na  terenie  jednostki  wojskowej,

podając ich dane personalne: imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę jednostki

organizacyjnej i numer paszportu – dotyczy cudzoziemców z państw

członkowskich NATO i UE;

- minimum  21  dniowy  termin  informowania  Zamawiającego  przy  planowaniu

realizacji  przez  cudzoziemców  czynności  na  terenie  jednostki  wojskowej,

podając  ich  dane  personalne:   imię  i  nazwisko,  datę   urodzenia,   nazwę

jednostki  organizacyjnej  i  numer paszportu – dotyczy cudzoziemców spoza

państw członkowskich NATO i UE;

W wyniku odmowy cudzoziemców Wykonawca dokona niezwłocznie zmiany

personelu planowanego do właściwej realizacji umowy.

10. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi przepisami

dotyczącymi zasad przebywania na terenie Zamawiającego oraz

bezwzględnie ich przestrzegać.

11 Złożenie  oświadczeń  niezgodnych ze stanem  faktycznym będzie  traktowane

jako nieprzestrzeganie niniejszych  zasad. Warunkiem dopuszczenia do  pracy

cudzoziemców  jest  otrzymanie   Jednorazowego   Pozwolenia  ( z  imiennym

wykazem osób),  do   wstępu na  teren    administrowany   przez  11 WOG  lub

jednostki organizacyjne będące na zaopatrzeniu, wydanego przez właściwego

dowódcę.

12.Przez pracowników w rozumieniu niniejszych zasad rozumie się także osoby      nie będące pracownikami, przy pomocy których Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonują roboty. Natomiast przez zatrudnienie rozumie się także wykonywanie czynności na podstawie stosunku prawnego wynikającego z prawa cywilnego.

§ 18

Stosowanie przepisów

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póz. zm.), a w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych szczegółowych aktów prawnych obowiązujących w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszej umowy.

§ 19
Zarządzanie realizacją Umowy

- Zamawiający wyznacza: …………………..  do kontroli realizacji przebiegu Umowy.

- Zakres kontroli dotyczyć będzie w szczególności:

- zgodności wykonania przedmiotu Umowy w zakresie jakościowym oraz ilościowym;

- terminowości w zakresie dostarczania faktur wraz z wymaganą zapisami umowy dokumentacją;

- kontrola przebiegu uwzględniania reklamacji oraz czasu usuwania usterek;

- innych czynności mających wpływ na realizację Umowy.

§ 20

Ochrona Danych Osobowych

            - Zamawiający  oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)  2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str.1), wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w toku procedury udzielania zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz w toku wykonania umowy.

            - Wzór klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 4 
do Umowy.

            - Wykonawca  oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)  2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str.1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w toku procedury udzielania zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz w toku wykonania umowy.

            - Strony zobowiązują się do zachowania w poufności informacji obejmujących dane osobowe osób fizycznych uzyskanych w toku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz w związku z wykonaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw osób fizycznych.

            - Strony zobowiązują się do usunięcia danych osobowych, o których mowa w ust. 1 do dnia zakończenia wykonywania umowy lub do czasu niezbędnego do archiwizacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub do czasu zakończenia 0  trwałości projektu.

§ 21

Postanowienia końcowe

- Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie 
z następującą kolejnością: umowa, opis przedmiotu umowy- wykaz budynków i klimatyzatorów, zapytanie ofertowe (w zakresie nie ujętym wyżej), oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym  jej  integralną  część  kosztorysem  ofertowym.

- Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny  właściwy  rzeczowo  i  miejscowo  dla  siedziby  Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 
1 egz. dla Wykonawcy oraz 2 egz. dla Zamawiającego.

- Załączniki do umowy:

Nr 1 - Opis przedmiotu umowy – wykaz budynków i klimatyzatorów;

Nr 2 - Oferta Wykonawcy (kosztorys ofertowy ) – kopia Wykonawcy;

Nr 3 - Protokół odbioru robót;

Nr 4 - Klauzula informacyjna;

Nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu warunków dopuszczających realizację

przedsięwzięcia przez zatrudnionych cudzoziemców;

Nr 6 - Oświadczenie za zatrudnionych pracowników o przestrzeganiu przez nich

wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach i na terenach

Zamawiającego;

Nr 7 - Porozumienie BHP (dla egz. umowy nr 2,3);

Nr 8 - Wykaz czynności wymagających zatrudnienia na umowę o pracą;

Nr 9 - Protokół przekazania urządzeń do montażu.

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |
| …………………………………. | ………………………….... |