Załącznik nr 2 do SWZ

UMOWA nr SP.271.4.2023

zawarta w Kaliszu Pomorskim w dniu ………………………….. roku pomiędzy

Gminą Kalisz Pomorski

ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski, NIP: 674-100-23-20

reprezentowaną przez:

Burmistrza Kalisza Pomorskiego  – Janusza Garbacza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Katarzyńskiej-Mazur

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………., ul. ………………….., …..-….. ……………… NIP …………….., REGON ……………, reprezentowanym przez ………………………….. – ……………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

o treści następującej:

§1

Przedmiot umowy

1.   Zgodnie z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr SP.271.4.2023 przeprowadzonym w

trybie podstawowym   „Zamawiający” zleca a „Wykonawca” przyjmuje do wykonania zadanie

pt. „Bezpieczeństwo kaliskich rowerzystów i pieszych na drodze z pierwszeństwem”.

- Zakres inwestycji obejmuje budowę Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim oraz doposażenie przejścia dla pieszych znajdującego się przy ul. Grunwaldzkiej w Kaliszu Pomorskim.

Zakres robót obejmuje:

- część I – doposażenie przejścia dla pieszych na ul. Grunwaldzkiej w Kaliszu Pomorskim:

Zakres prac obejmuje doposażenie przejścia dla pieszych w następujące elementy infrastruktury:

- próg zwalniający wyspowy o wym. 1800x2000x65 mm z PCV – (1 komplet składający się z 2 szt.)

- radarowy wyświetlacz prędkości zamontowany na słupie + zasilanie solarne. Dzięki wbudowanemu w tablice LED radarowi mikrofalowemu dokonuje pomiaru prędkości jadących samochodów i w czytelny sposób wyświetla jej wartość.

- część II – budowa miasteczka ruchu drogowego z zakupem symulatora przy Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim:

Miasteczko Ruchu Drogowego powinno składać się z następujących elementów:

- Tor jazdy o powierzchni 15 m x 20 m:

- Oznakowanie poziome cienkowarstwowe szerokość pasa drogowego 2 m– malowanie obrysu farbą poliuretanową,

- Jedno przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną (sygnalizator 3/2-komorowy dla ruchu pieszo-kołowego 2 szt.)

- Jeden przejazd kolejowy z sygnalizacją świetlną (sygnalizator kolejowy bez rogatki                     2 szt.)

- Mini znak drogowy odblaskowy wraz z słupami ocynkowanymi oraz elementami mocującymi (około 30 szt. – rodzaje znaków drogowych do uzgodnienia z Inwestorem)

- Samoobsługowa stacja naprawy rowerów;

Skład zestawu:

- stojak na rowery na którym można powiesić rower, włożyć rower z przodu lub z tyłu, może być z siedziskiem,

- pompka przymocowana stalową linką do stojaka,

- zestaw kluczy przymocowanych stalową linką,

- Centrum szkoleniowe „Klasa na Drodze”, składające się z plenerowej klasy do przeprowadzania lekcji oraz samokształcenia się uczniów i rodziców w tematyce bezpiecznej jazdy rowerem oraz udzielania pierwszej pomocy.

„Klasa na Drodze” ma być zlokalizowana pod wiatą edukacyjną o wymiarach 8 m x 4 m w której znajdować się będą:

- tablice edukacyjne; jedna ma być przystosowana do pisania, na pozostałych mają znajdować się przygotowane edukacyjne treści przekazujące wiedzę dotyczącą ruchu drogowego oraz pierwszej pomocy. Na tablicach mają być umieszczone kody QR, które poprowadzą do ciekawych przygotowanych na tą okoliczność filmów i bajek edukacyjnych,

- ławki szkolne oraz stół z grą planszową „Z rowerami po drodze” – ławki szkolne umożliwią korzystanie uczniom z „Klasy na Drodze” podczas lekcji. Natomiast gra planszowa „Z rowerami po drodze” polegająca na umieszczeniu na dużej lawie planszy do gier. Gra nawiązywać ma do Gminy Kalisz Pomorski, po której uczestnicy zabawy będą się poruszać. Na planszy mają znajdować się także kody QR do treści edukacyjnych oraz zadań związanych z grą.

Dodatkowe elementy MRD:

- stojak na rowery,

- kosz na śmieci,

- tablice z treściami edukacyjnymi,

- gra utrwalająca zdobytą podczas zajęć wiedzę.

W ramach projektu przygotowane mają być animowane firmy dla dzieci oraz edukacyjne filmy instruktażowe dla starszych użytkowników Kaliskiego MRD. Tematyką filmów ma być bezpieczeństwo ruchu drogowego, zasady ruchu drogowego, bezpiecznej jazdy po Kaliszu Pomorskim i okolicach, newralgiczne miejsca na drogach w Gminie w uwzględnieniem ruchu rowerowego i pieszego, oraz pierwszej pomocy dotyczącej udzielania pierwszej pomocy (film animowany i instruktażowy).

- Symulator szkoleniowy przeznaczony do nauki w zakresie bezpiecznego korzystania  z przejścia dla pieszych. Symulator ma umożliwiać, bezpieczną naukę korzystania z przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji, możliwość szkolenia przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, naukę podejmowania decyzji o możliwości przejścia przez jezdnie, naukę obserwacji pojazdów i oceny odległości. Symulator kontrolować powinien zachowania ucznia wobec innych użytkowników drogi (kolizja pojazdu z pieszym), zachowanie wobec sygnalizacji świetlnej (wtargniecie na jezdnie na czerwonym świetle).

Wyjaśnienia do wskazanego wyżej zakresu robót:

- Opis stanu istniejącego terenu Miasteczka Ruchu Drogowego

Istniejący teren przy Szkole Podstawowej, jest utwardzony, pokryty nawierzchnią z kostki betonowej, która wymaga oczyszczenia przed przystąpieniem do aplikacji oznakowania poziomego.

- Założenia materiałowe do progu zwalniającego wyspowego

Ulica Grunwaldzka posiada nawierzchnie z kostki kamiennej. Teren w miejscu lokalizacji progu zwalniającego wyspowego w ulicy Grunwaldzkiej należy rozebrać i wykonać wylewkę betonową gr. 20 cm.

- Zakres zamówienia obejmuje również:

- wywóz oraz utylizację wszelkich materiałów porozbiórkowych,

- dostarczenie niezbędnych certyfikatów i atestów na materiały i urządzenia,

- przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu szczegółowego zestawienia kosztów w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Zestawienie nie będzie podstawą rozliczenia inwestycji, będzie stanowiło element pomocniczy w przypadku wystąpienia robót zaniechanych lub zamiennych. Zestawienie służyło będzie również do określenia maksymalnych wartości umów o podwykonawstwo, po przekroczeniu których Zamawiający zgłosi sprzeciw. Zestawienie musi uwzględniać  szczegółowy, pełen zakres robót  przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia. Zestawienie podlega akceptacji zamawiającego,

4.    Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego

zamówienia określa SWZ wraz załącznikami  - zdjęciami poglądowymi przedstawiającymi

zakres miasteczka ruchu drogowego oraz przejścia dla pieszych w ul. Grunwaldzkiej,

tabelaryczne zestawienie elementów składowych MRD oraz przejścia dla pieszych.

5.   Powyższe dokumenty  stanowią załączniki do SWZ.

6.   Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z:

- dokumentacją i uzgodnieniami,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

7.  Zastosowanie zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń, zaniechanie wykonania przez

Wykonawcę określonych robót budowlanych w związku z zastosowaniem rozwiązań

zamiennych może nastąpić po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę aneksu do

umowy, w którym strony wyrażą zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych oraz ustalą

wynagrodzenie należne Wykonawcy po zastosowaniu rozwiązań zamiennych.

8. Konieczność wykonania robót zamiennych lub zaniechanych winna być stwierdzona w

protokole konieczności wykonania robót  zamiennych lub zaniechanych, podpisanym przez

Zamawiającego i Wykonawcę.

9. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały oraz urządzenia, określone co do rodzaju, standardu i ilości w załączonej dokumentacji i umowie oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

10. Materiały oraz urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa powyżej, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji załączonej do SWZ.

11. Wykonawca zobowiązany jest:

- posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty stwierdzające dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania,

- do protokolarnego przejęcia terenu budowy,

- do utrzymywania terenu budowy zgodnie z zasadami BHP,

- do zabezpieczenia i oznakowania na własny koszt terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór.

12. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: prace budowlane (operatorzy maszyn, pracownicy fizyczni).

13. Wykonawca przedstawi  zamawiającemu na każde żądanie oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę osób  wykonujących prace budowlane w ramach niniejszego zamówienia.  Oświadczenie winno zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

14. Nieprzedłożenie oświadczenia, o których mowa w ust. 14 traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace budowlane.

§2

Gwarancje

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy na okres ….. lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi za wady wynosi …..  lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego

przedmiotu umowy.

§3

Kierownictwo nad wykonaniem robót

- Wykonawca wyznaczy  osobę  odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym, która będzie stale przebywała na budowie gdy będą prowadzone roboty.

- Zamawiający wyznaczy osobę uprawnioną do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i załącznikami do SWZ wykonania przedmiotu umowy.

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

- Strony ustalają  następujące terminy realizacji zadania:

- termin przekazania placu budowy wraz z dokumentacja techniczną – w ciągu 3 dni od podpisania umowy;

- termin rozpoczęcia robót – w dniu przekazania placu budowy;

- termin wykonania przedmiotu zamówienia – 50 dni od dnia podpisania umowy;

- termin odbioru  końcowego nastąpi  w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu ukończenia prac.

- Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się wykonanie wszelkich robót budowlanych.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,

- jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może:

- odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub

- dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia Wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:

………………….. zł netto + podatek VAT …..% tj. …………… zł = ………………….. zł brutto, słownie:  ……………………………………………………………………………………. złotych brutto.

- Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi ryczałtowo.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 6, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie po:

  - protokolarnym odbiorze robót,

  - doręczeniu faktury / rachunku  przez Wykonawcę.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty podwykonawcom, o których mowa w ust 3,  Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zgodnie z postanowieniami art. 465 Ustawy PZP.

- Wykonawca może przesłać  fakturę elektroniczną na adres ratusz@kaliszpom.pl .

- Faktura / rachunek  wystawiony przez Wykonawcę będzie płatny przelewem na konto numer ………………………………………………………………….. w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury / rachunku.

- Wykonawca wystawi fakturę / rachunek zgodnie z poniższymi danymi:

Nabywca: Gmina Kalisz Pomorski, ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski, NIP: 674-100-23-20,

Odbiorca: Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski (niniejsza adnotacja może być zawarta w uwagach).

15. Zamawiający będzie realizował płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

§6

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcom, pod warunkiem złożenia w ofercie oświadczenia o zamiarze powierzenia określonych prac podwykonawcom.

- Zmiana zakresu prac / ilości realizowanego przez podwykonawców, zgłoszenie nowych części do realizacji przy pomocy podwykonawców, zmiana podwykonawcy dla swej ważności nie wymaga aneksu do umowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem.

- Zastosowane zmian, o których mowa w ust. 2 może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

- przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż 30 dni,

- materiały użyte do wykonania są niezgodne z umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- nie określono zakresu robót powierzonego podwykonawcy,

- umowa przewiduje zapłatę podwykonawcy wyższego wynagrodzenia za realizację części świadczenia objętej umową o podwykonawstwo, niż kwota wynagrodzenia należnego samemu Wykonawcy za tę część przedmiotu umowy, wynikająca z treści złożonej oferty lub kosztorysu,

- suma wynagrodzeń podwykonawców wynikająca z zawieranych umów o podwykonawstwo będzie wyższa niż wartość oferty,

- uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy uzależnione będzie od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę,

- termin realizacji prac przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcy określony w umowie o podwykonawstwo, będzie dłuższy od terminu określonego w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

- Niezłożenie zastrzeżeń w terminie 14 dni równoznaczne jest z zaakceptowaniem projektu umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7.

- Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia ust. 5-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Podwykonawców i za plac budowy z chwilą jego przejęcia. Wykonawca jest koordynatorem robót wykonywanych przez Podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie   zamówienia.

§7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia netto,

  - w przypadku odstąpienia od  umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto,

  - w przypadku zwłoki polegającej na niewykonaniu umowy w terminie określonym w § 4 niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od umowy już w pierwszym dniu przekroczenia terminu i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto,

  - w przypadku nie skorzystania z uprawnienia wskazanego w pkt. 3 od pierwszego dnia przekroczenia terminu wykonania zamówienia Zamawiający nalicza karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia netto do dnia całkowitego wykonania umowy bądź do dnia jej rozwiązania w wyniku przekroczenia terminu wykonania (kara w tej wysokości obowiązuje również w przypadku przekroczenia terminu usunięcia wad i usterek),

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany już w pierwszym dniu od stwierdzenia, iż niniejsze zamówienie jest wykonywane przez niezgłoszonego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia netto,

  - w przypadku nieprzejęcia placu budowy w terminie wskazanym w §4 ust. 1 pkt. 1 z winy wykonawcy w wysokości 0,1%  wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku nierozpoczęcia robót w terminie wskazanym w §4 ust. 1 pkt. 2 z winy wykonawcy w wysokości 0,1%  wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku braku zmiany umowy z podwykonawcą, po upływie  siedmiu dni od wezwania  do dostosowania jej zapisów do § 6 ust 7 umowy  lub terminu zapłaty do postanowień umowy, o których mowa w § 6 ust. 14 w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia netto,

  - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia netto,

  - w przypadku nieprzedłożenia oświadczenia o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę osób  wykonujących prace budowlane w ramach niniejszego zamówienia w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia netto.

- Łączna  wysokość kar umownych jaką mogą dochodzić strony wynosi 20% wartości netto umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych  z wynagrodzenia  Wykonawcy.

- Po odstąpieniu od umowy strony rozliczają dotychczasowo wykonane prace 
a Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z sumy przysługującej Wykonawcy z tytułu rozliczenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia netto wykonawcy.

§8

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy, w okolicznościach określonych w art. 456 ustawy PZP.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający nie zapłaci kary, o której mowa w §7 ust. 5.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji gdy:

- Wykonawca z własnej winy nie realizuje umowy i po upływie 7 dni od otrzymania  od Zamawiającego pisemnego wezwania nie przystąpi do jej realizacji,

- Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z umowy, w szczególności, gdy wykonuje roboty z udziałem niezgłoszonego podwykonawcy,

- Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową, w tym niezgodnie z projektem lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian w prowadzonych robotach nie dokona,

- Zamawiający zobowiązany będzie dokonać co najmniej 2 razy bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 6, lub bezpośrednie zapłaty dokonane będą na sumę większą niż 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- Odstąpienie od umowy w jednej z sytuacji opisanych w ust 3 powyżej jest odstąpieniem od  umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy oraz Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2.

- W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 i 3 Wykonawca może żądać wynagrodzenia stosownie do wykonanej części przedmiotu umowy.

§9

Zmiany umowy

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy  w sytuacji:

- wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót lub w znaczny sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze (np.: długotrwałe opady deszczu), klęski żywiołowe (np.: powódź, huragan), wystąpienie epidemii;

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, robót dodatkowych które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy;

- w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy mających istotny wpływ na wykonanie umowy w terminie, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności termin umowy może ulec odpowiedniemu przesunięciu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

- Rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, z tym, że Zamawiający nie zamierza rezygnować z istotnych elementów zamówienia,  ograniczenie zakresu może dotyczyć  rezygnacji czy zaniechania pewnych robót, które na etapie realizacji inwestycji okażą się niekonieczne.  W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, minimalna wartość świadczenia stron wyniesie 80% wartości umowy;

- Zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń, zaniechania wykonania przez Wykonawcę określonych robót budowlanych w związku z zastosowaniem rozwiązań zamiennych;

- Zmiany technologii wykonywania robót w szczególności: - konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej, wprowadzenia dodatkowych elementów;

- Zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy.

- Strona zainteresowana wprowadzeniem zmiany do umowy zobowiązana jest złożyć drugiej stronie wniosek o wprowadzenie zmian wraz z uzasadnieniem. Zmiany do umowy mogą być wprowadzone po zaakceptowaniu wniosku przez drugą stronę.

§10

Postanowienia końcowe

- Spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Strony mają obowiązek przed skierowaniem sprawy do Sądu przeprowadzić postępowanie negocjacyjne celem polubownego załatwienia sprawy (nie oznacza to zapisu na sąd polubowny).

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze przeznacza się dla

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy..

ZAMAWIAJĄCY:									WYKONAWCA: