Załącznik nr 4 do Umowy nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

**Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy**

**Pakiety nr I, II, III, IV, V i VI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Kod czynności** | **Okres realizacji** | **Uwagi** |
| **POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA** | | | |
| 1. | CWD-P | I – XII 2022 r. |  |
| 2. | CWD-D |
| 3. | PODWOZ-D1 |
| 4. | PODWOZ-D2 |
| 5. | PODWOZ-D3 |
| 6. | ZRYW-WYD1 |
| 7. | ZRYW-WYD2 |
| 8. | ZRYW-WYD3 |
| 9. | GODZ PILA |
| 10. | GODZ RH8 |
| 11. | GODZ MH8 |
| **HODOWLA LASU** | | | |
| 12. | PORZ>100 | I – XII 2022 r. | Nasilenie wykonania prac w okresie VIII – XII 2022 r. |
| 13. | WPOD-N |
| 14. | WPOD-G |
| 15. | PORZ-ROZD |
| 16. | PORZSTOSM |
| 17. | PORZ MECH |
| 18. | ROZDR-PP |
| 19. | WYK-TAL40 | III – IV 2022 r. oraz IX – XI 2022 r. | Większość prac planowana jest do realizacji w okresie IX – XI 2022 r. |
| 20. | POP-TALSA |
| 21. | WYK-FREZ |
| 22. | WYK-FREZ2 |
| 23. | SADZ 1K | III – V 2022 r. oraz X – XI 2022 r. |  |
| 24. | SADZ-JAMK |
| 25. | SADZ SADZ |
| 26. | DOW-SADZ |
| 27. | GODZ RH8 |
| 28. | GODZ MH8 |
| 29. | KOSZ-CHN | V – X 2022 r. |  |
| 30. | KOSZ-K2 |
| 31. | CW-W | II – 15 V 2022 r. oraz  VIII – XII 2022 r. | Zakłada się, że 70% czyszczeń wczesnych zostanie wykonanych w okresie II – 15 V 2022 r. |
| 32. | CP-W |
| 33. | ZARN |
| **GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA** | | | |
| 34. | SPUL-C | III – XI 2022 r. |  |
| 35. | BRON-SC |
| 36. | ORKA-SC |
| 37. | SPUL-SC |
| 38. | WYOR-CK | III – V 2022 r. oraz IX – XI 2022 r. |  |
| 39. | WYOR-CS |
| 40. | WŁÓK-SC | III – XI 2022 r. |  |
| 41. | WAŁ-SC |
| 42. | SIEW-NC | III – XI 2022 r. |  |
| 43. | OPR-SC |
| 44. | OPR-PSPAŁ |
| 45. | SIEW-DC | IV – VI 2022 r. oraz IX – X 2022 r. |  |
| 46. | SIEW-GC |
| 47. | GODZ RH8 | II – XI 2022 r. |  |
| 48. | GODZ MH8 |
| 49. | NAW-MINES | IV – XI 2022 r. |  |
| 50. | NAW-MIND |
| 51. | OSŁ-REG |
| 52. | MONT-TU |
| 53. | DEMONT-TU |
| 54. | PIEL-RN |
| 55. | PIEL-RN1 |
| 56. | PRZER-NAS |
| 57. | SPUL-R |
| 58. | SPUL-R1 |
| 59. | GRAB-R | III – XI 2022 r. |  |
| 60. | DOŁ-1I | III – V 2022 r. oraz X – XI 2022 r. |  |
| 61. | DOŁ-1L |
| 62. | DOŁ-2I |
| 63. | DOŁ-2L |
| 64. | DOŁ-4I |
| 65. | DOŁ-4L |
| 66 | WIĄZ-PE |
| 67. | WYJ 1R |
| 68. | WYJ 2-3L |
| 69. | WYJ 4-5L |
| 70. | ZAŁ-1 |
| 71. | ZAŁ-2 |
| 72. | ZAŁ-4 |
| **NASIENNICTWO I SELEKCJA** | | | |
| 73. | KOSZ PLAN | V – IX 2022 r. |  |
| 74. | GODZ RH8 | I – XII 2022 r. |  |
| 75. | GODZ RU8 |
| 76. | GODZ MH8 |
| **OCHRONA LASU** | | | |
| 77. | ZAB-REPEL | X – XI 2022 r. | realizacja prac w dni bezdeszczowe |
| 78. | ZAB-OPRR | realizacja prac w dni bezdeszczowe |
| 79. | ZAB-UPAK |  |
| 80. | ZAB-MCHRN | realizacja prac w dni bezdeszczowe |
| 81. | ZAB-MOSŁ |  |
| 82. | ZAB-OSŁZD |  |
| 83. | PUŁ-WT | I – VII 2022 r. |  |
| 84. | SMAR-PBIO | III – IV 2022 r. oraz IX – XI 2022 r. |  |
| 85. | GRODZ-SR | II – XI 2022 r. | Nasilenie wykonania prac w okresie III - IV 2022 r. oraz IX – XI 2022 r. |
| 86. | K GRODZEŃ | I-XII 2022 |  |
| 87. | GRODZ-DEM | II – XI 2022 r. |  |
| 88. | KOR-PSO | IV – X 2022 r. |  |
| 89. | KOR-PŚW | I – XII 2022 r. |  |
| 90. | PORZ-SPAL |
| 91. | ZD-ŚW |
| 92. | ZD-SO |
| 93. | ZAW-BUD | 15 X – XII 2022 r. |  |
| 94. | CZYSZ-BUD |
| 95. | NAPR-BUD |
| 96. | GODZ RH8 | I – XII 2022 r. |  |
| 97. | GODZ RH23 |
| 98. | GODZ MH8 |
| 99. | GODZ MH23 |
| **OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU** | | | |
| 100. | PPOŻ-PORZ | I – XII 2022 r. |  |
| 101. | ODN-PASC | II – X 2022 r. |  |
| 102. | GODZ RH23 | III – IX 2022 r. | W okresie akcji bezpośredniego zagrożenia pożarowego lasu |
| 103. | GODZ RH8 | I – XII 2022 r. |  |
| 104. | GODZ MH8 |
| 105. | DOZ DOG |
| **UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU** | | | |
| 106. | GODZ RU8 | XI – XII 2022 r. |  |
| **ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE** | | | |
| 107. | GODZ RH8 | I – XII 2022 r. |  |
| 108. | GODZ RH23 |
| 109. | GODZ MH8 |
| 110. | GODZ MH23 |
| 111. | GODZ RU8 |