WZÓR UMOWY NR ZP.272.26.2022

W dniu ……. 2022 r. w Kwidzynie, pomiędzy

Panem/Panią ……………………………, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod nazwą: ………………………………….., ul. ………., … – ……. …………………..

NIP ………………………………..,

Zwanym/ą dalej „Inspektorem Nadzoru”,

a

Gminą Kwidzyn, z siedzibą w Kwidzynie, przy ul. Grudziądzkiej 30,

reprezentowaną przez Dariusza Wierzbę –Wójta Gminy Kwidzyn,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ………………..

zwanego dalej „Zamawiającym”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej ustawa Pzp, p.n. „Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec (Osiedle Leśne)”, zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

- Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, zaś Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych 
w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec (Osiedle Leśne)”.

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do wykonania niniejszej Umowy, zwanej dalej „Umową”, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, na warunkach określonych w Umowie.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należne Wynagrodzenie w terminach i na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

§ 2

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: ………………………… zł brutto (słownie zł.: ……………………………… 00/100).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

- Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowił bezusterkowy protokół końcowy odbioru robót budowlanych objętych nadzorem.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 
w systemie podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. 2439 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

- Płatność należności nastąpi w ciągu …….. dni licząc od dnia złożenia faktury oraz:

- oświadczeń wszystkich podwykonawców o tym, że Wykonawca uregulował wobec nich należności z tytułu realizacji zleconych usług i w związku z tym zrzekają się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, oświadczenia Wykonawcy, że uregulował on swoje zobowiązania wobec wszystkich podwykonawców, przy których udziale wykonywał przedmiot umowy i przedłożenia dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub

- oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego, że odebrane i zafakturowane usługi nie zostały wykonane przy udziale podwykonawców.

- Kwota odpowiadająca sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, w odniesieniu, 
do których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty, zostanie uregulowana przez Zamawiającego poprzez przekazanie jej bezpośrednio na rachunek podwykonawców.

- Kwota wypłacona przez Zamawiającego podwykonawcom zostanie potrącona z należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w ……………….. 
nr rachunku ……………………………………………………...

- Dane do wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82- 500 Kwidzyn, NIP: 581-18-27-894

Odbiorca: Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, NIP: 571-11-34-429

- Zwłoka w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę 
w transakcjach handlowych.

- Przez dotrzymanie terminu płatności rozumie się złożenie dyspozycji przelewu przez Zamawiającego ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może zbyć w całości lub w części wierzytelności 
o zapłatę wynagrodzenia.

- Zamawiający przewiduje możliwość odbioru od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania dostępnej 
na stronie internetowej http://efaktura.gov.pl/

- W przypadku złożenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Zamawiający i Wykonawca wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie, noty księgowej i faktury korygującej do faktury, o której mowa powyżej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania dostępnej na stronie internetowej http://efaktura.gov.pl/

- Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

- Wykonawca zobowiązany jest umieszczać na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów 
i usług (t. j. - Dz.U. 2020, poz. 106 ze zm.). Zamawiający będzie realizował płatności wyłącznie 
na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o którym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 3

Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru w trakcie trwania umowy polegać będą na:

- pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru w rozumieniu prawa budowlanego nad zadaniami powierzonymi przez Zamawiającego;

- podpisaniu oświadczenia o pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru;

- sprawdzeniu i weryfikacji dokumentacji projektowej;

- wprowadzeniu Wykonawcy na teren realizowanego zadania przy współudziale pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn;

- dokonaniu analizy i zatwierdzaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawiającego cykl realizacji inwestycji oraz kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę robót budowlanych i przekazaniu po 1 egz. Zamawiającemu;

- podejmowaniu wszelkich racjonalnych działań, zgodnych z przepisami prawa, umożliwiających prawidłową realizację zamówienia wynikającą z przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz doprowadzeniu do opracowania i wdrożenia harmonogramów naprawczych, jeśli wymaga tego sytuacja;

- sprawowaniu kontroli zgodności budowy z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i  normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz kontroli wykonywanych robót zgodnie z przepisami bhp;

- współdziałaniu z Projektantem i Zamawiającym w zakresie zgodności realizacji inwestycji 
z projektami budowlanymi;

- współpracy z autorem dokumentacji projektowej (łącznie z ewentualnymi zmianami pozwolenia 
na budowę);

- sprawdzaniu jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- zatwierdzaniu Wykonawcy robót wniosków materiałowych, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw jakości, itp. dokumentów do wskazanych materiałów;

- sprawdzaniu i odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę robót;

- uczestniczeniu w próbach i odbiorach instalacji i urządzeń technicznych;

- ścisłej i bieżącej współpraca z Zamawiającym, w szczególności regularnych inspekcjach terenu budowy każdego dnia, którego jest to niezbędne do prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego objętego nadzorem, potwierdzonych wpisami w dzienniku budowy. Wykonawca dostosuje swój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy robót, w ten sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Zadania, jednak nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;

- wizyty w nagłych sytuacjach  na budowie - na wezwanie Zamawiającego stawieniu się w terminie nie dłuższym niż 2 dni (48 godzin) od wezwania Zamawiającego;

- w przypadku niedyspozycji, zapewnieniu na swój koszt i ryzyko zastępcy, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe, który w tym czasie sprawować będzie funkcję zastępczego nadzoru inwestorskiego, o ustanowieniu zastępcy oraz przyczynach uzasadniających jego ustanowienie, Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego i uzyskać jego zgodę;

- monitorowaniu i zawiadamianiu Zamawiającego niezwłocznie o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach;

- uczestnictwie w naradach organizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego - przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych oraz niezbędnych osób trzecich, sporządzanie z nich protokołów, które Zamawiający zatwierdza lub wprowadza poprawki w porozumieniu z Wykonawcą. Zatwierdzone protokoły są wiążące  dla stron;

- egzekwowaniu od Wykonawcy robót budowlanych wszystkich warunków realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności kontroli 
i egzekwowaniu od Wykonawcy robót budowlanych wykonania i rozliczenia inwestycji 
w wyznaczonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminie;

- uczestnictwie w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp., w przypadku wyniknięcia kwestii spornych  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych w trakcie realizacji umowy oraz okresie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi;

- informowaniu Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót dodatkowych koniecznych, jeśli takie wynikną w trakcie realizacji budowy i zamiennych nie uwzględnionych 
w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót, bądź 
o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą robót i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy;

- w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych bądź dodatkowych, opiniowaniu zasadności oraz sporządzania protokołów konieczności wykonania przez Wykonawcę po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym oraz zatwierdzeniu Wykonawcy kosztorysu ofertowego;

- kontroli terminowości wykonywanych robót i każdorazowym powiadamianiu Zamawiającego 
o ewentualnym zagrożeniu terminowego wykonania robót;

- wyegzekwowaniu od Wykonawcy robót kompletnej dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej i zaakceptowanie (poprzez podpisanie każdej strony dokumentacji);

- przygotowaniu dokumentacji wspólnie z Wykonawcą robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie;

- kontrolowaniu rozliczeń budowy – Inspektor Nadzoru odpowiada przed Zamawiającym 
za nieprawidłowość dokonanych rozliczeń za roboty budowlano-montażowe;

- kontroli ilości wykonywanych robót i prac w oparciu o materiały zawarte w dokumentacji projektowej i umowie z wykonawcą robót, sprawdzanie obmiarów robót i prawidłowości wyceny wykonanych robót w ciągu 7 dni, licząc od daty otrzymania obmiaru od wykonawcy robót;

- potwierdzaniu gotowości do odbioru robót;

- udziale w czynnościach odbiorze końcowego robót, zakończonym sporządzeniem stosownym protokołem a także przekazania ich do użytku;

- pomocy w dochodzeniu oraz egzekwowaniu od projektanta, dostawców i wykonawców robót należnych odszkodowań lub kar umownych zawartych w postanowieniach umów pomiędzy Zamawiającym a stronami procesu inwestycyjnego;

- Inspektor nadzoru – jego inspektorzy branżowi - będzie zobowiązany do uczestniczenia 
w okresowych przeglądach gwarancyjnych  - 1 raz w roku przez kolejnych 5 lat od zakończenia odbioru obiektu (w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego);

- doprowadzeniu do usunięcia usterek ujawnionych w trakcie odbiorów, przeglądów i sporządzeniu odpowiednich protokołów w okresie trwania umowy na roboty budowlane łącznie z okresem gwarancji wynoszącym 60 miesięcy;

- zachowaniu pełnej tajemnicy danych i informacji uzyskanych w związku z   wykonywaniem umowy.

§ 4

- Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą, to Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy.

- Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.

§ 5

- Wymagany termin wykonania zamówienia  określa się na okres od podpisania stosownej  umowy 
do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności Zamawiającego przed Instytucją Zarządzającą oraz upływu terminu gwarancji Wykonawcy robót budowlanych na wykonane  przez niego roboty.

- Planowany termin zakończenia robót budowlanych upływa w listopadzie 2023r.

- Realizacja zadania określonego w §1 przebiegać będzie następująco:

- Zamawiający przedstawi Wykonawcy w formie pisemnej wszystkie informacje i dokumenty, którymi dysponuje, a które są niezbędne do realizacji umowy lub  mogą mieć wpływ 
na zabezpieczenie Zamawiającego przed karami i inną odpowiedzialnością dowolnego rodzaju,

- po wyborze Wykonawcy robót – wypełnianie obowiązków zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 6

- Koordynatorem ze strony Wykonawcy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, jest ………………………………………………,      nr telefonu ……………………………

- Wykonawca ustanawia inspektorów nadzoru poszczególnych branż, działających w ramach     obowiązków ustalonych w ustawie Prawo Budowlane

- branża drogowa	- …………………..…,  nr upr. …………………..…..

- branża sanitarna	- ……………………..,  nr upr. ………………………

§ 7

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ustala się karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego ustala 
się karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- W przypadku stwierdzenia, że w wyniku niewłaściwego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający poniósł szkodę - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w  wysokości 100% poniesionej szkody.

- Jeżeli kary umowne o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 nie pokrywają poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Jeżeli wystąpią z winy Wykonawcy opóźnienia w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego uzgodnionego między Wykonawcą robót budowlano-montażowych a Zamawiającym - Zamawiający może naliczyć karę w wysokości 20 % wartości usługi, która nie została zrealizowana zgodnie 
z harmonogramem.

- Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia szkód wynikłych z niewłaściwego pełnienia  przez niego  czynności nadzoru inwestorskiego.

- Inspektor nadzoru wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych 
z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Maksymalna łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony w okresie wykonywania umowy, nie dłużej jednak niż do upływu odpowiedzialności z tytułu rękojmi 
za wady, nie może być wyższa niż 30% kwoty umówionego wynagrodzenia brutto.

§ 8

Zamawiający dostarczy niezwłocznie Inspektorowi Nadzoru wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Inspektor Nadzoru zwróci te dokumenty Zamawiającemu wraz z fakturą końcową wystawioną za pełnienie nadzoru nad wskazanymi robotami.

§ 9

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, bez prawa roszczeń finansowych ze strony Inspektora Nadzoru, w przypadku:

- jeżeli Inspektor Nadzoru nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie zaś przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie;

- jeżeli Inspektor Nadzoru wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania inwestora nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków;

- w razie postawienia firmy Inspektora Nadzoru w stan likwidacji lub upadłości.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

  - Zamawiający, działając zgodnie z przepisami ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy.

  - Zmiany w umowie mogą dotyczyć:

- zmiany terminu wykonania zamówienia,

- zmiany wynagrodzenia w zakresie określonym w pkt 3,

- zmiany w zakresie podwykonawstwa,

- zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

- zmiany inspektora, w którejkolwiek branży.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji i jeżeli dotyczą one istotnych zmian Umowy muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

- Nie stanowią istotnej zmiany umowy, w rozumieniu ustawy Pzp:

- zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony,

- zmiany danych rejestrowych.

- Waloryzacja ceny:

- Zamawiający dopuszcza możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
w przypadku mającej wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio obniżone lub podwyższone o wartość o jaką ulegnie zmianie stawka podatku 
od towarów i usług lub podatku akcyzowego;

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą 
ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie 
do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, 
że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1342), z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie 
o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie.

- Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt.1, lit. a-d będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim wnioskiem do drugiej strony Umowy.

- Do wniosku o zmianę wynagrodzenia, w przypadkach określonych w pkt.1, lit.  b-d należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości 
w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne. Lista musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej w realizację przedmiotu umowy, 
w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej 
z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniałe zmiany mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień w jakim wypłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

- Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa pkt.1, lit.  
a-d będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 30 dni 
od dnia jej przedłożenia druga strona nie wniesie pisemnych zastrzeżeń.

- Strony zgłoszą w terminie określonym w pkt. 4 pisemne zastrzeżenia do zasadności propozycji zmiany wynagrodzenia za przedmiot umowy jeżeli: żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w pkt.1 nie mają wpływu na koszt wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę albo zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe.

- Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy na skutek okoliczności, o których mowa 
w ust.1 ma zastosowanie do części przedmiotu umowy, która na dzień zaakceptowania wniosku 
o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy nie została jeszcze wykonana.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym trybie wymaga formy pisemnej w postaci aneksu 
do umowy.

- W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu przedstawionego we wniosku, o którym mowa w pkt .2, aneks zwiększający wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia.

§ 11

Wszelkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 12

- Strony są zwolnione od realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej.

- Za przypadki siły wyższej uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli Stron i po zawarciu niniejszej Umowy, którym Strona nie będzie mogła zapobiec przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniające całkowicie lub częściowo realizację zobowiązań wynikających 
z niniejszej umowy, takie jak klęska żywiołowa, wojna, rozruchy lub zarządzenie władz, strajki. 
Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą.

- Strony zobowiązane są niezwłocznie powiadomić się na piśmie o zaistnieniu okoliczności uznanych 
za siłę wyższą.

§ 13

Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy jest lub stałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zrealizowania, lub brak byłoby niezbędnej regulacji, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. Umowa będzie w takim przypadku interpretowana w taki sposób, aby pozostała część umowy była ważna i skuteczna oraz aby uzgodnienia stron, co do Umowy obowiązywały w jak najszerszym zakresie oraz zapewniały realizacje ekonomicznych i prawnych celów stron wynikających z Umowy.

§ 14

- Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

- Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby ewentualne kwestie sporne wynikłe w związku z realizacją Umowy były rozstrzygane polubownie.

- W przypadku braku porozumienia rozstrzyganie sporów powstałych w związku z realizacją Umowy Strony powierzają sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 
i ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie istotne zmiany Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie.

Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

§ 16

Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Inspektora Nadzoru.

WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY