Załącznik nr 5

Projekt umowy

UMOWA NR …………………………

W dniu ……………2024 r. w Bielsku Podlaskim pomiędzy:

Miastem Bielsk Podlaski z siedzibą ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 5432066155, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Piotra Wawulskiego – Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

a …………………………………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą ………………….…………………………………………………………………, NIP: ……………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………….……………………..……

w związku z wyborem oferty Wykonawcy, na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.), została zawarta umowa o następującej  treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ), złożoną ofertą oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie jej realizacji.

- Inwestycja jest dofinansowana z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+.

OBOWIĄZKI STRON

( 2

    - Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w sposób i na zasadach określonych 
w niniejszej umowie, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także zaleceniami Zamawiającego.

    - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje funkcję pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania określonego w §1 w pełnym zakresie czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).

- Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności:

  - analiza merytoryczna dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych,

  - zapewnienie nadzoru poprzez regularne wizytowanie budowy w okresie realizacji inwestycji (nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu – potwierdzone wpisem do dziennika budowy) oraz na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego,

  - nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania,

  - przekazanie wraz z Zamawiającym placu budowy dla Wykonawcy robót budowlanych,

  - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego,

  - wyjaśnianie wszelkich wątpliwości natury techniczno-budowlanej związanych z realizacją zadania, mając na uwadze stanowisko i opinię nadzoru autorskiego,

  - sprawdzanie jakości wykonanych robót, montowanych urządzeń, dostarczanych i wbudowywanych materiałów, a w szczególności zapobieganiu zastosowania materiałów budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia nieuzgodnionych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową lub wadliwych oraz niedopuszczonych do stosowania,

  - sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 
w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych,

  - opiniowanie – w przypadku propozycji wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości 
i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej,

  - w trakcie realizacji inwestycji sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót harmonogramów rzeczowo-finansowych pod względem technologiczno-organizacyjnym oraz zgodności z budżetowym planem finansowania inwestycji Zamawiającego,

  - przedstawianie lub opiniowanie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej  wiedzy i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde 
z rozwiązań musi być zaopiniowane przez nadzór autorski i zaakceptowane przez Zamawiającego,

  - sprawdzanie przedstawionych przez Wykonawcę robót dokumentów z prób, testów i sprawdzeń wymaganych przepisami, dotyczących wykonanych robót budowlanych, potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, osiągnięcie zakładanych  parametrów,  ocenę  bezpieczeństwa 
w eksploatacji i użytkowaniu, oraz uczestniczenie i nadzór nad próbami i badaniami sieci, instalacji, urządzeń i systemów, łącznie z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji,

  - inicjowanie i prowadzenie narad roboczych na budowie i komisjach technicznych wraz ze sporządzeniem protokołów z tych narad, narady powinny odbywać się co najmniej 1 raz w miesiącu oraz w miarę potrzeb wynikających w trakcie budowy,

  - dokonywanie odbiorów części robót,

  - sporządzanie protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót z oszacowaniem zakresu rzeczowego i finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur przejściowych przez Wykonawcę robót budowlanych,

  - sprawdzanie dostarczanych przez Wykonawcę robót budowlanych próbek lub dokumentacji potwierdzającej możliwość przyjęcia do zastosowania materiałów, urządzeń, systemów i elementów, pod względem zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego,

  - dokonywanie wszelkich innych czynności nadzoru, ocen i sprawdzeń, dotyczących wykonania robót budowlanych, zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnętrznymi,

  - sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa pod względem kompletności i prawidłowości oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych 
w trakcie realizacji robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru końcowego, a także przed każdym zgłoszeniem obiektu lub jego części do użytkowania,

  - informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i sygnalizowanie – z odpowiednim wyprzedzeniem – o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację zadania, w tym na jego terminowe zakończenie,

  - dokonywanie i sprawdzanie rozliczeń kosztorysowych w przypadku wystąpienia robót zamiennych 
i dodatkowych, w tym przedstawienie skutków finansowych proponowanych zmian w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji i uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie,

  - na żądanie Zamawiającego sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń zadania,

  - potwierdzenie gotowości Wykonawcy robót budowlanych do odbioru końcowego oraz udział 
w końcowym odbiorze zadania,

  - uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania zaistniałych, w tym okresie wad, z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru inwestorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, jeżeli nie zostały one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy i zapewnienia jego kontynuacji przez okres obowiązywania umowy.

TERMIN REALIZACJI

§ 3

- Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do przewidywanego terminu zakończenia robót budowlanych, który planowany jest do dnia 28.02.2026 r.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru inwestorskiego do terminu odbioru końcowego, 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu.

- Odbiór końcowy usługi nadzoru inwestorskiego odbędzie się po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, dla których prowadzony jest nadzór inwestorski objęty niniejszą umową.

- Przystąpienie do odbioru końcowego przez Zamawiającego nastąpi na zasadach wynikających z umowy o roboty budowlane, po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę robót budowlanych gotowości obiektu do odbioru technicznego końcowego, potwierdzonego przez Wykonawcę.

- Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy. Zmiany uzależnione będą od postępów robót budowlanych zadania inwestycyjnego.

WYNAGRODZENIE

§ 4

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy ustala się w wysokości:
netto: ………………….. zł + podatek VAT ……%: ……………… zł = wartość brutto ………………… zł

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………

- Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zrealizowania większego zakresu robót przez Wykonawcę robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w części procentowej wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, odpowiadającej procentowi wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych, po zakończeniu wydzielonego etapu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawcy robót budowlanych oraz po podpisaniu częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót.

- Faktury przejściowe mogą być wystawiane nie częściej niż raz na kwartał.

- Płatność realizowana będzie przez Zamawiającego zgodnie z zasadami podzielonej płatności w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

- Faktury należy wystawić na następujące dane:

  - Nabywca: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 543-20-66-155,

  - Odbiorca: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ……………………………………………

- Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany w ust.7.

- W przypadku, jeżeli Wykonawca realizuje roboty przy udziale podwykonawcy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie co najmniej 7 dni przed wymagalnym terminem zapłaty faktury, oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, co do których termin płatności upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym nie upłynął termin płatności żadnych faktur podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia podwykonawców o braku roszczeń z tytułu realizacji umów 
o podwykonawstwo. Oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy 
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność każdej doręczonej faktury nie pozostając w opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa 
w ust.9. Niezachowanie przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust.9 wydłuża termin płatności, 
o którym mowa w ust.5 o czas powstałej zwłoki.

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

§ 5

- Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
w przypadku zmiany:

- stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu;

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.

- W razie zmiany, o której mowa w ust.1 pkt 2, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, 
w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, 
w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.

- W razie zmiany wskazanej w ust.1 pkt 3, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 
a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

- W razie zmiany wskazanej w ust.1 pkt 4, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK przez podmioty zatrudniające, uczestniczące w realizacji zamówienia publicznego.

- W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy pomocy podwykonawców przepisy ust.2-4 stosuje się odpowiednio.

- Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust.1-4, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany.

§ 6

- Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
w przypadku zmian kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacji podlega tylko część wynagrodzenia za usługi wykonane po dacie zgłoszenia roszczenia.

- Pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy i będzie dokonywana w oparciu o wskaźnik, liczony jako suma wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (kwartał do poprzedniego kwartału) ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie który upłynął od zawarcia umowy.

- Każda kolejna waloryzacja może nastąpić po upływie 6 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie dokonywana w oparciu o wskaźnik, liczony jako suma wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (kwartał do poprzedniego kwartału) ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie który upłynął od poprzedniej waloryzacji.

- Poziom zmiany cen uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 5% 
w każdym ze wskazanych okresów waloryzacji.

- Zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywała od dnia następującego po dniu upływu terminu waloryzacji.

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania  klauzuli waloryzacyjnej, wynosi 20% wartości określonej w §4 ust.1 umowy w dniu zawarcia umowy.

- Warunkiem dokonania zmian jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz 
z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany.

- Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do umowy.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane zgodnie z ust.1-8, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy w przypadku określonym w art.439 ust.5 ustawy PZP.

KARY UMOWNE

§ 7

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający poniesie szkodę, Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.1 umowy,

- nieobecności na terenie budowy zgodnie z wymaganiami, o których mowa w §2 ust.3 pkt 2 umowy – w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara liczona jest za nieobecność osoby każdej wymaganej branży),

- nieobecności w spotkaniach, o których mowa w §2 ust.3 pkt 4, 8, 13, 22 i 23 umowy – w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara liczona jest za nieobecność osoby każdej wymaganej branży),

- niewykonywania w terminie wskazanym przez Zamawiającego pozostałych obowiązków, o których mowa w §2 ust.3 umowy i niewymienionych w powyższych punktach – w wysokości 200,00 zł 
za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art.439 ust.5 ustawy PZP w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za brak udziału podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych
w art.118 ust.2 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w realizacji zamówienia, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.1 umowy,

- za niewywiązanie się z obowiązku określonego w §6 ust.9 umowy w wysokości 2000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.1 umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kar umownych z wynagrodzenia. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej.

- Łączna wysokość kar umownych przewidziana w umowie nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.1 umowy.

- Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
za poniesioną szkodę, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych lub powstanie z innych przyczyn.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 8

    - Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach określanych w Kodeksie Cywilnym oraz w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

    - Odstąpienie od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności może nastąpić  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy w części procentowej wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust.1 umowy odpowiadającej procentowi wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych i odebranych przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołem odbioru, bez naliczenia kary umownej, o której mowa w §7 ust.3 umowy.

    - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni w szczególności, jeżeli Zamawiający nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

    - Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie

PODWYKONAWCY, PODMIOTY UDOSTĘPNIAJĄCE ZASOBY

( 9

- Wykonawca zleca podwykonawcom następujący zakres prac:

- ............................................................. - .........................................................................................

- ............................................................. - .........................................................................................

(zakres powierzonych podwykonawcy prac - nazwa, dane kontaktowe oraz przedstawiciel podwykonawcy)

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.118 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawców, co oznacza, że Wykonawca nie może powołać się na jakiekolwiek okoliczności wynikające z faktu podzlecenia części prac, dla usprawiedliwienia się z niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za część zamówienia wykonaną przez podwykonawcę.

ZMIANY UMOWY

( 10

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy PZP.

- Zmiana umowy, w zakresie zakresu przedmiotu umowy, terminu jego wykonania i należnego Wykonawcy wynagrodzenia, może nastąpić w przypadku:

- zmiany terminu zakończenia robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski – 
w zakresie zmiany terminu określonego w §3 ust.1 umowy,

- siły wyższej - w zakresie w jakim siła wyższa ma wpływ na wykonanie umowy,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem §6 umowy – w zakresie, w jakim zmiany prawa mają wpływ na wykonanie niniejszej umowy,

- wystąpienie, niezależnych od stron umowy, okoliczności uniemożliwiających wykonanie czynności określonych w umowie.

- Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust.1-2, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę. Wniosek winien wskazywać okoliczność będącą podstawą zmiany umowy oraz jej wpływ na dalszą realizację umowy.

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

§ 11

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej: ……………………………… (imię i nazwisko) – ………………… (nr uprawnień)

- sanitarnej: ……………………………………………… (imię i nazwisko) –  …………………… (nr uprawnień)

- elektrycznej: ……………………………………………… (imię i nazwisko) –  ………………… (nr uprawnień)

- elektrotechnicznej: ……………………………………… (imię i nazwisko) –  ………………… (nr uprawnień)

- Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust.1. Nowa osoba musi posiadać doświadczenie i uprawnienia zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ i stosowne do wykonywanych czynności. Zmiana osób, o których mowa w ust.1 wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że będzie realizować umowę za pomocą podmiotów udostępniających zasoby, na których zasoby zdolności technicznej lub zawodowej powoływał się w ofercie:

nazwa innego podmiotu ………………….………………... w zakresie: ………………………………..………

- Wykonawca może dokonywać zmiany podmiotów, o których mowa w ust.3. Nowy podmiot musi spełniać warunki określone w SWZ w zakresie, jakim Wykonawca polegał na zasobach podmiotów na zasadach określonych w art.118 ust.1 ustawy PZP. Zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

ZACHOWANIE TAJEMNICY I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

( 12

- Strony umowy zobowiązują się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa,

- wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez strony niniejszej umowy,

- podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości 
jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, 
od której pochodzą informacje,

- tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy,

- nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy,

- tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową,

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy, o których strona ta poinformowała,

- stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych 
i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy informacji.

- Zobowiązanie, o którym mowa w ust.1 nie ma zastosowania do:

- informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych,

- informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności,

- informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem wymogów określonych 
w zdaniu poprzednim,

- udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą 
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L127 s. 2 z 2018 r.), zwanego dalej RODO.

- W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy realizacji umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

- Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, ustawy PZP oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy (lub zamówienia), jak również przedmiot umowy (lub zamówienia) mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 902).

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. Zamawiającego i 1 egz. Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 WYKONAWCA: