**RZp.271.1.18.2022**

Gniewkowo, dnia 25.10.2022 r.

**Wyjaśnienia treści SWZ w wyniku wniesionych zapytań**

**Dotyczy:** ***Budowa Teatru Letniego przy Ratuszu w Gniewkowie***

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00387600/01 z dnia 2022-10-11 zostało opublikowane
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00405837/01 z dnia 2022-10-24 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**Na podstawie art. 284 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:**

**Pytanie 1:** Zamawiający przewiduje zakończenie prac do 15.12.2022 r., z ustaleń wynika iż dostawy sceny nie będą w stanie wyprodukować sceny i podestu szybciej niż w marcu 2023, czy jest możliwość dostarczenia sceny w późniejszym terminie niż zakończenie wszystkich prac.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.