MIASTO BIELSK PODLASKI

17-100 Bielsk podlaski

ul. Kopernika 1

NIP 5432066155, Reg. 050658982

 Bielsk Podlaski, 18 lipca 2022 r.

Nr ref. Postępowania: **Izp 271.25.2022**

**Do Wszystkich Wykonawców**

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego pn.:

 ***Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej***

***w ulicy Bohaterów Września w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w Bielsku Podlaskim w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z odtworzeniem nawierzchni***

Realizowanego w ramach projektu pn.

***„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”***

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożony przez Wykonawcę, Zamawiający poniżej przedstawia swoje stanowisko:

|  |
| --- |
| ***Pytania z dnia 14.07.2022 r.*** |
| **Pytanie nr 1**Przewidziany czas na realizację zadania projektu i budowy to wg Zamawiającego ok. 3,5 miesiąca przy podpisaniu umowy 15.08.2022 r. Uzgodnienia z Orange oraz PK Bielsk Podlaski w sprawie wodociągu i przyłączy wodociągowych to czas ok. 1,5 miesiąca, wykonanie dokumentacji 0,5 miesiąca. Pozostaje czas na wykonanie robót instalacyjnych i drogowych 1,5 miesiąca. Ze względu na okres jesienno – zimowy przypadający na roboty drogowe pytamy, : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wykonania zadania? |
| **Odpowiedź nr 1**Przesłanki do zmiany umowy zostały określone w SWZ. Zamawiający będzie analizował możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania zgodnie z wnioskiem złożonym przez Wykonawcę na etapie realizacji zadania.  |

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ albo opis potrzeb i wymagań.

 Z up. BURMISTRZ MIASTA

 Bożena Teresa Zwolińska

 Z-ca Burmistrza