IR.271.3.13.2024                                                                                     Załącznik nr 10B

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest: Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Warce w ramach zadania. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o:

- dokumentacje projektową w zakresie przebudowy ulicy oraz budowy kanalizacji deszczowej – droga wewnętrzna.

Inwestycja realizowana będzie w oparciu o środki finansowe uzyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Ulica Wyszyńskiego jest drogą wewnętrzna. Teren planowanej inwestycji znajduje się w granicach pasa drogowego ulicy Wyszyńskiego. Ulica rozpoczyna się zjazdem w drogę powiatową Nr 6602W, tj. dz. nr ew. geod. 793 stanowiącą ul. Ks. M. Ciemniewskiego i jest drogą bez przejazdu. W stanie istniejącym ulica posiada nawierzchnie gruntową ulepszoną, ulica nie posiada chodników. Otoczenie przebudowywanej drogi stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna. W pasie przebudowywanej drogi znajdują się sieci: elektroenergetyczna, teletechniczna, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa. Ponadto w trakcie robót ziemnych mogą wystąpić nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, które w trakcie robót powinny być odpowiednio zabezpieczone.

Lokalizacja inwestycji

Przebudowa  realizowana będzie na działkach:

746/2– ul. Wyszyńskiego (dr – własność Gmina Warka)

793 – droga powiatowa Nr 6602W

Zakres

W ramach opracowania planowana jest przebudowa ulicy o długości ok. 260mb.

Zaprojektowano jezdnie o szerokościach 5,00 po której odbywał się będzie ruch pojazdów i pieszych. Nawierzchnia z kostki betonowej. Ulica Wyszyńskiego oznakowana zostanie jako strefa zamieszkania. W ramach inwestycji zachowane zostaną istniejące zjazdy do posesji przylegających do pasa drogowego

przebudowywanej ulicy (wszystkie zjazdy są zjazdami zwykłymi). Parametry geometryczne zjazdów umożliwiają przejazd pojazdu miarodajnego oraz uwzględniają uwarunkowania wynikające z ruchu pieszych, osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, rowerów, hulajnóg elektrycznych lub urządzeń transportu osobistego. Parametry geometryczne dwukierunkowych zjazdów umożliwiają przejazd pojazdu miarodajnego z zachowaniem bezpiecznej odległości między wymijającymi się pojazdami. Zaprojektowano spadek jezdni do wewnątrz o nachyleniu poprzecznym 2%, w osi drogi wykonany zostanie ściek podłużny oraz wykonane zostaną wpusty kanalizacji deszczowej. W ramach niniejszego zadania Wykonawca wykona kanalizacje deszczową. W przypadku braku możliwości włączenia kanalizacji deszczowej do ul. Ciemniewskiego Wykonawca zabezpieczy wpusty uliczne przed zalewaniem wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania oznakowania pionowego i poziomego, zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. Ponadto Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem dokona zgłoszenia zamiaru wprowadzenia stałej organizacji ruchu do zarządzającego ruchem i uzyska potwierdzenie odbioru SOR przed odbiorem końcowym.

Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem zapewni organizację robót na czas budowy. Zapewni projekt czasowej organizacji ruchu, jego zaopiniowanie i zatwierdzenie oraz ustawienie i utrzymanie przez cały okres prowadzenia robót w należytym stanie.

Zamawiający zwraca uwagę, iż  w trakcie robót ziemnych  mogą wystąpić nie ujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, które w trakcie robót powinny być odpowiednio zabezpieczone.

Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania materiałów z korytowania - nadających się do ponownego wbudowania, do Zakładu Usług Komunalnych przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bądź innego przedstawiciela Zamawiającego.

Inne materiały z rozbiórki przekazać Zamawiającemu protokolarnie jako gruz w miejsce wskazane.

Powyższe Wykonawca powinien  uwzględnić w ofercie.

Niniejszą inwestycję należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

Ulica jest drogą wewnętrzną, bez przejazdu z wjazdem w drogę powiatową. Wykonawca realizując zadanie musi mieć świadomość utrudnień z tym związanych - należy   zaproponować odpowiednią czasową organizację ruchu. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania, wprowadzenia i utrzymania odpowiedniej czasowej organizacji ruchu na czas budowy, zapewniającej dojścia i dojazdu do posesji w tym pojazdom uprzywilejowanym.

O braku możliwości dojazdu Wykonawca winien zawiadomić mieszkańców odpowiednio wcześniej, w sposób zwyczajowo przyjęty – pisemne ogłoszenie 
w terenie, strona internetowa itp.

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania całości opracowania projektowego bez względu na podane jednostki obmiarowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest  w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik Nr 12B do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Prawem o ruchu drogowym oraz ustawą o drogach publicznych, ustawą o odpadach, ustawą o badaniach i certyfikacji i wymaganiami Zamawiającego, a kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

Integralną częścią specyfikacji jest dokumentacja projektowa, która określa parametry techniczne , jakościowe –z odwołaniem się do aprobat i atestów, standardu oraz sposobu wykonania urządzeń technologicznych. Podane informacje należy uwzględnić na etapie przygotowywania oferty.

Zamawiający ustala ryczałtowy system wynagradzania. Oferent powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty, w tym ewentualne kolizje z infrastrukturą podziemną, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć.

Podstawę do określenia całkowitej ryczałtowej ceny stanowi zakres robót budowlanych określony w dokumentacji technicznej (projekcie budowlanym) i przedmiarach oraz zakres prac określony w SWZ, realizowanych zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami ustawy Prawo budowlane oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

Wykonawca winien sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie dostarczonego przedmiaru robót. Przedmiar ma charakter informacyjno-pomocniczy. Załączony przez oferenta kosztorys ofertowy ze względu na ryczałtowy sposób wynagradzania, będzie miał również charakter informacyjno-pomocniczy. Wyłonionego Wykonawcę obowiązuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarami, SWZ oraz STWiOR. Zamawiający nie będzie badał zgodności podstawy wyceny, ani ilości robót w złożonych przez oferentów kosztorysach ofertowych. Załączone kosztorysy mają charakter informacyjno pomocniczy.

Cena określona w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z dokumentacji, SWZ, STWiOR, jak również nie ujęte w dokumentacji technicznej, a niezbędne do wykonania zadania.

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń/rozwiązań/materiałów równoważnych w stosunku do urządzeń/rozwiązań/materiałów projektowych. W wypadku złożenia oferty na urządzenia /rozwiązania/materiały  równoważne parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe oferowanych urządzeń/rozwiązań/materiałów równoważnych muszą być co najmniej nie gorsze, jak parametry urządzeń/rozwiązań projektowych.

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej muszą być udokumentowane załączonymi do oferty obliczeniami, szczegółowymi rysunkami technicznymi, kartami katalogowymi urządzeń zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny  stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie oraz muszą być załączone do oferty.

Powyższe zmiany muszą być wykazane w załączniku Nr 14  i dołączone  do oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii ekspertów w celu dokonania  oceny równoważności proponowanych rozwiązań.

Oferta Wykonawcy, w której zostanie  stwierdzone, iż zaproponowane rozwiązania nie są równoważne zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1, pkt 5.

Po zakończeniu zadania Wykonawca sporządzi własnym staraniem i na własny koszt wykaz zrealizowanych prac (rozliczenie rzeczowe – m2, mb, szt.),  w tym wykaz długości wybudowanej drogi, ilości znaków drogowych i rodzajów, długości wykonanej kanalizacji deszczowej i ilości studni.  Powyższe materiały dołączy do dokumentów odbiorowych. Wykaz winien być podpisany przez uprawnionego geodetę, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

W celu umożliwienia Wykonawcy fakturowania częściowego, wybrany w przetargu Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo- terminowo- finansowy, obejmujący wszystkie pozycje kosztorysu ofertowego (elementy scalone). Harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy.

Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy między Wykonawcami części realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (w przypadku gdy realizacja różnych części będzie powierzona innemu Wykonawcy) w zakresie warunków wypłaty wynagrodzenia, ustalonych w oparciu o wytyczne Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wraz z załącznikiem do tej uchwały pn.: Szczegółowe zasady i tryb dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwał nr 176/2021 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. i nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Opracowując harmonogram należy uwzględnić zasady ww. Programu. Ponadto, niezbędne będzie uzgodnienie terminów płatności z innymi Wykonawcami (o ile pozostałe części będą wykonywane przez innych Wykonawców).

W czasie odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, w tym kierownik budowy, jednostki których udział nakazują odrębne przepisy oraz Zakładu Usług Komunalnych w Warce w zakresie istniejącej sieci wod.-kan – regulacja studni i zasuw oraz jako przyszły eksplorator sieci kanalizacji deszczowej.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności wchodzące w zakres robót budowlanych objętych

Przedmiotem Umowy:

1) prace rozbiórkowe

2) prace ziemne, w tym:

a) prace związane z wykonaniem ciągów komunikacyjnych;

3) prace brukarskie

4) obsługa  maszyn budowlanych

5) prace instalacyjne w zakresie budowy kanalizacji deszczowej

6) roboty porządkowe

Obowiązki   zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności, na podstawie umowy o pracę   dotyczą również podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca, jak   i podwykonawca zobowiązany jest zastrzec w umowach zawieranych odpowiednio    z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę przy wykonywaniu czynności, o których mowa powyżej, osób na   podstawie umowy o pracę.                              
Szczegółowe wymagania  dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o prace zawarte są w §17 ustęp 1-5 wzoru umowy - zał. Nr 3A do SWZ.

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez Wykonawcę przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją prac.

Wykonawca ma sporządzić harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, określający kolejność i wartość poszczególnych elementów zadania, w podziale na lata i kwartały, a co najmniej 4 pierwsze kwartały w szczegółowości miesięcznej. Wykonawca ma uzyskać pisemną akceptację harmonogramu przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy zawarty jest w §4 ustęp 2 wzoru umowy - zał. Nr…. do SWZ . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót oraz STWIOR.

Inwestycja realizowana będzie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W  związku z powyższym jakiekolwiek planowane, uzasadnione zmiany w realizacji Zamówienia należy zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uzgodnienia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z uwagi na ryzyko utraty dofinansowania przez Zamawiającego.

Wykonawca przystępując do opracowania oferty powinien mieć świadomość  powyższej sytuacji i odpowiednio wcześnie przystąpić do realizacji wszystkich prac związanych z realizacją umowy ( w tym opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu). W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z wymaganych terminów, Zamawiający bezwzględnie będzie  egzekwował zapisy umowy  dotyczące  kar umownych.

Ponadto, wraz z rozpoczęciem fizycznej realizacji Zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do umieszczenia w miejscu realizacji trwałej tablicy informacyjnej podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład (tablica zostanie dostarczona przez Zamawiającego).

Dane teleadresowe:

1.  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna

Rejon Energetyczny Grójec, ul. Mogielnicka 32, tel. (048) 665 16 31, (048) 665 16 19

Posterunek Warka tel.: (048) 667 04 01

2. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział w Warszawie, Zakład w Radomiu, ul. Gazowa 11/13, tel. (048) 332 41 84

Rejon Dystrybucji Gazu w Mogielnicy, ul. Stegny, tel.: (048) 663 51 42

3. Starostwo Powiatowe w Grójcu

Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Rozwoju Powiatu, ul. Piłsudskiego 59, 
     tel.: (048) 665 11 29

4. Komenda Powiatowa Policji w Grójcu, ul. Brzozowa 108, 05-600 Grójec, 
    tel.: (048) 668 72 00

5.  ZUK w Warce Sp. z o.o., ul. Farna 4, 05-660 Warka, tel.: (048) 667 32 99, 
     fax: (048) 667 22 85, e-mail: zuk@zukwarka.pl

6. Orange Polska S.A. – infolinia 510 600 600

7. Netia – Centrum Obsługi Biznesu infolinia 801 801 999 lub e-mail: biznes@netia.pl