**Załącznik nr 1b do SIWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o nazwie**

„Zakup licencji Oracle Database 19c wraz z migracja bazy danych”

Zadanie 2. „Usługa migracji bazy danych na nową wersję oprogramowania”

**Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia:**

Etap 1. Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac we współpracy z Zamawiającym oraz dostawcami aplikacji. Do 30 dni od podpisania umowy.

Etap 2. Wykonanie niżej wymienionych prac zgodnie z ustalonym harmonogramem w etapie 1. Termin realizacji zostanie ustalony po akceptacji harmonogramu.

1. Instalacja i konfiguracja platformy OLVM na dwóch serwerach fizycznych oraz managera OLVM w formie maszyny wirtualnej w klastrze VMWare.
2. Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych i oprogramowania silnika bazodanowego na platformie OLVM.
3. Instalacja Agenta systemu backupu.
4. Testowa migracja baz danych.
5. Migracja produkcyjna baz danych.
6. Zapewnienie wsparcia po wdrożeniu.
7. Zapewnienie monitoringu stanu środowiska online.

Etap 3. Realizacja do 30 dni po zakończeniu etapu 2.

1. Szkolenie dla administratorów Zamawiającego z platformy OLVM.
2. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
3. Przygotowanie protokołu wykonania usługi.

Całość zamówienia należy wykonać maksymalnie w przeciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.