Golub-Dobrzyń, 01.12.2022 r.

SG.271.18.2.2022

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dotyczy postepowania pod nazwą: **Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń.**

**Pytanie nr 1:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy Kosztorys Ofertowy razem z harmonogramem Wykonawca, zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy?? Czy też Kosztorys Ofertowy składany jest wraz z ofertą???

**Odpowiedź:** Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót oraz kosztorys Wykonawca, zobowiązuje się przedstawić najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Nie ma wymogu składania kosztorysów wraz z ofertą.

**Pytanie nr 2:**

Czy zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka lub odcinków próbnych przed wykonaniem robót? Jeżeli tak to proszę o podanie zakresu robót i lokalizacji odcinka lub odcinków próbnych?

**Odpowiedź:** Zamawiający zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną wymaga wykonania odcinków próbnych. Odcinki próbne zostaną zlokalizowane w obrębie tych samych miejscowości co przedmiotowe drogi i dotyczą pełnych zakresów robót dla jezdni i pobocza wskazanych w dokumentacji załączonej do przetargu.

Z up.Wójta

*Krzysztof Pieczka*

Z-ca Wójta