**Załącznik nr 5 do SWZ**

**Umowa nr …../D/DCZP/2023**

na modernizację wskazanych pomieszczeń w „Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego”

zwana w dalszej części **„Umową**”, zawarta we Wrocławiu, w dniu ……………………... pomiędzy:

**„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o.** z siedzibą przy ul. Wybrzeże J. C-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 000034848, NIP: 8951965126,

*reprezentowaną przez:*

Michała Stachowa – Prezesa Zarządu

zwaną dalej w treści Umowy: „**Zamawiającym**”,

a

………………………………………………………..

…………………………………………….

*reprezentowanym przez:*

……………………………………………………………

zwanym dalej w treści Umowy: „**Wykonawcą**”,

zwanymi w dalszej treści Umowy łącznie **„Stronami”** , a każda z osobna „**Stroną**”.

*W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605), zwanej w dalszej treści Umowy „****PZP****” Strony zawarły umowę* *o następującej treści:*

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie 3 studiów multimedialnych Centrum Zdrowia Psychicznego (aranżacja, dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu) w budynku Centrum Zdrowia Psychicznego przy Wybrzeżu J. Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław.

2. W ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonania szczegółowego projektu technicznego i projektu aranżacji trzech studiów multimedialnych, zwanych dalej również „studiami”, na podstawie Koncepcji aranżacji studiów, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego;

2) dostarczenia i instalacji sprzętu zgodnie z projektem, o którym mowa w ust. 1, uruchomienia produkcyjnych trzech studiów oraz przeprowadzenia instruktażu dla wybranych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi studia,

3) świadczenia usługi serwisowej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy oraz Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.

4. Przedmiotem Umowy jest również przeniesienie autorskich praw majątkowych do „Koncepcji aranżacji trzech studiów”, projektu aranżacji trzech studiów oraz innych utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) stworzonych w wyniku wykonania Umowy.

**§ 2.**

**Zasady i termin wykonania Umowy**

1. Strony ustalają, że wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w terminie:

1) Etap I-II – do 6 tygodni od dnia zawarcia Umowy jednak nie później niż do dnia ………… r.;

2) Usługi serwisowe – przez okres 36 miesięcy od dnia zakończenia etapu II.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w niżej podanych Etapach:

1) Etap I - wykonania szczegółowego projektu aranżacji na podstawie koncepcji sporządzonej przez Wykonawcę w ofercie, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego,

2) Etap II – dostarczenie i instalacja sprzętu, uruchomienie produkcyjne trzech studiów oraz przeprowadzenia instruktażu dla wybranych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi studia,

3) Etap III – usługa serwisowa.

3. Strony postanawiają, że wszelka komunikacja w toku wykonywania Umowy następować będzie pisemnie drogą pocztową na adres do doręczeń, zgodny z komparycją lub elektronicznie na następujące adresy mailowe osób uprawnionych do kontaktów między Stronami:

1) ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą jest: ………………., tel……………………………., mail………………………..,

………………., tel……………………………., mail ………………………..

2)ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: ………………., tel……………………………., mail........................................... ,

………………., tel……………………………., mail ………………………..

4. Wszelkie dane i informacje niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy będą przekazywane w formie zleceń merytorycznych/obrazów/skanów/filmów przez wyznaczony do tego zespół Zamawiającego. Zamawiający zapewnia, że będą to informacje kompletne, prawidłowe i aktualne.

5. Strony uzgadniają, iż każdorazowe uwagi Zamawiającego w zakresie sposobu realizacji przedmiotu Umowy lub spełniania przez przedmiot Umowy kryteriów wskazanych w Umowie, Zamawiający sporządzi w formie pisemnej wraz z dokładnym opisem, umożliwiającym dostosowanie przedmiotu Umowy do oczekiwań Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że o ile podczas realizacji przedmiotu Umowy, współpracować będzie z podwykonawcami, to za ich działania oraz zaniechania będzie odpowiadał jak za działania własne. Wykonawca zobowiązuje się, że nabędzie wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne powstałe w wyniku współpracy w toku realizacji przedmiotu Umowy z podwykonawcami w zakresie wymaganym do przeniesienia praw i udzielenia zezwoleń Zamawiającemu wynikających z Umowy.

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz że posiada niezbędne zasoby, umiejętności, wiedzę, uprawnienia i doświadczenie, gwarantujące wykonanie Umowy z najwyższą starannością i dysponuje personelem lub współpracownikami dającymi rękojmię należytej realizacji Umowy, a przedmiot Umowy zostanie wykonany terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia instruktażu pracowników wskazanych przez Zamawiającego (nie więcej niż 6 osób) w zakresie obsługi studia. Instruktaż odbędzie się w terminie 1 miesiąca od dnia odbioru technicznego studia.

9. Wykonawca oświadcza, że będzie korzystał z zasobów podmiotu trzeciego ……………… (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie wskazanym w treści zobowiązania tego podmiotu stanowiącego załącznik nr 6 do Umowy. W przypadku zaprzestania udostępniania zasobów przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub będzie je spełniał samodzielnie w stopniu nie mniejszym niż podmiot trzeci, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. Postanowienia § 14 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.\*

**§ 3.**

**Wynagrodzenie i warunki płatności**

1. Za wykonanie Umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty maksymalnego wynagrodzenia w wysokości ………… (słownie: ………………) zł brutto (z VAT) w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, której wydruk stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy częściami, po wykonaniu, przekazaniu i odbiorze przez Zamawiającego poszczególnych etapów prac:

1) Etap I: – kwota …………… (słownie: ......................) złotych brutto, w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów powstałych podczas realizacji Umowy.

2) Etap II: – kwota …………… (słownie:..................... ) złotych brutto.

3. Wynagrodzenie miesięczne za świadczenie usługi serwisowej wynosi: ………………………. zł brutto (słownie: ……………... ), wraz z należnym podatkiem VAT. Wartość wystawionych faktur z nie może przekroczyć kwoty wskazanej w ofercie Wykonawcy.

4. Podstawą do wystawienia poszczególnych faktur za wykonanie Etapów I-II będzie podpisanie przez Strony odpowiednich protokołów odbioru, o których mowa w § 4 ust. 1. Na fakturze dotyczącej wykonania Etapu I zostanie wyszczególniona dodatkowa pozycja za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

5. Podstawą do wystawienia comiesięcznych faktur za wykonanie usługi serwisowej, będzie podpisanie przez Strony odpowiednich protokołów serwisu, o których mowa w § 4 ust. 2.

6. Wykonawca dostarczy fakturę w:

1) formie pisemnej lub

2) postaci elektronicznej e-faktury przesłanej na adres poczty elektronicznej: …………, lub

3) formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej spełniającej wymagania i zawierającej informacje wskazane w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666) przesłanej za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem https://efaktura.gov.pl.

7. Wystawienie faktury przez Wykonawcę przed obustronnym podpisaniem przez Strony protokołów, o których mowa w ust. 4 i 5, nie będzie powodowało powstania po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia, nie będzie też podstawą do naliczania odsetek ani dochodzenia od Zamawiającego innych należności bądź roszczeń.

8. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy wskazany na fakturze, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9. Wykonawca zapewnia, że rachunek bankowy wskazany na fakturze będzie zawarty w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu rachunku bankowego jako zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wskazany w fakturze numer rachunku nie jest zgodny z numerem rachunku wskazanym jako rachunek Wykonawcy w wykazie, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o stwierdzonej niezgodności i wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia ww. niezgodności. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o usunięciu ww. niezgodności. W przypadku nieusunięcia niezgodności Zamawiający według własnego wyboru będzie uprawniony do:

1) dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury na rachunek bankowy wskazany w wykazie, o którym mowa w ust. 9, lub

2) dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze (gdy nie będzie on ujawniony w wykazie) i dokonania czynności przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. [Dz.U. 2023 poz. 2383](https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002383) ze zm.).

11. Z tytułu prac i Etapów niewykonanych przez Wykonawcę nie przysługuje Wykonawcy żadne wynagrodzenie.

**§ 4.**

**Odbiór przedmiotu Umowy**

1. Strony uzgadniają, że odbiór Etapów I-II, określonych w § 2 ust. 2 zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru danego Etapu. Wzór protokołu odbioru Etapu stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

2. Strony uzgadniają, że wykonanie usługi serwisowej zostanie każdorazowo potwierdzone poprzez podpisanie protokołu serwisu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy

3. Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi do:

1) Etapu I w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania Etapu do odbioru,

2) Etap II w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do jego odbioru.

4. W przypadku braku uwag Zamawiającego, przyjmuje się, że dany Etap został zaakceptowany przez Zamawiającego i jest gotowy do protokolarnego odbioru.

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego ale nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia ich przekazania.

**§ 5.**

**Prawa własności intelektualnej**

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3, Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiającego z dniem zawarcia Umowy na zasadach wyłączności całość autorskich praw majątkowych do „Koncepcji aranżacji studia” na pełen czas trwania tych praw;

2) zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego na zasadach wyłączności całości autorskich praw majątkowych do utworów, które zostaną stworzone przez Wykonawcę lub nabytych przez niego w wykonaniu Umowy na pełen czas trwania tych praw - zwanych dalej łącznie „Utworami”, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4.

2. Przejście autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 następuje z chwilą ich odbioru, a gdyby nie przedstawiono ich do odbioru z chwilą ich ustalenia.

3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Utwory przekazane Zamawiającemu, nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich ani patentów.

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów następuje na wszelkich polach eksploatacji znanych w dacie zawarcia Umowy, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalania i zwielokrotniania Utworów (w całości lub części) bez żadnych ograniczeń ilościowych na jakimkolwiek nośniku (w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego) w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;

2) rozpowszechniania Utworów bez żadnych ograniczeń ilościowych, odrębnie lub w ramach utworów zbiorowych, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy, na których Utwory lub ich część lub ich fragment utrwalono, w tym w postaci wydawnictw książkowych (drukowanych), wydawnictw elektronicznych, na budynkach w formie reklamy zewnętrznej, na każdym znanym w dacie podpisania Umowy nośniku, obrotu

egzemplarzami nośników w kraju i za granicą, wprowadzenia do obrotu przy użyciu Internetu, w tym social media i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, wypożyczanie, użyczenie, dzierżawa lub najem oryginału lub egzemplarzy; publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

3) tłumaczenia Utworów na inne języki, przystosowywanie, zmiany układu, lub jakiekolwiek inne zmiany w Utworach,

4) udostępniania Utworów, w tym także przesyłania za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, on-line, w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Utworów czy jego fragmentu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

5) wykorzystywania Utworów ma potrzeby prowadzonej działalności przez Zamawiającego oraz do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,

6) wprowadzanie dowolnych zmian do Utworów, opracowywanie lub tworzenie skrótów Utworów, oraz ich rozpowszechnianie po takich modyfikacjach, bez wymogu uzyskania dodatkowych zgód,

7) wprowadzenia oryginału albo egzemplarzy Utworów do obrotu, użyczenie, najem, oryginału albo egzemplarzy Utworów.

5. Wykonawca gwarantuje, że na dzień przeniesienia autorskich praw majątkowych posiadał będzie całość praw autorskich do Utworów i wszystkich ich elementów, w związku z czym Zamawiającemu przysługiwać będzie całość autorskich praw majątkowych i praw zależnych do nich.

6. Wraz z autorskimi prawami majątkowymi, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów.

7. Wykonawca gwarantuje, że począwszy od daty przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do Utworów i praw pokrewnych, on oraz twórcy Utworów nie będą wykonywać uprawnień do nadzoru autorskiego ani swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Utworów jak i któregokolwiek elementu Utworów, a w szczególności nie będzie oznaczać Utworów swoim nazwiskiem lub pseudonimem, sprzeciwiać się rozpowszechnianiu któregokolwiek z elementów Utworów anonimowo i wykorzystywaniu któregokolwiek z elementów Utworów w sposób określony przez Zamawiającego, decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworów publiczność, wprowadzania zmian oraz skrótów oraz włączanie w całości lub we fragmentach do innych utworów; ingerowania w treść i formę konieczną do wykonywania zależnego prawa autorskiego. Powyższe nie dotyczy prawa Wykonawcy do umieszczania w swoich materiałach marketingowych oraz w mediach społecznościowych informacji o autorstwie Utworów, z zastrzeżeniem § 7 ust. 8.

8. Zamawiający w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, nabywa własność otrzymanych nośników, na których utrwalono Utwory z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów.

9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ujawnienie kompletnych i aktualnych danych osób autorsko uprawnionych (biorących udział w tworzeniu Utworów) i zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń tych osób w przypadku ewentualnego ich pominięcia lub zniekształcenia.

10. Strony ustalają, że prawo do patentu na wynalazek dokonany przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy, prawo do rejestracji wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego lub oznaczenia geograficznego, a także prawo do rejestracji znaków towarowych w oparciu o utwory inkorporowane w wykonanych Utworach przysługują wyłącznie Zamawiającemu.

**§ 6.**

**Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich**

1. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek wątpliwości co do przysługiwania Wykonawcy całości praw autorskich do Utworów, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, pisemnych oświadczeń wszystkich osób będących twórcami Utworów lub ich poszczególnych części, o wyrażeniu przez nich zgód i przyjęciu zobowiązań, o których mowa w Umowie, przy jednoczesnym oświadczeniu, iż dzieje się to bez prawa tych osób do jakiegokolwiek wynagrodzenia od Zamawiającego.

2. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że przekazane oświadczenia twórców Utworów pochodzić będą od wszystkich twórców Utworów.

3. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania i okazania Zamawiającemu wszelkiej możliwej dokumentacji potwierdzającej, że dysponuje prawami autorskimi do Utworów.

4. Strony niezwłocznie zawiadomią się wzajemnie o wszelkich roszczeniach związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw majątkowych do Utworów skierowanych przeciwko nim przez osoby trzecie, mających wpływ na realizację Umowy.

5. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw majątkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Zamawiający lub osoby trzecie, którym Zamawiający udzieli prawa do korzystania z Utworów, będą musiały zaniechać korzystania z Utworów w całości lub w części lub wydane zostanie orzeczenie zobowiązujące do zapłaty z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób trzecich, Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami przez Zamawiającego.

6. W przypadku skierowania roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do ich całkowitego zaspokojenia, o ile okażą się uzasadnione zwalniając, na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego, Zamawiającego od obowiązku dokonywania świadczeń z tego tytułu.

**§ 7.**

**Poufność**

1. Strony zobowiązują się do traktowania jako poufnych dokumentów oraz informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy, zwanych dalej „Informacjami poufnymi” oraz do ich nieujawniania osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej Strony, zarówno w trakcie realizacji Umowy, jak i po jej zakończeniu i odpowiadają w tym zakresie za osoby działające w ich imieniu przy realizacji Umowy.

2. Strona otrzymująca Informacje poufne zobowiązuje się korzystać z nich wyłącznie w niezbędnym zakresie oraz wyłącznie w celu realizacji Umowy.

3. Przez Informacje poufne Strony rozumieją w szczególności:

1) wszelkie informacje dotyczące realizacji Umowy,

2) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.), tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile Strona podjęła, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności,

3) informacje dotyczące: kontrahentów, dostawców, technologii, produkcji, planów handlowych, finansów, spraw pracowniczych, wynagrodzeń, zawieranych umów, realizowanych usług lub projektów, ponoszonych kosztów działalności gospodarczej, prowadzonych negocjacji.

4. Za Informacje poufne nie będą uznawane informacje, które są:

1) powszechnie znane lub były znane Stronie otrzymującej jeszcze przed zawarciem Umowy, na co przedstawi wiarygodne dowody,

2) ich ujawnienie poparte jest uprzednią pisemną zgodą Strony ujawniającej,

3) zostaną pozyskane z innego źródła w sposób zgodny z prawem.

5. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, nie dotyczy przypadków, gdy informacje te:

1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia postanowień Umowy;

2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej; w takim przypadku Strona zobowiązana jest zobowiązana zapewnić, by udostępnienie informacji, o których mowa powyżej, nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi oraz powiadomić druga stronę.

6. Obowiązki w zakresie zachowania poufności wiążą Strony przez cały czas obowiązywania Umowy, a także 5 lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

7. Na pisemne żądanie Strony ujawniającej, a także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, Strona otrzymująca nie będzie dalej korzystać z informacji uzyskanych od drugiej Strony i zniszczy wszelkie materiały zawierające informacje łącznie z ich kopiami. Strona otrzymująca zwróci Stronie ujawniającej wszelkie otrzymane dokumenty otrzymane w ramach niniejszej Umowy.

8. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na ujawnianie i wykorzystywanie przez Wykonawcę nazwy Zamawiającego oraz nazw oferowanych usług i serwisów dla celów marketingowych Wykonawcy. Strony ustalają, że we wszelkich informacjach i komunikatach o realizowanym projekcie Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do zawarcia informacji, że jest to projekt Zamawiającego. Dodatkowo linia komunikacji, treść komunikatów, postów i informacji, przed ich opublikowaniem, ma zostać zgłoszona do pisemnej akceptacji Zamawiającego.

**§ 8.**

**Odpowiedzialność i kary umowne**

1. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu Umowy oraz działającymi w jego imieniu.

2. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy:

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji Umowy, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1), w wysokości 1,0 % łącznego wynagrodzenia brutto za Etap I i II, o którym mowa w § 3 ust. 2;

2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 12;

4) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie wskazanym w § 13;

5) w przypadku zwłoki w usunięciu awarii sprzętu niezbędnego do funkcjonowania studia Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,01 % maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;

6) w przypadku zwłoki w usunięciu awarii sprzętu niebędącego niezbędnym do funkcjonowania studia Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,05 % maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie obowiązków określonych w § 7.

3. Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie; kary te podlegają sumowaniu.

4. Strony zgodnie ustalają, iż kwoty kar umownych przewidziane Umową będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy na podstawie odpowiednich not księgowych i bez uprzedniego wezwania do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.

5. W przypadku gdy nie będzie możliwe potrącenie kwot kar umownych z wynagrodzenia, kwoty kar umownych przysługujące Zamawiającemu będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.

6. Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone.

7. Łączna wartość kar umownych jakich może dochodzić Zamawiający nie może być wyższa niż 30 % maksymalnego wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1.

**§ 9.**

**Siła wyższa**

1. W każdym wypadku Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli udowodni, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie zostało spowodowane wystąpieniem siły wyższej tj. zdarzeń zewnętrznych, na które Strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć i których nie dało się uniknąć nawet w przypadku dołożenia przez Strony najwyższej staranności, a w szczególności:

1) wojna, w tym wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty terroryzmu;

2) katastrofy naturalne, takie jak huragany, trzęsienia ziemi, powodzie:;

3) wybuchy, pożary;

4) przerwy w dostawie prądu trwające jednorazowo nieprzerwanie co najmniej 3 dni robocze.

2. Strona dotknięta działaniem siły wyższej poinformuje pisemnie drugą stronę o wystąpieniu siły wyższej oraz o przewidywanych konsekwencjach w wykonaniu zobowiązań przewidzianych w Umowie w celu wspólnego ustalenia dalszego postępowania, w szczególności zastosowania tymczasowego rozwiązania zastępczego, w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia siły wyższej.

3. W razie zaistnienia okoliczności siły wyższej terminy realizacji Umowy przedłużają się o okres jej trwania.

**§ 10.**

**Odstąpienie od Umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:

1) likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy;

2) nakazanego przez organ publiczny zajęcia lub obciążenia majątku Wykonawcy, uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

3) w przypadku zwłoki w realizacji Umowy przekraczającej pięć dni względem terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1;

4) stwierdzenia niezgodności dostarczonego sprzętu z OPZ;

5) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy;

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 7, może być złożone w terminie do 30 dnia następującego po ostatnim dniu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od Umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty odstąpienia, o ile będzie to możliwe w danych okolicznościach przy udziale drugiej strony, zostanie sporządzony protokół inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia.

4. Postanowienia powyżej nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, gdy wynika to z przepisów prawa (ustawowe prawo odstąpienia).

**§ 11.**

**Zmiany Umowy**

1. Strony dopuszczają dokonywanie zmian Umowy o ile zachodzą przesłanki wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 Pzp lub poniżej przewidziane okoliczności dokonania zmiany.

2. Zamawiający dopuszcza również zmianę Umowy w przypadku gdy:

1) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia Umowy, niepowodujących zmiany przedmiotu Umowy i nie powodujących podwyższenia wynagrodzenia;

2) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań w zakresie modelu/typu sprzętu w przypadku zakończenia produkcji lub braku dostępności na rynku pod warunkiem że sprzęt będzie posiadał parametry nie gorsze od oferowanego modelu/ typu sprzętu i nie powodujących podwyższenia wynagrodzenia.

3. Strony dokonają również wprowadzenia do Umowy, w drodze aneksu, odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 3, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dowodów wpływu na zmianę kosztów i ich wysokości.

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 2, 3 lub 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących przedmiot Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia osobom realizujących przedmiot Umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

9. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust.3, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 3 i 4, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób, wraz z określeniem zakresu (wymiar czasu pracy), w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2;

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu, w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3;

3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu, w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4.

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, 3 i 4, jeżeli z wnioskiem będzie występował Zamawiający, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 14 dni roboczych, dokumentów z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o których mowa w ust. 10.

12. W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

13. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy ust. 10-12 oraz 14 stosuje się odpowiednio.

14. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

**§ 12.**

**Waloryzacja**

1. Strony zgodnie z art 439 Pzp przewidują możliwość dokonania zmiany miesięcznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 3 w przypadku zmiany (zwiększenia lub obniżenia) przeciętnego rocznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego w Monitorze Polskim obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („Obwieszczenie Prezesa GUS”).

2. Strony dokonają zmiany wynagrodzenia pod warunkiem, że przeciętne roczne wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszane w Obwieszczeniu Prezesa GUS zmieni się o więcej niż 15% licząc w stosunku do jego wartości w roku poprzednim („Warunek Waloryzacji”)

3. Strona wnioskująca o dokonanie zmiany wynagrodzenia powinna wystąpić z wnioskiem do drugiej Strony o zmianę wynagrodzenia w terminie 30 dni od opublikowania Obwieszczenia Prezesa GUS. Jeżeli w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Strona nie wystąpi do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmian wynagrodzenia, to wówczas Strony przyjmować będą, że druga Strona zrzeka się roszczenia o zmianę wynagrodzenia.

4. Wskaźnik waloryzacji należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie stanowił połowę wzrostu lub spadku procentowego wynagrodzenia w gospodarce narodowej określonego Obwieszczeniu Prezesa GUS w stosunku do roku poprzedniego.

5. Łączna wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie przekroczy (+/-) 5% kwoty, o którym mowa w § 3 ust. 3 zdanie drugie.

6. Pierwsza zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji Etapu III. Kolejne waloryzacje wynagrodzenia mogą nastąpić po upływie 12 oraz 24 miesięcy od daty pierwszej waloryzacji.

7. Waloryzacji podlega jedynie część wynagrodzenia pozostałego do zapłaty (tj. wynagrodzenie za niezrealizowaną część Umowy).

8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zmiany na takich samych zasadach wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w zakresie w jakim świadczy on usługi objęte Umową.

**§ 13.**

**Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej**

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na cały okres obowiązywania Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Umowy dla jednej i wszystkich szkód na kwotę nie niższą niż: 1 000 000,00 zł. Kopię polisy Wykonawca przekaże Zamawiającego w ciągu 4 dni od dnia zawarcia Umowy.

2. W czasie, w którym Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ochrony ubezpieczeniowej, będzie przekazywał Zamawiającemu, w terminie najpóźniej na 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniego ubezpieczenia, kopie kolejnych odnowień polisy i dowody opłacania składek, z zachowaniem ciągłości okresu i warunków ubezpieczenia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania wymaganych limitów sumy gwarancyjnej przez cały wymagany okres trwania ubezpieczenia, a w razie wypłaty odszkodowania z polisy Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić sumę gwarancyjną do wymaganego limitu, określonego w ust. 1.

4. W razie niewywiązania się z obowiązku zawarcia i kontynuowania wymaganej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub zawarcia jej w kształcie nie spełniającym wymagań Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony, według swojego wyboru, do zawarcia odpowiedniej umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy kwotą należnej składki lub nałożenia kary, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 4. Kwota składki może zostać przez Zamawiającego potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy nawet w przypadku gdy roszczenie Zamawiającego z tego tytułu nie jest wymagalne.

**§ 14.**

**Podwykonawcy**

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale następujących podwykonawców:

1) *…………………………………………………………………….. - w zakresie ……………………. [wskazanie firmy, danych kontaktowych oraz przedstawiciela Podwykonawcy]*

3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego, o każdej zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych podwykonawcach (podając dane wskazane w ust.2), którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji umowy w terminie 3 dni roboczych przed planowanym powierzeniem mu realizacji prac i/lub zmianą danych, pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z podwykonawcą o udziale którego w wykonaniu umowy nie uzyskał informacji, do czasu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych danych, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą stanowi zwłokę Wykonawcy.

4. Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, to jest on zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z podwykonawcą co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie w świadczeniu usług serwisowych, powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą stanowi zwłokę Wykonawcy.

5. Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się podwykonawcą na zasoby którego powoływał się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, to jest on zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, z którego Wykonawca rezygnuje. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Wykonawcą jeżeli nie wykazał samodzielnego spełnienia warunków, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia lub wskazania innego podwykonawcy i wykazania spełnienia przez niego tych warunków, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z Wykonawcą stanowi zwłokę Wykonawcy.

6. Powierzenie wykonania części Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się, że Umowy zawierane z podwykonawcami nie będą naruszać postanowień Umowy i pozwolą na wykonywanie uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie.

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie prace oraz ich skutki wykonywane przez podwykonawców, tak jak za działania własne.

**§ 15.**

**Dane osobowe**

1. Strony oświadczają, że dane pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania umowy są przekazywane w związku z wykonywaniem umowy i w celu jej realizacji.

2. Zamawiający upoważnia i na mocy umowy zobowiązuje Wykonawcę do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), zwane dalej „RODO”, wobec osób, których dane Wykonawca przekazał Zamawiającemu lub których dane są zamieszczone w Umowie bądź załącznikach do Umowy, dla których Zamawiający staje się administratorem.

3. W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się przekazać pisemnie osobom, których dane udostępnił, klauzulę informacyjną stanowiąca załącznik nr 7 do Umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że zna i stosuje RODO oraz inne obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, jak również daje gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

**§ 16.**

**Gwarancja**

1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot Umowy w tym: sprzęt, materiały oraz roboty i prace wykonane na podstawie Umowy. Przez taki sam okres Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

2. W okresie gwarancji oraz rękojmi zgłoszenia wad przedmiotu Umowy będą przejmowane przez Wykonawcę w dni robocze drogą elektroniczną na adres …. O zmianie powyższych danych kontaktowych Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 3 dni. Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

3. O ile będzie to możliwe, obowiązki z tytułu gwarancji oraz rękojmi wykonywane będą u Zamawiającego w miejscu korzystania z przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy usunięcie wady odbędzie się poza miejscem korzystania u Zamawiającego lub wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji lub rękojmi polega na wymianie elementu przedmiotu Umowy na nowy, wszelkie obowiązki z tego tytułu wykonuje Wykonawca oraz Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tego tytułu, w tym w szczególności: koszty demontażu, ponownego montażu, ubezpieczenia, koszty części zamiennych, koszty związane z niezbędnym transportem. W przypadku konieczności przeprowadzenia napraw bądź wymiany elementów zawierających dane Zamawiającego, nośniki danych pozostają w siedzibie Zamawiającego i nie podlegają wydaniu Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji oraz rękojmi usunąć na własny koszt wszelkie zgłoszone przez Zamawiającego wady. Wykonawca dokona naprawy, a w przypadku braku możliwości naprawy, Wykonawca dokona wymiany elementu przedmiotu Umowy na nowy, o parametrach i cechach nie gorszych niż wymieniany oraz z okresem gwarancji nie krótszym aniżeli gwarancja na element przedmiot Umowy podlegający wymianie, który rozpocznie swój bieg od dnia wymiany.

5. W przypadku wymiany elementu przedmiotu Umowy w ramach gwarancji lub rękojmi na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z nim wszelkiej dotyczącej go dokumentacji, której Zamawiający wymagał celem odbioru przedmiotu Umowy.

6. W okresie gwarancji oraz rękojmi Wykonawca usunie wady przedmiotu Umowy:

1) w terminie 48 godzin od momentu zgłoszenia niesprawności lub wady – w przypadku sprzętu, materiałów, robót oraz prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania studia;

2) niezwłocznie, nie później jednak niż 21 dni roboczych od zgłoszenia nieprawidłowości lub wady albo od momentu, w którym Wykonawca powinien zauważyć wadę przy dołożeniu należytej staranności podczas wykonywania czynności serwisowych – w przypadku sprzętu, materiałów, robót oraz prac – nie będących niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania studia.

7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminów przewidzianych w ust. 6.

8. W przypadku gdy nie jest możliwe dochowanie terminów, o których mowa w ust. 6, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na czas naprawy sprzęt oraz materiały zastępcze o parametrach i cechach nie gorszych niż sprzęt oraz materiały, w których ujawniły się wady.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany elementu przedmiotu Umowy na nowy w terminie określonym w ust. 6, Zamawiający ma prawo podjąć niezbędne działania naprawcze na koszt Wykonawcy, bez wcześniejszego wezwania Wykonawcy, co nie narusza innych praw i zobowiązań Stron określonych w Umowie. Poprzez działania naprawcze, o których mowa powyżej, Strony rozumieją ewentualne zlecenie usunięcia wady poprzez naprawę lub wymianę osobie trzeciej na koszt Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego. Zamawiający ma prawo potrącenia kosztów wykonawstwa zastępczego w zakresie prawnie dopuszczalnym z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub z kwot należnych Wykonawcy. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do powierzenia usunięcia tych wad osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty roszczeń Zamawiającego o naprawienie szkody, kar umownych i innych wynikających z Umowy lub przepisów prawa.

10.Wady zgłoszone Wykonawcy w okresie gwarancji oraz rękojmi będą usunięte w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie, niezależnie od terminu wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi.

11. Niezależnie od powyższych postanowień Wykonawca zobowiązuje się zapewnić objęcie sprzętu objętego przedmiotem Umowy gwarancją jego producenta na okres nie krótszy niż 24 miesiące i zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny producenta najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru przedmiotu Umowy.

12. Zamawiający umożliwi Wykonawcy naprawy i dokonanie niezbędnych prac w ustalonym terminie, udostępni konieczne pomieszczenia oraz zapewni możliwość korzystania z energii elektrycznej i infrastruktury budynku.

13. Gwarancja nie wpływa na środki ochrony prawnej, które przysługują Zamawiającemu z mocy prawa w przypadku braku zgodności odebranego przedmiotu Umowy z Umową.

14.W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie uznają, że oświadczenie zawarte w niniejszym paragrafie stanowi oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

**§ 17.**

**Usługa serwisowa**

1. Wykonawca będzie realizował usługę serwisową przez okres 36 miesięcy od dnia zakończenia etapu II.

2. Pierwszy serwis zostanie przeprowadzony po wcześniejszym wezwaniu przez Zamawiającego na adres e-mail ……………….

3. Dokładne terminy wykonania kolejnych serwisów będą każdorazowo ustalane z Zamawiającym.

**§ 18.**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie **…………….** (słownie:*…………………………………………………..*) na zasadach określonych w przepisach Pzp. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …………………………………..

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

3. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

5. Kwota w wysokości …………zł (słownie: *……………………………………….)* stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru robót.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………………zł (słownie:*……………………………………),* zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie gwarancji.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 5 i 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

**§ 19.**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Pzp.

2. Ewentualne zmiany i uzupełnienia w treści Umowy wymagają formy pisemnej na drodze aneksu do Umowy pod rygorem nieważności, chyba że zostało to inaczej wyraźnie zastrzeżone w treści Umowy.

3. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków w tym wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie.

4. Strony oświadczają, że w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

5. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

6. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby ewentualne spory rozwiązywane były polubownie w terminie 14 dni od zawiadomienia drugiej strony o istnieniu sporu.

7. W wypadku gdy rozstrzygnięcie sporu w sposób określony w ust. 6 nie jest możliwe, spory wynikłe na tle wykonywania umowy podlegają rozpatrzeniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

9. Integralna część Umowy stanowią:

Załącznik nr 1 – Wzór protokołu odbioru.

Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Załącznik nr 3 – formularz asortymentowo - cenowy.

Załącznik nr 4 – Wzór protokołu serwisu.

**Podpis Stron**

**Zamawiający: Wykonawca:**

***Załącznik nr 1 do umowy***

**Protokół Odbioru Etapu……..**

(wzór)

Niniejszym strony umowy zawartej w dniu ……….………….…………. pomiędzy "Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o. o. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

a

…………………………………………………………………..……………………………….. potwierdzają, iż przedmiot wskazanej wyżej umowy został wykonany i odebrany w dniu …………………………………….………………...

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

**Wykonawca przekazał wszelkie dokumenty odbiorowe w szczególności karty gwarancyjne sprzętu (potwierdzające minimum 24 miesięczny okres gwarancji producenta), instrukcje obsługi, itp.**

**Podpis Stron**

**Zamawiający: Wykonawca:**

**Protokół Serwisowy**

(wzór)

Niniejszym strony umowy zawartej w dniu ……….………….…………. pomiędzy "Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o. o. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

a

…………………………………………………………………..……………………………….. potwierdzają, iż przedmiot wskazanej wyżej umowy- prace serwisowe -został wykonany w dniu …………………………………….………………...

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

**Podpis Stron**

**Zamawiający: Wykonawca:**