Dodatek 2.3. Opis zakresu czynności w przypadku wymiany systemu.

Zamawiający dopuszcza spełnienie świadczenia zarówno poprzez rozbudowę obecnie eksploatowanego oprogramowania klasy HIS – system Eskulap (Specyfikację ilościową określono w Dodatku nr 2.1., jak również poprzez dostawę innego rozwiązania informatycznego. W drugim z przypadków na Wykonawcy będą ciążyły obowiązki zachowania ciągłości pracy organizacji Zamawiającego z uwzględnieniem następujących świadczeń:

- Migracja danych z obecnie eksploatowanego systemu HIS Zakres danych do przeniesienia 1: Dane słownikowe, Dane konfiguracyjne (w tym dane podmiotu leczniczego wraz z strukturą, księgami, kodami), Dane osobowe pacjentów z historią zmian oraz ich wszystkimi oznaczonymi  wersjami, Podstawowe dane osobowe pracowników, Dane wchodzące w skład szeroko rozumianej dokumentacji medycznej prowadzonej w jednostce (w tym w szczególności wyniki badań diagnostycznych  i rejestry zakażeń szpitalnych oraz dokumentacji związanej z funkcjonowaniem działu epidemiologii) wraz z dostosowaniem wizualizacji wydruków dokumentacji medycznych.

- Zakres danych do przeniesienia 2: Dane niezbędne do realizacji procesu rozliczeń świadczeń w NFZ, historia komunikacji i rozliczeń z NFZ za lata minimum: 2016, 2017, 2018, 2019 Dane statystyczne związane z ruchem chorych pacjenta hospitalizowanego i ambulatoryjnego lub źródłowe dane na podstawie których taką statystykę może utworzyć, Dane z zakresu obrotu środkami farmaceutycznymi (pełna gospodarka magazynowa w aptece i apteczkach jednostek organizacyjnych wraz z przepływem dokumentów magazynowych pomiędzy nimi);

- Baza danych:  Oracle - transakcyjna baza danych zgodna ze standardem SQL;

- Struktura: Szpital udostępni Wykonawcy opis zawartości poszczególnych tabel;

- Czynności na danych: W ramach przeniesienia danych na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia właściwej jakości danych i dokonanie ich przetworzenia do postaci akceptowalnej przez system HIS dostarczany przez Wykonawcę. W zakresie operacji na danych będę wchodziły zatem:

  - synteza/dekompozycja,

  - wzbogacenie (uzupełnienie o informacje niezbędne w  systemie Wykonawcy)

  - deduplikacja,

  - harmonizacja (ujednolicenie formatów)

- Minimalny poziom spełnienia świadczenia:  Zamawiający wymaga, żeby wszelkie prace prowadzone z dostawą nowego systemu były realizowane równolegle z eksploatacją obecnego rozwiązania informatycznego. Przełączanie systemów musi nastąpić w ciągu jednego dnia roboczego (Zamawiający dopuszcza piątek z zabezpieczeniem zespołu IT w weekend, z uwagi na rozliczenia z NFZ świadczeń Zamawiający wymaga aby przełączenie systemu nastąpiło w trzecim tygodniu miesiąca kalendarzowego). W wyniku realizacji usług związanych z zastąpieniem obecnie eksploatowanego systemu bezwzględnie zachowane muszą zostać:

  - ciągłość ewidencji świadczeń i ich rozliczania z płatnikami dla wszystkich zgromadzonych danych wraz z historią zmian w tym umożliwienie kontynuacji sprawozdawania i rozliczania świadczeń udzielonych pacjentom przebywającym w Szpitalu od kilkunastu lat (możliwość przesłania do NFZ pełnej historii hospitalizacji oraz historii rozliczeń), przy wykorzystaniu jednej aplikacji dla całego HIS;

  - zachowanie przekazanej do NFZ historycznej numeracji zestawów świadczeń, świadczeń i procedur rozliczeniowych oraz zachowanie historycznej numeracji wszystkich innych danych przekazanych do NFZ i potwierdzonych przez niego takich jak id uprawnień, numeracja sesji, numer przepustki, itp.;

  - umożliwienie dokonywania korekt zakwestionowanych przez NFZ świadczeń sprawozdanych i rozliczonych za okres ostatnich 3 lat,

  - zagwarantowanie dostępności w nowym systemie dostępności do pełnej historii choroby pacjenta aktualnie przyjmowanego do szpitala w okresie przełączania systemów;

  - ciągłość ewidencji danych medycznych w tym zachowania obecnie stosowanych przez Zamawiającego oznaczeń dokumentacji medycznej, wszystkich wyników badań (dotyczy także przekazanych przez systemy zintegrowane), zgód pacjentów;

  - historię zużyć środków farmaceutycznych w tym historii transmisji do ZSMOPL,  KOWAL.

  - zapewnienie możliwości wykonywania archiwalnych statystyk i raportów;

- Wykonanie integracji z systemami, z którymi współpracuje obecnie HIS wraz z odtworzeniem historii przesłań danych. Integracja musi zostać zrealizowana w oparciu o dostępne standardy  branżowe (HL7, IHE, DICOM) z następującymi systemami:

- ERP – Simple (dokumenty magazynowe i rozliczenia z NFZ)

- PACS – AGFA

- Teleradiologia, RIS – PIXEL

- Laboratoryjny ROCHE

- Wykonanie integracji z urządzeniami oraz systemami, z którymi współpracuje obecnie HIS wraz z odtworzeniem historii przesłań danych:

- Aparat laboratoryjny AQT 90 Radiometer.

- Uzupełnienie kompetencji Administratorów systemu w zakresie architektury, technologii, administracji, eksploatacji  nowego HIS. Jeżeli HIS dostarczany przez Wykonawcę wykorzystuje inne technologie niż (Oracle, Linux), na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek przeprowadzenia szkoleń dla 8 osób, w autoryzowanych przez producenta ośrodkach szkoleniowych. Szkolenie musi obejmować co najmniej następujące kursy: Administracja, tuning i optymalizacja, backup. (dotyczy wszystkich czterech Podmiotów Leczniczych biorących udział w projekcie).