# UMOWA Nr

W dniu ..................... w oparciu o ofertę złożoną przez „Wykonawcę” pomiędzy Dyrektorem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego - Markiem Olesińskim działającym z upoważnienia Zarządu Powiatu Świdnicy na podstawie uchwały nr 237/2008 z dnia 11 lutego 2008r. w imieniu i na rzecz Powiatu Świdnickiego

zwanym dalej „zamawiającym” z jednej strony, a:

.…………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………..

zwanym dalej „wykonawcą” zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest **Budowa silosu do przechowywania kruszywa na terenie placu Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego przy ul. Powstańców w Jaworzynie Śląskiej.**

2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

- fundament z kruszywa frakcja 0-31,5

- 3 ściany o wysokości 3,5m

Materiał do budowy: bloczki betonowe o wymiarach 140x70x70cm oraz 70x70x70 cm.

Wymiary wewnętrzne silosu: 8,4m (1 ściana) 11,9m (2 ściany)

3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami i normami, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.

§ 2

Przedmiot zamówienia należy wykonać **do dnia 28.06.2024r.** Wykonawca w tym terminie zakończy roboty i przekaże Zamawiającemu uporządkowany teren budowy.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

§ 4

1. Osobę nadzorującą roboty będzie **Piotr Najda**.

2. Osoba nadzorująca roboty jest uprawniona do wydawania wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

§ 5

## Przedstawicielem wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest: ……………….. .

§ 6

1. Wykonawca realizuje na własny koszt i własnym staraniem zabezpieczenie obiektu.
2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania zamawiającego oraz inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie brutto w kwocie: …………………. **zł** słownie złotych: **……………………………………………………….**
2. Kwota powyższa nie może być podwyższona w drodze aneksu do niniejszej umowy.

§ 8

1. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót.

2. Płatności dokonywane będą na rachunek bankowy wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury wraz z kompletem dokumentów.

3. Jeżeli należności nie zostaną zapłacone w ustalonym terminie Zamawiający będzie płacił odsetki ustawowe w wysokości określonej w odrębnych przepisach, od dnia następnego po dniu ich wymagalności.

§ 9

 Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zostaną zakupione i dostarczone przez wykonawcę i będą stanowić jego koszt. Powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie „Prawo Budowlane” .

§ 10

1. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór robót, zgłoszonych jako wykonane, w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym wykonawcę.
2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 11

W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania robót, zamawiający naliczać będzie kary:

1/ za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust.1 , za każdy dzień zwłoki.

2/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,25% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa § 7 ust.1 , za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

3/ w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

4/ z tytułu stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust.1 .

5/ wykonawca za odstąpienie od umowy zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust.1.

§ 12

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
2. Termin gwarancji ustala się na ……… od daty ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla wykonawcy i 1 egz. dla zamawiającego.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**