UMOWA  NR ………………

zawarta w dniu ………….................2022 r.

pomiędzy Powiatem Ostrołęckim, Pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka, 
NIP 758-23-59-776, REGON 550668835, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

Stanisław Kubeł - Starosta Ostrołęcki

Krzysztof Parzychowski - Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Aldony Kuciej

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”

z jednej strony, a

…………………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na:

Utworzeniu bazy danych BDOT500, GESUT oraz EGiB w zakresie elementów przybudynkowych dla gminy Troszyn.

- W ramach wykonywanej usługi Wykonawca zobowiązuje się zrealizować: 
a) I etap zamówienia tj. utworzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 w terminie do 10 listopada 2022 r.,

b) II etap zamówienia tj. utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz bazy danych ewidencji gruntów i budynków EGiB w zakresie elementów przybudynowych wraz z uzupełnieniem utworzonej bazy BDOT500 z I etapu o dokumenty przyjęte do PZGiK w trakcie realizacji zamówienia w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r.

- Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik do umowy.

- Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), będąca integralną częścią umowy.

§ 2.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i przyjmuje do wiadomości, że wszystkie koszty związane z realizacją umowy są po jego stronie.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone prace według zasad określonych w  obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z obowiązującymi standardami.

- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych oraz zachowania należytej staranności przy korzystaniu z udostępnionych materiałów, niewykorzystywania udostępnionych materiałów do innych celów niż określone w umowie, nieudostępniania oryginałów ani kopii materiałów będących przedmiotem zamówienia innym podmiotom, nierozpowszechniania danych zawartych w w/w dokumentach, niezmieniania treści dokumentów.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje wszelkimi niezbędnymi narzędziami, oprogramowaniem oraz innymi zasobami koniecznymi do należytej realizacji umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, używanych przy wykonywaniu zamówienia wynosi co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych i jej zmianach.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się składać pisemne oświadczenie 
o wykorzystywanej flocie pojazdów przy realizacji zadań zleconych niniejszą umową, które zawierać będzie informacje nt. łącznej ilości pojazdów, w tym łącznej ilości pojazdów określonych ustawą wskazaną w ust. 5.

- Brak złożonego pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać potraktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

- Przedłożenie oświadczenia nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu 
w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądania okazania pojazdów.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy o którym mowa w § 1 z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami określonymi w OPZ, 
w terminie do 30 kwietnia 2023 r., przy czym:

- etap I Umowy tj. utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) do dnia 10 listopada 2022 r.

- etap II Umowy tj. utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w zakresie elementów przybudynkowych wraz z uzupełnieniem utworzonej bazy BDOT500 z I etapu o dokumenty przyjęte do PZGiK w trakcie realizacji zamówienia

do 30 kwietnia 2023 r.
Wszystkie opracowane dane należy przekazać Zamawiającemu zgodnie z OPZ.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przekazać Zamawiającemu zgłoszenie gotowości prac do odbioru wraz z utworzonymi bazami danych.

- Zamawiający przeprowadzi I iterację kontroli technicznej ilościowej i jakościowej każdego etapu zamówienia w ciągu 15 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru wraz z utworzonymi bazami danych.

- W przypadku stwierdzenia wad przy kontroli technicznej ilościowej i jakościowej Wykonawca usunie je w terminie do 5 dni roboczych od ich zgłoszenia i przekaże Zamawiającemu poprawione dane do ponownej iteracji kontroli.

- W przypadku II i kolejnych iteracji kontroli przekazane dane zostaną ponownie poddane weryfikacji w terminie do 7 dni roboczych, a w przypadku stwierdzenia wad Wykonawca usunie je w terminie do 3 dni roboczych.

- Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się datę uzyskania pozytywnego protokołu z kontroli technicznej ilościowej i jakościowej.

- Czynności odbiorowe każdego etapu prac Zamawiający przeprowadzi w okresie do 10 dni roboczych od dnia pozytywnego protokołu z kontroli technicznej ilościowej i jakościowej.

- Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół odbioru pracy danego etapu, będący podstawą do wystawienia faktury.

§ 4.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całego przedmiotu umowy wynosi:

brutto - ……………………. (słownie: ……………………………….………………..), w tym podatek VAT 23%.

- Za wykonanie I etapu prac wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 
brutto - ……………………. (słownie: ……………………………….………………..), w tym podatek VAT 23%.

- Za wykonanie II etapu prac wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 
brutto - ……………………. (słownie: ……………………………….………………..), w tym podatek VAT 23%.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez strony pozytywny protokół odbioru.

- Wynagrodzenie za zrealizowanie I etapu umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone po uzyskaniu pozytywnego protokołu odbioru, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej doręczenia na rachunek bankowy…………………….………………………………………..

- Wynagrodzenie za zrealizowanie II etapu umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone po uzyskaniu pozytywnego protokołu odbioru, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej doręczenia na rachunek bankowy…………………….………………………………………..

- Faktura, o której mowa w ust. 3 winna być wystawiona na:

Nabywca: Powiat Ostrołęcki NIP 758-23-59-776

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce,

Plac Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka.

- Wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca.

§ 5.

- Wykonawca udzieli gwarancji na okres ……… miesięcy – licząc od dnia sporządzenia końcowego protokołu odbioru prac objętych przedmiotem umowy.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie. Zamawiający wskaże termin i sposób usunięcia wady.

- Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usuwać zaistniałe wady w okresie gwarancyjnym.

- Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innej jednostce, obciążając Wykonawcę pełnymi kosztami ich usunięcia.

§ 6.

      - Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- Opracowanie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz ewidencji gruntów i budynków EGiB w zakresie elementów przybudynkowych;

      - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego, zgodnie ze SWZ.

      - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a)żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

      - Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie ust. 1 czynności, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie ust. 1 czynności.

§ 7.

- Strony postanawiają że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu etapu I przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu zakończenia prac, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto I etapu przedmiotu umowy;

- za zwłokę w wykonaniu etapu II  przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu zakończenia prac, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto II etapu przedmiotu umowy;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego na usuniecie wad o którym mowa w § 3 ust. 4 oraz § 3 ust. 5, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto I etapu przedmiotu umowy;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego na usuniecie wad o którym mowa w § 3 ust. 4 oraz § 3 ust. 5, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto II etapu przedmiotu umowy;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji, o której mowa w § 5, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 1 ust. 2 lit. b, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto przedmiotu umowy;

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień niedotrzymania terminu przedłożenia przez Wykonawcę któregokolwiek z dowodów określonych w SWZ w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy pełny dzień w wysokości 50 zł za każdy przypadek nie spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w SWZ. Powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę.

- Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy, z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zadanie pn. „Utworzeniu bazy danych BDOT500, GESUT oraz EGiB w zakresie elementów przybudynkowych dla gminy Troszyn.” finansowane będzie ze środków Powiatu oraz z dotacji Wojewody Mazowieckiego, w związku z czym strony oświadczają, że są świadome, iż w interesie Zamawiającego jest terminowa realizacja zamówienia. W przypadku niedotrzymania terminu umownego każdego etapu zamówienia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiający może utracić  dofinansowanie i powstanie w związku z tym szkoda. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za szkodę Zamawiającego w postaci utraty lub zmniejszenia dofinansowania z powodu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy bez względu na przyczynę tego opóźnienia w wysokości utraconego dofinansowania.

§ 8.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca;

- odnośnie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze zwłoki Wykonawcy, w szczególności w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia;

- dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w sytuacji kiedy konieczność wprowadzenia zmian będzie wynikała z wymogów instytucji nadzorujących realizację projektu, w ramach których Zamawiający uzyskał dofinansowanie zadania.

- Zmiana postanowień umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej.

- Zmiana może być dokonana na pisemny, uzasadniony wniosek każdej ze stron, złożony przed terminem obowiązywania umowy.

§ 9.

            - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, gdy:

              - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

              - Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi stanowiącej przedmiot umowy lub przerwał jej wykonywanie i nie wznowił mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy lub w przypadku przerwania wykonywania od dnia doręczenia wezwania do wznowienia - odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- W razie niewykonania przez Wykonawcę jednego z obowiązków określonych w § 2 ust. 5-6 , lub w przypadku, gdy udział, o którym mowa w ust. 5 spadnie poniżej 10% Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. W takim wypadku przyjmuje się, że umowa została rozwiązana z wyłącznej winy Wykonawcy. W przypadku wystąpienia z ww. powodów skutków prawnych określonych przepisami prawa, Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego z tego wynikającą nawet w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

§ 10.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

- administratorem danych osobowych Wykonawców jest Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, adres: pl. gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka;

- administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@powiatostrolecki.pl;

- administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

- dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

- administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

- mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

- Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

- Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

- przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;

- administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

§ 11.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą w sprawach wykonania umowy są:

……………………

§ 12.

- Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

- Sprawy nie uregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego oraz Prawu zamówień publicznych.

- Sądem powszechnym właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, będzie sąd właściwy dla   siedziby Zamawiającego

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy a trzy dla Zamawiającego.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

  - Oferta Wykonawcy z dn. ………….;

  - Specyfikacja Warunków Zamówienia;

  - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.