Opis przedmiotu zamówienia

Numer sprawy: WGS.272.23.2019

Nazwa zadania: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Czesława Miłosza, ul. Adama Asnyka i ul. Stanisława Wyspiańskiego
w Mogilnie”.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:	GMINA MOGILNO

Adres zamawiającego:	NARUTOWICZA 1

Kod Miejscowość: 	88-300 MOGILNO

Telefon: 	52 318 55 40, 41

II. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest  usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dróg gminnych: ul. Czesława Miłosza, ul. Adama Asnyka i ul. Stanisława Wyspiańskiego w Mogilnie.

- Zamawiający wyznaczył kolorem zielonym przebieg projektowanych dróg gminnych na załączonej mapie – Załącznik nr 2 oraz przebieg poszczególnych ulic – załącznik nr 3.

- Orientacyjna długość projektowanych ulic:

- ul. Czesława Miłosz – ok. 788 m (cz. dz. nr 262/62 i dz. nr 262/49),

- ul. Adama Asnyka – ok. 330m (cz. dz. nr 262/84),

- ul. Stanisława Wyspiańskiego – ok. 474 m (cz. dz. nr 262/62 i cz. dz. nr 262/84).

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje;

- wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Czesława Miłosza, ul. Adama Asnyka i ul. Stanisława Wyspiańskiego
w Mogilnie”,

- opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego oraz STWiOR na przedmiotowe zadanie,

- przygotowanie wszelkich innych opracowań, których potrzeba wyniknie
w toku prac projektowych, niezbędnych dla zapewnienia kompletności dokumentacji w zakresie opinii, decyzji, warunków i uzgodnień oraz uzyskanie prawomocnej decyzji – pozwolenia na budowę,

- opracowanie materiałów w formie cyfrowej na CD.

Uwaga: Dla każdej ulicy należy przygotować odrębny kosztorys oraz przedmiar.

Dokumentacja zostanie przekazana w wersji papierowej w ilości 5 egzemplarzy oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (forma na płycie CD).

- Wykonawca przy opracowywaniu przedmiotu zamówienia winien stosować się do:

- warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- obowiązujących przepisów,

- w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy uzyskać warunki techniczne od gestorów sieci i zaprojektować konieczna przebudowę.

5.  Wykonawca winien:

- we własnym zakresie uzyskać wszystkie niezbędne materiały do opracowania rozwiązań projektowych, w tym mapy do celów projektowych,

- uzyskać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, decyzje oraz prawomocne pozwolenie na budowę,

- przed przystąpieniem do projektowania dokonać wizji lokalnej w terenie.

6.   Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019r.

7.   Wymagany okres gwarancji – 36 miesięcy.

8. Zamawiający wymaga aby w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca pełnił nadzór 
         autorski oraz w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych
         dokonywał wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej.