Numer sprawy: 21/W/2024

UMOWA nr DZP/ ........ /2024

z dnia  ................................................  2024 r.

zawarta po przeprowadzeniu procedury udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł netto

Strony umowy:

1.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Ośrodek Radioizotopów POLATOM

05-400 Otwock

ul. Andrzeja Sołtana 7

reprezentowany przez:

Dyrektora

mgr inż. Tomasza Dziela

zwany dalej  ZAMAWIAJĄCYM

posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

2. ………………………..

…………………………..

…………………………..

NIP: …………………….

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty, które stanowią przedmiot zamówienia pn.: „Dostawa i montaż okablowania w okresie 24 miesięcy na potrzeby NCBJ OR POLATOM”

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci teleinformacyjnej w siedzibie Zamawiającego w NCBJ OR POLATOM w Otwocku przy ul. Andrzeja Sołtana 7 w tym:

- Sukcesywne dostawy miedzianego okablowania wraz z ich montażem oraz z demontażem i częściowym przeniesieniem poprzedniego okablowania;

- wykonaniem pomiarów teletransmisyjnych sieci;

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu.

Wykonawca wykona zakres prac i przekaże je Zamawiającemu, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Załączniku A – specyfikacji technicznej oraz Załączniku: „21_W_2024 Zakres prac”.

Prace są podzielone na poniższe etapy:

etap 1 – montaż naściennej szafy, dostawa i ułożenie okablowania miedzianego, zainstalowanie 20 podwójnych punktów, oznaczenie kabli i gniazd, wykonanie pomiarów teletransmisyjnych, dostarczenie wyników pomiarów (dokumentacja powykonawcza);

etap 2 – przeniesienie okablowania naściennej szafy, dostawa i ułożenie okablowania miedzianego, zainstalowanie 80 podwójnych punktów (lokalne okablowanie), zainstalowanie 15 podwójnych punktów (techniczne okablowanie), zainstalowanie 30 podwójnych punktów (techniczne CCTV okablowanie), wycofanie okablowania i 80 podwójnych punktów, oznaczenie kabli i gniazd, wykonanie pomiarów teletransmisyjnych, dostarczenie wyników pomiarów (dokumentacja powykonawcza);

etap 3 (opcja) – wykonanie pomiarów teletransmisyjnych kabli – 500 szt., wykonanie pomiarów teletransmisyjnych, dostarczenie wyników pomiarów (dokumentacja powykonawcza);

Teren prac jest zlokalizowany w NCBJ OR POLATOM w Otwocku przy ul. Andrzeja Sołtana 7.

Umowa będzie realizowana przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji, które może być wykonane w okresie do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy za cenę określoną w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od własnych potrzeb w zakresie wskazanym w Specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik A do zaproszenia do składania ofert.

3. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odrębnego zamówienia poza stanowiącym zamówienie podstawowe.

4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia o którym mowa w ust. 1 w terminie do:

a) podstawowego (etap 1 i etap 2) w terminie 24 miesięcy od podpisania umowy.

Prace etapu 1 zostaną wykonane w terminie nie przekraczającym 4 tygodni kalendarzowych od podpisania umowy.

Prace etapu 2 będą wykonywane systematycznie w przeciągu 24 miesięcy od zawarcia umowy. Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę w terminie wcześniej obopólnie ustalonym, nie dłuższym niż 2 tygodnie (kalendarzowe) od zgłoszenia.

b) opcjonalnego (etap 3) w okresie do 24 miesięcy od daty złożenia zamówienia w wykonaniu prawa opcji, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej określonym.

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu  niniejszej umowy w terminach przez niego wskazanych w dokumentach do niniejszego postępowania.

7. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa pozwolenia, uprawnienia i zezwolenia konieczne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Oświadczenie to dotyczy również pracowników Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców zaangażowanych przez Wykonawcę w wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, i ewentualnych podwykonawców.

§ 2

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność wykonania prac z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy staranności przy realizacji zobowiązań umowy, wynikającej z profesjonalnego charakteru działalności prowadzonej przez Wykonawcę.

3. Wszelkie czynności, ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu niniejszej umowy uzgadniane będą przez ustanowionego przedstawiciela Wykonawcy,

………………, ……………………. tel. kom. ……………….. e-mail: …………………….

(imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego wraz z numerem telefonu i adresem e-mail)

………………., tel. ……………….., tel. kom. ………………., e-mail: …………………….

(imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego wraz z numerem telefonu i adresem e-mail)

z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego:

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego wraz z numerem telefonu i adresem e-mail)

- W/w przedstawiciele są upoważnieni do składania i przyjmowania w imieniu odpowiednio Zamawiającego i Wykonawcy wszystkich wymaganych oświadczeń woli związanych z realizacją przedmiotu umowy, do prowadzenia negocjacji, uzgadniania i podejmowania decyzji w zakresie realizacji przedmiotu umowy, z wyjątkiem oświadczeń, które powodują konieczność dokonania zmiany umowy i które rodzą skutki finansowe powodujące przekroczenie kwoty wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy oraz oświadczeń powodujących zmianę terminu zakończenia umowy.

- Zmiana przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 wymaga powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej albo elektronicznej i nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

4. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę uważa się obustronne podpisanie, bez uwag,  protokołu odbioru.

§ 3

Obowiązki stron:

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i  przekazanie Wykonawcy terenu prac,

- odbiór przedmiotu niniejszej umowy, w tym odbiory częściowe wykonanych prac,

- terminowa zapłata należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zorganizowanie, zagospodarowanie oraz należyte zabezpieczenie, zwłaszcza przed dostępem osób trzecich, miejsca realizacji niniejszej umowy wraz z zapleczem,

- wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy,

- przekazanie dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru końcowego.

§ 4

- Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej Umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację Umowy. W innych przypadkach niedopuszczalne jest dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 ustawy Pzp.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy  w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający zaistniałym przerwom.

- Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Strony ustalają nowy termin wykonania przedmiotu umowy. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż dwa miesiące Strony mogą wspólnie zdecydować na piśmie o odstąpieniu od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na dzień zaistnienia siły wyższej.

§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia (ogółem), o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, wynosi:

1) za zamówienie podstawowe

Netto: ……………………. PLN

podatek VAT (stawka)     ……………………PLN

podatek VAT (kwota)      …………………… PLN

brutto: …………………… PLN

2) za zamówienie opcjonalne

Netto: ……………………. PLN

podatek VAT (stawka)     ……………………PLN

podatek VAT (kwota)      …………………… PLN

brutto: …………………… PLN

3) za całkowite wynagrodzenie z opcją

Netto: ……………………. PLN

podatek VAT (stawka)     ……………………PLN

podatek VAT (kwota)      …………………… PLN

brutto: …………………… PLN

Cena netto, jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zainstalowany punkt sieci określa wzór:

Ci = WETAP  +  Xi * Vkab + Upom

Gdzie:

Ci   -   cena za i – ty punkt sieci

WETAP   -  cena standardowego punktu dla danego etapu wg formularza ofertowego

Xi   -   różnica długości kabla zainstalowanego w i – tym punkcie a średniej długości przyjętej dla danego rodzaju/etapu

Vkab    -  jednostkowa cena kabla (wraz z położeniem) dla danego etapu lub rodzaju wg formularza ofertowego

Upom   -  cena pomiaru „punktu sieci” wg formularza ofertowego.

Należność netto za wykonanie ETAP I

Za montaż naściennej szafy z wyposażeniem wg formularza ofertowego.

Za montaż 20 gniazd wraz z pomiarami wg wzoru:

C = Ʃi=1,20 Ci     gdzie  Ci   -   jest ceną za i – ty punkt sieci

Należności częściowe netto za prace wykonywane w ETAP II

Za przeniesienie naściennej szafy wg formularza ofertowego.

Za wycofanie miedzianego okablowania ethernetowego:  W = Ʃi=1,N wi     gdzie  wi   -   jest ceną za demontaż i – ty punkt sieci. N – ilość zdemontowanych punktów. Ceny jednostkowe wg formularza ofertowego.

Za montaż N gniazd wraz z pomiarami wg wzoru:

C = Ʃi=1,N Ci     gdzie  Ci   -   jest ceną za i – ty punkt sieci

Wg danych z formularza ofertowego

Należności częściowe netto za prace wykonywane w ETAP III

Za wykonanie pomiarów  N gniazd wg wzoru:

C = Ʃi=1,N Ci     gdzie  Ci   -   jest ceną za pomiar i – tego punktu sieci wg danych z formularza ofertowego.

- Cena obejmuje wszelkie czynności, koszty i wydatki Wykonawcy niezbędne dla kompleksowego przygotowania i terminowego wykonania umowy, a w szczególności: koszty instalacji, pomiarów, wszelkie koszty transportu, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz gwarancji.

3. Termin płatności faktury VAT wynosi 30 dni od daty jej wystawienia z zastrzeżeniem, że doręczenie faktury nastąpi na co najmniej 23 dni przed tak określonym terminem płatności, a w przypadku niezachowania tego terminu, termin płatności przedłuża się automatycznie o czas opóźnienia dostarczenia faktury.

4. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać co najmniej:

- zapis „Nr sprawy: 21/W/2024, na podstawie umowy Nr DZP/……../2024,

- wyrażone w złotych wartości netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wartości brutto,

- dane Zamawiającego i Wykonawcy,

- numer rachunku bankowego Wykonawcy, na które zostanie przekazane wynagrodzenie z tytułu zrealizowania zamówienia,

- termin płatności.

5. Oryginał faktury należy przesłać elektronicznie na adres sekretariat@polatom.pl  a w przypadku faktury w formie papierowej dostarczyć do siedziby Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock (sekretariat).

6. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl PEF nr: NIP 532-0I0-01-25. Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktur korygujących.

7. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury przez Zamawiającego, Wykonawca upoważniony jest do naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 6

1. Z wykonania poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy sporządzane będą przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokoły odbiorów częściowych. Warunkiem uznania danego zamówienia częściowego za wykonane jest podpisanie przez Strony protokołu odbioru częściowego bez jakichkolwiek uwag i zastrzeżeń.

2.	Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego będzie uprzednie podpisanie przez strony bez uwag i zastrzeżeń protokołów odbiorów częściowych dla każdego wykonanego zadania częściowego.

3.	W przypadku pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego co do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, Zamawiający określi szczegółowo te zastrzeżenia i wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do usunięcia usterek w wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy. Po upływie dodatkowego terminu Strony przystępują do ponownego odbioru. W przypadku ponownych uzasadnionych zastrzeżeń Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy albo może powierzyć usunięcie usterek w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

4.	Zamawiający ma prawo kontroli wykonywania Przedmiotu Umowy, a także prawo szczegółowego zbadania i sprawdzenia wydawanego mu Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca powiadomi na piśmie przedstawiciela Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy. Termin przystąpienia do odbioru ustalony zostanie między Stronami w ciągu 3 dni roboczych od pisemnego powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o gotowości do odbioru. Na 3 dni robocze przed zgłoszeniem odbioru prac Wykonawca jest zobowiązany do przesłania Zamawiającemu wyników badań telemetrycznych (dokumentacji powykonawczej).

6. Jeżeli Zamawiający z własnej winy nie przystąpi do odbioru robót i podpisania protokołu lub sporządzenia zastrzeżeń, w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję. Protokół, o którym mowa wyżej, o ile nie będzie zawierał zastrzeżeń, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia.

7. O dokonaniu odbioru, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego i doręczy mu protokół, nie później niż w dniu następnym po dokonaniu odbioru.

8. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz wszelkie inne niezbędne dla prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy dokumenty, w tym atesty oraz certyfikaty na zastosowane materiały w języku polskim.

9. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy podpisanego bez zastrzeżeń przez Strony umowy albo datę doręczenia niezawierającego zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 7

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres:

10 lat od dnia podpisania bez zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy albo od daty doręczenia niezawierającego zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 5 Umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy w okresie gwarancji — w terminie technicznie i organizacyjnie uzasadnionym, obustronnie uzgodnionym przez Strony umowy nie dłuższym jednak niż 10 dni roboczych od dnia wskazania wady, usterki przez Zamawiającego.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie obustronnie uzgodnionym przez Strony umowy, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad i usterek podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze).

4. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego pisemnie, najpóźniej do dnia upływu okresu gwarancji, a Wykonawca będzie potwierdzał przyjęcie zgłoszenia.

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. W przypadku wymiany urządzenia/części na nowy, wolny od wad, okres gwarancji biegnie na nowo od daty jego odbioru przez Zamawiającego, po podpisaniu protokołu odbioru.

§ 8

1. W przypadku jakiejkolwiek zwłoki w realizacji zamówienia objętego niniejszą Umową lub zwłoki w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, Zamawiający upoważniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury przez Zamawiającego, Wykonawca upoważniony jest do naliczenia ustawowych odsetek.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający upoważniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

4. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 9

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do jakichkolwiek elementów przedmiotu umowy, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 i z 2022 r., poz. 2509), w szczególności do dokumentacji powykonawczej z chwilą jej wydania Zamawiającemu i upoważnia Zamawiającego do ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie utworów dowolną techniką na jakichkolwiek nośnikach;

2) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

3) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworów, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką;

4) wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie lub najem oryginału, kopii albo egzemplarzy;

5) rozpowszechnianie utworów lub jego kopii, każdym znanym sposobem i techniką, udostępnienie w sieci komputerowej;

6) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i emitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

7) wprowadzenie do pamięci komputera;

8) wypożyczenie utworu lub udostępnienie zwielokrotnionych jego egzemplarzy;

9) wprowadzenie utworu w całości lub w części do sieci Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem materiałów w pamięci;

2. W wyniku przeniesienia praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nabywa wyłączne prawa do korzystania z utworów, stanowiących przedmiotu umowy w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1, w ramach całej struktury organizacyjnej, a także wyłączne prawa do rozporządzania i innych form udostępniania przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich, zarówno w toku obecnie prowadzonej jak i przyszłej działalności.

3. W ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów, stanowiących przedmiot umowy Wykonawca przenosi również na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych, w tym dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń, modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji.

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich pod rygorem pełnej odpowiedzialności prawnej.

5. Wykonawca gwarantuje, że żadna umowa z jego pracownikami i innymi osobami zaangażowanymi do wykonywania przedmiotu umowy nie ogranicza jakichkolwiek praw, które Wykonawca przeniesie lub udzieli w wykonaniu Umowy.

§ 10.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:

1) Wykonawca stanie się niewypłacalny lub otwarta zostanie likwidacja Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy,

3) Wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy lub przerwał jej realizację i na wezwanie Zamawiającego złożone na piśmie nie podejmie jej realizacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania wezwania.

4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nieterminowy lub nienależyty i na wezwanie Zamawiającego złożone na piśmie nie podejmuje się wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania wezwania, przy czym oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wówczas złożone w terminie 3 (trzech) miesięcy od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa wyżej.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności i na wezwanie Wykonawcy złożone na piśmie nie ureguluje ich w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania wezwania.

3. Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem nieważności.

4. W każdym przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są uregulować wzajemne zobowiązania wynikające z prawidłowej jej realizacji do momentu odstąpienia.

5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 niniejszego §9, wyklucza roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy wobec Zamawiającego, z zastrzeżeniem powyższego ust. 4.

§ 11

Wszystkie dodatki, uzupełnienia i zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i podpisów Stron pod rygorem nieważności.

§ 12

Strony są zobowiązane do przestrzegania postanowień zawartych w Załączniku E KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

§ 13

1. Wszystkie spory, kontrowersje lub różnice zdań, które mogą wyniknąć między Stronami z niniejszej umowy lub w związku z nią, odnośnie jej ważności i interpretacji, które nie mogą być załatwione w sposób polubowny, będą rozstrzygane, przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

4.  Wszystkie dodatki, uzupełnienia i zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i podpisów Stron pod rygorem nieważności

5. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Umowy.

6. Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez Strony.

Załączniki:

- Załącznik E - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych;

- Oferta Wykonawcy;

- Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia;

- Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 1 do umowy

.........................................................                                      .......................................................

ZAMAWIAJĄCY	                                                            WYKONAWCA

…………………………..………..				……………………………………

Pieczęć firmowa				      	                           Pieczęć firmowa

Załącznik nr 1 do Umowy

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Oświadczenie

W związku z wybraniem mojej firmy do realizacji zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż okablowania w okresie 24 miesięcy na potrzeby NCBJ OR POLATOM”

- Wszystkie prace związane z realizacją zamówienia będą wykonywane z zachowaniem wymogów przepisów bhp, ppoż., ochrony radiologicznej, zgodnie z treścią załączonego do niniejszej umowy załącznika A -  Regulaminu.

- Pracownicy bezpośrednio uczestniczący w wykonywaniu zamówienia posiadają wszystkie wymagane uprawnienia do prac, które będą wykonywać.

- Konsekwencje ewentualnych zaniedbań w przestrzeganiu przepisów bhp ponosi Wykonawca.

……………………………………………

Data i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy