Bielsk Podlaski, 19 lipca 2022 r.

MIASTO BIELSK PODLASKI

17-100 Bielsk podlaski

ul. Kopernika 1

NIP 5432066155, Reg. 050658982

Nr ref. Postępowania**: Izp 271.25.2022**

**Do Wszystkich Wykonawców**

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 3**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego pn.:

***Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej***

***w ulicy Bohaterów Września w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w Bielsku Podlaskim w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z odtworzeniem nawierzchni***

Realizowanego w ramach projektu pn.

***„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”***

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożony przez Wykonawcę, Zamawiający poniżej przedstawia swoje stanowisko:

|  |
| --- |
| ***Pytania z dnia 18.07.2022 r.*** |
| **Pytanie nr 4**  Biorąc pod uwagę czas jaki Zamawiający przeznacza na realizację zadania, po uwzględnieniu czasu na wykonanie dokumentacji i wszelkich uzgodnień - ok. 2 miesiące, na roboty budowlane oraz oddanie do użytkowania pozostaje ok 33 dni robocze na wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej , sieci bocznej kanalizacji sanitarnej oraz odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych, co jest nie realne od strony technicznej do wykonania w tak krótkim czasie! Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu? Prosimy o precyzyjne udzielenie odpowiedzi : TAK lub  NIE? |
| **Odpowiedź nr 4**  Zamawiający wskazuje ponownie, iż SWZ przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia.  Zamawiający będzie analizował możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania zgodnie z wnioskiem złożonym przez Wykonawcę na etapie realizacji zadania. |

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ albo opis potrzeb i wymagań.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Bożena Teresa Zwolińska

Z-ca Burmistrza