UMOWA Nr.......... / 2020

Zawarta dnia.............2020 r.. w Bydgoszczy pomiędzy Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy, reprezentowanym przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Marcina Woźniaka, zwanym dalej Zamawiającym

a………………………………………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy z dnia ……… zgodnie ze zwolnieniem określonym w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się: „Wykonanie remontu schodów wejściowych do Komendy Powiatowej w Lipnie.” zgodnie z opisem robót, który stanowi załącznik nr 1 oraz przedmiarem robót- załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca odpowiada za szkody, spowodowane w trakcie realizacji zadania wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu przez Wykonawcę lub osoby działające na jego zlecenie.

§2

- Wykonawca oświadcza, że udziela 3 letniej gwarancji na wykonaną usługę

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W zakresie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania robót będących przedmiotem umowy, na podstawie załącznika nr 1 i nr 2 do umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

- Regulowania należności z tytułu powstałych kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót w formie ryczałtu w wysokości 0,8% licząc od wartości brutto wystawionej przez Wykonawcę faktury za wykonane prace;

- Regulowania należności, o których mowa w ust. 3 pkt. 2) niniejszego paragrafu na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury VAT, w terminie 21 dni od daty jej wystawienia

§3

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 75 dni od dnia zawarcia umowy.

- Termin wykonania robót objętych niniejszą umową może ulec zmianie w przypadku przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

- Zaistnienie przeszkód w wykonaniu robót powinno być potwierdzone notatką służbową podpisaną przez obie strony. W takim przypadku strony dokonają ustalenia nowego terminu wykonania robót, który zostanie zapisany w notatce służbowej.

§4

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru: ……………………………….

- Reprezentantem Wykonawcy będzie: ………………………………………

- Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, które są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.

§5

W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze robót Wykonawca usunie je na swój koszt w terminie wyznaczonym w protokole odbioru.

§6

Wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy wyniesie ……………….. BRUTTO (słownie:……………………………………………………………………..)

§7

- Strony ustalają, że Wykonawca wystawi fakturę VAT po zakończeniu całości prac.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru wykonanych prac montażowych, potwierdzony przez osobę wymienioną w § 4 ust 1 umowy.

- Zamawiający dokona płatności przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 30 dni licząc od dnia następnego po dniu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca:

- Wystawi fakturę na:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7,

85-090 Bydgoszcz,

NIP:  554-031-29-93

- Dostarczy fakturę do:

Komenda Wojewódzka Policji

Wydział Inwestycji i Remontów

ul. Kijowska 5, 85-703 Bydgoszcz

§ 8

- Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca ustalają kary umowne z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania swych zobowiązań umownych.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w  wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 umowy.

- Za nie dotrzymanie terminu zakończenia robót, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust.1 umowy.

c) 	za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 umowy za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad określonego w protokole odbioru robót.

d) za opóźnienie w usunięciu usterek w okresie rękojmi/gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 5 umowy.

2) 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 umowy z wyłączeniem przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje dodatkowo prawo dochodzenia kary umownej za zwłokę lub opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 umowy za każdy dzień zwłoki lub opóźnienia liczony od dnia terminu określonego w § 3 ust. 1 do dnia odstąpienia od umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) nastąpi zaprzestanie działalności przez Wykonawcę;

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie                             kontynuuje.

2.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności          takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Termin dokonania odstąpienia          wynosi 21 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zajściu okoliczności          uzasadniających odstąpienie.

§ 10

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują strony przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z póz. zm.).

§ 11

- Wszelkie spory między stronami wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadzie wzajemnego porozumienia.

- Jeżeli strony nie osiągną kompromisu na tle realizacji niniejszej umowy, sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Integralną część umowy stanowi oferta cenowa z dnia: ………... Wykonawcy na wykonanie robót budowlanych wymienionych w § 1 umowy.

§ 13

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

# ZAMAWIAJĄCY:                                            WYKONAWCA: