# Projekt umowy

# UMOWA Nr …………….

„Konserwacji rowów melioracji szczegółowych oraz rowów przydrożnych w Kostrzynie nad Odrą”

w dniu  .....................2023 roku w Kostrzynie nad Odrą pomiędzy:

Miastem Kostrzyn nad Odrą z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Granicznej 2 zwanym dalej „Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta – dr Andrzeja Kunt, przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta    - Mirelli Ławońskiej

a

.............................................. mającym swoją siedzibę w ........................................, działającym w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ KRS zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez :

…………………………………

zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. W rezultacie wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego Zamawiający zleca,                          a Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace polegające na wykonaniu konserwacji rowów melioracji szczegółowych oraz rowów przydrożnych  w Kostrzynie nad Odrą”.

2. Umowa obejmuje:

1) konserwację rowów melioracji szczegółowej:

- rowu R-1, L-478m przy ul. Północnej-Milenijnej w Kostrzynie nad Odrą,

- rowu R-A, L-700m przy ul. Leśnej w Kostrzynie nad Odrą,

2) konserwację rowów przydrożnych wzdłuż:

- ul. Gorzowskiej w Kostrzynie nad Odrą o łącznej dł. ok. 2300 m,

- ul. Kostrzyńskiej na Os. Szumiłowo w Kostrzynie nad Odrą o łącznej dł. 4648 m,

- ul. Asfaltowa  w Kostrzynie nad Odrą o łącznej dł. ok. 500 m,

- ul. Sosnowa  w Kostrzynie nad Odrą o łącznej dł. ok. 216 m.

3) Lokalizację rowów, o których mowa wyżej przedstawiają mapy stanowiące załącznik nr 1 do umowy.

3. Zakres konserwacji rowu melioracyjnego przy:

a) ul. Północnej-Milenijnej obejmuje  jednokrotne wykonanie następujących prac:

- ręczne wykoszenie oraz wygrabienie rowu, w tym w razie potrzeby wykarczowanie   odrostów krzewów oraz samosiejek drzew  o obwodzie do 50 cm na wysokości 5cm, wraz                      z natychmiastowym załadowaniem, wywozem zgrabionej trawy oraz  innych odpadów zielonych własnym transportem i jej utylizacją;

- usunięcie kożucha roślin pływających oraz  wyhakowanie dna;

- ręczne usunięcie namułu z dna cieku (około 20cm) wraz z rozplantowaniem urobku wzdłuż brzegów;

- udrożnienie przepustów;

- oczyszczenie kraty na rowie;

- usunięcie zatorów;

- oczyszczenie rowów, skarp rowów i terenów przyległych do rowów z nieczystości i gruzu wraz z wywozem zebranych odpadów, na bieżąco, na składowisko odpadów;

b) ul. Leśnej obejmuje  jednokrotne wykonanie następujących prac:

- ręczne wykoszenie oraz wygrabienie rowu, w tym w razie potrzeby wykarczowanie   odrostów krzewów oraz samosiejek drzew  o obwodzie do 50 cm na wysokości 5cm, wraz                  z natychmiastowym załadowaniem, wywozem zgrabionej trawy własnym transportem i jej utylizacją;

- koparko – odmularką  usunięcie namułu z dna cieku (około 20cm) wraz z rozplantowaniem urobku po mechanicznym odmuleniu wzdłuż brzegów;

- udrożnienie przepustów rurowych;

- oczyszczenie kraty na rowie;

- usunięcie zatorów;

- oczyszczenie rowów, skarp rowów i terenów przyległych do rowów z nieczystości wraz z wywozem zebranych odpadów, na bieżąco, na składowisko odpadów;

4.  Zakres konserwacji rowów przydrożnych obejmuje jednokrotne  wykonanie następujących prac:

- ręczne wykoszenie oraz wygrabienie rowu- w tym w razie potrzeby wykarczowanie odrostów małych drzew i krzewów wraz z natychmiastowym załadowaniem, wywozem zgrabionej trawy własnym transportem i jej utylizacją;

- oczyszczenie rowów, skarp rowów i terenów przyległych do rowów z nieczystości i gruzu wraz z wywozem zebranych odpadów, na bieżąco, na składowisko odpadów;

- udrożnienie przepustów;

5. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji w terenie celem sprawdzenia przyjętych wielkości.

§ 2

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy

do 31 października  2023r ,

2.Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustala się na dzień 31.10.2023r. , przy czym przez termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy rozumie się termin końcowego odbioru prac w formie podpisanego przez obie strony protokołu końcowego po zakończeniu wszystkich prac obejmujących całość zamówienia oraz wykonaniu wszystkich ewentualnych poprawek i zaleceń.

4.Dopuszcza się możliwość zmiany terminu umowy w przypadku wystąpienia:

a) niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy np. zalanie rowu na głębokości powyżej 50%, susza wpływająca negatywnie na wzrost trawy  przy czym przesunięcie terminu nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie. Na tę okoliczność sporządzony zostanie protokół                               i dokumentacja fotograficzna,

c) konieczności usunięcia krzewów lub drzew o obwodach pni na wys. 5 cm od ziemi przekraczających 50cm, co skutkuje koniecznością uzyskania przez Zamawiającego stosownego zezwolenia. Na tę okoliczność strony spisują protokół.

§ 3.

OBOWIĄZKI i OŚWIADCZENIA STRON

1. Zamawiający zobowiązuje się względem Wykonawcy do wypłacania należnego mu wynagrodzenia.

2. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do:

1) organizacji, zagospodarowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac;

2) przestrzegania przepisów prawa przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, a zwłaszcza przepisów BHP i przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

3) udzielania niezbędnych wyjaśnień w czasie i w formie wymaganej przez Zamawiającego;

4) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza organizacyjnego, personalnego, materiału i narzędzi  koniecznych do wykonania przedmiotu umowy;

5) wykonania umowy z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

3.Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej                     z tytułu prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 50.000,00zł.

4. Ponadto Wykonawca oświadcza, że posiada środki techniczne niezbędne dla prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

§4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz  bezpieczeństwo prac realizowanych                     w ramach umowy .

2. Za wszelkie wypadki i ich następstwa wynikłe przy i w związku z wykonywaniem umowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca naprawi, bądź poniesie koszty naprawy wszelkich szkód wynikłych w trakcie wykonywania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.

3.Za działania lub zaniechania swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada, jak za działania lub zaniechania własne.

§ 5

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

1.Do wykonywania bieżącego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, konsultacji                               i uzgodnień merytorycznych:

1) Wykonawca ustanawia: ..................................... tel. .....................

2) Zamawiający ustanawia: Pani Justyna Przekora tel. 95 7278125

2. Zmiana osób wskazanych w ust.1 oraz danych wskazanych w ust.2  niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian we wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu danych adresowych, Strona, której zmiana dotyczy, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o takich zmianach, a do czasu przekazania takiego powiadomienia wszelka korespondencja przesyłana na adresy wskazane powyżej będzie uważana za skutecznie doręczoną z upływem 14 dni od daty jej nadania, chyba że została doręczona przed upływem tego terminu.

§ 6.

WYNAGRODZENIE

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie całego Przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy będzie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie przewiduje indeksacji wynagrodzenia, ani udzielania zaliczek.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości  .................. zł netto  plus należny podatek VAT .............%  w wysokości  .......................... zł, co łącznie stanowi kwotę brutto: ........................ zł. (słownie: ...............................), przy czym Strony dopuszczają możliwość zmiany (zwiększenia) wartości umowy o 30% .

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszt transportu, robociznę, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszt utylizacji zebranych odpadów, w tym odpadów zielonych.

4. Rozliczenie za wykonanie usługi nastąpi za prace wykonane na podstawie cen podanych                        w kosztorysie ofertowym.

5. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający zapłaci przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr …………………………………………………… w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Płatnikiem jest Miasto  Kostrzyn nad Odrą  ul. Graniczna 2, NIP 599-277-13-28.

6. Podstawą do wystawienia faktur za wykonywanie prac objętych niniejszą umową będzie protokół odbioru prawidłowo wykonanych prac, sporządzony nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia prac oraz podpisany przez obie strony niniejszej umowy.

7. Fakturę należy wystawić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,                          w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług                          z zastrzeżeniem ust. 6.

8. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§7

ODBIÓR PRAC

1. Protokolarny odbiór prac nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu wykonania ich przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

2.W sytuacji nieodebrania przez Zamawiającego zleconych prac, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest wskazać Wykonawcy na piśmie powód odmowy oraz wyznaczyć nowy termin odbioru nie wcześniej niż następnego dnia roboczego i nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia miesiąca oraz podpisane przez obie strony niniejszej umowy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do bieżącej kontroli realizowanych przez Wykonawcę prac określonych niniejszą umową.

4. O stwierdzonych podczas przeprowadzonej kontroli uchybieniach w wykonaniu prac określonych niniejszą umową, Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę, który zobowiązuje się niezwłocznie stawić się na miejsce kontroli.

4. Z przeprowadzonej kontroli Zamawiający sporządza notatkę służbową, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości sporządza się protokół wraz z dokumentacją fotograficzną, podpisany przez Strony umowy. W przypadku nie stawienia się przez Wykonawcę na miejsce kontroli, Zamawiający sporządza protokół jednostronnie, a Wykonawca w takim wypadku nie ma prawa do kwestionowania stwierdzonego stanu prac.

§8

KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

2.Kary, o których mowa w ust.1 będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6ust.2 niniejszej umowy,

.

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                           w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6ust.2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony po upływie  terminu  na zakończenie przedmiotu umowy określonego w §2 ust.1.

- niewykonania umowy w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w §6 ust.2.

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy                 z przyczyn, za które sam ponosi odpowiedzialność w wysokości 25%  wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6ust.2 niniejszej umowy  za wyjątkiem sytuacji przewidzianej  w § 9 ust 5

3. Łączna wysokość kar umownych  jakie Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę nie może przekroczyć 30  % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.2 niniejszej umowy.

4.  Zapłata kary umownej może nastąpić, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody lub nie została w danym przypadku przewidziana, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia następujący po dniu oznaczonym jako termin zakończenia prac, wskazanym w §2 ust.1 staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki  – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty  dzień zwłoki- odpowiednio w każdym z tych dni.

§9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli poweźmie wiadomości o tym, że:

1)Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości;

2)został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

3)Wykonawca przystąpił do rozwiązania firmy;

4)Wykonawca zawiesił działalność gospodarczą

5)Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do prac lub wstrzymał prace i nie podjął ich  w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

2.Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji rażącego naruszania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, po wcześniejszym wezwaniu przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń.

3.Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Do oświadczenia                   o odstąpieniu od umowy należy dołączyć pisemne uzasadnienie.

4.W przypadku odstąpienia od umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 1 odstąpienie jest skuteczne w przypadku gdy strona wypowiadająca umowę wyznaczy drugiej stronie 7 dniowy termin do wypełnienia postanowień umowy i poinformuje ją, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy.

5.Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1 i 2 Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości o tych  okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu  wykonanej części umowy.

6 Zamawiający zobowiązany jest w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, do dokonania odbioru prawidłowo wykonanych robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 10

OCHRONA DANYCH

1.Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do ochrony przetwarzanych danych osobowych, do  których ma dostęp w związku z wykonywaniem Umowy na podstawie dokumentacji przekazanej przez  Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne    rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)- dalej RODO.

2.Strony zobowiążą swój personel do zabezpieczenia danych o których mowa w ust. 1 w poufności, także po  ustaniu zatrudnienia.

3.Strony zobowiązują się zapewnić właściwą ochronę danych osobowych przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.W przypadku naruszenia przepisów  dotyczących danych  osobowych przez którąkolwiek ze Stron lub ich jego pracowników, bądź osoby im podległe, Strony ponoszą względem siebie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.

5.Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO wobec reprezentantów oraz pracowników Wykonawcy, których dane zostały udostępnione Zamawiającemu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy. Zamawiający zapewni Wykonawcy wsparcie do wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów przywołanych na wstępie pierwszego zdania.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednie inne obowiązujące przepisy prawa

2. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności .

3.Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego, naprawczego  lub  likwidacyjnego.

4.Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia  w terminie 21 dni od dnia wezwania którejkolwiek ze stron skierowane do drugiej strony  do jego zawarcia, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby  Zamawiającego.

5.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią :

1.oferta wykonawcy- załącznik nr 1

2.załącznik mapowy – załącznik nr 2

3.oświadczenie dotyczące podzielonej płatności – załącznik nr 3

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA