18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ZATWIERDZAM KOMENDANT 18.WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO …………………………………. ………………..2022 r.

SPECYFIKACJA warunków zamówienia

do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym

bez negocjacji

REMONT WĘZŁÓW SANITARNYCH W BUDYNKU

NR 17 W KW NR 6033 GDYNIA BABIE DOŁY

WEJHEROWO

2022

Spis treści

Rozdział 1.	Nazwa i adres zamawiającego	3

Rozdział 2.	Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia	……………………………………	…….3

Rozdział 3.	Tryb udzielenia zamówienia publicznego	3

Rozdział 4.	Informacja czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji	3

Rozdział 5.	Opis przedmiotu zamówienia	3

Rozdział 6.	Termin wykonania zamówienia	4

Rozdział 7.	Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy	4

Rozdział 8.	Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej	5

Rozdział 9.	Termin związania ofertą	6

Rozdział 10.	Opis sposobu przygotowania oferty	6

Rozdział 11.	Sposób i termin składania ofert	9

Rozdział 12.	Termin otwarcia ofert	9

Rozdział 13.	Sposób obliczenia ceny	10

Rozdział 14.	Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert	10

Rozdział 15.	Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy	11

Rozdział 16.	Podstawy wykluczenia z postępowania	11

Rozdział 17.	Warunki udziału w postępowaniu	12

Rozdział 18.	Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)	13

Rozdział 19.	Poleganie na zasobach innych podmiotów	14

Rozdział 20.	Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)	15

Rozdział 21.	Informacja o podwykonawstwie	15

Rozdział 22.	Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych	15

Rozdział 23.	Wymagania dotyczące wadium	16

Rozdział 24.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	16

Rozdział 25.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej	16

Rozdział 26.	Dodatkowe informacje	17

Rozdział 27.	Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych	17

Rozdział 28.	Spis załączników	18

# Nazwa i adres zamawiającego

### 18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ul. Jana III Sobieskiego 277

84-200 WEJHEROWO

tel.: 261 250 280, 512 455 762

www.18wog.wp.mil.pl

e-mail: 18wog.przetargi@ron.mil.pl

Uwaga! Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy PZP komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez Zamawiającego umieszczone w rozdziale 8 pkt 3.

# Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/18wog

# Tryb udzielenia zamówienia publicznego

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) (zwanej dalej także „Pzp”).

- Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

# Informacja czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

# Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest remont węzłów sanitarnych w budynku nr 17 w KW nr 6033 Gdynia Babie Doły.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej SWZ. Zamawiający dołącza do SWZ przedmiar robót. Stanowi on wyłącznie materiał pomocniczy do sporządzenia kosztorysu ofertowego (do obliczenia ceny oferty). Przedmiar robót powinien być analizowany w powiązaniu ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz niniejszą SWZ.

- Zamawiający informuje, że wykonawca wybrany w postępowaniu będzie mógł realizować roboty w godzinach od 07:30 do 15:30. Zamawiający wymaga aby pracownicy wykonawcy byli wyposażeni w jednolity ubiór roboczy identyfikujący wykonawcę.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca na zrealizowany przedmiot zamówienia udzielił gwarancji w wymiarze nie krótszym niż 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.

- Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga przy realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności:

- roboty budowlane,

- roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

- roboty murarskie,

- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

- tynkowanie,

- pokrywanie podłóg i ścian,

- kładzenie podłóg,

- roboty malarskie.

Sposób udokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli zostały określone w projekcie umowy (zał. nr 8 do SWZ).

- Jeżeli wykonawca będzie przy realizacji zamówienia zatrudniał cudzoziemców, którzy będą wchodzili na teren jednostki wojskowej musi uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki zgodnie z zapisami § 51 i następnych (rozdział VI) instrukcji w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej resorcie obrony narodowej załączonej do Decyzji nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2012 r. poz. 33).

Nadto w celu zaplanowania wstępu na teren jednostki wojskowej osób, o których mowa powyżej, wykonawca zobowiązany jest w terminie 21 dni kalendarzowych przed uzyskaniem pozwolenia przedstawić zamawiającemu wykaz osób podając następujące dane personalne: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer paszportu.

Warunkiem uzyskania pozwolenia do wejścia na teren jednostki wojskowej jest uzyskanie pozytywnej opinii w sprawie wstępu na teren jednostki chronionej Dyrektora Zarządu Operacyjnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Warszawie.

- Zamawiający zakazuje użytkowania wszelkiego rodzaju pojazdów latających w tym „Dronów” na terenie obiektów wojskowych. Użycie takiego sprzętu przez wykonawcę lub podwykonawcę będzie podstawą do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

      - Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

KOD CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45262522-6 Roboty murarskie

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45432110-8 Kładzenie podłóg

45442100-8 Roboty malarskie

# Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 40 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy.

# Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

            - Zamawiający wymaga aby wykonawca zawarł nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 8 do SWZ).

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

# Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

- Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Karolina KAMIŃSKA.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/18wog

- W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację  za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: 18wog.przetargi@ron.mil.pl

- Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

- włączona obsługa JavaScript,

- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

- Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). 
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

# Termin związania ofertą

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 01.09.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 	Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

# Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie,  kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularz składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

  - złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.

- Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

- Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

- Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:

  - .zip

  - .7Z

- Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.

- W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

- Oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ),

- oświadczenia wymienione w Rozdziale 18 pkt 1 niniejszej SWZ (załącznik nr 2 i 3 do SWZ),

- kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej,

- zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale 19 pkt 3 SWZ (załącznik nr 5 do SWZ) - jeżeli dotyczy,

- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o którym mowa w Rozdziale 19 pkt 7 SWZ (załącznik nr 6 do SWZ) - jeżeli dotyczy,

- oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o którym mowa w Rozdziale 20 pkt 3 SWZ (załącznik nr 7 do SWZ) - jeżeli dotyczy,

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik.

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

# Sposób i termin składania ofert

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/18wog w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 03.08.2022 r. godz. 10:00

- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

- Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

# Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert                                                   tj. 03.08.2022 r. godz. 10:05.

- Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty” .

Uwaga! Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie uprawnienie.

# Sposób obliczenia ceny

- Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

- Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.

- Zamawiający przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe opisane w art. 630 § 1 zd. 2 oraz art. 630 § 2 i art. 631 kodeksu cywilnego.

- Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych na podstawie przedmiarów robót stanowiących załącznik do niniejszej SWZ.

- Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej.

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

- Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:

1)	poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2)	wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3)	wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4)	wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Wzór Formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

# Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

- Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

# Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

      - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych, SWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

      - Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich, Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

      - Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

      - Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do dostarczenia:

- umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na kwotę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 24 SWZ,

- oświadczenie, że osoby o których mowa w Rozdziale 5 pkt 5 niniejszej SWZ na czas realizacji zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

      - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

# Podstawy wykluczenia z postępowania

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

- w art. 108 ust. 1 Pzp.;

- w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 Pzp., tj.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

- który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

- art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”.

Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę:

- wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;

- którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;

- którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN.

Uwaga:

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w pkt 3) na podstawie:

1) wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014,

2) listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

# Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 16 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej                              112 000,00 zł (sto dwanaście tysięcy złotych).

Uwaga 1: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca może przedstawić kilka dokumentów, które łącznie poświadczają spełnianie wyżej wymienionego warunku.

Uwaga 2: Środki na rachunkach w różnych bankach muszą być odrębnymi środkami finansowymi.

Uwaga 3: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej wymienionego warunku wykazuje jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o jego udzielenie.

Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganymi środkami finansowymi lub zdolnością kredytową, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się w całości wymaganymi środkami finansowymi lub zdolnością kredytową określoną powyżej.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu wielobranżowej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 95 000,00 zł brutto każda.

Uwaga 1: Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie jedną umowę, pojedyncze, odrębne zobowiązanie. Wykonawca nie może sumować kilku zamówień o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości.

Uwaga 2: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej wymienionego warunku wykazuje jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem opisanym powyżej.

Uwaga 3: W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych do oceny będzie brana jedynie wartość tej części roboty budowlanej, która została wykonana w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert                   i zostanie potwierdzona dowodem o jej należytym wykonaniu.

- Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

# Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ.

- Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

- Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

    - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

    - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do SWZ;

    - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 4 ppkt a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt a), zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

# Poleganie na zasobach innych podmiotów

      - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

      - W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.

      - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

      - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

      - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

      - UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

      - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 18 ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

# Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 18 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

# Informacja o podwykonawstwie

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

# Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, w jednej z form określonych w art. 452 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek nr 17 1010 1140 0195 5213 9120 0000.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

1)	niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)	zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

1)	5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2)	10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

# Dodatkowe informacje

- Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

- Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

# Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 277, tel. 261 250 280, e-mail: 18wog.przetargi@ron.mil.pl

- w 18 Wojskowym Oddziale Gospodarczym został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – kontakt tel. 261 251 540, e-mail: iodo.18wog@ron.mil.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

# Spis załączników

Załącznik nr 1 	Formularz oferty.

Załącznik nr 2 	Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia.

Załącznik nr 3 	Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 4 	Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Załącznik nr 5 	Zobowiązanie – udostępnienie zasobów.

Załącznik nr 6 	Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.

Załącznik nr 7 	Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 8   Projekt umowy.

Załącznik nr 1 do SWZ

OFERTA

Przedmiot zamówienia: remont węzłów sanitarnych w budynku nr 17 w KW nr 6033 Gdynia Babie Doły

znak sprawy  18WOG-SZP.2712.32.2022

18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ul. Jana III Sobieskiego 277

84-200 Wejherowo

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu na remont węzłów sanitarnych w budynku nr 17     w KW nr 6033 Gdynia Babie Doły podajemy:

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………….……………………

Adres ..............................................................................................................................................

KRS/CEiDG  ………………………………………………..……

PESEL (wypełnić w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą): ………………...………

NIP …............................................................

REGON …......................................................

Województwo ….............................................

Dane kontaktowe Wykonawcy:

e-mail …....................................................................

na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję

Osoba  upoważniona do kontaktów: ….................................................... tel. …………………..

Osoba wyznaczona do nadzoru nad realizacją umowy: ………………….. tel. ……..……...….
Koordynator Wykonawcy ds. BHP: …………………………….. tel. ……………………………….

Koordynator Wykonawcy ds. PPOŻ: ……..…………………….. tel. ……………………………....

Cena realizacji zamówienia w zakresie określonym w SWZ wynosi:

Cena brutto ……………………………………………………... zł (w tym podatek VAT ……%)

słownie: …………………………………………………………………………………………..zł

Powyższe uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do realizacji oferty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym także pożytki uzyskane z materiałów pochodzących z demontażu.

UWAGA!

Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną zastosowania stawki podatku VAT innej niż stawka podstawowa, lub zwolnienia z ww. podatku.

………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte,

- uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

- akceptujemy wskazany w specyfikacji warunków zamówienia czas związania ofertą,

- akceptujemy ogólne warunki umowy.

Oświadczam, że:

- zamówienie wykonam samodzielnie*

- część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (określić zakres):*

........................................................................................................................................................

Podwykonawcy/ów/: ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

% lub kwotowy udział podwykonawców ……………………………………

Oświadczam, że przedsiębiorstwo które reprezentuję jest*::

- mikroprzedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

- inny rodzaj

*właściwe zaznaczyć

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*”

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do:

Podpisania umowy na warunkach zawartych w załączniku do Specyfikacji warunków zamówienia – Projekcie umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w umowie, jako reprezentacja Wykonawcy, zgodnie z wpisem w CEiDG/w Krajowym Rejestrze Sądowym /udzielonym pełnomocnictwem*:

Imię i nazwisko - ……………………………………. – stanowisko / funkcja …………….……..

* niewłaściwe skreślić

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 2 do SWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ul. Jana III Sobieskiego 277

84-200 Wejherowo

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu węzłów sanitarnych w budynku nr 17 w KW nr 6033 Gdynia Babie Doły (znak sprawy 18WOG-SZP.2712.32.2022) oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………

* Uwaga: jeżeli punkt 4 nie ma zastosowania, należy go usunąć

Jednocześnie wskazuję, że prawidłowe i aktualne podmiotowe środki dowodowe Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na podstawie następujących danych:

| Lp. | Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Adres bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych/rejestru publicznego | Dane umożliwiające dostęp do tych środków |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KRS | https://ems.ms.gov.pl | Nr KRS ………….………………………… |
|  | CEIDG | https://prod.ceidg.gov.pl | NIP …………………...……………... albo REGON ……………….. |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 3 do SWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ul. Jana III Sobieskiego 277

84-200 Wejherowo

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu węzłów sanitarnych w budynku nr 17 w KW nr 6033 Gdynia Babie Doły (znak sprawy 18WOG-SZP.2712.32.2022) oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego                   w rozdziale 17 SWZ.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdziale 17 SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………….......................
..…………………………………………………………………………………………………….………..

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………..…………

…………………..…………………………………………………………………………………...………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik nr 4 do SWZ

.

……………………………………

(Wykonawca)

### WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

### do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

### remontu węzłów sanitarnych w budynku nr 17 w KW nr 6033 Gdynia Babie Doły

### (znak sprawy 18WOG-SZP.2712.32.2022)

| ### Lp. | ### Nazwa instytucji na rzecz której wykonano robotę budowlaną | ### Adres | ### Termin realizacji | ### Przedmiot zamówienia opis wykonanej roboty budowlanej | ### Wartość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |

Uwagi:

Aby wykaz spełniał wymagania Zamawiającego należy:

- wykazać spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale 17 SWZ

- wypełnić wszystkie kolumny zestawienia, w kolumnie 6 należy podać wartość roboty budowlanej wyszczególnionej w kolumnie 5 przedmiotu zamówienia,

- załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Pouczenie:

Art. 297 § 1 Kodeks karny: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego (…) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik nr 5 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ja (/My) niżej podpisany(ni) ………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(i) do reprezentowania:

………………………………………………………………………………….…….……………….

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m (y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), odda Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………..…….……………

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby¹:

…………………………………………………………………………………………………….…

(zakres udostępnianych zasobów – np. wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby)

### na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na wykonanie remontu węzłów sanitarnych w budynku nr 17 w KW nr 6033 Gdynia Babie Doły                            (znak sprawy 18WOG-SZP.2712.32.2022) przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

Zakres zobowiązania:

- Sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia²:

…………………………………….……………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………..…………………………….……

W przypadku, gdy podmiot udostępniający będzie udostępniał zasoby w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zobowiązany jest podać w jakim zakresie zrealizuje roboty budowlane, których zdolności dotyczą.

…………………………………………………………………………………………….……………….……

………………………………………………………………………………………………..…………………

Ponadto oświadczam(y), iż solidarnie z Wykonawcą ponosimy odpowiedzialność za szkodę powstałą u Zamawiającego z powodu nieudostępnienia zasobów, do których zobowiązaliśmy się w niniejszym dokumencie.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

¹  Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej,

²   np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane  podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.

Załącznik nr 6 do SWZ

Podmiot udostępniający zasoby:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ul. Jana III Sobieskiego 277

84-200 Wejherowo

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

### W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu węzłów sanitarnych w budynku nr 17 w KW nr 6033 Gdynia Babie Doły                                                                               (znak sprawy 18WOG-SZP.2712.32.2022)

oświadczam/-y, że reprezentowany przeze mnie/przez nas podmiot, udostępniający Wykonawcy zasób w postaci …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….……………

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp;

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków zamówienia                   w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 7 do SWZ

Wykonawcy wspólnie ubiegający się

o udzielenie zamówienia:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp)

DOTYCZĄCE ROBÓT, KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY

### Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu węzłów sanitarnych w budynku nr 17 w KW nr 6033 Gdynia Babie Doły                                   (znak sprawy 18WOG-SZP.2712.32.2022) oświadczam, że:

• Wykonawca …………………………………………………………………………………………………..……….

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące roboty: ……………………………………………………………………………………………………………

• Wykonawca …………………………………………………………………………………………………...……….

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące roboty: ……………………………………………………………………………………………………………

• Wykonawca ……………………………………………………………………………………………………...…….

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące roboty: ……………………………………………………………………………………………………….……

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 8 do SWZ

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR  …………/F/2022

Zawarta w dniu …………………… w Wejherowie, pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCYM:

SKARBEM PAŃSTWA - 18.WOJSKOWYM ODDZIAŁEM GOSPODARCZYM (18WOG)

84 – 200 Wejherowo

ul. Sobieskiego 277

NIP: 5882404534, REGON: 222106502

reprezentowanym przez:

KOMENDANT 								-  …………………..

GŁÓWNY KSIĘGOWY – SZEF FINANSÓW 				-  …………………..

a WYKONAWCĄ:

Oznaczenie osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą:

(Imię i Nazwisko), zamieszkałym w ………………… numer PESEL: ……………, prowadzącym/wykonującym działalność gospodarczą pod firmą (nazwa)……………..,  (adres prowadzenia działalności gospodarczej) ………., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji              o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z danymi dostępnymi w CEIDG według stanu na dzień …… 2022 r. NIP ……………………,

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

………………………………………………….

lub

Oznaczenie strony w przypadku spółki cywilnej:

(Imię i Nazwisko), zamieszkałym w ………………… numer PESEL: ……………, prowadzącym/wykonującym działalność gospodarczą pod firmą (nazwa)……………..,  (adres prowadzenia działalności gospodarczej) ………., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji                o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z danymi dostępnymi w CEIDG według stanu na dzień …… 2022 r. NIP …………………… oraz

(Imię i Nazwisko), zamieszkałym w ………………… numer PESEL: ……………, prowadzącym/wykonującym działalność gospodarczą pod firmą (nazwa)……………..,  (adres prowadzenia działalności gospodarczej) ………., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji               o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z danymi dostępnymi w CEIDG według stanu na dzień …… 2022 r. NIP ……………………,

którzy prowadzą/wykonują wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….. w (adres) ………………. NIP ……..…….

lub

Oznaczenie strony w przypadku kilku podmiotów:

(Imię i Nazwisko), zamieszkałym w ………………… numer PESEL: ……………, prowadzącym/wykonującym działalność gospodarczą pod firmą (nazwa)……………..,  (adres prowadzenia działalności gospodarczej) ………., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji             o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z danymi dostępnymi w CEIDG według stanu na dzień …… 2022 r. NIP …………………… oraz

(Imię i Nazwisko), zamieszkałym w ………………… numer PESEL: ……………, prowadzącym/wykonującym działalność gospodarczą pod firmą (nazwa)……………..,  (adres prowadzenia działalności gospodarczej) ………., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji                o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z danymi dostępnymi w CEIDG według stanu na dzień …… 2022 r. NIP ……………………,

………….. sp. z o.o. z siedzibą w ……, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……….., (adres)……………………, NIP: ……………….. zwanymi dalej łącznie Konsorcjum lub Wykonawcą

w imieniu których działa …….., umocowany do działania w imieniu uczestników Konsorcjum/Wykonawcy na podstawie pełnomocnictw/umowy z …… r., których kopie wraz 
z informacjami odpowiadającymi odpisom aktualnym z rejestru przedsiębiorców KRS stanowią załączniki do umowy

zwanym dalej Wykonawcą

lub

Oznaczenie strony w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

………….. sp. z o.o. z siedzibą w ……, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……….., kapitał zakładowy ………… (adres)………………,                      NIP: ………

reprezentowana przez ……- prokurenta uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spółki zgodnie z informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS 
z ….2022 r., która stanowi załącznik do umowy

zwanym dalej Wykonawcą

lub

Oznaczenie strony w przypadku spółki komandytowej:

………….. sp. z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w ……, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……….., kapitał zakładowy ………… pokryty w całości, (adres)……………………, NIP: …………………

reprezentowana przez komplementariusza- ……sp. z o.o.  w imieniu którego działa …….-prezes zarządu uprawniony do reprezentacji spółki ……..sp. z o.o. zgodnie z informacjami odpowiadającymi odpisom aktualnym z rejestru przedsiębiorców KRS z …… 2022 r., które stanowią załączniki do umowy

zwanym dalej STRONAMI.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) została zawarta umowa                o następującej treści:

§1

- Przedmiotem umowy jest remont węzłów sanitarnych w budynku nr 17 w kompleksie wojskowym nr 6033 Gdynia Babie Doły.

- Realizacja przedmiotu umowy polegać będzie na wykonaniu robót, o których mowa w ust. 1, szczegółowo określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do umowy)                      oraz kosztorysie ofertowym Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy) sporządzonym                       w oparciu o przedmiar zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351).

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, określonego w ust. 1, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami.

- Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty będące następstwem (wynikiem) rozwiązań zamiennych, o których mowa w prawie budowlanym. Za roboty zamienne uważa się wykonanie elementu zaprojektowanego (występującego) w dokumentacji projektowej,                   ale w sposób odmienny, niż to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli                               na podstawie rozwiązania zamiennego (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji projektowej w ramach nadzoru autorskiego.

- Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeżeli:

- pojawiły się na rynku materiały lub urządzenia nowszej generacji pozwalające                       na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- stały się one konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodności 
zasadami wiedzy lub stanem placu budowy,

- wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie                lub dokumentacji projektowej,

- zastosowane jako zamienne materiały lub urządzenia mają nie gorsze parametry techniczne niż materiały lub urządzenia zaoferowane w ofercie przetargowej Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji projektowej jako przykładowe.

- w przypadku, gdy zamienne produkty nie występowały w ofercie przetargowej Wykonawcy lub nie były wskazane w dokumentacji projektowej jako przykładowe, wówczas parametry zamienników nie mogą być gorsze niż parametry zamiennych produktów opisane w dokumentacji projektowej.

- Przewiduje się możliwość rezygnacji z części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiający uzna, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym lub wykonanie tych części nie będzie możliwe                  z przyczyn niezależnych od Stron umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę                    na odstąpienie od części umowy w takiej sytuacji. Roboty niewykonane w wyniku odstąpienia od części przedmiotu zamówienia w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. Roboty takie będą rozliczane zgodnie z zasadami określonymi w §4 ust. 9÷10 umowy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 3÷6, muszą być każdorazowo przedstawione w protokole konieczności przygotowanym przez Stronę umowy, która wnosi o daną zmianę. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa                       w ust. 3÷6, oraz musi być potwierdzony przez nadzór inwestorski i zatwierdzony przez Strony umowy.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany produktów podanych w ofercie Wykonawcy lub podanych jako przykładowe w dokumentacji projektowej tylko w przypadku zmiany wynikającej z konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 5 pkt 3). Taki fakt Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, a nadzór inwestorski i autorski potwierdzić na piśmie. Zamawiający zobowiązuje się rozpatrzyć zamianę takiego produktu bez zbędnej zwłoki.

§2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 40 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy.

- Termin ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- niesprzyjających warunków atmosferycznych (opady deszczu – występujące minimum 
w 3 kolejnych dniach) – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego,

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne, lokalne lub stan epidemii), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

- wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy, ze względu na zasady wiedzy technicznej,                      oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które mogą mieć wpływ na wstrzymanie                  lub opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadkach, określonych w ust. 2, minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy, przestoju lub terminowi niezbędnemu do wykonania zamówień dodatkowych.

§3

- Obowiązki Zamawiającego:

- przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy (wzór protokołu przekazania stanowi załącznik nr 3 do umowy),

- wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych                           i socjalnych w dniu przekazania terenu budowy,

- dokonanie odbioru wykonanych robót,

- zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego.

- Obowiązki Wykonawcy:

- przyjęcie terenu budowy na podstawie protokołu przekazania w terminie do 7 dni                od daty podpisania umowy,

- zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy,

- prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją i sztuką budowlaną oraz z aktualnie obowiązującymi normami, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami, w tym również wojskowymi – w przewidzianym umową terminie,

- ponoszenie wszystkich kosztów związanych z realizacją umowy,

- dostosowanie się do zaleceń wynikających z przepisów wewnętrznych Zamawiającego,

- wykonanie robót będących przedmiotem umowy siłami własnymi - ewentualne wprowadzenie podwykonawców robót, reguluje §10 umowy,

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy oraz każdorazowo przy zmianie, zgłosi pisemnie Zamawiającemu imienny wykaz swoich pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na terenie kompleksu wojskowego    oraz wykaz pojazdów, które zostaną użyte do zabezpieczenia realizacji przedmiotu umowy,

- przywrócenie stanu poprzedniego i usunięcie uszkodzeń na koszt własny w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia lub ich części w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

- przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., ochrony środowiska i ustawy o odpadach,

- likwidacja zaplecza robót budowlanych po zakończeniu prac, nie późnej niż w terminie do 3 dni roboczych od daty dokonania odbioru końcowego,

- terminowe regulowanie należności za korzystanie z mediów w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: energii elektrycznej i wody. W protokole przekazania terenu budowy określona zostanie forma rozliczenia za wodę dla potrzeb technicznych i socjalno–bytowych  jako ryczałt wg zasad  określonych w ustawie                          o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (tj. z Dz. U. z 2020 r., poz. 2028). Energia elektryczna zostanie rozliczona pomiędzy Wykonawcą a Rejonowym Zarządem Infrastruktury na podstawie wniosku sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez Wykonawcę. Ostateczne rozliczenie zużycia mediów nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót,                  w którym zostanie określona ilość zużytych jednostek w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Za rozliczenie mediów odpowiada Inspektor Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości.

- Wykonawca robót z chwilą przejęcia placu (obiektu, budynku lub terenu) robót zgodnie z postanowieniami art. 4. ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 869.) przejmuje w całości odpowiedzialność za zapewnienie ochrony przeciwpożarowej przejętego obiektu lub placu budowy.

- Wykonawca jako wytwórca odpadów wytworzonych podczas prowadzonych robót ponosi odpowiedzialność za ich zagospodarowanie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie      o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 699). Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U.                z 2021 r., poz. 1973). Przywołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Wykonawca odpowiada materialnie za szkody poniesione w mieniu Zamawiającego                    w czasie realizacji przedmiotu umowy oraz w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień umowy lub z innych przyczyn leżących                        po stronie Wykonawcy.

- W razie zaistnienia wypadku powstałego z winy Wykonawcy (podwykonawcy) lub jego pracowników przy realizacji przedmiotu umowy, uznanego za wypadek pozostający                       w związku ze służbą wojskową lub przy pracy, w drodze lub rejonie wykonywania zadań, któremu uległ żołnierz lub pracownik resortu obrony narodowej, postępowanie w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz prawo do odszkodowania i jego wysokości prowadzi się w trybie i na zasadach obowiązujących w resorcie obrony narodowej.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wypadku, któremu uległ pracownik Wykonawcy (podwykonawcy) zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Odpowiedzialność taka ciąży na Wykonawcy.

- W celu zagwarantowania wypełnienia postanowień art. 208 i 23711 Kodeksu Pracy                    oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem                    do realizacji przedmiotu umowy zapoznać się z warunkami i zasadami bhp oraz p.poż. obowiązującymi na terenie jednostki wojskowej, na rzecz której realizowany będzie przedmiot umowy, przestrzegać ich podczas wykonywania prac oraz wyznaczyć Przedstawiciela ds. BHP sprawującego nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na przedmiotowym obszarze, przez pracowników/osoby Wykonawcy (podwykonawcy) realizujących przedmiot umowy, potwierdzeniem czego będzie zawarcie Porozumienia, stanowiącego załącznik nr 9                    do umowy.

- Przedstawiciel Wykonawcy ds. BHP, o którym mowa w ust. 7, zobowiązany jest współpracować z osobą odpowiedzialną za prawidłowość wykonywania i rozliczania robót budowlanych ze strony Zamawiającego oraz przekazywać informacje o uciążliwościach                  i zagrożeniach, które będą występować w związku z realizacją robót budowlanych.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, Wykonawca ustali sposób zabezpieczenia prac pod względem ochrony przeciwpożarowej, co zostanie  zawarte w stosownym protokole, którego  wzór  stanowi załącznik nr 11                 do umowy.

- Przed rozpoczęciem prac, po spełnieniu zabezpieczeń wyszczególnionych w protokole,                  o którym mowa w ust. 9, Wykonawca uzyska zezwolenie, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do umowy.

- Wstęp na teren kompleksu wojskowego możliwy będzie na podstawie ważnych przepustek wydanych przez Dowódcę jednostki wojskowej, na rzecz której realizowany będzie przedmiot umowy.

- Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy wykaz wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy oraz skieruje ich                            na instruktaż w sprawie zasad ruchu kołowego i pieszego obowiązujących na terenie kompleksu wojskowego do Szefa Sekcji Infrastruktury oraz Pionu Ochrony Informacji Niejawnych. Obszar poruszania się pojazdów i pracowników Wykonawcy po terenie budowy zostanie szczegółowo wyznaczony i opisany w protokole przekazania terenu budowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, w zakresie czynności opisanych w rozdziale 5 pkt 5 SWZ, realizowany będzie przez pracowników Wykonawcy zatrudnionych                             na podstawie umowy o pracę, w ramach tej umowy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).

- Zmiana osób realizujących przedmiot umowy może nastąpić pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- W ramach kontroli, o której mowa w art. 95 ust.2 pkt.3) ustawy Prawo zamówień publicznych, w trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do 7 dni od dnia wystawienia tego wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wymienione poniżej dowody w celu potwierdzenia wymogu, określonego w ust. 13:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy                    o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS (ZUS DRA), potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

- W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom przepisy ust. 13÷15 stosuje się odpowiednio.

§4

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczającej brutto ……………. zł, (słownie: ……………… złotych …/100), w tym podatek VAT…%.

- Wykonawca oświadcza, że w ofercie uwzględnił pożytki uzyskane z materiałów pochodzących z demontażu (§4 ust. 14a Decyzji Nr 49/MON Ministra Obrony Narodowej                z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przekazywania składników mienia w trybie ustawy                  o Agencji Mienia Wojskowego).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w oparciu o kosztorys powykonawczy i zawiera w sobie cenę netto, podatek VAT oraz  wszystkie pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wraz z należnymi podatkami.

- Odbiory wykonanych robót ulegających zakryciu będą dokonywane protokolarnie przez Wykonawcę i Zamawiającego według załącznika nr 4 do umowy.

- Wykonawca, o zakończeniu prac stanowiących przedmiot umowy, powiadamia Zamawiającego pisemnie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru robót stanowiący załącznik nr 7 do umowy, potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

- Jeżeli, w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie, który określony zostanie w protokole odbioru robót. Zamawiający wówczas odmówi dokonania odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad. Usunięcie wad stwierdzone zostanie protokolarnie.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad, w terminie wskazanym                      w protokole odbioru robót.

- W przypadku zmniejszenia zakresu robót budowlanych, z przyczyn niezależnych                        od Zamawiającego, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości rzeczywiście, zgodnie z umową, zrealizowanych robót.

- W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji inwestorskiej, a więc odstąpienia przez Zamawiającego od części przedmiotu umowy                 (tzw. roboty zaniechane), sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy nastąpi na podstawie ustaleń zawartych przez Zamawiającego i Wykonawcę na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu ceny przedstawione w ofercie Wykonawcy, a w przypadku braku możliwości wyceny na tej podstawie, o obowiązujące               w KNR aktualne ceny rynkowe materiałów robocizny oraz sprzętu zatwierdzonego przez Zamawiającego.

§5

W sytuacji, gdy umowa zostałaby zmieniona na podstawie art. 454 i 455 pzp, czyli w przypadku gdy Zamawiający zleciłby Wykonawcy wykonanie dodatkowych robót budowlanych, wykraczających poza przedmiot umowy (zamówienia podstawowego), ustala się następujące zasady ich zlecania i rozliczania:

- Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot umowy, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności (załącznik nr 5 do umowy) potwierdzony przez nadzór inwestorski                             i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 454 i 455 pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania aneksu zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone               w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita muszą być zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R. Ko ,Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Tak opracowane kosztorysy będą podstawą do rozliczenia ewentualnych dodatkowych robót budowlanych, wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego. Rozliczenie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, będzie odbywało się fakturą końcową wystawioną po ich wykonaniu                       (i odebraniu przez inspektora nadzoru). Zapłata uregulowana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego na podstawie następujących założeń:

  - ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, o których mowa §1 ust. 2 umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót - z książki obmiaru,

  - w przypadku gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, tzn. takich, których nie można rozliczyć zgodnie z pkt 1), będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę,                                a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane według następujących założeń:

    - ceny składników cenotwórczych, tj. stawki roboczogodziny, ceny jednostkowe materiałów, cena najmu sprzętu, wskaźnik kosztów ogólnych oraz wskaźnik zysku zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej,

    - w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na podstawie zapisów lit. a), brakujące ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

    - podstawą określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

§6

- Rozliczenie przedmiotu umowy odbędzie się jednorazowo w oparciu o fakturę końcową.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z konta Zamawiającego przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie do 30 dni                  od daty doręczenia faktury VAT do kancelarii 18WOG wraz z załączonym końcowym protokołem odbioru robót (podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron), dowodami przekazania gruzu, odpadów w przypadku ich wytworzenia lub oświadczenia                o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach, deklaracjami zgodności               lub certyfikatami zgodności na wszystkie zastosowane przez Wykonawcę materiały oraz po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 10÷16.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT na 18. Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Sobieskiego 277, 84 – 200 Wejherowo i przekazania jej do kancelarii 18WOG.

- Wykonawca – zarejestrowany podatnik VAT – zobowiązany jest do wskazania na fakturze rachunku bankowego ujawnionego w rejestrze prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług.

- W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nie znajduje się                    w rejestrze, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania płatności na dowolnie wybrany z tego rejestru rachunek bankowy Wykonawcy.

- Wszelkie konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia faktury obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie mogą być powodem dochodzenia jakichkolwiek roszczeń.

- Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności                          po dokonaniu korekty i przedłożeniu jej Zamawiającemu.

- Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki ani zadatku.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowodami są łącznie: dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentów zapłaty, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z oryginałami oświadczeń wszystkich podwykonawców o niezaleganiu Wykonawcy               z płatnościami w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzień wystawienia oświadczenia. Oświadczenia podwykonawców winny być wystawione                    nie wcześniej niż 3 dni przed datą wystawienia faktury przez Wykonawcę, o której mowa               w ust. 1. W przypadku, gdy podwykonawca oświadczy, że Wykonawca zalega                            z płatnościami – oświadczenie winno zawierać również kwotę należnego nieopłaconego wynagrodzenia. Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia z podwykonawcami, a w przypadkach dalszych podwykonawców również zestawienia sporządzone przez swoich podwykonawców. Zestawienie winno zawierać co najmniej: wykaz wszystkich umów o podwykonawstwo, wartość wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia już opłaconego                z datami ich zapłaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostałego do opłacenia                                    z przewidywanymi terminami płatności.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń podwykonawców, o których mowa w ust. 10 lub przedstawienia tych oświadczeń zawierających informację o zaleganiu Wykonawcy z płatnościami Zamawiający wstrzyma kwotę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających                                  z nieprzedstawionych dowodów zapłaty – chyba, że Wykonawca wykaże, że wbrew oświadczeniu podwykonawcy uregulował należne płatności.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                      lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                       z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawcy przysługuje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej wysokości. Dokonywanie bezpośrednich zapłat w oparciu o dobrowolne dyspozycje Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy.

§7

            - Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy (zaokrąglonych do pełnych setek), tj., kwotę ………..  zł, (słownie: …………… złotych …/100), w jednej z form dopuszczonych ustawą – Prawo zamówień publicznych, na okres realizacji umowy plus 30 dni – najpóźniej w dniu podpisania umowy.

            - W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej                                         lub ubezpieczeniowej – muszą one mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny                     (tzw. gwarancja na pierwsze żądanie). na okres realizacji umowy plus 30 dni – najpóźniej w dniu podpisania umowy.

            - W przypadku zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nowy dokument gwarancyjny obejmujący zmieniony termin realizacji umowy w dniu podpisania aneksu, pod rygorem potrącenia pełnej kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub zmiany przez Zamawiającego formy zabezpieczenia na zabezpieczenie               w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyłata                            z  zabezpieczenia umowy nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

            - W przypadku zwiększenia wartości brutto umowy, o której mowa w §4 ust. 1 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

            - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

            - Strony ustalają, że w zakresie przedmiotu umowy:

- 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………… zł (słownie: …… złotych …/100) stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót,

- 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………… zł (słownie: …… złotych …/100) przeznaczona jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi.

            - Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po bezwarunkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

            - Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni, po upływie okresu rękojmi.

§8

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:

- 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub jej części, względnie rozwiąże ją ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po jego Stronie,

- 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki                  w wykonaniu przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w §2 ust. 2÷3 umowy, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 umowy,

- 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki                w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 umowy,

- 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 umowy, za brak zapłaty                         lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 umowy, za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 umowy, za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 umowy, z powodu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w okolicznościach określonych        w art. 464 ust.10 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.500,00 zł, każdorazowo, za nieprzedłożenie na wezwanie Zamawiającego dokumentów określonych w §3 ust. 15 umowy, w  wyznaczonym terminie.

            - Kary, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) i 3) (wady/usterki w okresie gwarancji), Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty kary umownej.

            - Kary umowne, o których mowa w ust. 1, przysługujące Zamawiającemu mogą być potrącone z płatności za wykonany przedmiot umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

            - Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §4 ust. 1 umowy.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż określone w umowie.

§9

- Zamawiającemu, oprócz przypadków wymienionych w treści Księgi III Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy                nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy,

  - w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa lub w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

  - gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy, wykonuje go nienależycie                        lub niezgodnie z umową, a wezwanie Zamawiającego do należytego wykonania tych czynności będzie nieskuteczne, lub gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonania prac                 w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy,

  - gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 7 dni.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca nie przejmie placu budowy w terminie określonym w §3 ust. 2 pkt 1) umowy, a wezwanie Zamawiającego do należytego wykonania tych czynności będzie nieskuteczne. Odstąpienie od umowy w takim przypadku nie wywołuje żadnych skutków finansowych po stronie Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie zrealizuje jej postanowień w całości w terminie do 21 dni od dnia, w którym upływa termin realizacji umowy, określony w §2 ust. 1 umowy, Odstąpienie od umowy w takim przypadku nie wywołuje żadnych skutków finansowych               po stronie Zamawiającego, który zobowiązany będzie jedynie do zapłaty za część robót faktycznie wykonanych przez Wykonawcę, w tym terminie.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,                    w szczególności, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zapisów §3 ust. 13÷16 umowy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3)÷4) oraz w ust. 2÷4 będą miały zastosowanie postanowienia §8 ust. 1 pkt 1) umowy.

- Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

- Wykonanie umownego prawa odstąpienia wywiera skutki na dzień odstąpienia i ma zastosowanie jedynie do części robót budowlanych, które nie zostały jeszcze wykonane               z zastrzeżeniem ust. 8.

- Strony postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy, postanowienia umowy                     w zakresie §3, §4 (w zakresie robót wykonanych), §5, §6, §7, §12, §13 zachowują moc obowiązującą, przy czym wynagrodzenie za wykonane prace zostanie ustalone                            na podstawie protokołu odbioru zawierającego obmiar wykonanych prac, sporządzonego                 z udziałem obu Stron i cen określonych w ofercie złożonej przez Wykonawcę w przetargu.

- Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia liczony będzie od pierwszego dnia, następującego po dniu, w którym jedna ze Stron złożyła drugiej Stronie wypowiedzenie umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności oświadczenia.

§10

    - Zamawiający dopuszcza wykonanie robót przy pomocy podwykonawców.

    - Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej umowy                                       o podwykonawstwo i jej postanowień.

    - Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się podwykonawcy                        z zawartej umowy lub innego zdarzenia związanego z jej realizacją.

    - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej                 z projektem umowy.

    - Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spełniającej w szczególności wymagań określonych w ust. 7.

    - Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                      o podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

    - Wymaga się aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były co najmniej następujące postanowienia:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury                        lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

- podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania pisemnie Zamawiającego (Inwestora) o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po upływie 10 dni od dnia, od którego upływa umowny termin płatności - pod rygorem zwolnienia Zamawiającego (Inwestora) z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia wykonanego przez podwykonawcę,

- Strony umowy ustalają, że na zapłatę ustalonego wynagrodzenia nie mają wpływu rozliczenia i zdarzenia związane z innymi zawartymi przez Strony kontraktami (umowami),

- Wykonawca nie może wstrzymywać podwykonawcy odbioru robót lub ich rozliczanego fragmentu, jeśli te same roboty zostały odebrane i przyjęte do rozliczenia przez Zamawiającego.

    - W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4÷7.

    - Zamawiający zgłasza na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą                   lub dalszym podwykonawcą i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy                                o podwykonawstwo w przypadku:

- niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 7 pkt 1).

    - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                         o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

    - Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, w zakresie wymagań określonych w ust. 7 oraz wzywa Wykonawcę (lub podwykonawcę) do niezwłocznego doprowadzenia do jej zmiany – pod rygorem niewyrażenia zgody na wykonywanie robót przez podwykonawcę. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że umowa                                 o podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego w rozumieniu art. 6471 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

    - Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

    - Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu                         w terminie do 7 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy (Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł).

    - Zasady zawierania umów pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą stosuje się odpowiednio do umów zawieranych pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą.

    - Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracowników, podwykonawców lub dalszych podwykonawców wewnętrznych przepisów ochrony obiektu.

    - Wysokość wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w §1 umowy, nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu zawartej umowy, o wykonanie tych robót. Odpowiedzialność Zamawiającego                  za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których przedmiot wynika z zawartej umowy.

§11

- Strony wyznaczają na swoich przedstawicieli do nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

- ze strony Zamawiającego:

.................................................	 tel.

- ze strony Wykonawcy:

…………………………………….	 tel.

- Koordynator Wykonawcy ds. BHP

..........................................		- tel. ……………………

Przedstawiciel Wykonawcy ds. PPOŻ:

..........................................		- tel. ……………………

- Przedstawiciel  Zamawiającego ds. BHP

..........................................		- tel. ……………………

Przedstawiciel Zamawiającego ds. PPOŻ

..........................................		- tel. ……………………

§12

- Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy – na okres nie krótszy niż 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt usterek                  i wad, które ujawnią się w okresie gwarancji, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy oraz czas, w którym nie było możliwe korzystanie z przedmiotu umowy.                       Gdy usunięcie wad/usterek polegać będzie na ponownym wykonaniu przedmiotu umowy                    w całości lub w części, wówczas na te roboty Wykonawca udziela nowej 60 miesięcznej gwarancji. W takim przypadku termin gwarancji rozpoczyna się na nowo od daty odbioru poprawionego przedmiotu umowy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi nie jest wyłączona w okresie 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady/usterki oraz gwarancji jakości także po okresie określonym w ust. 1 i 3, jeżeli zgłosił wadę/usterkę przed upływem tego okresu.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad/usterek w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady/usterki przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- W przypadku, opisanym w ust. 5, koszty usuwania wad/usterek Zamawiający ma prawo                w pierwszej kolejności pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W okresie realizacji umowy, w trakcie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

- ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

- zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy,

- zmianie konta bankowego.

§13

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane przez pracowników Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Wykonawca jest zobowiązany do naprawiania powstałej szkody na koszt własny, 
a w przypadku braku możliwości naprawiania, do finansowego zrekompensowania wszelkich szkód, powstałych w wyniku zdarzeń spowodowanych przez jego pracowników, podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wysokość wyrządzonej szkody określona zostanie na podstawie faktury/dowodu księgowego dokumentującego wartość zniszczonego/uszkodzonego mienia, przedłożonego przez Zamawiającego, a w przypadku ich braku, na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Ewentualne koszty oszacowania szkód ponosi Wykonawca.

- W przypadku, gdy szkoda nie zostanie naprawiona w terminie do 21 dni, Zamawiający                  ma prawo do potrącenia kwoty równoważnej wartości szkody z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§14

- Strony mogą uwolnić się od odpowiedzialności za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy spowodowane działaniem siły wyższej. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane Stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli Stron, i na których zaistnienie Strony nie miały żadnego wpływu, takie jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, stany epidemiczne, strajki, zarządzenia władz itp., jeśli  dane działanie siły wyższej bezpośrednio wpłynęło na wywiązanie się                 z niniejszej umowy. W tym przypadku termin wywiązania się z umowy będzie przedłużony o czas istnienia tych działań. Świadectwo odpowiednich organów miejscowej władzy jest dostatecznym potwierdzeniem zaistniałych działań oraz ich czasu trwania.

- Strona, która nie może wywiązać się ze swoich obowiązków z racji zdarzeń, o których mowa w ust. 1, zobowiązana jest nie później niż w ciągu 10-ciu dni powiadomić o tym drugą Stronę w formie pisemnej. Nieterminowe powiadomienie o działaniu siły wyższej pozbawia odpowiedzialną za to Stronę prawa powołania się na ww. działanie                             w charakterze usprawiedliwienia.

- Jeśli wymienione siły trwają dłużej niż 21 dni, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od umowy lub jej części, bez prawa rekompensaty za poniesione straty.

§15

- Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,          w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                    27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej Rozporządzeniem) od 25 maja 2018 r. bez uszczerbku dla pozostałych postanowień umowy, zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca udostępni Zamawiającemu dane osobowe pracowników realizujących przedmiot umowy do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający zobowiązuje się przetwarzać udostępnione dane osobowe zgodnie                            z Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.

- Charakter przetwarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych oraz systemów monitoringu wizyjnego i zabezpieczenia technicznego.

- Zamawiający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu udostępnionych danych osobowych,                 do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Zamawiający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu udostępnionych danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia pracowników realizujących przedmiot umowy o udostępnieniu ich danych osobowych 18. Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu, będącemu Administratorem Danych Osobowych oraz zobowiązuje się    do ich zapoznania z Klauzulą informacyjną, stanowiącą załącznik nr 8 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia celów i sposobów przetwarzania danych osobowych z Administratorem Jednostki Wojskowej na rzecz, której będzie realizował przedmiot umowy, tak aby wypełnić obowiązki wynikające z Rozporządzenia.

§16

  - Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, z poszanowaniem art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany/przedłużenia terminu wykonania robót                   w szczególności, w przypadku:

- konieczności poprawy warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu,                o czas niezbędny do dokonania ich poprawy, jeżeli warunki zagrażające bezpieczeństwu powstały bez winy Wykonawcy,

- zaistnienia okoliczności, o których mowa w §2 ust. 2  umowy,

- ograniczenia zakresu robót,

- zmiany kierownika robót i inspektorów nadzoru,

- zlecenia wykonania robót zamiennych lub dodatkowych,

- zmian organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na adres wskazany we wstępie umowy uważa się za skutecznie dostarczoną.

  - Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - W sprawach, których nie reguluje umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, pozostałe akty prawne mające wpływ na realizację przedmiotu umowy oraz postanowienia SWZ.

  - Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku 
z wykonywaniem umowy nie mogą być przenoszone bez zgody Zamawiającego na osoby trzecie.

  - Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności należnych                                 od Zamawiającego, bez pisemnej jego zgody.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, o jakich dowiedział się przy okazji wykonywania przedmiotu umowy, od dnia podpisania umowy                na czas nieoznaczony.

  - Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

  - Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron: Egz. Nr 1 – Zamawiający, Egz. Nr 2 – Wykonawca.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, na str. 69,

Załącznik nr 2 – Kosztorys Ofertowy, na str. …,

Załącznik nr 3 – Protokół przekazania terenu budowy, na 2 str.

Załącznik nr 4 – Protokół odbioru prac zanikowych, na 1 str.

Załącznik nr 5 – Protokół konieczności wykonania dodatkowego, nieprzewidzianego zakresu robót, na 2 str.

Załącznik nr 6 – Zgłoszenie gotowości do odbioru robót, na 1 str.

Załącznik nr 7 – Protokół odbioru końcowego robót, na 3 str.

Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna – RODO, na 2 str. – TYLKO WYKONAWCA

Załącznik nr 9 – Porozumienie w sprawie BHP, na 4 str.

Załącznik nr 10 – Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, na 1 str.

Załącznik nr 11 – Protokół zabezpieczenia prac pod względem ppoż., na 2 str.

WYKONAWCA                                                                             ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3 do umowy

Egz. nr ______

____________ dn. ______________

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY

Spisany w dniu …………  roku przy przejmowaniu terenu bodowy prac naprawczych dotyczących budynku/obiektu nr ……………… w kompleksie…………….. przy ulicy…………………… w ………………., realizowanego na   podstawie  umowy Nr ………………………………....   z dnia …………………………………………………..

Strona przekazująca: Infrastruktura /Sekcja Obsługi Infrastruktury w ………………………….

Reprezentowana przez:

1)  …………………………..	-	……………………….

2)  …………………………..	-	……………………….

3)  …………………………..	-	……………………….

Strona przyjmująca: Wykonawca

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

reprezentowana przez:

1)  …………………………..	-	……………………….

Przedstawiciel Użytkownika:

1)  …………………………..	-	……………………….

- Określenie rozmiarów i terenu budowy (w razie konieczności dołączyć szkic):

…………………………………..………………………………………………………

…………………………………..………………………………………………………

…………………………………..………………………………………………………

…………………………………..………………………………………………………

…………………………………..………………………………………………………

- Doprowadzenie do terenu budowy

- miejsce poboru wody:

………………………………………………………………………………..……….

………………………………………………………………………………..……….

licznik nr ……………………………………………………………………………..

stan na dzień przekazania plac budowy:……………………………...................

- Zabezpieczenie potrzeb sanitarnych:

………………………………………………………………………………..……….

………………………………………………………………………………..……….

- miejsce poboru energii elektrycznej:

………………………………………………………………………………..……….

………………………………………………………………………………..……….

licznik nr ……………………………………………………………………………..

stan na dzień przekazania plac budowy:……………………………...................

- drogi dojazdowe:

………………………………………………………………………………..……….

………………………………………………………………………………..……….

- Określenie przeszkód stałych uniemożliwiających prowadzenie robót oraz termin ich usunięcia:

…………………………………..………………………………………………………

…………………………………..………………………………………………………

- Miejsce składowania materiałów i ruchomego zaplecza:

…………………………………..………………………………………………………

…………………………………..………………………………………………………

- Miejsce wywozu odpadu budowlanego:

…………………………………..………………………………………………………

…………………………………..………………………………………………………

- Pomieszczenia magazynowo - socjalne i bytowe na potrzeby wykonawcy:

…………………………………..………………………………………………………

…………………………………..………………………………………………………

- Udostępnienie frontu prac z dniem: …………………………………………………..

- Inne ustalenia komisji :

- Wykonawca na swój koszt przekaże odpady powstałe w wyniku robót budowlanych do utylizacji, materiały nie podlegające utylizacji  Wykonawca  zagospodaruje we własnym zakresie.

- w trakcie realizacji zamierzenia współpracować i koordynować ustalenia z przedstawicielami SOI/STUN:………………………………

- stosować się bezwzględnie do zapisów umowy i  protokołu uzgodnień.

- wszelka korespondencja pomiędzy stronami winna być prowadzona zgodnie z zapisami umowy oraz poprzez Zeszyt korespondencji założonym przez Zamawiającego w dniu przekazania  placu budowy.

- W wypadku nie wywiązania się przekazującego z zobowiązań przyjętych w protokole treść jego staje się nieaktualna.

Podpisy strony przekazującej:

- …………………………………………..

- …………………………………………..

- …………………………………………..

Podpisy strony przyjmująca:

- …………………………………………..

Podpis przedstawiciela Użytkownika

- …………………………………………..

Wykonano w 2 egz.

Egz. Nr 1 – Zamawiający a/a

Egz. Nr 2 – Wykonawca

Załącznik nr 4 do umowy

Egz. nr ______

____________ dn. ______________

Umowa  Nr  …………………………..…..   z dnia  …………….…..  r

Protokół odbioru prac zanikowych

Dotyczy: ………………………………………………………………………………………

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

w dniu  ……….. odebrano:

-  ………………………………………………………..

-  ………………………………………………………..

-  ………………………………………………………..

-  ………………………………………………………..

-  ………………………………………………………..

Wykonawca przedłożył dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów

Zezwala się na kontynuowanie prac …………………………………. .

WYKONAWCA                                                                             ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz.

Egz. Nr 1 – Zamawiający a/a

Egz. Nr 2 – Wykonawca

Załącznik nr 5 do umowy

Egz. nr …………

Protokół konieczności nr…….

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI WYKONANIA DODATKOWEGO NIEPRZEWIDZIANEGO ZAKRESU ROBÓT

……………………………………………………………………………………………

(wpisać umowa nr )

spisany w dniu ………………………………………………….

Komisja w składzie:

- Przedstawiciel Zamawiającego:

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...

- Wykonawca:

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...

- Użytkownik: ……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...

Na wniosek komisja stwierdziła konieczność dodatkowego wykonania (zmiany) następujących robót/usług:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(dokładnie opisać rodzaj robót/usług, które stały się konieczne do realizacji, by wykonać przedmiot zamówienia, a nie zostały wymienione w protokole uzgodnień)

Uzasadnienie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(szczegółowo opisać konieczność realizacji nieprzewidzianych robót/usług ze szczególnym uwzględnieniem)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(zakres rzeczowy zwiększono zmniejszono o ilość mb, mkw., stanowisko)

Wykonanie w/w robót spowoduje konieczność zwiększenia/zmniejszenia nakładów:

| Nr umowy | Obiekt | Wartość kosztorysowa | Zmiany: zwiększenie zmniejszenie |  | Wartość kosztorysowa po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W związku z powyższą zmianą przewiduje się przesunięcie terminu zakończenia robót/usług o ……………. dni w stosunku do terminu umownego.

Komisja stawia wniosek wykonania/niewykonania dodatkowej dokumentacji techniczno-kosztorysowej.

Sporządzono w 2 egzemplarzach:

- Zamawiający		- 1 egzemplarz

- Wykonawca		- 1 egzemplarz

Na tym protokół zakończono i podpisano:

- ……………………………………….

- ……………………………………….

- ……………………………………….

Przedstawiam do zatwierdzenia

………………………………………….

(data, podpis)

ZATWIERDZAM

………………………………………….

(data, pieczęć, podpis)

Załącznik nr 6 do umowy

# Zgłoszenie # gotowości do odbioru robót zrealizowanych zgodnie z umowa nr ………. z dnia ………….

| Nr zgłoszenia: |  | Data zgłoszenia: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zamawiający: | 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277, NIP 588-240-45-34 |  |  |
| Wykonawca: |  |  |  |
| Miejsce realizacji zadania: | (nr budynku, adres kompleksu wojskowego) |  |  |
| Zgłaszam zakończenie oraz gotowość do odbioru robót zrealizowanych zgodnie z umową nr …………………………….…… z dnia.. …………………………….……. zakres robót ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………. Jednocześnie oświadczam, że prace konserwacyjne zostały wykonane zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami, a także – że teren budowy został doprowadzony do należytego stanu i porządku. Ponadto oświadczam, że zastosowane wyroby budowlane spełniały wymagania zgodnie z art. 10 oraz art. 5 ust. 1 pkt ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz posiadały odpowiednie oznakowanie „B” lub „CE” i załączoną informację o wyrobie, instrukcję jeżeli była wymagana |  |  |  |
| Do zgłoszenia załączam następujące dokumenty: - Certyfikaty, Aprobaty Techniczne, Deklaracje Zgodności, Atesty higieniczne materiałów i urządzeń wbudowanych w ramach realizacji zadania, - Protokoły odbioru prac podlegających zakryciu, - Badania i pomiary odbiorcze, - Instrukcje obsługi, - Dokumentacji Techniczno-Ruchowe – DTR, - Karty przekazania odpadów do utylizacji, - Oświadczenie o zagospodarowaniu przez Wykonawcę odpadów innych niż niebezpieczne. - ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Podpisy Wykonawcy: ………………………………………………………… |  |  |  |

Załącznik nr 7 do umowy

Egz. nr ______

PROTOKÓŁ  ODBIORU  KOŃCOWEGO ROBÓT

Spisany  dnia  …………………. r. w  sprawie odbioru końcowego prac remontowych dotyczących budynku/obiektu nr ………………………………………….. 
w kompleksie…………….. przy ulicy………………………………………………………..
w ……………………………….., realizowanego na   podstawie  umowy Nr …………..   
z dnia …………………………………………………..

Odbiór końcowy etapu prac rozpoczęto dnia: ………………………………..

Odbiór końcowy etapu prac zakończono dnia: ………………………………

Inwestor: 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy  ul. Sobieskiego 277 , 84-200 Wejherowo.

Wykonawca: ………………………………………………………………………………..… z siedzibą ………..………………………………………………………………………………………… przy ulicy …………………………………………………………………………….................…………

W odbiorze uczestniczyli:

Przedstawiciel  Wykonawcy  w składzie:

- p. ………………………..………….

- p. …………………………..…………

Przedstawiciele Zamawiającego w składzie :

Stała komisja odbiorowa zostanie wyznaczona rozkazem dziennym Komendanta 18 WOG Wejherowo:

1.  ………………………..	-	………………………….......

2. ………………………..	-	………………………………

3. ………………………..	-	……………………………….

Przy udziale użytkownika :

1.. …………………………	-	……………………………....

2. .. …………………………	-          ……………………………....

3. .. …………………………	-          ……………………………....

Po zapoznaniu się z  zakresem robót oraz na podstawie  dokonanych  oględzin i przedstawionych dokumentów stwierdza co następuje:

- roboty zostały wykonane zgodnie z umową i uzgodnieniem etapu prac;

- uzgodniony termin wykonania etapu prac: 	od ……….. –   do  …………

- faktyczny termin wykonania etapu prac:	od ……….. –   do  …………

- opóźnienie w realizacji etapu prac wynosi : ……... dni

- wartość etapu prac wg kosztorysu ofertowego:  …………………zł brutto

- wartość etapu prac wg kosztorysu powykonawczego:  …………………zł brutto

- termin rękojmi upływa z dniem: ………………………………….

- termin gwarancji upływa z dniem : ………………………………

Wykaz zauważonych wad i usterek:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Wyszczególnienie dokumentów przekazywanych inwestorowi:

- kosztorys powykonawczy,

- oświadczenie  kierującego robotami o zgodności wykonania prac ze, Polskimi Normami  oraz doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;

- oświadczenie o udzieleniu  rękojmi  za wady fizyczne i gwarancji jakości  wykonanych robót;

- protokoły wykonanych pomiarów instalacji ;

- protokoły z przeprowadzonych badan instalacji;

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak  bezpieczeństwa „B” dla materiałów, atesty higieniczne,

- karty przekazania odpadów do utylizacji ;

- oświadczenie o zagospodarowaniu przez Wykonawcę odpadów innych niż niebezpieczne.

- ………………………………………………………………………………………………

Inne uwagi komisji:

ww. dokumenty znajdują się w elaboracie rozliczeniowym w Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości

Rozliczenie mediów komunalnych  zgodnie z zapisami w umowie i protokole przekazania terenu budowy z dnia ……………………………...

Licznik nr ……………………………………………………………………………………………….

Stan na dzień przekazania placu budowy ………………………………………………………….

Stan na dzień odbioru końcowego robót ……………………………………………………………

Energii elektrycznej:

Licznik nr ………………………………………………………………………………………………..

Stan na dzień przekazania placu budowy …………………………………………………………..

Stan na dzień odbioru końcowego robót …………………………………………………………….

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano:

Wykonawca:

- .........................................

- …………………………….

- …………………………….

Przedstawiciele Zamawiającego

- …………………………….

- .........................................

- .........................................

Użytkownik

- .........................................

- ……………………………..

- ……………………………..

Wykonano w 2 egz.

Egz. Nr 1 – Zamawiający a/a

Egz. Nr 2 – Wykonawca

Załącznik nr 8 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KONTRAHENTÓW, WYKONAWCÓW,

ZLECENIOBIORCÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 18.Wojskowy Oddział Gospodarczy                  w Wejherowie (18WOG) ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo, tel.: 261 251 851.

- W 18WOG został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez: e-mail  iodo.18wog@ron.mil.pl;  tel. 261 251 540.

- Pani/Pana dane osobowe (Kontrahentów/Wykonawców) przetwarzane będą w zakresie niezbędnym (minimalnym) do zagwarantowania prawidłowego działania w ważnym interesie społecznym oraz prawnie uzasadnionym interesie 18WOG w następujących celach:

- realizacji umowy - przez okres współpracy w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (podstawa art.6 ust.1 lit. b RODO);

- dokonywania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności - przez okres współpracy w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (podstawa art.6 ust.1 lit. b RODO);

- realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń w celu realizacji obowiązków                      w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu Postępowania Cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych - przez okres 3 lat od ostatniego potrącenia (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości - przez okres 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie; (podstawa art.6 ust.1 lit. b RODO);

- realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających                        z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji Podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towaru i usług oraz innych przepisów podatkowych - przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, ·w którym nastąpiło zdarzenie (podstawa art.6 ust.1 lit. c RODO);

- dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec Administratora zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem Cywilnym – przez 3 lata od zakończenia współpracy, a w przypadku toczącego się postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń. (podstawa art. 6 ust.1 lit. f RODO).

- Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych  będzie 18.WOG. Państwa dane osobowe Kontrahentów/Wykonawców udostępniane będą przez Administratora w następujących przypadkach:

- na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów obowiązującego prawa, m.in. do: ZUS, Krajowej Administracji Skarbowej, PFRON, komornikom sądowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, innym organom państwowym np. Policji, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz innym organom uprawnionym do kontroli naszej działalności.

- Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

- Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez prawo oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 18WOG.

- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do:

- treści swoich danych - uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane                 są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie, której dane dotyczą są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji:                  o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach                     lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art.15 RODO);

- otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art.15 ust.3 RODO);

- sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art.16 RODO);

- usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art.17 RODO);

- ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO), gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu żądając ograniczenia ich wykorzystania;

- Administrator nie potrzebuje już tych danych ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

- W celu skorzystania z powyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Danych Osobowych (dane kontaktowe zawarte w punktach 1 i 2) i poinformować, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

- Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00, Fax: 22 531 03 01 lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załącznik nr 9 do umowy

POROZUMIENIE

do Umowy nr ……………. z dnia ……………………..

w sprawie współpracy z wykonawcą, którego pracownicy wykonują prace na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez 18WOG Wejherowo dotyczące spełnienia wymagań, zapewnienia bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz ustanowienia koordynatora ds. bhp.

Na podstawie przepisów Artykułu 208 z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami:

SKARBEM PAŃSTWA – 18.WOJSKOWYM ODDZIAŁEM GOSPODARCZYM (18WOG) ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo, REGON: 222106502, NIP: 5882404534, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

Adam MĄDRZAK – Starszy Inspektor bhp 18WOG

a firmą …………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez: ……………………………………………………………..

oraz jej podwykonawcami, zwaną dalej WYKONAWCĄ.

§1

Ilekroć w porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie się przez to Zamawiającego oraz Wykonawcę. Ilekroć w porozumieniu jest mowa o pracownikach Wykonawcy, rozumie się przez to pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę bez względu na rodzaj zatrudnienia oraz jego podwykonawców (jeśli umowa z Zamawiającym to  przewiduje).

§2

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu, tj. na terenie Kompleksu Wojskowego nr ……………… 18WOG, zarwanym dalej miejscem pracy.

§3

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie oraz w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej 
i higienicznej pracy, a także bezpieczeństwa żołnierzy i pracowników ron 18WOG.

§4

Pracodawcy ustalają Koordynatora ds. bhp w osobie p. ……………..………… wyznaczonego przez Wykonawcę, który sprawować będzie nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp przez wszystkich zatrudnionych w wymienionym w §2 miejscu pracy.

§5

Do obowiązków Koordynatora ds. bhp należy:

- nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie wymienionym w §2;

- okresowe (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy lecz minimum 1 raz w ciągu trwania umowy) i doraźne (wynikające z nagłych zdarzeń/zgłoszeń) kontrolowanie stanu bhp oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jak i zasad obowiązujących w tym zakresie w każdym miejscu wykonywania pracy wraz 
z protokołowaniem prowadzonych kontroli (wzór stosownego protokołu stanowi załącznik nr 1 do porozumienia zawieranego z podmiotami, których pracownicy świadczyć będą pracę na terenie wymienionym w §2).;

- kontrolowanie aktualności zaświadczeń lekarskich pracowników po stronie Wykonawcy wydawanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań                   do wykonywania pracy na danym stanowisku;

- kontrolowanie dokumentacji bhp pracodawców i pracowników po stronie Wykonawcy, o których mowa w §1 w szczególności aktualności przeprowadzonych szkoleń bhp oraz stanu zapoznania ww. pracowników z Kartami Oceny Ryzyka Zawodowego zgodnych z ich zatrudnieniem;

- informowanie pracowników firm zewnętrznych o zagrożeniach występujących w miejscu wymienionym w §2 oraz obowiązujących procedurach i instrukcjach;

- ścisła współpraca z inspektorami bhp firm zewnętrznych wykonujących pracę na terenie wymienionym w §2.

§6

Koordynator ds. bhp ma prawo do:

- przeglądu stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy;

- informować pracodawców o zauważonych zagrożeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie bhp na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy;

- niezwłocznego przerwania pracy maszyn lub urządzenia na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby;

- niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika Wykonawcy, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób;

§7

- Wyznaczenie Koordynatora ds. bhp nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach działań jego organizacji.

- Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów bhp oraz za podległych pracowników.

§8

- W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku dokona zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego pracownika.

- Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku, mającego miejsce na terenie wymienionym                w §2 odbywać się będzie z Udziałem Koordynatora ds. bhp.

§9

Pracownicy Wykonawcy wykonujący pracę na terenie wymienionym w §2 powinni:

- posiadać aktualne profilaktyczne badania lekarskie;

- posiadać udokumentowane odbycie u pracodawcy szkolenia wstępnego, okresowego oraz instruktażu stanowiskowego zgodnie z wykonywanym zawodem;

- znać właściwości substancji niebezpiecznych, jeżeli takimi posługują się wykonując pracę i umieć stosować je w sposób bezpieczny;

- znać i przestrzegać obowiązujące na terenie wymienionym w §2 procedury, instrukcje i schematy, które bezpośrednio wiążą się z wykonywaną przez nich pracą;

- umieć identyfikować czynniki szkodliwe i uciążliwe na swoich stanowiskach pracy i ograniczać ich oddziaływanie na otoczenie;

- znać zagrożenia występujące na terenie wymienionym w §2;

- posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych prac;

- posiadać środki indywidualnej ochrony, odzież i obuwie robocze.

§10

Wykonawca oświadcza, że pracownicy wykonujący pracę na terenie wymienionym w §2 spełniają wymagania wymienionym w §9.

§11

Obowiązkiem Zamawiającego jest poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

§12

Obowiązkiem Wykonawcy jest pisemne przekazanie Koordynatorowi ds. bhp, niezwłocznie, ale  najpóźniej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem wykonywania prac lub realizacji usługi:

- nazwy firmy, imienia i nazwiska pracodawcy oraz adresu jego siedziby, telefonu, adresu email;

- wskazanie osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp w trakcie wykonywania prac lub usług;

- czasu trwania umowy;

- rodzaju i miejsc wykonywania prac, wykazu pracowników i podwykonawców (jeżeli umowa z Zamawiającym to przewiduje), którzy będą wykonywać prace oraz dane osób nadzorujących ich pracę;

- w przypadku prac serwisowych informacji o dniach i godzinach ich wykonywania;

- umożliwienie Koordynatorowi dostępu do stanowisk pracy, wglądu do dokumentacji (instrukcji) użytkowania aparatów, maszyn i urządzeń oraz dokumentacji szkoleń pracowników Wykonawcy w zakresie bhp, zapoznania pracowników z Kartami Oceny Ryzyka Zawodowego;

- informacji o stosowanych substancjach niebezpiecznych i miejscach ich przechowywania na terenie wymienionym w §2;

- do zgłaszania i konsultowania z Koordynatorem ds. bhp wszelkich zmian mających wpływ na stan bhp.

§13

Wszelkie zmiany do treści niniejszego porozumienia dokonane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§14

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy, Zamawiającego i Koordynatora ds. bhp.

§15

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz z mocą obowiązywania do dnia zakończenia obowiązującej strony umowy.

……………………….           ………………………..         ………………………

| (pieczątka i podpis Przedstawiciela Zamawiającego ds. BHP) | (pieczątka i podpis Wykonawcy) | (pieczątka i podpis Koordynatowa Wykonawcy ds. BHP) |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 1 do Porozumienia

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

przeprowadzonej w …………………………………………………………..
w dniu ……………

Przez

……………………………………………………….  Koordynator bhp

(imię i nazwisko)

- Temat kontroli:

  - …………………………………………………………..

  - …………………………………………………………..

  - …………………………………………………………..

  - …………………………………………………………..

- Zakres kontroli:

- Przebieg kontroli:

- Stwierdzono:

- Zalecenia pokontrolne:

- Termin wykonania zalecenia pokontrolnego:

- Przekazano zagrożenia dla pracowników wynikające z pracy na terenie Kompleksu Wojskowego nr ……. 18WOG Wejherowo w dniu …………

Podpis osoby kontrolującej:                          Podpis osoby odbierającej protokół:

………………………………...			………………………………….

| Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Zalecenia wykonano Zalecenia wykonano Zaleceń nie wykonano z powodu ………………………………………………………………………………….. Uruchomiono następne działania ………………………………………………………………………………….. |  |
| --- | --- |
| Wejherowo, dnia ………………… | ……………………………………………. …………………………………………….. (imię i nazwisko pracownika sprawdzającego) |

Załącznik nr 10 do umowy

ZEZWOLENIE Nr……/……
NA PRZEPROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

| 1. | Miejsce pracy ....................................................................................................................... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Rodzaj pracy ........................................................................................................................ |  |  |  |  |
| 3. | Czas pracy, dnia ..................................... od godz. ....................... do godz. ....................... |  |  |  |  |
| 4. | Realizacja sposobów zabezpieczenia budynku, pomieszczenia, stanowiska, strefy itd., określonych w protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo Nr ............. z dnia ................... |  |  |  |  |
| 5. | Dodatkowe środki zabezpieczające ..................................................................................... |  |  |  |  |
|  | .............................................................................................................................................. |  |  |  |  |
| 6. | Zezwalam na rozpoczęcie prac od dnia ................ do dnia ................w godz. ................... |  |  |  |  |
|  | ................................................... tel. ........................ podpis ............................................... |  |  |  |  |
| 7. | Wydający zezwolenie jest uprawniony do wstrzymania prac niebezpiecznych pożarowo w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa pożarowego |  |  |  |  |
| 8. | Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień zawartych w protokole Nr ......./....... oraz wymagań określonych w zezwoleniu |  |  |  |  |
|  | .................................. | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
| 9. | Wstrzymuję wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo od dnia ................................. |  |  |  |  |
|  | godz. ............ w obiekcie, pomieszczeniu itp. ..................................................................... |  |  |  |  |
|  | .............................................................................................................................................. |  |  |  |  |
|  | wstrzymujący prace |  |  | wykonujący prace |  |
|  | .................................. |  |  | ................................... |  |
|  | podpis |  |  | podpis |  |

Załącznik nr 11 do umowy

PROTOKÓŁ Nr………/……
ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

| 1. | Wykonawca prac pożarowo niebezpiecznych /nr uprawnień............................................... |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ............................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strefa zagrożenia wybuchem oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w budynku lub pomieszczeniu..................................................................... |  |  |  |  |  |  |
|  | .............................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rodzaj elementów budowlanych występujących w danym budynku, pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym....................... |  |  |  |  |  |  |
|  | .............................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, strefy, urządzenia itp. w czasie wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych ........................... |  |  |  |  |  |  |
|  | .............................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń sąsiednich ................................ |  |  |  |  |  |  |
|  | .............................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ilość i rodzaj sprzętu pożarniczego do zabezpieczenia prac ............................................... |  |  |  |  |  |  |
|  | .............................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Środki alarmowania straży pożarnej oraz osób przebywających w budynku ..................... |  |  |  |  |  |  |
|  | .............................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć określonych w pkt 4. i 5.: |  |  |  |  |  |  |
|  | .................................. | tel. | ...................................... |  | podpis |  | ................................... |
|  | .................................. | tel. | ...................................... |  | podpis |  | ................................... |
|  | .................................. | tel. | ...................................... |  | podpis |  | ................................... |
| 9. | Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo |  |  |  |  |  |  |
|  | .................................. | tel. | ...................................... |  | podpis |  | ................................... |
| 10. | Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie pomieszczeń sąsiednich: |  |  |  |  |  |  |
|  | .................................. | tel. | ...................................... |  | podpis |  | ................................... |
|  | .................................. | tel. | ...................................... |  | podpis |  | ................................... |
| 11. | Osoby odpowiedzialne za wyłączenie instalacji spod napięcia, odcięcie gazu, dokonanie analizy stężeń par cieczy, gazów i pyłów: |  |  |  |  |  |  |
|  | .................................... | tel. | ...................................... |  | podpis |  | ................................... |
|  | .................................... | tel. | ...................................... |  | podpis |  | ................................... |
|  | .................................... | tel. | ...................................... |  | podpis |  | ................................... |
| 12. | Osoba odpowiedzialna za udzielenie instruktażu w zakresie środków bezpieczeństwa: |  |  |  |  |  |  |
|  | .................................... | tel. | ...................................... |  | podpis |  | ................................... |
| 13. | Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli rejonu prac: |  |  |  |  |  |  |
|  | - po ich zakończeniu: |  |  |  |  |  |  |
|  | .................................... | tel. | ...................................... |  | podpis | ................................... |  |
|  | - po 2 godz. |  |  |  |  |  |  |
|  | .................................... | tel. | ...................................... |  | podpis | ................................... |  |
|  | - po 4 godz. |  |  |  |  |  |  |
|  | .................................... | tel. | ...................................... |  | podpis | ................................... |  |
|  | - po 8 godz. |  |  |  |  |  |  |
|  | .................................... | tel. | ...................................... |  | podpis | ................................... |  |
| 14. | Prace pożarowo niebezpieczne przeprowadzane będą w dniach ....................................... od godz. ........................ do godz. ........................... |  |  |  |  |  |  |
|  | podpisy członków komisji: |  |  |  |  |  |  |
|  | .................................................. |  |  |  |  |  |  |
|  | .................................................. |  |  |  |  |  |  |
|  | .................................................. |  |  |  |  |  |  |

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.