Załącznik nr 6.1 do SWZ

-PROJEKT -

UMOWA  Nr ……………..

zawarta w dniu ………………………….. w Wejherowie

pomiędzy Gminą Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, NIP 588-237-58-50,

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………..

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Opis przedmiotu umowy:

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie dwuwariantowej koncepcji budowy drogi do Gościcina Zielony Dwór wraz z obiektem mostowym – część 1.

- Zakres opracowania obejmować będzie wielobranżową koncepcję obejmującą branżę:

- drogową,

- mostową,

- oświetlenia drogowego,

- systemu odwodnienia, preferowany jest system otwarty,

- teletechniczną na budowę kanału technologicznego,

- zieleni przydrożnej,

- usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą.

- Koncepcję należy opracować z możliwością podziału inwestycji na etapy realizacji. Koncepcja ma być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jednocześnie w koncepcji należy uwzględnić prowadzone prace projektowe rozbudowy linii kolejowej nr 202 wraz z przystankiem kolejowym Gościcino Zielony Dwór na wysokości ul. Osiedlowej.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie obliczeń orientacyjnych kosztów realizacji zadania dla każdego wariantu i etapu,

- wykonanie kopii mapy zasadniczej (pobrana z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym – Wejherowo, ul. 3 Maja 4),

- przekazanie opracowanych materiałów w formie papierowej 2 egz. i elektronicznej na nośniku CD,

- uzyskanie opinii i uzgodnień w tym PKP PLK S.A., PGW Wody Polskie, zarządcy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy określają zapisy SWZ z załącznikami, odpowiedzi na pytania oferentów, modyfikacje SWZ oraz oferta Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do ……………………..

§ 3

Wynagrodzenie

- Strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy 
w wysokości: ……………………………. słownie: ………………………………………

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy.

§ 4

Obowiązki i prawa Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przez osoby posiadające właściwe uprawnienia, zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie właściwymi przepisami 
i postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca, we własnym zakresie i na własny koszt, zamówi niezbędne ekspertyzy i opinie przeznaczone na potrzeby opracowania koncepcji.

- Wykonawca, w celu uzyskania akceptacji proponowanych rozwiązań przez Zamawiającego,  dokona w siedzibie Zamawiającego, co najmniej trzech prezentacji przedmiotu umowy (każdego wariantu koncepcji z uwzględnieniem zaproponowanych etapów dla każdego wariantu). Zgłaszane uwagi i zalecenia Zamawiającego będą dla Wykonawcy wiążące.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający, w razie potrzeby, udzieli Wykonawcy pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania Wykonawcy informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 6

Podwykonawcy

- Wykonawca może zlecić część zamówienia podwykonawcom.

- Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie usługi zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Umowa o podwykonawstwo oraz wszelkie jej zmiany muszą określać termin realizacji przedmiotu umowy, spójny z terminem określonym w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie usług, które ściśle odpowiadają zamówieniu określonemu umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

§ 7

Odbiór dokumentacji:

- Przedmiot umowy należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w dwóch egz. w formie papierowej oraz na nośniku CD.

- Miejscem odbioru wykonanego przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy  jest protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony.

- Protokół w dniu przekazania opracowania Zamawiającemu, potwierdzać będzie jedynie datę i stan ilościowy przekazanego opracowania.

- Zamawiający oceni stan jakościowy przekazanego opracowania w terminie 14 dni, licząc od daty jego przekazania Zamawiającemu.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

- Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty przekazania przedmiotowej dokumentacji. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady 
na wykonaną dokumentację projektową. Z tytułu udzielonej rękojmi Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy określonego w § 1, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony lub wynikający z jego przeznaczenia, a w szczególności za rozwiązania niezgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady dokumentacji projektowej ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy, niezależnie od pozostałych uprawnień z tytułu rękojmi.

- Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej i ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu wygasają w stosunku 
do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.

- Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu gwarancji i rękojmi, o ile Zamawiający zawiadomił go o wadzie przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć 
w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej, 
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad 
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 9

Prawa autorskie

- Przedmiot umowy, jak również jej części, podlegają ochronie, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wykonawca zezwala na rozporządzanie i wykonywanie zależnych praw autorskich 
do przedmiotu umowy, w postaci wykonywania zmian, przeróbek, modyfikacji wraz z możliwością ich  zlecenia osobom trzecim.

- W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z przekazaną dokumentacją, przenosi na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe 
do wykorzystania przedmiotu umowy na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie używania w formie zapisu na papierze i/lub zapisu magnetycznego;

- w zakresie wykorzystania i udostępniania w całości lub w części;

- w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia całości lub jego części;

- w zakresie rozpowszechniania w całości lub w części.

- Przeniesienie praw autorskich, o jakich mowa w ust. 2 i 3 następuje z chwilą przekazania przedmiotu umowy lub jego fragmentu Zamawiającemu.

- Wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać listę twórców dokumentacji wraz z ich oświadczeniami o przeniesieniu ich praw autorskich i praw zależnych na Wykonawcę oraz dalszego przeniesienia tych praw przez Wykonawcę na Zamawiającego.

- Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością autora przedmiotu umowy.

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość powielania rysunków, opisów, specyfikacji i innych dokumentów do celów informacji 
i promocji idei budowy inwestycji tego typu.

- Wniesienie lub rozesłanie dokumentacji projektowej do właściwych instytucji celem realizacji ustawowych zadań wykonywanych przez Zamawiającego nie będzie traktowane, jako publikacja naruszająca zastrzeżone prawa Wykonawcy i autorów projektu.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich
z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich, w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, praw zależnych oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji projektowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, do zlecenia w trybie konkurencyjnym, na bazie wykonanych opracowań, dokumentacji projektowych celem realizacji inwestycji na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 10

Fakturowanie

      - Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo.

      - Faktura końcowa może być wystawiona  po protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentacji bez wad i usterek.

      - Podstawą do wystawienia faktury VAT wskazanej w  ust. 2 będzie podpisany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego, protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy.

      - Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr ………………………………., w ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem.

      - Faktury za wykonanie przedmiotu umowy należy wystawić dla płatnika:

Gmina Wejherowo,

84-200 Wejherowo,

ul. Transportowa 1,

NIP 588-237-58-50.

      - Termin płatności uważa się za zachowany z datą obciążenia rachunku Zamawiającego.

      - Zamawiający będzie dokonywał płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunki bankowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wskazane na tzw. „Białej liście podatników VAT”, chyba że Wykonawcy nie dotyczy obowiązek ujawnienia na tzw. Białej liście podatników VAT”.

      - Brak Wykonawcy na tzw. „Białej liście podatników VAT”, wskazanie przez Wykonawcę rachunku bankowego innego, niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub niewskazanego na tzw. „Białej liście podatników VAT” uprawnia Zamawiającego w szczególności do:

  - wstrzymania zapłaty wynagrodzenia lub

  - zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT”.

Taka okoliczność nie jest okolicznością, za którą ponosi odpowiedzialność Zamawiającego i w takim przypadku Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie w płatności.

      - Zapłata przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT” zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace w wysokości zapłaconej kwoty.

      - Wykonawca oświadcza, iż jest / nie jest* (*niepotrzebne skreślić) zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesił i nie zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej oraz zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu.

      - Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki i kary, do zapłaty których Zamawiający jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa.

§ 11

Kary umowne

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 
    przypadkach i wysokościach:

- odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca — w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w ciągu 
14 dni od dnia powzięcia informacji o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie;

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki;

- zwłoki w usunięciu wad opracowania w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za cały przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad;

2. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary, o jakiej mowa w ust. 1 niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do jej naliczania i potrącania z należności z faktury, wystawionej przez Wykonawcę lub wezwania Wykonawcy do jej zapłaty, w terminie wskazanym w wezwaniu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych – do wysokości poniesionej szkody.

- Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują także po rozwiązaniu, odstąpieniu lub wygaśnięciu umowy.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, między innymi w przypadkach, gdy:

  - Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego albo przerywa prace ze swojej winy na okres dłuższy niż 14 dni lub doprowadził do powstania zwłoki  z wykonaniem prac przez okres dłuższy niż 14 dni;

  - Wykonawca doprowadził do powstania zwłoki w rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy o okres dłuższy niż 14 dni lub nie kontynuuje prac mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zgodnie z protokołem zaawansowania prac.

§ 13

Przedstawiciele stron:

- Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza …………………………….

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, Zamawiający wyznacza:

  - ………………………………………………………………………………………..

  - ………………………………………………………………………………………..

§14

Zmiany umowy

      - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:

- wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

- wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;

- wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy, których Zamawiający realizuje przedmiot umowy;

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie był w stanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, wymaganej od niego jako profesjonalisty;

- zmiana sposobu rozliczenia umowy i płatności na rzecz Wykonawcy;

- oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy;

- konieczności zmiany osób w szczególności, które wskazano w formularzu ofertowym, przy założeniu spełnienia wymagań postawionych w SWZ

- zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom;

- podziału zakresu na części z uwzględnieniem możliwości zapłaty za zrealizowane części w ramach wynagrodzenia;

- regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

- wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

- zmiana danych teleadresowych,

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy;

      - W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 1 termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnego aneksu.

- Wszelkie spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem powszechnym, właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa niniejsza sporządzona została w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem: 
3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

ZAMAWIAJĄCY						 WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY						 WYKONAWCA