UMOWA Nr …./ZD/23

zawarta w dniu ................... 2023 roku w Gryfinie pomiędzy:

Powiatem Gryfińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, w imieniu którego działają:

1. Wojciech Konarski 		- Starosta

2. Ewa Dudar 			- Wicestarosta,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………………………..,

zwaną dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: „Wycinka, podcinka oraz nasadzenia kompensacyjne drzew w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego – zadanie nr 1”, zgodnie z przedłożoną przez Wykonawcę Ofertą, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z podanym zakresem robót określonym w opisie przedmiotu zamówienia tj. wycinką ……. szt. drzew wraz z frezowaniem pnia do głębokości min. 10 cm poniżej poziomu terenu, podcinką koron - ……..szt. drzew oraz nasadzeniami kompensacyjnymi w ilości ……….. szt. drzew.

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać nasadzenia w okresie 12-u miesięcy od dnia odbioru prac. Poprzez utrzymanie rozumieć należy podlewanie zapewniające właściwy rozwój rośliny, wymianę sadzonki na nową w przypadku jej uschnięcia.

§ 2

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, ustalone w oparciu o Ofertę wynosi ………… złotych brutto (słownie: ...), w tym podatek VAT w wysokości ……… złotych.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 uiszczane będzie na podstawie                       jednej faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół bezusterkowego odbioru.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 21 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z protokołem potwierdzającym bezusterkowy odbiór robót, podpisanym przez osobę, o której mowa w § 5 ust.1. Za datę zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………..

- Jednostką realizującą jest Powiat Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, na adres którego Wykonawca będzie wystawiał wszelkie dokumenty, w tym faktury, w następujący sposób:

Nabywca: Powiat Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-63-280

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. Split payment.

- Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 10,

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, widniejący w elektronicznym wykazie podatników VAT (na tzw. „białej liście podatników VAT”) dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej, https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.

- Wykonawca zobowiązuje się do wskazywania do rozliczeń wyłącznie rachunków widniejących w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. „białej liście podatników VAT.

- W przypadku braku, na moment realizacji płatności, wskazanego na fakturze rachunku bankowego Wykonawcy w ww. wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania się z zapłatą bez narażania się na jakikolwiek obowiązek zapłaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy opłaty. W takim przypadku brak zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury nie stanowi również podstawy/przesłanki do rozwiązania umowy, w szczególności z winy Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikające z tytułu naruszenia przepisów prawa podatkowego przez Wykonawcę lub podmioty, z pomocą których zobowiązanie wykonuje lub którym wykonanie zobowiązania powierza, bez prawa do powoływania się na przyczynienie się Zamawiającego do powstania szkody.

- Na żądanie Powiatu Wykonawca zobowiązany jest wykazać poprzez przesłanie stosownych dokumentów (w tym między innymi deklaracji VAT, pliku JPK, dowodu złożenia deklaracji VAT, rejestrów sprzedaży VAT, potwierdzenia przelewu zapłaty podatku VAT), że dokonał zapłaty za podatek VAT związany z fakturami VAT wystawionymi w związku z realizacją niniejszej umowy w terminie 3 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Powiat.

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie drogi na czas wykonywania usługi,

- zapłata za wykonane i odebrane usługi,

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację określającą przedmiot zamówienia,

- wycinka i podcinka drzew oraz frezowanie pni zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,

- usunięcie gałęzi i pozostałości po wycince i podcince,

- zakup, dostarczenie i posadzenie sadzonek drzew we własnym zakresie i na własny koszt,

- utrzymanie nasadzeń w okresie 12-tu miesięcy, zgodnie z § 1 ust.3,

- uprzątnięcie terenu, każdorazowo po wykonaniu poszczególnego zakresu prac,

- uzgodnienia ewentualnego zajęcia terenów prywatnych,

- odkupienie od Zamawiającego pozyskanego w czasie wycinki drewna, według zasad opisanych            w § 6.

§ 4

- Niniejsza umowa jest zawarta na czas określony tj. od dnia zawarcia do 30 kwietnia 2023r., z tym że

a)   wycinkę drzew należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2023 r.,                         a uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach w terminie do dnia 30.04.2023 r.

b)  podcinka, zrębkowanie, frezowanie pni oraz uprzątnięcie terenu prac należy wykonać                             w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2023 r.

c) nasadzenia należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2023 r.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zgłasza fakt Zamawiającemu, który sporządza na tę okoliczność protokół odbioru. Za dzień zakończenia robót uznaje się datę zgłoszenia ich zakończenia przez Wykonawcę, pod warunkiem ich bezusterkowego odbioru. Gdy nie dojdzie do odbioru bezusterkowego, datą odbioru będzie data odbioru po usunięciu wad.

- Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.

- Koszty usuwania ewentualnych wad ponosi Wykonawca, a zakres ich usuwania ustala osoba nadzorująca ze strony Zamawiającego.

- W razie, gdy w trakcie odbioru lub w okresie 3 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru Zamawiający stwierdzi istnienie wad wykonanych prac zgłasza Wykonawcy zastrzeżenia.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, Wykonawca w terminie 3 dni od zgłoszenia, usunie wszelkie zgłoszone wady, pod rygorem uznania, iż wyraża zgodę na zlecenie zastępcze robót i obciążenie go kosztami tego wykonania, w tym na potrącenie kwoty zlecenia zastępczego z kwoty należnego mu wynagrodzenia.

- O usunięciu zgłoszonych wad, Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego celem dokonania odbioru.

§ 5

- Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie …………….– … Wydziału Zarządzania Drogami, których obowiązkiem jest również wycena pozyskanego z wycinki drewna.

- Osobą upoważnioną do nadzorowania robót ze strony Wykonawcy jest …………..

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się odkupić pozyskane w czasie wycinki drewno po cenie drewna opałowego, ustalonej przez osobę, o której mowa w § 5 ust. 1.

- Przy wycenie pozyskanego drewna bierze się pod uwagę przede wszystkim jego walory       użytkowe i energetyczne w oparciu o obowiązujący cennik Nadleśnictwa, na terenie którego       wykonywane są prace.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącenia opłaty, o której mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 7

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialność za szkodę spowodowaną swoim działaniem, w tym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w następstwie którego Zamawiający zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub ukarany grzywną, Wykonawca zobowiązuje się zrekompensować      Zamawiającemu poniesione straty poprzez zapłatę odszkodowania z tego tytułu w pełnej wysokości, włącznie z pokryciem kosztów sądowych.

- Po uzyskaniu informacji o powstaniu szkody:

a) Wykonawca niezwłocznie powiadamia pisemnie Zamawiającego,

b) Sporządzony zostanie protokół opisujący powstanie szkody.

4. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wyrządzonej szkody, powstałej przy realizacji przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od jej zgłoszenia. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do zlecenia zastępczego naprawienia szkody na koszt Wykonawcy.

§ 8

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania zamówienia,                     w uzgodnieniu z Wykonawcą zostanie sporządzony protokół zaleceń, które winny być wykonane              w terminie określonym w protokole. Zamawiający jest też uprawniony do odstąpienia od umowy              w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o nienależytym wykonaniu zamówienia.

- Po niewykonaniu zaleceń w ustalonym terminie Zamawiający ma prawo wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy lub naliczenia Wykonawcy kary umownej w kwocie 500,00 zł za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy.

- Za nienależyte wykonanie zamówienia należy rozumieć w szczególności niewykonanie usługi                  w zleconym zakresie.

- W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych                                    od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% od łącznej wysokości wynagrodzenia umowy brutto, o której mowa w §2 ust.1.

- W przypadku zwłoki w wykonaniu poszczególnej części umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości …… wynagrodzenia brutto, przypisanego w złożonej ofercie na wykonanie prac, wobec których doszło do zwłoki, za każdy dzień zwłoki.

- Za powierzenie wykonania robót objętych niniejszą umową Podwykonawcy z pominięciem trybu określonego w § 9 umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek.

- Za każde stwierdzenie niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy lub za każde stwierdzenie niedopełnienia wymogu udokumentowania okoliczności wskazanych w § 10 w sposób tam opisany - w wysokości 500,00 zł brutto.

- W przypadku powstania szkody przewyższającej zastrzeżone kary umowne Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Zamawiający ma prawo potrącić kary z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Roszczenie o zapłatę kary umownej staje się wymagalne z końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie stanowiące podstawę do żądania kary umownej.

- Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia praw i obowiązków z tej umowy na osoby trzecie.

§ 9

- Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujący zakres prac: ..............................

- Powierzenie Podwykonawcom innego zakresu prac, niż wyżej wymieniony, może nastąpić na wniosek Wykonawcy i wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. Forma pisemna zastrzeżona została pod rygorem nieważności.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu informację dotyczącą Podwykonawcy, którego zamierza skierować do wykonania zamówienia, nie później niż 14 (słownie: czternaście) dni przed planowanym skierowaniem do wykonania zamówienia, któregokolwiek Podwykonawcy.                Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu prac.

- Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami Umowy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikającą z braku Podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy o zmiany terminu, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osób wykonujących czynności wycinki drzew - pilarz.

- Obowiązek określony w ust. 1 powyżej dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o Podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę osoby o których mowa w ust. 1 powyżej.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

  - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i datę ich zawarcia, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa powyżej. Wykonawca musi zobowiązać te osoby do podania imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace Zamawiający Wykonawcę do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia.

§ 11

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                    o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego             z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli kary umowne naliczone Wykonawcy na podstawie                 § 8 ust. 2, 5 lub 6 przekroczą 50% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1. Odstąpienie to będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku ustalenia, że prowadzenie prac przez Wykonawcę nie było zgodne z zasadami BHP i Prawem Pracy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w tym paragrafie:

  - Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne, dokonać takich zmian jakości, ilości lub technologii prac lub ich części określonych w zamówieniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego w umowie, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

- zmniejszyć ilość,

- pominąć poszczególne prace,

- wykonać prace zamienne.

  - Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), przy czym ceny netto określone w ofercie i umowie pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- wykonania mniejszego zakresu robót niż zakres określony przez Zamawiającego na etapie złożenia oferty, wynikających z ich zaniechania i wystąpieniu okoliczności, o których mowa   w umowie,

1.3 Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, co może nastąpić m.in. w przypadku:

- opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. lub w dokonaniu bądź zaniechaniu określonych czynności przez właściwy organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- niemożności realizacji robót z powodu braku dopuszczenia do ich wykonania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy lub za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny, w szczególności w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

§ 13

- Wykonawca winien utrzymywać nasadzenia w okresie min. 12-u miesięcy od dnia odbioru prac. Poprzez utrzymanie rozumieć należy podlewanie zapewniające właściwy rozwój rośliny, wymianę sadzonki na nową w przypadku jej uschnięcia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi, na zasadach określonych w niniejszej umowie i w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca na wykonane prace udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji i 12 miesięcznej rękojmi licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym będącym załącznikiem do umowy.

§ 14

Zamawiający i Wykonawca na potrzeby realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia ustalają postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych, które Zamawiający będzie przetwarzał w toku realizacji niniejszej umowy jak i po jej zakończeniu.

- Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel: 91 415-31-82, adres e-mail: starostwo@gryfino.powiat.pl.

- Inspektorem Ochrony Danych w STAROSTWIE jest Pan Leszek Morus, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych iod@gryfino.powiat.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem umowy cywilnoprawnej lub prowadzeniem rozliczeń finansowych związanych z zawartą umową w szczególności na podstawie Kodeksu cywilnego, oraz na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO.

- W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom trzecim, z którymi Starostwo zawarło umowy umożliwiające poprawne wykonywanie zadań regulaminowych, w tym także podmiotom lub osobom którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych lub odpowiedni Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 tysięcy zł. w Starostwie.

- Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych według obowiązujących odrębnych przepisów prawa, oraz według instrukcji kancelaryjnej.

- Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

- usunięcia danych, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO;

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie wynikającym z art. 21 Rozporządzenia.

- przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 20 RODO;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy cywilnoprawnej a w przypadku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podanie danych jest wymogiem ustawy prawo zamówień publicznych.

- Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą podlegać profilowaniu.

- Zawarcie niniejszej umowy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo.

§ 15

- Strony ustalają, iż Wykonawca przekazuje Zamawiającemu tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy 5 % wartości ceny oferowanej za wykonanie zadania, tj. kwotę ……… zł (słownie: ……………………………………..) złożoną w formie ...................... .

- Zamawiający zwróci Wykonawcy:

a) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b) 30 % wartości zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji za wady.

§ 16

  - Wykonawca oświadcza, że właściwym dla prowadzonej przez niego działalności gospodarczej jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w ............................... (nazwa i adres organu) i do tego organu wpłaca podatki związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

  - Wykonawca zobowiązuje się w przypadku zmiany właściwości Naczelnika Urzędu Skarbowego poinformować o tym niezwłocznie Powiat, nie później niż w terminie 2 dni od zaistnienia tej zmiany w formie pisemnej oraz e-mailowej na następujący adres email drogi@gryfino.powiat.pl.

§ 17

- Wykonawca oświadcza, iż udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu zamówienia, będzie wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych i ewentualnych jej zmianach. W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilności określone w umowie stosuje się z uwzględnieniem zmian ustawy.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się składać pisemne oświadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdów przy realizacji zadań zleconych niniejszą umową, które zawierać będzie informacje nt. łącznej ilości pojazdów, w tym łącznej ilości pojazdów określonych ustawą wskazaną w ust. 1, wraz z informacją nt. numeru rejestracyjnego.

- Brak złożonego pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać potraktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

- Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądania okazania pojazdów.

- W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 1 wystąpienia z tego powodu skutków prawnych określonych przepisami prawa, w szczególności wcześniejszego wygaśnięcia umowy zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego z tego wynikającą. W takim wypadku przyjmuje się, że umowa została rozwiązana z wyłącznej winy Wykonawcy, który zobowiązany jest do kontynuacji przedmiotu umowy we własnym zakresie i na własny koszt, bez zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia umownego.

§ 18

      - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia związane z wykonaniem niniejszej umowy przesłane                    w formie pisemnie na adres wskazany w umowie będą uznane za skutecznie doręczone.

      - W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw odrębnych.

      - Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 dla Zamawiającego a 1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA 			                        		ZAMAWIAJĄCY