Zamawiający:

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Postępowanie przetargowe: ZP-36/21

Załącznik: nr 5 do SWZ

UMOWA nr II - ……./21

zawarta w dniu ……………. 2021r. w Krakowie pomiędzy:

## Szpitalem Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000005002, wpisanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego w księdze rejestrowej nr 000000005597, NIP 676 20 96 303, REGON 000298554, zwanym w treści umowy "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

## ......................... - Dyrektorem Szpitala

## a

..........................................

Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-36/21 w trybie podstawowym - zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej, niezbędnej i koniecznej do zrealizowania zadania dotyczącego: „Przebudowy, rozbudowy i modernizacji budynku szpitalnego nr 6A, celem dostosowania dla potrzeb Poradni szpitalnych”.

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku szpitalnego nr 6A, celem dostosowania dla potrzeb Poradni szpitalnych”.

2. W ramach  przedmiotu umowy Wykonawca wykona następujące prace projektowe:

- opracowanie niezbędnych i wymaganych opinii, ekspertyz oraz uzgodnień (np.: opinia geologiczna, opinia ornitologiczna, ekspertyza konstrukcyjna, ekspertyza p.poż., uzgodnienia sanitarne, uzgodnienie BHP, itp.),

- uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych,

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w tym programu konserwatorskiego, przebudowy, rozbudowy i modernizacji budynku szpitalnego nr 6A,

- opracowanie specyfikacji technicznej,

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego robót budowlanych,

- uzyskanie wymaganych i niezbędnych pozwoleń: pozwolenia konserwatorskiego oraz pozwolenia na budowę z klauzulą wykonalności.

Dokumentacja uwzględniać będzie również wszelkie inne wymagania konieczne do prawidłowej i kompletnej realizacji zadania.

Dokumentacja określać będzie szacunkową całkowitą wartość zamówienia. Kosztorys inwestorski będzie sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1389 z późn. zm./.

3. Wymagania Zamawiającego:

1) Opracowana dokumentacja będzie kompletna w zakresie wytycznych oraz danych techniczno - konstrukcyjnych do wykonania robót budowlanych i naprawczych, umożliwiając Zamawiającemu właściwe przeprowadzenie postępowania przetargowego celem wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.

2) Zakres i forma dokumentacji będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3) Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi do Urzędu Miejskiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia konserwatorskiego dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

4) Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi do Wydziału Architektury i Urbanistyki, o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

5) Przy opracowywaniu dokumentacji Wykonawca postępować będzie zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy architektonicznej, konserwatorskiej, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego.

6) Wykonawca, na bieżąco, dokonywać będzie konsultacji z Zamawiającym dotyczących zakresu dokumentacji tak, by w możliwie najszerszym zakresie uwzględnić możliwości finansowe i potrzeby Zamawiającego.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek oraz dokonywania korekt dotyczących opracowywanej przez Wykonawcę dokumentacji. Wykonawca uwzględniać będzie zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami, zasadami techniki i współczesnej wiedzy. Wykonawca udzielał będzie Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia konsekwencji proponowanych rozwiązań.

8) Dokumentacja opracowana będzie w języku polskim i przekazana Zamawiającemu w formie papierowej, zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego wymogami archiwizacyjnymi, tj.: numeracja każdej strony, do spięcia dokumentacji nie mogą być używane elementy metalowe typu zszywki, spinacze.

9) Wykonawca odpowiada za wady i braki opracowanej dokumentacji. Ujawnione wady i braki Wykonawca usunie w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki będą naniesione na każdym egzemplarzu dokumentacji i na nośnikach informatycznych.

10) Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej umowy, przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do opracowanej dokumentacji, na warunkach określonych w umowie.

11) Wykonawca Pełnić będzie nadzór autorski w trakcie realizacji umowy na roboty budowlane, zlecone przez Zamawiającego podmiotowi trzeciemu do wykonania na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji.

4. Podstawą do opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej jest załączony do postępowania przetargowego nr ZP-36/21 „Program funkcjonalno-użytkowy wraz ze wstępną koncepcją architektoniczną dla przebudowy, rozbudowy i modernizacji budynku szpitalnego nr 6A, celem dostosowania pomieszczeń budynku dla potrzeb Poradni szpitalnych” autorstwa Biura Projektów Piotr Wolarek, z siedzibą w Krakowie.

§ 2

Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, termin realizacji przedmiotu umowy tzn.: opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej, w tym uzyskania stosownych i niezbędnych uzgodnień, opinii i dokumentów oraz pozwoleń – do dnia 22 marca 2022r.

2. Termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej celem złożenia wniosku o pozwolenie konserwatorskie do Miejskiego Konserwatora Zabytków – do dnia 17 grudnia 2021r.

Wykonawca uzyska prawomocne pozwolenie konserwatorskie oraz prawomocne pozwolenie na budowę (z klauzulą ostateczności) w terminie do 95 dni kalendarzowych, liczonych od dnia złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie konserwatorskie do Miejskiego Konserwatora Zabytków.

3. Wykonawca celem złożenia kompletnej dokumentacji projektowej o pozwolenie konserwatorskie w terminie, o którym mowa w ust. 2, przekaże Zamawiającemu do akceptacji lub wniesienia uwag/zastrzeżeń opracowaną przez siebie dokumentację projektową na co najmniej 15 dni roboczych przed datą określoną w ust. 2. Dokumentację projektową do Miejskiego Konserwatora Zabytków Wykonawca składa po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

4. Wykonawca współpracował będzie i uzgadniał z Zamawiającym rozwiązania, które zaproponuje Konserwator Zabytków lub inna osoba, zaangażowana przez Wykonawcę do wystawienia opinii lub dokumentu. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o każdej zmianie jaką do dokumentacji chce wprowadzić Konserwator Zabytków. Każda proponowana przez Konserwatora Zabytków zmiana, przed jej wprowadzeniem do dokumentacji, wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

5. Po przekazaniu w trybie ust. 3 przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2 Zamawiający zapozna się z dokumentacją i w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia jej przekazania zaakceptuje dokumentację lub przekaże Wykonawcy swoje uwagi/zastrzeżenia.

W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag/zastrzeżeń Wykonawca niezwłocznie dokona stosownych poprawek dokumentacji tak by możliwe było jej złożenie do Miejskiego Konserwatora Zabytków w terminie, o którym mowa w ust. 2.

Jeżeli Wykonawca nie zgodzi się z którąkolwiek uwagą/zastrzeżeniem, powinien w terminie określonym w zdaniu pierwszym ust. 1, na piśmie przedstawić Zamawiającemu wyczerpujące wyjaśnienia dlaczego nie zgadza się z uwagą/zastrzeżeniem i dlaczego dokumentacja nie zostanie skorygowana o uwagę/zastrzeżenie lub zostanie skorygowana w sposób inny niż wymaga Zamawiający.

6. Na okoliczność zaakceptowania przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej oraz złożenia wniosku do Miejskiego Konserwatora Zabytków o pozwolenie konserwatorskie (ust. 2) sporządzony zostanie i podpisany przez Strony protokół częściowego odbioru prac.

7. W związku z koniecznością uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności i podlegania wykonaniu, Wykonawca na bieżąco i bezzwłocznie dokonywał będzie uzupełnień i składał wyjaśnienia do Wydziału Architektury i Urbanistyki Miasta Krakowa.

8. Protokół końcowego odbioru prac sporządzony zostanie i podpisany przez Strony w przypadku gdy:

a) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację kosztorysową w trzech egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na dwóch nośnikach oraz

b) Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na budowę z klauzulą ostateczności i podlegania wykonaniu oraz przekaże ją Zamawiającemu wraz z kompletną dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa (w czterech egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na dwóch nośnikach).

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie terminom wskazanym w niniejszym paragrafie, jeśli uchybienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w maksymalnej wysokości: ………………….. zł brutto (słownie: ………………………..).

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 płatne będzie w następujący sposób:

1) 90% wynagrodzenia (tj. ……………………………. zł brutto) płatne w dwóch transzach:

a) 60% wynagrodzenia (tj. ………………... zł brutto) – po podpisaniu przez Strony protokołu częściowego odbioru prac, o którym mowa w § 2 ust. 6);

b) 40% wynagrodzenia (tj. …………………….. zł brutto) - po podpisaniu przez Strony protokołu końcowego odbioru prac, o którym mowa w § 2 ust. 8.

2) 10% wynagrodzenia (tj. .................. zł brutto) – płatne po zakończeniu pełnienia nadzoru autorskiego, czyli po zakończeniu wszystkich prac budowlanych przewidzianych w opracowanej dokumentacji projektowej.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty powstałe po stronie Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy, w tym opłaty związane z uzyskaniem uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz innych opracowań i materiałów pomocniczych, a także uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności i podlegania wykonaniu oraz pełnienia przez Wykonawcę nadzoru autorskiego.

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego w pełnym zakresie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej i kosztorysowej opracowanej przez Wykonawcę.

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie.

6. Wynagrodzenie płatne będzie na konto Wykonawcy ………………………………., w terminie 30 dni licząc od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim może nastąpić w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

7. Wykonawca zobowiązany jest do podania w treści faktury VAT numeru niniejszej umowy.

8. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jako kwota brutto, obejmuje podatek od towarów i usług (VAT), oraz wszelkie inne podatki, opłaty i koszty, które obciążają Wykonawcę.

9. Wszelkie inne koszty realizacji przedmiotu umowy konieczne do poniesienia w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, do momentu ich protokolarnego odbioru przez Zamawiającego (bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego) poniesie Wykonawca. Zamawiający zapłaci jedynie za elementy określone w umowie i zgodnie z jej zapisami.

10. Za dzień zapłaty Strony umowy przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

11. Wykonawca nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w  wyniku, których doszłoby do powstania zobowiązania Zamawiającego względem osoby trzeciej lub doszłoby do zmiany stron umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela dokona z naruszeniem ww. zasad jest nieważna.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową i kosztorysową, uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie i dokumenty potrzebne do dokonania zgłoszenia o rozpoczęciu robót lub uzyskania pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności i podlegania wykonaniu.

2. Dokumentacja zawierać będzie optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem. Dokumentacja będzie spójna i skoordynowana we wszystkich branżach.

3. Dokumentacja dostosowana będzie do potrzeb Zamawiającego i wymagań obowiązujących przepisów, w szczególności prawa budowlanego, przepisów BHP i ppoż. oraz innych branżowych.

4. Dokumentacja zawierać będzie wszystkie konieczne i niezbędne dokumenty, opinie i ekspertyzy, zgody, pozwolenia i decyzje, które warunkują uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dalszą prawidłową realizację robót konserwatorskich i budowlanych.

5. Wykonawca, dla opracowanej dokumentacji, uzyska wszelkie wynikające z przepisów prawa opinie, uzgodnienia i pozwolenia oraz wymagane prawem akceptacje instytucji państwowych.

6. Dokumentacja opracowana zostanie w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

W tym celu do dokumentacji Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z przekazaniem projektu budowlanego.

7. Dokumentacja opracowana zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz. U. 2004, nr 202, poz.2072 z późn. zm./.

9. Wykonawca w celu uzyskania wymaganych pozwoleń, w szczególności opinii lub pozwolenia konserwatorskiego, zapewni - na etapie składania wniosków zgodnie z art. 37c Ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. 2014, poz. 1446 z późn. zm. / - kierowanie robotami budowlanymi albo wykonywanie nadzoru inwestorskiego przez osobę, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

10. Kompletna dokumentacja projektowa opracowana zostanie w wersji papierowej w pięciu egzemplarzach oraz w dwóch egzemplarzach na nośniku CD (format pdf i dwg) i przekazane Zamawiającemu.

11. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie opracowane zostaną w wersji papierowej w trzech egzemplarzach oraz w dwóch egzemplarzach na nośniku CD (format pdf i dwg) i przekazane Zamawiającemu.

12. Osoby opracowujące dokumentację posiadać będą odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie. Do dokumentacji Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do wykonania przedmiotu umowy.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag/zastrzeżeń i wskazówek oraz dokonywania korekt dotyczących opracowywanej przez Wykonawcę dokumentacji. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki i współczesnej wiedzy. Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia konsekwencji proponowanych rozwiązań.

14. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji. Ujawnione wady Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki Wykonawca naniesie w każdym egzemplarzu dokumentacji oraz na nośnikach CD.

15. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym. Dokumentacja w całości ma odzwierciedlać potrzeby Zamawiającego i jego wytyczne przekazywane Wykonawcy w trakcie jej opracowywania. Ponadto przy opracowywaniu dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy konserwatorskiej, architektonicznej, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.

16. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji niniejszego zamówienia przenieść na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do opracowanej dokumentacji.

17. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót konserwatorskich budowlanych zleconych przez Zamawiającego podmiotowi trzeciemu do wykonania na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, w tym do udziału w organizowanych przez Zamawiającego naradach i udziału w odbiorach pośrednich oraz końcowym zrealizowanych robót, do pobytu na terenie budowy, a także do konsultacji telefonicznych i mailowych - według potrzeb Zamawiającego.

18. W celu właściwej realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

a) analizy istniejącej dokumentacji technicznej terenu (map, planów, itp.),

b) dokonania koniecznych pomiarów, badań, sprawdzeń i oceny substancji technicznej budynku nr 6A,

c) dokonywania roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy, przy czym pierwsze spotkanie konsultacyjne Wykonawcy z Zamawiającym powinno się odbyć w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy - w siedzibie Zamawiającego,

d) niezwłocznego uzupełniania i poprawiania dokumentacji wg. zaleceń Zamawiającego lub instytucji uzgadniających dokumentację.

19. W sytuacji, gdy koniecznym będzie dokonanie przez Wykonawcę odkrywek w terenie celem opracowania opinii i ekspertyz, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym terminu wykonania odkrywek. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do zabezpieczenia wykonanych odkrywek i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. Odkrywki powinny być wykonane w krótkim czasie, w sposób najmniej uciążliwy dla pracowników Zamawiającego.

20. Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie trwania ogłoszonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót konserwatorskich budowlanych w oparciu o dokumentację Wykonawcy, do udzielania odpowiedzi na zapytania Zamawiającego, w terminie do 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy treści zapytania.

§ 5

Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania określonych w niniejszej umowie obowiązków, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100 zł za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku.

2 W przypadku, kiedy Wykonawca pozostanie w zwłoce  w realizacji poszczególnych obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminach w niej przewidzianych zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5% należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą być potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 3 ust. 1.

4. Maksymalna łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć równowartości 25% całkowitej wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 3 ust. 1.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

6. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

§ 6

Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego

1. W przypadku, kiedy Wykonawca realizuje niniejszą umowę w sposób nienależyty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowej realizacji umowy i wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, niezależnie od kar przewidzianych w § 5 umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 w przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.

3. W przypadku kar umownych, o których mowa w ust. 1 - 2 postanowienia § 5 ust. 3 - 5 stosuje się odpowiednio.

§ 7

Obowiązki Zamawiającego i osoby odpowiedzialne za realizację umowy

1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wszelkich danych, będących w posiadaniu Zamawiającego, potrzebnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

2. Zamawiający udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, stosownych pełnomocnictw niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3. Osobą wyznaczoną z ramienia Zamawiającego do udzielania wyjaśnień i informacji przy realizacji niniejszej umowy, bez prawa zmian jej postanowień, jest Pan Wiesław Piszczek – inspektor nadzoru ds. budowlanych.

4. Osobami odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu umowy są:

a. ze strony Zamawiającego: Jacek Adamski tel. 12  65-24-387.

b. ze strony Wykonawcy: ………………………………………………….

5. Zamawiający zobowiązany jest współdziałać z Wykonawcą podczas wykonywania niniejszej umowy.

§ 8

Przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z upoważnieniem Zamawiającego

do wykonywania i korzystania z autorskich praw osobistych

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej i kosztorysowej opracowanej przez Wykonawcę, co daje Zamawiającemu prawo do korzystania i rozporządzania powyższą dokumentacją bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:

a. utrwalenia każdą znaną w chwili zawarcia umowy techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie/płycie magnetycznej, optycznej, analogowo, cyfrowo, (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),

b. zwielokrotniania każdą znaną w chwili zawarcia umowy techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie/płycie magnetycznej, optycznej, analogowo, cyfrowo, (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),

c. wprowadzania do obrotu dokumentacji projektowej i kosztorysowej jak i jej egzemplarzy zwielokrotnionych za pomocą dowolnych technik, o których mowa w lit. b,

d. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

e. publicznego udostępniania dokumentacji projektowej i kosztorysowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w internecie oraz rozpowszechniania w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych),

f. użyczania i/lub najmu dokumentacji projektowej i kosztorysowej,  jak i jej egzemplarzy,

g. nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie i technologii) przez stację naziemną i/lub za pośrednictwem satelity, reemitowania,

h. rozpowszechniania w całości lub w części w celach reklamowych i promocyjnych.

2) Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do dokumentacji projektowej i kosztorysowej .

3. Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej i kosztorysowej przechodzą na Zamawiającego wraz z podpisaniem przez Strony protokołu częściowego odbioru prac, o którym mowa w § 2 ust. 6 i protokołu końcowego odbioru prac, o którym mowa w § 2 ust. 8.

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa i kosztorysowa nie będzie ograniczona żadnymi prawami osób trzecich.

5. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę i jednocześnie upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, które podyktowane będą koniecznością jej dostosowania do zmieniających się warunków ekonomicznych i potrzeb rozwojowych Zamawiającego. W tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się do zaniechania dochodzenia roszczeń o naruszenie autorskich praw osobistych. Jeśli zaś autorskie prawa osobiste przysługiwać będą innym niż on sam podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania w tym zakresie zgody, wyrażonej w formie stosownego oświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie od uprawnionych osób.

6. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych jest uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1.

7. Strony niniejszym uzgadniają, że Zamawiający stanie się właścicielem przekazanej kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz właścicielem wszelkich nośników, na których zostanie mu przekazana dokumentacja projektowa i kosztorysowa zgodnie z zapisami ust. 3.

§ 9

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego

1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niniejszej umowy o podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych (inwestycji) realizowanych na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę i terminie rozpoczęcia robót. Nadzór autorski pełniony będzie przez Wykonawcę przez cały okres realizacji inwestycji na wezwanie i żądanie Zamawiającego tj. od dnia otrzymania przez Wykonawcę informacji Zamawiającego, o której mowa w zdaniu poprzednim, do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych objętych dokumentacją projektową Wykonawcy.

2. Podjęcie czynności nadzoru oraz jego realizacja winna każdorazowo nastąpić niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie do 3 dni od otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia Zamawiającego chyba, że Strony ustaliły inny termin przystąpienia do jego realizacji. Strony zgodnie ustalają, iż formą zawiadomienia Wykonawcy o konieczności podjęcia czynności nadzoru autorskiego jest zawiadomienie Wykonawcy dokonane przez Zamawiającego w formie elektronicznej na adres: ......................... potwierdzone następnie w formie pisemnej przez Zamawiającego.

3. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020r. , poz. 1033 ).

4. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się również, po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego takiej potrzeby w formie elektronicznej na adres: jacek.adamski@babinski.pl   do wykonywania następujących czynności:

a) udzielania wyjaśnień Zamawiającemu na zapytania w ramach ogłoszonego przez Zamawiającego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej,

b) udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,

c) udziału w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym,

d) pobytu na terenie budowy,

e) konsultacji telefonicznych i mailowych.

5) Wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego zleconego Podmiotowi trzeciemu.

§ 10

Wymagany okres gwarancji

1. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową i kosztorysową, której bieg rozpoczyna się od daty podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru prac, do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej i kosztorysowej zmniejszającej jej wartość lub użyteczność, ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezgodne z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

3. W przypadku wystąpienia wad ukrytych w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, których nie ujawniono w czasie jej przejmowania przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, poprzez naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej i kosztorysowej dostarczonych Zamawiającemu, pod rygorem naliczania kar umownych określonych w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień następujący po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia przez Wykonawcę wad dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

4. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej również po upływie okresu gwarancji i rękojmi, o ile wady te ujawniły się wobec Zamawiającego przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

6. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o wystąpieniu wad w dokumentacji projektowej i kosztorysowej w formie elektronicznej na adres: ...................

7. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad dokumentacji projektowej i kosztorysowej, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady.

8. Okoliczność usunięcia przez Wykonawcę wad dokumentacji projektowej i kosztorysowej zostanie stwierdzona podpisanym przez Strony protokołem.

§ 11

Zmiana treści umowy

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach art.  454 i 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w zakresie:

1) zmiany wskazanego w § 2 terminu realizacji przedmiotu umowy – w przypadku, gdy zmianę taką zaakceptuje Zamawiający i zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty,

2) zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego – jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji przedmiotu umowy.

§12

Rozwiązywanie sporów

1. W razie ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej umowy oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń odnoszących się do niej lub z niej wynikających, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze obopólnego porozumienia.

2. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do ugody, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§13

Postanowienia końcowe

1. Strony zobowiązują się niezwłocznie wzajemnie powiadamiać na piśmie pod rygorem nieważności o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania przedmiotu umowy.

2. Wszelkie oświadczenia Stron niniejszej umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem poleconym, lub za potwierdzeniem ich złożenia, na następujące adresy Stron:

1) Zamawiający - ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30 - 393 Kraków,

2) Wykonawca – ..............................

3. W przypadku zmiany adresu wskazanego w ust. 2, Strona której zmiana dotyczy jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony w formie pisemnej, pod rygorem uznania skuteczności doręczenia na ostatni adres wskazany przez Stronę.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i następować będą za zgodą obu Stron pod rygorem nieważności.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustaw szczególnych, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy również w przypadku ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy.

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający:								Wykonawca