**Załącznik nr 9**

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**Umowa nr IMK.272……..2022**

zawarta w dniu **……..2022 r.** w Wągrowcu, pomiędzy :

**Gminą Miejską Wągrowiec** z siedzibą w Wągrowcu (62 – 100), przy ul. Kościuszki 15A, NIP 766-19-72-436, reprezentowaną przez Jarosława Berendta – Burmistrza Miasta Wągrowca przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego – Dariusza Hamulczyka,

zwaną dalej "Zamawiającym"

a

**………………………………………**

zwanym dalej "Wykonawcą".

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązki zapewnienia nadzoru inwestorskiego (wielobranżowego) i pełnienie roli koordynatora inspektorów nadzoru nad robotami przy realizacji inwestycji dotyczącej budowy terenowego punkty edukacyjnego – EKO parku.

**§ 2**

**Obowiązki Wykonawcy**

1. Do podstawowych czynności i obowiązków Wykonawcy należy:
2. pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.),
3. sprawowanie kontroli prawidłowości wykonywania robót budowlanych związanych
z realizacją inwestycji pod względem ich zgodności z dokumentacją projektową, przedmiarami robót, z warunkami pozwolenia na budowę oraz szczegółowymi przepisami, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,
4. współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane,
5. zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami, w tym z infrastrukturą wodną (budowa EKO parku bezpośrednio przy rzece Wełna),
6. koordynowanie, na budowie, robót realizowanych przez Wykonawcę,
7. udział w naradach technicznych dotyczących rozstrzygnięcia spraw i problemów technicznych objętych zakresem nadzoru w toku trwania budowy,
8. zatwierdzanie materiałów budowlanych i kart technologicznych,
9. kontrolowanie i sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów i urządzeń budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
10. zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi,
11. **codzienna obecność na placu budowy inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej oraz branży hydrotechnicznej** **w dniach, w których prowadzone są roboty budowlane – obecność potwierdzona wpisem w rejestr prowadzony przez Zamawiającego,**
12. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, wynikających z harmonogramu robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przekazania ich do użytkowania,
13. bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót budowlanych i wszelkich okolicznościach mających wpływ na jakość i terminowość wykonywanych robót w zakresie objętym nadzorem,
14. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych, oraz stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót (ilość, jakość, wartość robót) - Wykonawca ma obowiązek bieżącego potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu w dzienniku budowy,
15. sporządzenie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót uzupełniających, dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie konieczności wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich akceptację,
16. współpraca z nadzorem autorskim w okresie realizacji robót oraz z Wodami Polskimi w zakresie cieku wodnego - rzeka Wełna oraz nadzorem przyrodniczym – ARDEA Doradztwo Środowiskowe Arkadiusz Kiszka.
17. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego,
18. uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartych w nim rozwiązań,
19. przeprowadzenie odbioru końcowego oraz odbiorów częściowych wraz z przygotowaniem protokołu odbioru w porozumieniu z Zamawiającym,
20. uczestnictwo w naradach zwoływanych przez Zamawiającego,
21. czuwanie nad kontrolą wydatków niezbędnych do realizacji robót budowlanych, nie przekraczania kosztów inwestycji,
22. nadzór nad rozliczeniem finansowym, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania dokumentów od Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych potwierdzanie swoim podpisem zakresu oraz wartości finansowego wykonania robót zgodnie z kosztorysami wykonawczymi wykonawcy robót,
23. w okresie gwarancji i rękojmi na wykonane roboty udział w organizowanych przeglądach gwarancyjnych powołanych do stwierdzenia ewentualnych wad i usterek nadzorowanych robót, a w przypadku ich stwierdzenia, sprawowania nadzoru (bez dodatkowego wynagrodzenia) nad ich usunięciem przez Wykonawcę robót oraz potwierdzanie ich usunięcia,
24. zorganizowanie na własny koszt Biura Inspektorów,
25. kontrolowanie, czy na budowie roboty budowlane wykonują uprawnieni (zgłoszeni) Wykonawcy/Podwykonawcy i informowanie Zamawiającego o występowaniu nieprawidłowości w tym zakresie.
26. żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
27. kontrola jakości i terminowości wykonywania robót,
28. ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych,
29. informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
30. na etapie realizacji dokumentacji i robót - zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającemu do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień,
31. przygotowywanie niezbędnych dokumentów wymaganych przez instytucje procesu budowlanego,
32. zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 2 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach,
33. **zapewnienie biura inspektorów zlokalizowanego na terenie miasta Wągrowca**.

Poza wykonywaniem czynności, o których mowa powyżej obowiązkiem inspektora nadzoru jest przybycie na teren budowy w ciągu 12 godzin od momentu wystosowania takiego wezwania (również wysłanego e-mailem lub telefonicznego) przez Zamawiającego.

Usługa obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego zarówno nad robotami podstawowymi, jak i ewentualnymi robotami polegającymi na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, robotami dodatkowymi i zamiennymi.

1. Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym.
2. Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiającego wydawać wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową o roboty budowlane.
3. Wszelkie istotne polecenia wydawane przez Wykonawcę będą miały formę pisemną.
4. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wszelkich dokumentów i informacji, niezbędnych do należytego wykonania niniejszej Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki szczegółowe i ogólne określone dla przedmiotu umowy, posiada niezbędne uprawnienia, umiejętności, wiedzę i doświadczenie do wykonania umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada na czas realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności na kwotę minimum 200 000,00 zł (*słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100*).
7. Jeżeli polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia kolejnej polisy Zamawiającemu.
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy.
9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów i usterek na etapie wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia Wykonawca uwzględni uwagi i dokona poprawek w ramach wynagrodzenia wskazanego w złożonej ofercie.

**§ 3**

**Termin realizacji przedmiotu umowy**

* + - * 1. Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia
				i rozliczenia robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru, z uwzględnieniem okresu gwarancji i rękojmi udzielonego na roboty budowlane – lecz nie dłużej niż 30.11.2027.
				2. Przewiduje się, że realizacja i ostateczne rozliczenie robót budowlanych nastąpi w terminie
				do 30.11.2022 r.
				3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas przeglądów gwarancyjnych z wykonawcą robót budowlanych – od dnia zakończenia robót protokołem odbioru końcowego oraz do dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi udzielonego na roboty budowlane. Ostateczne zakończenie realizacji przedmiotu umowy zakończy się wraz z upływem gwarancji i rękojmi na roboty budowlane
				- 60 miesięcy od odbioru końcowego.
				4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji inwestycji lub okresu gwarancji i rękojmi – Zamawiający może przedłużyć okres realizacji niniejszej umowy o maksymalnie 6 miesięcy. Przedłużenie nie wymaga aneksu do umowy i odbywa się na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego na piśmie.
				5. Od momentu rzeczowego zakończenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje
				się do uczestnictwa bez dodatkowego wynagrodzenia w czynnościach związanych z obsługą rękojmi i okresu gwarancyjnego udzielonego przez wykonawcę robót budowlanych.

**§ 4**

**Przedstawiciele stron**

1. Pracownikiem Zamawiającego (koordynatorem umowy) uprawnionym do kontaktów
z Wykonawcą będzie/są:

1) ………., e:mail: ……….., tel. ……

1. Pracownikiem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest: ………………………..
2. Nadzór inwestorski będzie sprawowany przez następujący zespół osób:
3. …………… …………………….. - inspektor nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno-budowlanych
4. ……….. …………………… - inspektor nadzoru inwestorskiego robót drogowych
5. ……………….. ……………… inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych
6. …………….. …………………. inspektor nadzoru inwestorskiego robót branży hydrotechnicznej

**§ 5**

**Wynagrodzenie i płatności**

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

cena netto: ……….. zł (słownie: …………)

cena brutto: ……… zł (słownie: ……..)

1. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych zakresem obowiązków Wykonawcy, w tym także tych pełnionych w okresie gwarancji i rękojmi udzielonego na roboty budowlane.Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w pkt. 1 niniejszego paragrafu. Nie przewiduje się dodatkowej płatności za prowadzenie nadzoru nad robotami dodatkowymi ani też za ewentualne wydłużenie okresu realizacji umowy na nadzór.
2. Płatności za pełnienie nadzoru inwestorskiego będą następować fakturami częściowymi – wystawianymi trakcie realizacji robót budowlanych, po dokonanych odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym robót budowlanych. Faktury za nadzór będą wystawiane na taką procentową część wynagrodzenia za nadzór, jaka odpowiada procentowemu zaawansowaniu odebranych robót budowlanych. Faktury będą płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Ostateczne rozliczenie umowy nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych – na podstawie faktury końcowej za nadzór wystawionej na pozostałą do zapłaty część wynagrodzenia za nadzór.
4. W przypadku zakończenia realizacji umowy o nadzór przed zakończeniem realizacji robót budowlanych – Wykonawca wystawi na zakończenie umowy o nadzór fakturę na kwotę zgodnie z procentowym zaawansowaniem robót budowlanych na zakończenie umowy o nadzór – bez uprawnienia do pozostałej części kwoty wskazanej w ust. 1 (tzn. bez prawa do tej procentowej części wynagrodzenia określonego w ust. 1, która przekracza zakres procentowego zaawansowania robót budowlanych zrealizowany w trakcie realizacji umowy o nadzór).
5. Fakturę należy wystawić na Gminę Miejską Wągrowiec powołując się na nazwę zadania oraz numer umowy.
6. Zamawiający oświadcza, że reguluje zobowiązania finansowe metodą płatności podzielonej
(splitpayment), a Jednostka projektowania zobowiązuje się pod rygorem wstrzymania płatności do podania właściwych dla tej metody numerów kont.

**§ 6**

**Kary umowne**

* 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1. z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
2. w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności inspektora nadzoru na przeglądzie gwarancyjnym w okresie rękojmi lub gwarancji na roboty budowlane w wysokości 200,00PLN (*słownie: dwieście złotych*) za każdy przypadek.

Za usprawiedliwioną Zamawiający uzna nieobecność z powodu choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub ważnego zdarzenia losowego, o których niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.

* 1. Maksymalna wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.
	2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
	3. Strona zobowiązana dokona zapłaty kar umownych przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty.
	W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej Zamawiający może żądać odsetek ustawowych
	za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia.
	4. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić przez potrącenie kary z wierzytelności Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury.
	5. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie której Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody.
	6. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia zarówno kary umownej z tytułu odstąpienia oraz zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych z innych tytułów.
	7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
	o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

**§ 7**

**Rozwiązanie umowy**

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn dotyczących Wykonawcy w każdym z następujących przypadków:
2. Wykonawca w sposób rażący nie realizuje usług zgodnie z Umową,
3. Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków przez okres 14 dni po otrzymaniu
od Zamawiającego wezwania do podjęcia lub wznowienia wykonywania usługi,
4. Wykonawca nie wykona w terminie określonym Umową wezwania Zamawiającego
do wykonania obowiązku wynikającego z Umowy, co wpływa na właściwą i terminową realizację usługi,
5. Wykonawca co najmniej dwukrotnie odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydawanych przez przedstawiciela Zamawiającego,
6. w stosunku do Wykonawcy zostanie złożony wniosek o upadłość albo będzie prowadził działalność pod zarządem przymusowym, zostanie ustanowiony kurator lub wszczęte zostanie postępowanie likwidacyjne,
7. po stronie Wykonawcy nastąpi jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający lub uniemożliwiający realizację Umowy,
8. Zamawiający może także w każdym czasie rozwiązać umowę w przypadku, gdy:
9. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia,
10. wystąpią przyczyny formalno-prawne uniemożliwiające wykonanie umowy.
11. W sytuacji określonej w ust. 1, Zamawiający może następnie doprowadzić usługi do końca
we własnym zakresie lub na koszt Wykonawcy zawrzeć inną umowę z osobą trzecią.
12. W ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o rozwiązaniu Umowy, Wykonawca
jest zobowiązany niezwłocznie złożyć raport z całości dotychczas wykonanych prac i przekazać Zamawiającemu całość posiadanej dokumentacji.
13. Zamawiający jest zobowiązany, możliwie najszybciej po rozwiązaniu Umowy, poświadczyć wartość usług, wysokość wszelkich sum należnych Wykonawcy na dzień rozwiązania Umowy.
14. Jeżeli Zamawiający rozwiąże Umowę, ma prawo odzyskania od Wykonawcy wszelkich strat,
jakie poniósł, potrącając ich wartość z wynagrodzenia ustalonego w trybie określonym w ust. 5.

**§ 8**

**Zmiany umowy**

1. Zmiany treści umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wyłącznie na warunkach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych
w następujących przypadkach:
2. zmiany przepisów mających wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
3. Przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług – przy niezmienności ceny netto,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

1. Zmiany określone w ust. 2 pkt 2 – 4 zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia tego faktu oraz jego wysokość leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności wraz z wnioskiem przedłożyć kalkulację kosztów, mających wpływ na przedmiotową zmianę.
2. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2, aneks zostanie zawarty przy uwzględnieniu następujących zasad:

1) zmiany określone w ust. 2 pkt 1) obowiązują od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów

2) zmiany określone w ust. 2 pkt 2) – 4) obowiązują od pierwszego dnia miesiąca, w którym wykonawca złożył prawidłowy i kompletny wniosek wraz z kalkulacją, zgodnie z ust. 2, umożliwiający zawarcie aneksu – nie wcześniej jednak, niż od wejścia w życie odpowiednich przepisów.

1. Zmiana osób, o których mowa w paragrafie 4 ust. 3 możliwa jest na osoby spełniające wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz (w przypadku inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych) na posiadającą nie mniejsze doświadczenie, niż osoba wskazana w ofercie Wykonawcy na potrzebę obliczenia punktacji. Zmiana wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 9**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2020 poz. 1740 ze zm.) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. ( tj. Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.) .
2. Strony ustalają, że wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane wspólnie przy uwzględnieniu słusznych interesów Stron. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia, sprawy sporne poddane zostaną orzeczeniu Sądu właściwego dla miejsca siedziby Zamawiającego.
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej.
4. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności.
5. W przypadku zmiany adresu, telefonu, adresu poczty elektronicznej w okresie trwania umowy i nie podania go Zamawiającemu – dane te podane na etapie zawierania umowy są uważane za aktualne, zaś wszelką korespondencję wysłaną na podane dane uważa się za skutecznie dostarczone.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY** | **WYKONAWCA** |