UMOWA NR SA.271.XX.2024

zawarta w dniu XX.XX.2024 r. w Budziskach pomiędzy:

Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Parciaki z siedzibą Budziska 1, 06-323 Jednorożec, NIP 761-000-27-45, REGON 550326885, reprezentowanym przez Nadleśniczego Pawła Zdziocha, 
zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………., z siedzibą w miejscowości …………………………………………..NIP………………..: REGON:………….., zwanym dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa została zawarta w trybie określonym zarządzeniem nr 6/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Parciaki z dnia 28.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w Nadleśnictwie Parciaki.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego pod nazwą: „Naprawa podziemnego zbiornika ppoż. położonego na terenie Nadleśnictwa Parciaki” zlokalizowanego na działce nr 2185/254, obręb ewidencyjny Parciaki, gmina Jednorożec, powiat przasnyski  (adres leśny: 07-35-1-6-342-b-00).

- Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz sposób jej wykonania określają:

- Projekt techniczny posadowienia zbiornika (PT) stanowiący załącznik nr 1 do Umowy;

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Obejmujących Posadowienie Zbiornika (STWiOR) stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy;

- Przedmiar prac stanowiący załącznik nr 3 do Umowy.

§ 2

Termin wykonania Umowy i odbiory

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w następujących terminach:

    - rozpoczęcie wykonania przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od daty przekazania terenu robót budowlanych,

    - wykonanie przedmiotu Umowy w terminie 45 dni od dnia jej zawarcia.

- Ustala się następujące odbiory robót:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór końcowy po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy,

  - odbiór pogwarancyjny.

- O gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Gotowość powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy i potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  O terminie odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

- Zamawiający dokona protokolarnego odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 dni, a odbioru końcowego robót – w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości, o którym mowa w ust. 3.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, które nadają się do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się je usunąć w terminie 7 dni lub innym terminie  uzgodnionym przez Strony.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może:

  - dokonać obniżenia wysokości wynagrodzenia, korzystając z uprawnień płynących z rękojmi za wady fizyczne robót, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie,

  - odstąpić od Umowy w całości lub w części.

- W dniu końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami, w tym niezbędne świadectwa kontroli jakości: certyfikaty lub deklaracje zgodności wymagane przepisami, aprobaty techniczne, a także wyniki pomiarów kontrolnych, badań oznaczeń laboratoryjnych - jeśli były wykonywane oraz inne dokumenty wymagane w STWiOR. W przypadku nie przekazania tych dokumentów, Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy robót.

- Zamawiający wyznaczy datę odbioru pogwarancyjnego na 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu gwarancji i rękojmi oraz powiadomi o tym terminie Wykonawcę w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

§ 3

Materiały i urządzenia

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotu Umowy.

- Użycie jakichkolwiek materiałów zastępczych, innych niż wskazane w dokumentacji projektowej, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wszystkie materiały użyte do wykonania Umowy muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, Wykonawca musi dostarczyć ww. dokumenty przy odbiorze końcowym.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu możliwość sprawdzenia materiałów budowlanych, które będą użyte do wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za składowanie i zabezpieczenie materiałów budowlanych.

§ 4

Obowiązki Stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

  - przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

  - dokonanie odbiorów robót: zanikających, ulegających zakryciu, końcowego oraz pogwarancyjnego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- realizowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. i zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

- samodzielne wykonanie robót budowlanych, bez udziału podwykonawców,

- prawidłowe prowadzenie dokumentacji budowy i realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

- zapewnienie warunków bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót budowlanych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich, oznaczenie placu budowy tablicami informacyjnymi, wykonanie ogrodzenia, oświetlenia,

- utrzymanie porządku na placu budowy i zapewnienie na czas wykonania robót, na własny koszt i ryzyko, właściwych pojemników na odpady oraz ich usunięcie wraz z zawartością do dnia odbioru końcowego robót,

- naprawienie na własny koszt szkód wyrządzonych osobom trzecim oraz Zamawiającemu w związku z prowadzonymi robotami, w tym przywrócenie stanu poprzedniego dróg uszkodzonych w wyniku realizacji Umowy,

- zapewnienie mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy,

- dokonanie niezbędnych pomiarów, badań laboratoryjnych, itp., jeżeli są niezbędne do oddania przedmiotu Umowy do użytkowania.

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Wynagrodzenie zaoferowane przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi:

netto: ………. zł (słownie:),

podatek VAT: ……….. zł (słownie:),

brutto: ………. zł (słownie:).

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone z zastosowaniem stawek jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i ilości odebranych robót.

- Stawki jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym Wykonawcy uwzględniają wszystkie koszty związane z  realizacją Umowy.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy, podatek VAT będzie naliczany do cen netto w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie jednej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po protokolarnym odbiorze końcowym robót.

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury, przelewem na konto bankowe wskazane w fakturze oraz znajdujące się na tzw. „białej liście”, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu realizacji Umowy na rzecz podmiotów trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Kary umowne

- Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

  - odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;

  - zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

  - zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

  - zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 7 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od wyznaczonego terminu odbioru końcowego, niezależnie od ilości brakujących dokumentów.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

§ 7

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli Wykonawca:

  - opóźnia się z przystąpieniem do robót budowlanych powyżej 14 dni od dnia przekazania placu budowy;

  - wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z projektem technicznym lub STWiOR lub w inny sposób narusza postanowienia niniejszej Umowy;

  - nie dysponuje kierownikiem budowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w części, Wykonawca jest zobowiązany do:

  - udzielenia gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy;

  - zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy;

  - sporządzenia wykazu tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

  - zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru robót wykonanych przed odstąpieniem od Umowy;

  - sporządzenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w lit. d, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego, szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; dokumenty te, zaakceptowane przez Zamawiającego, stanowić będą podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;

  - uprzątnięcia placu budowy i wykonania innych obowiązków umownych związanych z zakończeniem robót.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ……………. zł (słownie:………………………….) w formie ………………………..………

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy w wysokości i terminach:

  - 50% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 od daty podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót,

  - 50% kwoty zabezpieczenia, pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

- Na wykonany przedmiot Umowy (roboty, zastosowane materiały i urządzenia) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres …..….. miesięcy od dnia odbioru końcowego robót, na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik do Umowy.

- Jeżeli Wykonawca, w ramach rękojmi lub gwarancji, nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego, i opłacić należność z zatrzymanego zabezpieczenia.

- Na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony postanawiają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady odpowiada okresowi udzielonej przez niego gwarancji.

§ 10

Przedstawiciele stron

      - Przedstawiciele Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji Umowy:

  - ……………………………, tel. …………….., e-mail ……………….,

  - ………………………...…. – inspektor nadzoru inwestorskiego, tel. ………………, e-mail …………………..

      - Przedstawiciele Wykonawcy w sprawach dotyczących realizacji Umowy:

- ………………………., tel. ………………………, e-mail ……………………

- ………………………. – kierownik budowy, tel. ………………., e-mail ……………..

      - Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca ma obowiązek złożyć Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o podjęciu przez niego obowiązków, pod rygorem uznania, że nie dysponuje on kierownikiem budowy.

      - Do zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 wystarczające jest powiadomienie drugiej Strony pisemnie lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 5.

      - W przypadku zmiany kierownika budowy, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu:

  - oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy,

  - poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień kierownika budowy,

  - poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o przynależności kierownika budowy do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 11

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

- Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikające z Umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Zarówno w trakcie realizacji Umowy, jak i w okresie gwarancji, Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o zmianie swojego adresu oraz adresu poczty elektronicznej, pod rygorem uznania, że korespondencja wysłana na ostatni znany adres została skutecznie doręczona.

- Integralną część Umowy stanowią: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oraz oferta Wykonawcy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Projekt techniczny posadowienia zbiornika

Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  Obejmujących Posadowienie Zbiornika

Załącznik nr 3 – Przedmiar prac;

Załącznik nr 4 – Karta Gwarancyjna.

ZAMAWIAJĄCY	             	                    		                  WYKONAWCA

………………………………                                                          ………………………………