Umowa  Nr ….... /2023

Dnia  ………………..  r. pomiędzy

Gminą Miejską Jarosław, 37-500 Jarosław, Rynek 1, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Pana Wiesława Pirożka – Zastępcę Burmistrza Miasta Jarosławia  przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Jarosławia - Pani Anny Gołąb,

a ……………………………………………………………….. zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowę o następującej treści:

§1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej  dla inwestycji pn.: „Projekt wymiany oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem w ul. Tarnowskiego i ul. Zamkowej” obejmującej:

- przygotowanie wniosku zgłoszenia/pozwolenia na budowę (zgodnie z przepisami prawa budowlanego) w wersji elektronicznej edytowalnej,

- uzyskanie w imieniu i na rzecz inwestora ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub przyjętego bez uwag zgłoszenia robót budowlanych (jeśli jest to wymagane),

- uzyskanie w imieniu i na rzecz inwestora tytułów prawnych do nieruchomości, niezbędnych dla zrealizowania inwestycji (w przypadku konieczności),

- przygotowanie oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodnie z przepisami Prawa budowlanego),

- projekt budowlany i wykonawczy (techniczny) – 4 egz.,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egz.,

- przedmiar robót- 1 egz.,

- kosztorys inwestorski  – 1 egz.,

- kosztorys  ofertowy – 1 egz. + wersja elektroniczna edytowalna,

- wersja elektroniczna całego przedmiotu umowy – 1 nośnik elektroniczny  w wersji PDF, 1 nośnik elektroniczny w wersji umożliwiającej Zamawiającemu jego edycję (.doc., txt., dwg., dxf.),

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:…………dni od dnia zawarcia umowy.

§ 2

    - Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się je  wykonać z najwyższą starannością zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnością rozwiązań technologicznych i budowlanych, obowiązującymi normami, przepisami oraz wytycznymi i wymogami.

- Wykonawca zobowiązuje się  skierować do wykonania przedmiotu umowy i nadzoru autorskiego zespół projektowy wskazany w ofercie.

- W rozwiązaniach projektowych stosowane będą materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu, zgodne z obowiązującymi normami i standardami, zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Przekazana dokumentacja, będąca przedmiotem zamówienia będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu  ma służyć. Zawierać będzie wymagane opinie, uzgodnienia (w tym z gestorami sieci), zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przedmiotu zamówienia i obowiązujących przepisów.

- Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest zapoznać się z uwagami Zamawiającego, dotyczącymi sposobu jego wykonania. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w okresie realizacji umowy.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego uzupełniania projektu o elementy, które wynikną w trakcie postępowania w sprawie realizacji inwestycji.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy upoważnienia do występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dokumentacji projektowej.

- Wszystkie materiały i dane niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyska we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji kosztorysów inwestorskich opracowanych w ramach niniejszej umowy w ciągu 2 lat od daty przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej w ramach kwoty ustalonej w niniejszej umowie i nie będzie żądał dodatkowej zapłaty.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 do współdziałania z Zamawiającym w przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień na zapytania oferentów dotyczące zastosowanych rozwiązań projektowych w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót opisanych w dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się na etapie postępowania przetargowego do wydania opinii w przypadku złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w zakresie  materiałów lub urządzeń o parametrach równoważnych (tj. nie gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej), w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Przedmiot zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca wskaże kryteria w oparciu o które ustalana będzie równoważność rozwiązań proponowanych przez wykonawców.

§ 3

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia w ilości wskazanej w §1 niniejszej umowy.

- Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej o której mowa w §1, jest protokół odbioru ustalający zakres i ilość przekazanych egzemplarzy.

- Odbiór przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej nastąpi w jego siedzibie po uzyskaniu przez Wykonawcę na rzecz Inwestora ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub przyjętego bez uwag zgłoszenia robót budowlanych (jeśli jest wymagane). Do przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dołączyć oświadczenie o  zgodności wykonanej dokumentacji z obowiązującymi przepisami i  kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej.

- W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej podczas odbioru przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku wad dokumentacji projektowej lub jej części stwierdzonych przez    właściwy organ architektoniczno-budowlany, Wykonawca zobowiązany jest poprawić dokumentację projektową lub jej część w terminie wskazanym przez ten organ, bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia.

§ 4

  - Tytułem wynagrodzenia za roboty będące przedmiotem umowy określonym w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy łącznie wynagrodzenie ryczałtowe ……………………..… zł brutto, w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki
z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności.

Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych, w tym między innymi:

- pozyskaniem wszystkich niezbędnych do wykonania zamówienia dokumentów i map (wyrysy, wypisy z rejestru gruntów, mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, mapy ewidencji gruntów, itp.),

- wykonaniem inwentaryzacji stanu istniejącego dla potrzeb projektowych,

- uzyskaniem warunków przyłączeniowych do sieci dystrybucyjnej.

- przygotowaniem materiałów do decyzji i uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – jeżeli zachodzi taka potrzeba,

- pozyskaniem warunków technicznych gestorów mediów (w przypadku kolizji oraz będących w bliskiej odległości od projektowanej inwestycji),

- uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień.

  - Wynagrodzenie zawiera podatek od towarów i usług (VAT ).

  - Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu wszystkich zobowiązań niniejszej umowy z uzyskaniem przez Wykonawcę na rzecz Inwestora ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub przyjętego bez uwag zgłoszenia robót budowlanych włącznie, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

  - Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikającej z umowy za pośrednictwem metody MPP (Split payment).

  - Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie (fakturze):

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności,

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

§ 5

- Przedmiot umowy jest utworem w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych.

- Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do przedmiotu umowy.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy  Zamawiający nabywa od Wykonawcy nieograniczone w zakresie czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe do dokumentacji będącej przedmiotem umowy, wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę  lub Podwykonawców, działających na jego zlecenie, na następujących polach eksploatacji:

- wykorzystania w celu złożenia jako dokumentów o dofinansowanie projektu,

- wykorzystanie w celu realizacji projektu,

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką 
i w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, optycznego oraz techniką cyfrową, w pamięci komputerowej, sieci komputerowej wewnętrznej i zewnętrznej Zamawiającego

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem i dzierżawa oryginałów lub egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania  – kopiowanie, kserowanie, sporządzanie dodruków, remitowanie, a także publiczne wykonanie, udostępnianie, wystawianie, wyświetlenie, udostępnianie wykonawcom, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym również w Internecie.

- Przekazanie praw autorskich i majątkowych dotyczy również udostępniania dokumentacji wszelkim instytucjom zgodnie z odpowiednimi, odrębnymi przepisami.

- Wykonawca dokumentacji projektowej w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 będzie  sprawował nadzór autorski przy realizacji inwestycji.

- Zakończenie nadzoru autorskiego nastąpi po odbiorze końcowym robót budowlanych i ich rozliczeniu, zrealizowanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem umowy.

§ 6

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest obowiązany do   zapłaty kary  umownej:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydiześci złotych) za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy                       z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,  o którym mowa  w § 4 ust. 1 umowy.

- Strony mają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Łączną maksymalną wysokość kar umownych jaką dochodzić może strona niniejszej umowy ustala się na poziomie 20% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust.1.

§ 7

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z uprawnień wynikających z tytułu gwarancji lub rękojmi.

    - W ramach rękojmi Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z przeznaczenia.

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady dokumentacji do dnia ustania rękojmi za wady robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

    - Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dokumentacji na czas określony w ust. 3.

    - W razie zwłoki w usunięciu wad w dokumentacji ujawnionej w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości w terminie 14 dni, Zamawiający może zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

§ 8

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- na zasadach określonych w art. 456 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- w terminie 30 dni od uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

- nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonania lub należytego wykonania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

- dopuszcza się zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem,
 iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy,

- podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Umowa podlega unieważnieniu w trybie art. 457 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9

- Wykonawca oświadcza, że stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkie osoby które wykonywać będą czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy opisane w SWZ których realizacja polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

- Wykaz pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca w terminie 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany 
do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób o których mowa w ust. 2 poprzez przedłożenie oświadczeń w/w zatrudnionych, potwierdzających iż zatrudnieni są oni na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

- Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osób 
o których mowa w ust. 2. W przypadku nie przedstawienia w terminach o których mowa w ust. 3 i 4 raportu stanu i sposobu zatrudnienia oraz oświadczeń Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł. (słownie: tysiąc złotych).

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych o których mowa w ust. 4  z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 10

- Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod warunkiem zawarcia z nimi stosownej umowy w formie pisemnej.

- Umowa o podwykonawstwo musi zawierać zapisy określające w szczególności:

- strony umowy,

- przedmiot umowy,

- termin wykonania zamówienia, który nie może być dłuższy niż termin określony 
w swz,

- warunki dotyczące odbioru prac projektowych,

- regulacje dotyczące rozliczenia za wykonane prace projektowe,

- odpłatność, tj.: wynagrodzenie za wykonane prace projektowe,

- warunki płatności (forma płatności, nr konta podwykonawcy, dokumenty na podstawie, których zostanie dokonana płatność),

- warunki zapłaty za wykonane czynności (termin zapłaty wynagrodzenia),

- obowiązki wykonawcy i podwykonawcy,

- kary umowne,

- odpowiedzialność za wady i gwarancję jakości,

- warunki zmian umowy,

- warunki odstąpienia od umowy,

- regulacje dotyczące zawierania umów z dalszymi podwykonawcami.

- Wynagrodzenie (wartość umowy brutto) za wykonanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę powierzonej mu części zamówienia nie może być wyższe niż wynagrodzenie (wartość brutto) wykonawcy za tą część zamówienia publicznego.

- Wartość wszystkich umów zawartych o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo po ich zsumowaniu nie może być wyższa niż szacunkowa całkowita wartość prac (wartość wynagrodzenia brutto wykonawcy).

- Projekt umowy o podwykonawstwo przedłożony Zamawiającemu musi uwzględniać, iż termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie          o podwykonawstwo nie może być dłuższy, niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi

- Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy                                         o podwykonawstwo a także projekt jej zmian oraz poświadczonej  za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany. Zamawiający zobowiązuje się w terminie 14 dni zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo. Termin ten stosuje się  również do zmian tych umów.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia może nastąpić tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Zapisy pkt 1-8 mają zastosowanie odpowiednio w przypadku zmiany umowy                                o podwykonawstwo.

- Strony ustalają, że niżej wymienione czynności (branże, zakres) wykonane będą przez:

- Wykonawcę: ………………….……………………………… w zakresie robót ……………………………………………………………………………………...

- Podwykonawcę: ………………………………..………………... w zakresie robót

……………………………………………………………………………………

- Wykonawca zobowiązany jest z fakturą przedłożyć oświadczenia wszystkich podwykonawców odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec wykonawcy z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi umowami o podwykonawstwo. Brak oświadczenia skutkować będzie prawem Zamawiającego do wstrzymania płatności należnej Wykonawcy do czasu dokonania rozliczeń z Podwykonawcami.

§ 11

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej  przedstawionym zakresie:

- Zmiany terminu zakończenia  wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

- działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym terminie,

- wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień i warunków do projektowania od dysponentów mediów, ZUDP i innych właściwych organów czy instytucji oraz przedłużanie się pozyskiwania wszelkich decyzji niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, trwającego ponad 6 tygodni od daty złożenia poszczególnych opracowań lub dokumentów do uzgodnienia we właściwej instytucji,

- konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz.

- W przypadku postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi  wprowadzonymi w życie po dacie podpisania umowy, wywołującymi potrzebę zmiany umowy. Zmiany wysokości podatku VAT.

- Wymienione w ust. 1 postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający  może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej dokumentacji, koniecznej dla uzasadnienia  żądanej zmiany.

- Wniosek w sprawach o których mowa w ust. 1 Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu  niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni roboczych od dnia w którym Wykonawca  dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

- W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o którym mowa w ust.4 Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§ 12

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy 
Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 13

- Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, nakładających obowiązek ujawnienia informacji we wskazanym tymi przepisami zakresie, Strony zobowiązują się do zapewnienia poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy, jej  wykorzystania wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy i nie ujawniania ich bez uprzedniej zgody Strony, która jest ich administratorem.

- Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy wiadomości, które są publicznie dostępne bez naruszenia niniejszego zobowiązania lub znane były Stronom przed przyjęciem zobowiązania do zachowania poufności, albo zostały ujawnione drugiej Stronie przez osobę trzecią w późniejszym czasie, w sposób zgodny z prawem oraz wiadomości, które muszą zostać ujawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO, informuję, że:

- Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych  jest Gmina Miejska Jarosław reprezentowana przez Burmistrza Miasta Jarosławia, adres siedziby:  Rynek 1, 37-500 Jarosław,  e:mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl;

- z administratorem – Burmistrzem Miasta Jarosławia można się skontaktować za pomocą email: sekretariat@um.jaroslaw.pl, telefonicznie: 16 624-87-01 lub  pisemnie na adres siedziby Administratora;

- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych,  Pana Zbigniewa Piskorz, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e:mail: iod@um.jaroslaw.pl, telefonicznie: 16 624-87-31 lub pisemnie na adres siedziby administratora;

- Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b   RODO w celu zawarcia umowy, jej wykonania i rozliczenia oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu   wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie m.in. archiwizacji, spraw podatkowych i rachunkowych. Dane mogą być przetwarzane (w przypadku konieczności) w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

- Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń. Dane będą przechowywane w celu archiwalnym nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług np. serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych;

- Pani/Pana  dane  nie  będą  przekazywane  do  państw  spoza  Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich);

- w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych,  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych,  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 RODO;

- w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Jarosławia Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia  umowy, jej wykonania i rozliczenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy;

- Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  oraz  nie będą profilowane.

- Przekazanie danych osobowych osób reprezentujących/wskazanych przez (Wykonawcę oraz pracowników Wykonawcy lub też osób z nim współpracujących w związku z zawarciem i realizacją niniejszej  umowy będzie następować za wiedzą i zgodą Wykonawcy, który jest zobowiązany przekazać im niezwłocznie, po przekazaniu Zamawiającemu ich danych osobowych, klauzulę stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego Zamawiającego, zgodnie z  załącznikiem nr  1  do Umowy.

- Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Strony w związku z zawarciem i realizacja Umowy będą przetwarzane w taki sposób i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do jej realizacji, z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanej dalej „RODO”.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

  - Klauzula informacyjna dla osób wskazanych/ pracowników wykonawcy.

  - Oferta Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                  Wykonawca: