| PROTOKÓŁ 1/SW/2023 z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego urządzeń placu zabaw |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021.2351 z późn. zm.) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zakres kontroli |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: - wykonania zaleceń z poprzednich kontroli, - elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, - stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, estetyki obiektu oraz jego otoczenia |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli: | 19.03.2023 r. |  | Data następnej kontroli: |  |  |  | zgodnie z ustawą Prawo budowlane |
| - Informacje ogólne o obiekcie |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj obiektu | Obiekty małej architektury użytkowej, służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, ogrodzenia. |  |  |  |  |  |  |
| Adres | Świętochłowice ul. Bieszczadzka / Chorzowska |  |  |  |  |  |  |
| Zarządca | Gmina Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice |  |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie | urządzenia zabawowe: - zestaw sprawnościowy (ścianki wspinaczkowe z przeplotnią) - stół sensoryczny - zestaw muzyczny - piaskownica dla dzieci z niepełnosprawnościami - zestaw zabawowy dla dzieci z niepełnosprawnościami - huśtawka podwójna - telefon do porozumiewania się na odległość - zestaw integracyjny - karuzela integracyjna - huśtawka bocianie gniazdo - zestaw zabawowy duży - bujak sprężynowy pojedynczy - bujak sprężynowy podwójny elementy małej architektury: - ławka 16 szt. (konstrukcja stalowa) - kosz na śmieci 9 szt. (konstrukcja stalowa) |  |  |  |  |  |  |
| Nawierzchnia | poliuretanowa, kostka betonowa, trawnik |  |  |  |  |  |  |
| Ogrodzenie | panelowe |  |  |  |  |  |  |
| Tablica regulaminowa | jest (3 kpl.) |  |  |  |  |  |  |
| Oświetlenie | parkowe |  |  |  |  |  |  |
| - Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli |  |  |  |  |  |  |  |
| Zalecenia |  |  |  |  |  |  | Stopień wykonania zaleceń |
| Zgodnie z protokołem 1/SW/2022 |  |  |  |  |  |  | nie usunięto ognisk korozji zestawu muzycznego |
| - Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone |  |  |  |  |  |  |  |
| Element, urządzenie, instalacja |  | Stan techniczny, zużycie |  |  |  | Uwagi |  |
| - zestaw sprawnościowy - stół sensoryczny - zestaw muzyczny - piaskownica dla dzieci z niepełnosprawnościami - zestaw zabawowy dla dzieci z niepełnosprawnościami - huśtawka podwójna - telefon do porozumiewania się na odległość - zestaw integracyjny - karuzela integracyjna - huśtawka bocianie gniazdo - zestaw zabawowy duży - bujak sprężynowy pojedynczy - bujak sprężynowy podwójny - ławki (konstrukcja stalowa) - kosze na śmieci 9 szt. (konstrukcja stalowa) - nawierzchnia - ogrodzenie - tablica regulaminowa - oświetlenie |  | - dobry – drobne wytarcia powłok lakierniczych - dostateczny – deformacje sklejki bortnic bocznych, brak wypełnienia nawierzchni dwóch pól sensorycznych - dostateczny – korozja słupów w miejscu obicia powłoki lakierniczej, nadpalony sznur pałki do dzwonków rurowych - dobry – brak piasku - dobry – zerwana tabliczka znamionowa - dobry - dobry - dostateczny – brak kilku śrub mocowania paneli bocznych oraz osłon śrub, uszkodzony panel sprawnościowy (koło/labirynt) - dostateczny – luzy na łożysku głównym - dobry – uszkodzenie powłoki lakierniczej belki nośnej górnej - dostateczny - korozja śrub, korozja pochwytów/poręczy schodów wejściowych, drobne wytarcia powłok lakierniczych - dobry - dobry - dostateczny – część z desek siedzisk uległa rozeschnięciu oraz posiada uszkodzenia mechaniczne - dobry - dobry – drobny ubytek za bujakiem „konik” - dobry - dobry - dobry |  |  |  | - zestaw sprawnościowy – bez uwag - stół sensoryczny – pola sensoryczne wymagają uzupełnienia materiału sypkiego - zestaw muzyczny – słupy oczyścić z korozji i odtworzyć powłoki lakiernicze - piaskownica dla dzieci z niepełnosprawnościami – wyczyścić, uzupełnić piaskiem - zestaw zabawowy dla dzieci z niepełnosprawnościami – bez uwag - huśtawka podwójna – bez uwag - telefon do porozumiewania się na odległość – bez uwag - zestaw integracyjny – uzupełnić brakujące śruby - karuzela integracyjna – sprawdzić łożysko główne - huśtawka bocianie gniazdo – usunąć ogniska korozji, uzupełnić powłoki lakiernicze belki nośnej górnej - zestaw zabawowy duży – usunąć ogniska korozji, uzupełnić powłoki lakiernicze - bujak sprężynowy pojedynczy – bez uwag - bujak sprężynowy podwójny – bez uwag - ławki – wymienić uszkodzone deski, - kosze na śmieci – bez uwag - nawierzchnia – oczyścić nawierzchnię, uzupełnić ubytek - ogrodzenie – bez uwag - tablica regulaminowa – bez uwag - oświetlenie – bez uwag |  |
| - Czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości |  |  |  |  | - Termin wykonania czynności |  |  |
| - Uzupełnić pola nawierzchni sensorycznych oraz misę piaskownicy materiałem sypkim. - Uzupełnić brakujące śruby montażowe. - Wymienić uszkodzone deski ławek - Sprawdzić łożysko główne karuzeli integracyjnej, usunąć luzy - Usunąć ogniska korozji, uzupełnić powłoki lakiernicze, poddać konserwacji elementy drewniane, zmyć wtórne napisy z urządzeń |  |  |  |  | od 1 do 4 - niezwłocznie 5 - do 30.06.2023 r. |  |  |
| - Określenie metod i środków użytkowania elementów obiektów narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników: |  |  |  |  |  |  |  |
| - zaleca się wykonywanie codziennych i funkcyjnych przeglądów obiektów pod względem zużycia i dalszej przydatności, podczas których sprawdza się: - czystość obiektu, stan nawierzchni, prześwity miedzy urządzeniami a nawierzchnią, ostre krawędzie oraz wystające fundamenty, - funkcjonowanie i stabilność urządzeń, - stopień zużycia urządzeń oraz ewentualnych ich zniszczeń poprzez akty wandalizmu, - należy na bieżąco uzupełniać ewentualne ubytki w nawierzchni bezpiecznej, - zaleca się wykonywanie bieżących robót konserwacyjnych i napraw, - brak szczególnych wymagań w zakresie metod i środków użytkowania elementów obiektów narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników – zgodnie z wytycznymi dostawców/producenta oraz warunkami udzielonych gwarancji. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wyciąg z dokumentacji zdjęciowej wykonanej w toku kontroli: |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokonujący kontroli stanu technicznego mgr inż. Mateusz Szampera mgr inż. Michał Lange |  |  |  | .......................................................................... (podpis oraz pieczątka) .......................................................................... (podpis oraz pieczątka) |  |  |  |