Znak Sprawy: IZP.271.4.2023.PK Mszana Dolna dnia 20.03.2023r.

 ***WSZYSCY WYKONAWCY***

Dotyczy: zamówienia publicznego pn: **” Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa drogi gminnej Kasinka Mała – Zapotocze – Grochole - Stożki w miejscowości Kasinka Mała”**

 Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r poz.1129 ), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego oraz odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące zapytań:

**Pytanie**

W odniesieniu do zapisów SWZ proszę o zamieszczenie książki obiektu mostowego zlokalizowanego na rzece Raba jak również o informację jaki zakres prac należy przewidzieć w ramach rozbudowy mostu?

Proszę o określenie docelowych parametrów w tym szerokość jezdni, lokalizacji ewentualnych chodników. Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż chcąc zaprojektować rozbudowę istniejącego mostu należy dostosować jego parametry do obowiązujących przepisów, a z danych jakie posiadamy wynika, iż w oparciu o istniejącą konstrukcję nie ma takiej możliwości.

**Odpowiedź:**

Gmina Mszana Dona nie posiada książki obiektu dla obiektu mostowego zlokalizowanego na rzece Raba.

W opisie przedmiotu zamówienia w pkt. III Zamawiający określił parametry dla jezdni asfaltowej. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w koncepcji projektowej proponowane rozwiązania techniczne, które zostaną omówione i zaakceptowane przez Zamawiającego w celu dalszej realizacji projektu. Na odcinku I w km 0+000 – do obiektu mostowego Województwo Małopolskie realizuje projekt VeloRaba, w ramach którego planowana jest przebudowa drogi. W związku z powyższym na przedmiotowym odcinku drogi Wykonawca będzie zobowiązany do dostosowania projektu do rozwiązań technicznych zaproponowanych przez ZDW w Krakowie.

W opisie przedmiotu zamówienia w pkt. III umieszczono zapis o konieczności rozbudowy obiektu mostowego na rzece Raba, Zamawiający wyjaśnia, że dla istniejącego obiektu mostowego należy opracować dokumentacje na remont tego obiektu oraz uzyskać niezbędne dokumenty w celu prawnego użytkowania tego obiektu przez Zamawiającego. W tym celu należy wykonać ekspertyzę techniczną dla tego obiektu, uwzględnić niezbędne prace naprawcze oraz uzyskać niezbędne dokumenty na użytkowanie obiektu mostowego.

 Z-ca Wójta Gminy /-/ Katarzyna Szybiak