Pabianice, dnia 22.11.2021 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

DM.272.65.2021

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E – ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postepowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu rozpoczęcia robót. Wyznaczenie tak odległego terminu zaczęcia robót powoduje, że dostawcy, producenci oraz ewentualni podwykonawcy odmawiają złożenia miarodajnej oferty. Wyznaczona data realizacji powoduje, że dostawcy i ewentualni podwykonawcy robót na tym zadaniu odmawiają składania wiążących ofert.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany  wskazanego w SWZ terminu rozpoczęcia robót budowlanych. Termin ten został wskazany po uwzględnieniu harmonogramu realizacji prac budowlanych w zakresie przebudowy ulicy Zamkowej w Pabianicach, dla zmniejszenia uciążliwości komunikacyjnych dla uczestników ruchu na terenie miasta Pabianice.

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

ds. Zamówień Publicznych

/-/ Marcin Somorowski