Załącznik nr 2.1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Spis treści:

Załącznik nr 2.1.1. – 	planowany rozmiar prac;

Załącznik nr 2.1.2. -	szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności                                   i lokalizacji;

Załącznik nr 2.1.3.1. – 	charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna;

Załącznik nr 2.1.3.2. – 	układ sortymentowy pozyskania drewna w leśnictwie;

Załącznik nr 2.1.3.3. – 	zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;

Załącznik nr 2.1.3.4. – 	zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki;

Załącznik nr 2.1.3.5. – 	zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;

Załącznik nr 2.1.3.6. – 	informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał);

Załącznik nr 2.1.4.1. - 	informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów);

Załącznik nr 2.1.4.2. - 	zestawienie pozycji nieudostępnionych do odnowień wykonywanych przy pomocy sadzarki.

Załącznik nr 2.1.1. do SWZ

Planowany rozmiar prac

| Cięcia zupełne - rębne (rębnie I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary |  |  |  |  | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 |  |  |  |  | 849,00 |  |  |
| Pozostałe cięcia rębne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary |  |  |  |  | Ilość |  |  |
| 2 | 1 | CWD-P | Całkowity wyrób drewna pilarką | M3 |  |  |  |  | 970,00 |  |  |
| 3 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 |  |  |  |  | 2 489,00 |  |  |
| Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary |  |  |  |  | Ilość |  |  |
| 4 | 1 | CWD-P | Całkowity wyrób drewna pilarką | M3 |  |  |  |  | 89,00 |  |  |
| 5 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 |  |  |  |  | 6 708,00 |  |  |
| Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary |  |  |  |  | Ilość |  |  |
| 6 | 1 | CWD-P | Całkowity wyrób drewna pilarką | M3 |  |  |  |  | 27,00 |  |  |
| 7 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 |  |  |  |  | 424,00 |  |  |
| Cięcia przygodne i pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary |  |  |  |  | Ilość |  |  |
| 8 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 |  |  |  |  | 1 222,00 |  |  |
| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary |  |  |  |  | Ilość |  |  |
| 9 | 8 | WYK SZLN | Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych | M |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |
| 10 | 9 | REM SZLZN | Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych | M |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |
| 11 | 14 | ROZDR-PP | Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą | HA |  |  |  |  | 11,44 |  |  |
| 12 | 15 | ROZDR-PDR | Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą na powierzchniach z wyrobioną drobnicą | HA |  |  |  |  | 1,25 |  |  |
| 13 | 21 | WPOD-BN | Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z pozostawieniem na powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren równy lub falisty) | HA |  |  |  |  | 2,08 |  |  |
| 14 | 52 | WYK-TAL40 | Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm | TSZT |  |  |  |  | 23,14 |  |  |
| 15 | 62 | WYK-PLWY | Wykonanie placówek wywyższonych | TSZT |  |  |  |  | 1,65 |  |  |
| 16 | 75 | WYK-FRECZ | Przygotowanie gleby frezem w pasy | KMTR |  |  |  |  | 32,98 |  |  |
| 17 | 80 | WYK WAŁK | Przygotowanie gleby pługofrezarką | KMTR |  |  |  |  | 25,50 |  |  |
| 18 | 99 | SADZ 1R | Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym | TSZT |  |  |  |  | 45,52 |  |  |
| 19 | 100 | SADZ WIEL | Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym | TSZT |  |  |  |  | 31,24 |  |  |
| 20 | 102 | SADZ POP | Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach | TSZT |  |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 21 | 103 | SAD-BRYŁ | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym | TSZT |  |  |  |  | 21,02 |  |  |
| 22 | 104 | POP-BRYŁ | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach | TSZT |  |  |  |  | 12,00 |  |  |
| 23 | 111 | DOW-SADZ | Dowóz sadzonek | TSZT |  |  |  |  | 123,45 |  |  |
| 24 | 115 | KOSZ UA | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II | HA |  |  |  |  | 23,54 |  |  |
| 25 | 116 | KOSZ UB | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV | HA |  |  |  |  | 23,30 |  |  |
| 26 | 117 | KOSZ UC | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI | HA |  |  |  |  | 1,65 |  |  |
| 27 | 120 | CW-W | Czyszczenia wczesne | HA |  |  |  |  | 10,27 |  |  |
| 28 | 124 | CP-W | Czyszczenia późne | HA |  |  |  |  | 11,35 |  |  |
| 29 | 125 | ZAB-REPEL | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów | HA |  |  |  |  | 14,24 |  |  |
| 30 | 139 | PUŁ-RYJ | Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. | SZT |  |  |  |  | 55,00 |  |  |
| 31 | 142 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiwania owadów w ściółce | SZT |  |  |  |  | 11,00 |  |  |
| 32 | 147 | GRODZ-SN | Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką | HM |  |  |  |  | 18,70 |  |  |
| 33 | 152 | WYK-SLUPI | Przygotowanie słupków iglastych | SZT |  |  |  |  | 180,00 |  |  |
| 34 | 153 | GRODZ-DEM | Demontaż (likwidacja) ogrodzeń | HM |  |  |  |  | 55,07 |  |  |
| 35 | 154 | K GRODZEŃ | Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych | H |  |  |  |  | 200,00 |  |  |
| 36 | 156 | PORZ-SPAL | Spalanie gałęzi ułożonych w stosy | M3P |  |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 37 | 157 | PORZ-STOS | Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe | M3P |  |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 38 | 163 | ZAW-BUD | Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy | SZT |  |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 39 | 165 | CZYSZ-BUD | Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy | SZT |  |  |  |  | 130,00 |  |  |
| 40 | 167 | KONTR-RYJ | Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców | SZT |  |  |  |  | 245,00 |  |  |
| 41 | 168 | US PDRZ U | Usuwanie na uprawach drzewek porażonych | HA |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 42 | 171 | PPOŻ-PORZ | Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych | HA |  |  |  |  | 0,35 |  |  |
| 43 | 174 | DOZ DOG | Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk | H |  |  |  |  | 25,00 |  |  |
| 44 | 396 | GODZ RH8 | Prace wykonywane ręcznie | H |  |  |  |  | 819,00 |  |  |
| 45 | 397 | GODZ PILA | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki | H |  |  |  |  | 120,00 |  |  |
| 46 | 398 | GODZ RU8 | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem | H |  |  |  |  | 25,00 |  |  |
| 47 | 399 | GODZNOC | Prace godzinowe w porze nocnej | H |  |  |  |  | 51,00 |  |  |
| 48 | 401 | GODZ HH8 | Prace wykonywane harwesterem | H |  |  |  |  | 40,00 |  |  |
| 49 | 403 | GODZ MH8 | Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny | H |  |  |  |  | 445,00 |  |  |
| 50 | 404 | GODZ MH23 | Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny | H |  |  |  |  | 15,00 |  |  |

Załącznik nr 2.1.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

| Dział | Grupa czynn. | Leśnictwo/ Szkółka/Inwentarz | Adres | Kod czynności do wyceny | Nazwa czynności | Stopień trudności | J.M. | Ilość | Nr poz. OSTWPL | Kod czynności do rozliczeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOD | CP | Kapałów | 16-12-1-02-475 -g -00 | CP>30D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% | 2 | HA | 0,17 | 124 | CP-W |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-476 -g -00 | CP>30D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% | 3 | HA | 1,50 | 124 | CP-W |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -a -00 | CP>30D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% | 2 | HA | 0,30 | 124 | CP-W |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-529 -h -00 | CP>50D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% | 2 | HA | 0,20 | 124 | CP-W |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-529 -h -00 | CZ>50S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75% | 2 | HA | 0,14 | 124 | CP-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -c -01 | CP>05D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% | 2 | HA | 0,57 | 124 | CP-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -c -99 | CP>50D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% | 4 | HA | 0,43 | 124 | CP-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-356 -f -00 | CZ>30S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% | 2 | HA | 3,87 | 124 | CP-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-370 -h -00 | CZ>30S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% | 2 | HA | 1,06 | 124 | CP-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-383 -b -00 | CP>50D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% | 3 | HA | 0,50 | 124 | CP-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-395 -c -00 | CP>50D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% | 3 | HA | 0,35 | 124 | CP-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-396 -c -00 | CP>30D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% | 2 | HA | 0,85 | 124 | CP-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-396 -j -00 | CP>50D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% | 3 | HA | 0,33 | 124 | CP-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-409 -c -00 | CP>50D<40 | CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% | 4 | HA | 1,08 | 124 | CP-W |
|  | CW | Kapałów | 16-12-1-02-479 -k -00 | CW<05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% | 3 | HA | 0,16 | 120 | CW-W |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-499 -a -00 | CW<05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% | 4 | HA | 1,35 | 120 | CW-W |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-529 -k -00 | CW<05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5% | 3 | HA | 0,35 | 120 | CW-W |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-529 -l -00 | CW>75D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, >75% | 5 | HA | 0,80 | 120 | CW-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -h -00 | CZ>30S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% | 3 | HA | 3,01 | 120 | CW-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-370 -b -00 | CZ>30S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50% | 4 | HA | 2,44 | 120 | CW-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-407 -d -00 | CW>05D<40 | CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% | 2 | HA | 0,22 | 120 | CW-W |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-407 -d -00 | CZ>05S<40 | CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30% | 4 | HA | 1,94 | 120 | CW-W |
|  | H-POZ | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 10,00 | 403 | GODZ MH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 40,00 | 396 | GODZ RH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | 1 | H | 5,00 | 398 | GODZ RU8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 10,00 | 403 | GODZ MH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 20,00 | 396 | GODZ RH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ RU8 | Pr. godz. ręczne z urządzeniem | 1 | H | 20,00 | 398 | GODZ RU8 |
|  | MA-PORZ | Kapałów | 16-12-1-02-476 -f -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 3 | HA | 0,30 | 14 | ROZDR-PP |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-476 -g -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 2 | HA | 1,80 | 14 | ROZDR-PP |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-482 -c -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 2 | HA | 0,50 | 14 | ROZDR-PP |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-484 -a -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 3 | HA | 1,60 | 14 | ROZDR-PP |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-507 -g -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 3 | HA | 0,60 | 14 | ROZDR-PP |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-512 -i -00 | ROZDR-PDR | Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro | 4 | HA | 0,25 | 15 | ROZDR-PDR |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-356 -b -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 2 | HA | 1,97 | 14 | ROZDR-PP |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-378 -h -00 | WPOD-6BN | Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | 1 | HA | 2,08 | 21 | WPOD-BN |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-407 -f -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 2 | HA | 0,95 | 14 | ROZDR-PP |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-407 -g -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 2 | HA | 1,60 | 14 | ROZDR-PP |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-407 -i -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 2 | HA | 0,39 | 14 | ROZDR-PP |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-407 -j -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 2 | HA | 0,45 | 14 | ROZDR-PP |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-457 -c -00 | ROZDR-PDR | Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro | 2 | HA | 1,00 | 15 | ROZDR-PDR |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-457 -c -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle | 2 | HA | 1,28 | 14 | ROZDR-PP |
|  | ODN-GLEB | Kapałów | 16-12-1-02-476 -g -00 | WYK WAŁK | Przyg. gleby pługofrezarką | 3 | KMTR | 11,25 | 80 | WYK WAŁK |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-482 -c -00 | GODZ GLE | Godz. transp. dow. gleby | 2 | H | 12,00 | 62 | WYK-PLWY |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-482 -c -00 | WYK-PLWY1 | Wyk.plac.wywyższ.0,4x1,2 | 2 | SZT | 310,00 | 62 | WYK-PLWY |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-507 -g -00 | WYK-TAL40 | zdarcie pokr.na talerz.40x40 | 3 | TSZT | 4,20 | 52 | WYK-TAL40 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-512 -i -00 | GODZ GLE | Godz. transp. dow. gleby | 4 | H | 11,00 | 62 | WYK-PLWY |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-512 -i -00 | WYK-PLWY1 | Wyk.plac.wywyższ.0,4x1,2 | 4 | SZT | 150,00 | 62 | WYK-PLWY |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-356 -b -00 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy | 2 | KMTR | 11,81 | 75 | WYK-FRECZ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-384 -b -00 | WYK-TAL40 | zdarcie pokr.na talerz.40x40 | 3 | TSZT | 8,00 | 52 | WYK-TAL40 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-407 -f -00 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy | 2 | KMTR | 5,93 | 75 | WYK-FRECZ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-407 -g -00 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy | 2 | KMTR | 10,00 | 75 | WYK-FRECZ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-407 -i -00 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy | 2 | KMTR | 2,43 | 75 | WYK-FRECZ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-407 -j -00 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy | 2 | KMTR | 2,81 | 75 | WYK-FRECZ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-457 -c -00 | WYK WAŁK | Przyg. gleby pługofrezarką | 1 | KMTR | 14,25 | 80 | WYK WAŁK |
|  | ODN-POZ | Kapałów | 16-12-1-02- - - | DOŁ-1L | dołow. 1 lat. liśc. z donies. | 1 | TSZT | 45,68 | 111 | DOW-SADZ |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | DOŁ-2L | dołow. 2-3 l liśc. z donies. | 1 | TSZT | 14,41 | 111 | DOW-SADZ |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | DOW-SADZ | dowóz sadzonek | 1 | TSZT | 60,09 | 111 | DOW-SADZ |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | ZAŁ-1LL | załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. | 1 | TSZT | 45,68 | 111 | DOW-SADZ |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | ZAŁ-2LL | załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. | 1 | TSZT | 14,41 | 111 | DOW-SADZ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | DOŁ-1I | dołow. 1 lat. igl. z donies. | 1 | TSZT | 17,55 | 111 | DOW-SADZ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | DOŁ-2L | dołow. 2-3 l liśc. z donies. | 1 | TSZT | 21,30 | 111 | DOW-SADZ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | DOW-SADZ | dowóz sadzonek | 1 | TSZT | 63,36 | 111 | DOW-SADZ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | ZAŁ-1IL | załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. | 1 | TSZT | 42,06 | 111 | DOW-SADZ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | ZAŁ-2LL | załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. | 1 | TSZT | 21,30 | 111 | DOW-SADZ |
|  | ODN-ZŁOŻ | Kapałów | 16-12-1-02-472 -a -00 | SAD-B<150 | sadz.zakryty s.korz.brył do150 | 2 | TSZT | 3,47 | 103 | SAD-BRYŁ |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-472 -a -00 | SADZ-1KR | sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w | 2 | TSZT | 6,25 | 99 | SADZ 1R |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-484 -b -00 | SADZ-1KR | sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w | 2 | TSZT | 6,51 | 99 | SADZ 1R |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-484 -c -00 | SADZ-1KR | sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w | 2 | TSZT | 32,76 | 99 | SADZ 1R |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-484 -c -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 2 | TSZT | 10,94 | 100 | SADZ WIEL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-368 -f -01 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 2 | TSZT | 11,55 | 100 | SADZ WIEL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-408 -a -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 2 | TSZT | 4,55 | 100 | SADZ WIEL |
|  | ODN-ZRB | Salachowy Bór | 16-12-1-04-409 -f -01 | SAD-B<150 | sadz.zakryty s.korz.brył do150 | 1 | TSZT | 17,55 | 103 | SAD-BRYŁ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-409 -f -01 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamkę | 1 | TSZT | 4,20 | 100 | SADZ WIEL |
|  | PBD-GLEB | Kapałów | 16-12-1-02-476 -f -00 | GODZ GLE | Godz. transp. dow. gleby | 3 | H | 10,00 | 62 | WYK-PLWY |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-476 -f -00 | WYK-PLWY1 | Wyk.plac.wywyższ.0,4x1,2 | 3 | SZT | 190,00 | 62 | WYK-PLWY |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-484 -a -00 | GODZ GLE | Godz. transp. dow. gleby | 3 | H | 70,00 | 62 | WYK-PLWY |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-484 -a -00 | WYK-PLWY1 | Wyk.plac.wywyższ.0,4x1,2 | 3 | SZT | 1 000,00 | 62 | WYK-PLWY |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-484 -c -00 | WYK-TAL40 | zdarcie pokr.na talerz.40x40 | 3 | TSZT | 10,94 | 52 | WYK-TAL40 |
|  | PIEL | Kapałów | 16-12-1-02-472 -a -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 1,00 | 116 | KOSZ UB |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-475 -g -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 0,53 | 116 | KOSZ UB |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-478 -b -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 1 | HA | 0,30 | 115 | KOSZ UA |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-478 -i -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 2,48 | 115 | KOSZ UA |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-480 -l -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 4 | HA | 0,14 | 116 | KOSZ UB |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-480 -s -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 1 | HA | 0,38 | 115 | KOSZ UA |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-482 -c -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 0,14 | 116 | KOSZ UB |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-482 -f -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 1,00 | 116 | KOSZ UB |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-484 -b -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 0,50 | 115 | KOSZ UA |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-484 -c -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 1 | HA | 2,50 | 115 | KOSZ UA |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -c -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 0,80 | 115 | KOSZ UA |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-487 -c -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 3,98 | 116 | KOSZ UB |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-500 -b -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 0,35 | 116 | KOSZ UB |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-517 -d -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 0,32 | 115 | KOSZ UA |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -b -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 0,60 | 115 | KOSZ UA |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -b -99 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 1,67 | 115 | KOSZ UA |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-356 -a -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 1,65 | 116 | KOSZ UB |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-356 -g -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 2,30 | 115 | KOSZ UA |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-368 -f -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 5 | HA | 1,65 | 117 | KOSZ UC |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-378 -k -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 0,90 | 116 | KOSZ UB |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-380 -c -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 1 | HA | 2,57 | 115 | KOSZ UA |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-381 -c -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 1 | HA | 3,15 | 115 | KOSZ UA |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-383 -f -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 1,48 | 115 | KOSZ UA |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-384 -b -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 3,66 | 116 | KOSZ UB |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-385 -c -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 4 | HA | 2,92 | 116 | KOSZ UB |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-405 -a -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 2 | HA | 2,75 | 115 | KOSZ UA |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-405 -f -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 1 | HA | 1,74 | 115 | KOSZ UA |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-406 -a -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 4 | HA | 2,67 | 116 | KOSZ UB |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-406 -b -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 4 | HA | 0,92 | 116 | KOSZ UB |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-408 -a -00 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 4 | HA | 0,65 | 116 | KOSZ UB |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-409 -f -01 | KOSZ-PWN | Wykasz.w uprawach mechan, <40% | 3 | HA | 2,79 | 116 | KOSZ UB |
|  | POPR | Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -b -01 | POPR-WM | sadzenie wielol.w jamkę w popr | 2 | TSZT | 2,00 | 102 | SADZ POP |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -b -99 | POP-B<150 | popr.sad.zak.s.korz.brył do150 | 2 | TSZT | 4,00 | 104 | POP-BRYŁ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -b -99 | POPR-WM | sadzenie wielol.w jamkę w popr | 2 | TSZT | 2,00 | 102 | SADZ POP |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-384 -b -00 | POP-B<150 | popr.sad.zak.s.korz.brył do150 | 3 | TSZT | 8,00 | 104 | POP-BRYŁ |
| OCHRL | O-BOBRY | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 5,00 | 403 | GODZ MH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 50,00 | 396 | GODZ RH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 5,00 | 403 | GODZ MH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 10,00 | 396 | GODZ RH8 |
|  | O-GRODZN | Kapałów | 16-12-1-02- - - | WYK-SLUPI | Przygotowanie słupków iglasty. | 1 | SZT | 30,00 | 152 | WYK-SLUPI |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-487 -c -00 | GODZ SIAT | Godz. transp. siatki | 1 | H | 3,00 | 147 | GRODZ-SN |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-487 -c -00 | GRODZ-SN | grodzenie upraw siatką niziny | 4 | HM | 3,20 | 147 | GRODZ-SN |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | WYK-SLUPI | Przygotowanie słupków iglasty. | 1 | SZT | 150,00 | 152 | WYK-SLUPI |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-368 -f -01 | GODZ SIAT | Godz. transp. siatki | 1 | H | 5,00 | 147 | GRODZ-SN |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-368 -f -01 | GRODZ-SN | grodzenie upraw siatką niziny | 3 | HM | 11,50 | 147 | GRODZ-SN |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-408 -a -00 | GODZ SIAT | Godz. transp. siatki | 1 | H | 4,00 | 147 | GRODZ-SN |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-408 -a -00 | GRODZ-SN | grodzenie upraw siatką niziny | 4 | HM | 4,00 | 147 | GRODZ-SN |
|  | O-GRODZR | Kapałów | 16-12-1-02-472 -d -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 1,00 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-472 -d -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 4 | HM | 2,35 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-472 -k -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 1,00 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-472 -k -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 3 | HM | 2,50 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-479 -k -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 1,00 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-479 -k -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 3 | HM | 1,75 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -f -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 2,00 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -f -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 3 | HM | 2,90 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -h -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 2,00 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -h -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 2 | HM | 3,93 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -m -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 3,00 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -m -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 4 | HM | 1,70 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-487 -d -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 3,00 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-487 -d -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 4 | HM | 1,20 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-502 -b -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 5,00 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-502 -b -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 3 | HM | 4,70 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-505 -b -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 1,00 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-505 -b -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 4 | HM | 2,50 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-505 -c -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 1,50 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-505 -c -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 4 | HM | 3,80 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-514 -c -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 1,00 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-514 -c -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 4 | HM | 3,37 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-356 -f -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 3,00 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-356 -f -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 2 | HM | 3,30 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-378 -h -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 6,00 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-378 -h -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 1 | HM | 7,50 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -k -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 6,00 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -k -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 1 | HM | 6,50 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-402 -l -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 4,00 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-402 -l -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 2 | HM | 4,37 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-409 -c -00 | GODZ DSIA | Godz. transp. siatki po rozb. | 1 | H | 0,50 | 153 | GRODZ-DEM |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-409 -c -00 | GRODZ-DEM | Demontaż grodzeń | 2 | HM | 2,70 | 153 | GRODZ-DEM |
|  | O-GRODZS | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ KGR | Godz. transp. konserw. grodz. | 1 | H | 15,00 | 154 | K GRODZEŃ |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | K GRODZEŃ | Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. | 1 | H | 100,00 | 154 | K GRODZEŃ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ KGR | Godz. transp. konserw. grodz. | 1 | H | 20,00 | 154 | K GRODZEŃ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | K GRODZEŃ | Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. | 1 | H | 100,00 | 154 | K GRODZEŃ |
|  | O-POZ | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 5,00 | 403 | GODZ MH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 20,00 | 396 | GODZ RH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 10,00 | 403 | GODZ MH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 30,00 | 396 | GODZ RH8 |
|  | O-PROGNŚ | Kapałów | 16-12-1-02-479 -m -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 2 | SZT | 1,00 | 142 | SZUK-OWAD |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-487 -b -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 2 | SZT | 1,00 | 142 | SZUK-OWAD |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-491 -h -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 3 | SZT | 1,00 | 142 | SZUK-OWAD |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-505 -a -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 3 | SZT | 1,00 | 142 | SZUK-OWAD |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-525 -b -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 4 | SZT | 1,00 | 142 | SZUK-OWAD |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-353 -b -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 2 | SZT | 1,00 | 142 | SZUK-OWAD |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -d -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 | 142 | SZUK-OWAD |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-377 -c -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 | 142 | SZUK-OWAD |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-383 -g -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 1 | SZT | 1,00 | 142 | SZUK-OWAD |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-393 -b -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 3 | SZT | 1,00 | 142 | SZUK-OWAD |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-458 -a -00 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiw.owad.m.podokap | 4 | SZT | 1,00 | 142 | SZUK-OWAD |
|  | O-SMIECI | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 20,00 | 403 | GODZ MH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 200,00 | 396 | GODZ RH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 10,00 | 403 | GODZ MH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 100,00 | 396 | GODZ RH8 |
|  | O-SPALGAŁ | Kapałów | 16-12-1-02- - - | PORZ-SPAL | spalanie pozost.pozręb. | 1 | M3P | 50,00 | 156 | PORZ-SPAL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | PORZ-STOS | wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy | 1 | M3P | 50,00 | 157 | PORZ-STOS |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | PORZ-SPAL | spalanie pozost.pozręb. | 1 | M3P | 50,00 | 156 | PORZ-SPAL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | PORZ-STOS | wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy | 1 | M3P | 50,00 | 157 | PORZ-STOS |
|  | O-ZGRYZC | Kapałów | 16-12-1-02-472 -d -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 1,00 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-472 -d -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 4 | HA | 0,40 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-480 -f -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 0,50 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-480 -f -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 3 | HA | 0,30 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -b -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 1,00 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -b -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 3 | HA | 0,43 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -f -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 1,00 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -f -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 3 | HA | 0,25 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-487 -d -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 1,00 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-487 -d -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 4 | HA | 0,09 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-502 -b -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 0,40 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-502 -b -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 3 | HA | 0,70 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-505 -b -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 0,50 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-505 -b -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 4 | HA | 0,30 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-505 -c -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 0,50 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-505 -c -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 4 | HA | 0,30 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-506 -a -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 0,50 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-506 -a -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 3 | HA | 0,40 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-514 -c -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 0,50 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-514 -c -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 4 | HA | 0,40 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -b -01 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 0,50 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -b -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 2 | HA | 0,60 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -b -99 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 0,50 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -b -99 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 2 | HA | 1,67 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-378 -k -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 0,50 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-378 -k -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 1 | HA | 0,90 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-384 -b -00 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 0,50 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-384 -b -00 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 3 | HA | 3,50 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-385 -c -01 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 0,40 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-385 -c -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 2 | HA | 2,05 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-409 -f -01 | GODZ REP | Godz. transp. przy repelentach | 1 | H | 1,00 | 125 | ZAB-REPEL |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-409 -f -01 | ZAB-REPEL | zabezp.upr.przy użyciu repelen | 2 | HA | 1,95 | 125 | ZAB-REPEL |
|  | O-ZWRYJK | Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -b -01 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 1,00 | 139 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -b -01 | KONTR-RYJ | kontrola i utrzymanie p.ryjkow | 1 | SZT | 15,00 | 167 | KONTR-RYJ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -b -01 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 3,00 | 139 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -b -99 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 1,50 | 139 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -b -99 | KONTR-RYJ | kontrola i utrzymanie p.ryjkow | 1 | SZT | 40,00 | 167 | KONTR-RYJ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -b -99 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 8,00 | 139 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-409 -f -01 | GODZ RYJ | Godz. transp. puł. ryjkowce | 1 | H | 10,00 | 139 | PUŁ-RYJ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-409 -f -01 | KONTR-RYJ | kontrola i utrzymanie p.ryjkow | 1 | SZT | 190,00 | 167 | KONTR-RYJ |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-409 -f -01 | PUŁ-RYJ | wykł. pułapek na ryjkowce | 1 | SZT | 44,00 | 139 | PUŁ-RYJ |
|  | O-ZWRYJM | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 45,00 | 396 | GODZ RH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | US PDRZ U | Us. na upr. drzewek porażonych | 1 | HA | 1,00 | 168 | US PDRZ U |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 150,00 | 403 | GODZ MH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | US PDRZ U | Us. na upr. drzewek porażonych | 1 | HA | 2,00 | 168 | US PDRZ U |
| OCHRP | P-INFO | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 1,00 | 403 | GODZ MH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 2,00 | 396 | GODZ RH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 10,00 | 403 | GODZ MH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 10,00 | 396 | GODZ RH8 |
|  | P-INNE | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 10,00 | 403 | GODZ MH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 10,00 | 396 | GODZ RH8 |
|  | P-PORZ | Kapałów | 16-12-1-02-501 -c -00 | PPOŻ-PORZ | porząd.teren.przy pasach p-poż | 4 | HA | 0,35 | 171 | PPOŻ-PORZ |
|  | P-POŻAR | Kapałów | 16-12-1-02- - - | DOZ DOG | Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz | 1 | H | 10,00 | 174 | DOZ DOG |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 3,00 | 403 | GODZ MH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZNOC | Prace godzinowe w porze nocnej | 1 | H | 1,00 | 399 | GODZNOC |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | DOZ DOG | Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz | 1 | H | 15,00 | 174 | DOZ DOG |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 25,00 | 403 | GODZ MH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZNOC | Prace godzinowe w porze nocnej | 1 | H | 50,00 | 399 | GODZNOC |
|  | UT-WODA | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 25,00 | 396 | GODZ RH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 20,00 | 403 | GODZ MH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 20,00 | 396 | GODZ RH8 |
| OCHRPR | OP-BUDKIN | Kapałów | 16-12-1-02- - - | ZAW-BUD | W. n. bud. lęg. i schr. nietop | 1 | SZT | 15,00 | 163 | ZAW-BUD |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | ZAW-BUD | W. n. bud. lęg. i schr. nietop | 1 | SZT | 15,00 | 163 | ZAW-BUD |
|  | OP-BUDKIS | Kapałów | 16-12-1-02- - - | CZYSZ-BUD | Czyszczenie budek/schronów | 1 | SZT | 80,00 | 165 | CZYSZ-BUD |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | CZYSZ-BUD | Czyszczenie budek/schronów | 1 | SZT | 50,00 | 165 | CZYSZ-BUD |
| POZ | IB | Salachowy Bór | 16-12-1-04-379 -l -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 848,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-379 -l -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 1,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-379 -l -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 848,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-379 -l -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 1,00 | 2 | CWD-D |
|  | IID | Kapałów | 16-12-1-02-486 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 49,00 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 49,00 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-517 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 77,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-517 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 77,00 | 2 | CWD-D |
|  | IIIAU | Salachowy Bór | 16-12-1-04-378 -h -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 695,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-378 -h -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 2,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-378 -h -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 695,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-378 -h -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 2,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-396 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 709,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-396 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 709,00 | 2 | CWD-D |
|  | IIIB | Kapałów | 16-12-1-02-481 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 174,00 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-481 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 174,00 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -m -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 205,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -m -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 205,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-487 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 91,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-487 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 91,00 | 2 | CWD-D |
|  | IVD | Kapałów | 16-12-1-02-472 -k -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 174,00 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-472 -k -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 174,00 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-485 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 256,00 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-485 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 256,00 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 271,00 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 271,00 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -j -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 46,00 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -j -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 46,00 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -k -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 471,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -k -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 471,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -l -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 234,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -l -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 5,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -l -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 234,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -l -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 5,00 | 2 | CWD-D |
|  | PM | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 20,00 | 403 | GODZ MH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 20,00 | 403 | GODZ MH8 |
|  | POZ-P | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ HH8 | Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | ----- | H | 20,00 | 401 | GODZ HH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 30,00 | 403 | GODZ MH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ PILA | Prace godz. wyk. pilarką | ----- | H | 60,00 | 397 | GODZ PILA |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 80,00 | 396 | GODZ RH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ HH8 | Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | ----- | H | 20,00 | 401 | GODZ HH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 30,00 | 403 | GODZ MH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ PILA | Prace godz. wyk. pilarką | ----- | H | 60,00 | 397 | GODZ PILA |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 80,00 | 396 | GODZ RH8 |
|  | PR | Kapałów | 16-12-1-02- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 285,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 20,00 | 403 | GODZ MH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 285,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 160,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 20,00 | 403 | GODZ MH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 160,00 | 2 | CWD-D |
|  | PTP | Kapałów | 16-12-1-02- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 301,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 301,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 476,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 476,00 | 2 | CWD-D |
|  | PTW | Kapałów | 16-12-1-02- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 20,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 20,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 80,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 80,00 | 2 | CWD-D |
|  | TPP | Kapałów | 16-12-1-02-472 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 36,00 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-472 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 36,00 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-472 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 23,00 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-472 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 23,00 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-474 -c -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 617,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-474 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 3,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-474 -c -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 617,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-474 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 3,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-474 -f -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 220,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-474 -f -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 220,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-476 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 548,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-476 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 2,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-476 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 548,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-476 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 2,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-478 -h -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 193,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-478 -h -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 4,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-478 -h -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 193,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-478 -h -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 4,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-478 -o -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 11,00 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-478 -o -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 11,00 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-478 -p -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 19,00 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-478 -p -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 19,00 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-485 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 895,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-485 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 10,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-485 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 895,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-485 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 10,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-490 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 301,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-490 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 3,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-490 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 301,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-490 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 3,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-491 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 120,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-491 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 120,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-501 -c -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 601,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-501 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 4,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-501 -c -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 601,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-501 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 4,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -h -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 168,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -h -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 33,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -h -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 168,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -h -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 33,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -m -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 100,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -m -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 100,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -o -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 41,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -o -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 10,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -o -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 41,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -o -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 10,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-402 -s -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 131,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-402 -s -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 4,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-402 -s -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 131,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-402 -s -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 4,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-403 -n -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 68,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-403 -n -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 68,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-403 -o -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 360,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-403 -o -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 5,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-403 -o -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 360,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-403 -o -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 5,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-403 -p -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 185,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-403 -p -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 7,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-403 -p -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 185,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-403 -p -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 7,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-404 -b -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 136,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-404 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 6,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-404 -b -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 136,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-404 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 6,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-404 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 103,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-404 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 103,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-404 -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 48,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-404 -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 48,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-404 -f -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 432,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-404 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 38,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-404 -f -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 432,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-404 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 38,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-409 -b -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 61,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-409 -b -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 61,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-409 -h -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 125,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-409 -h -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 5,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-409 -h -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 125,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-409 -h -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 5,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-410 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 127,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-410 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 127,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-410 -c -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 776,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-410 -c -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 28,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-410 -c -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 776,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-410 -c -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 28,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-410 -d -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 62,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-410 -d -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 4,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-410 -d -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 62,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-410 -d -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 4,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-410 -f -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 72,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-410 -f -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 72,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-410 -g -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 49,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-410 -g -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 3,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-410 -g -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 49,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-410 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 3,00 | 2 | CWD-D |
|  | TWP | Kapałów | 16-12-1-02-486 -g -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 13,00 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-486 -g -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 13,00 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-509 -h -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 8,00 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-509 -h -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 8,00 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-509 -l -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 6,00 | 1 | CWD-P |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-509 -l -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 6,00 | 1 | CWD-P |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -l -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 22,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -l -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 1,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -l -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 22,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -l -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 1,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-403 -r -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 36,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-403 -r -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 36,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-404 -a -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 160,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-404 -a -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 17,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-404 -a -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 160,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-404 -a -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 17,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-410 -h -00 | CWD-H | Całk. wyrób drewna HARWESTER | ----- | M3 | 75,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-410 -h -00 | CWD-P | Całk. wyrób drewna PILARKA | ----- | M3 | 13,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-410 -h -00 | ZRYW HARW | zrywka po poz. harwesterowym | ----- | M3 | 75,00 | 2 | CWD-D |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04-410 -h -00 | ZRYW PIL | zrywka po poz. pilarką | ----- | M3 | 13,00 | 2 | CWD-D |
|  | ZS | Kapałów | 16-12-1-02- - - | REM SZLZN | Napr. szlaku operac. niziny | ----- | M | 500,00 | 9 | REM SZLZN |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | WYK SZLN | Wyk. szlaku oper. war. nizinne | ----- | M | 500,00 | 8 | WYK SZLN |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | REM SZLZN | Napr. szlaku operac. niziny | ----- | M | 500,00 | 9 | REM SZLZN |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | WYK SZLN | Wyk. szlaku oper. war. nizinne | ----- | M | 500,00 | 8 | WYK SZLN |
| UBOCP | CHOINKIL | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ MH23 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 10,00 | 404 | GODZ MH23 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 20,00 | 396 | GODZ RH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MH23 | prace godz. wyk. ciągnikiem | ----- | H | 5,00 | 404 | GODZ MH23 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | ----- | H | 10,00 | 396 | GODZ RH8 |
| UTRZ | UT-TURYST | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 5,00 | 403 | GODZ MH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 20,00 | 396 | GODZ RH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-515 -a -00 | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 2,00 | 403 | GODZ MH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-515 -a -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 10,00 | 396 | GODZ RH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-515 -c -00 | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 2,00 | 403 | GODZ MH8 |
|  |  | Kapałów | 16-12-1-02-515 -c -00 | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 10,00 | 396 | GODZ RH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ MH8 | prace godz. wyk. ciągnikiem | 1 | H | 2,00 | 403 | GODZ MH8 |
|  |  | Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | GODZ RH8 | Prace godzinowe ręczne | 1 | H | 7,00 | 396 | GODZ RH8 |

Załącznik nr 2.1.3.1. do SWZ

Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna

Załącznik nr 2.1.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna w leśnictwie

| Grupa czynn. | Adres leśny | Iglaste |  |  |  |  |  | Iglaste |  | Liściaste |  |  |  |  |  | Liściaste |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S2A D | S2AP | S2B K | S4 | W (dłużyca) | W (kłoda) |  |  | S2A D | S2AP | S2B K | S4 | W (dłużyca) | W (kłoda) |  |  |  |
| IB | 16-12-1-04-379 -l -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04-379 -l -00 | 65 | 3 |  | 18 | 665 | 97 | 848 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 849 |
|  | Razem: IB | 65 | 3 |  | 18 | 665 | 97 | 848 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 849 |
| IIIAU | 16-12-1-04-378 -h -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04-378 -h -00 | 115 | 5 |  | 9 | 491 | 75 | 695 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 697 |
|  | 16-12-1-04-396 -c -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04-396 -c -00 | 50 | 3 |  | 24 | 326 | 81 | 484 |  | 94 |  |  | 64 | 57 | 10 | 225 |  | 709 |
|  | Razem: IIIAU | 165 | 8 |  | 33 | 817 | 156 | 1179 |  | 94 |  |  | 66 | 57 | 10 | 227 |  | 1406 |
| TPP | 16-12-1-02-472 -d -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02-472 -d -00 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 25 | 10 |  |  | 35 |  | 36 |
|  | 16-12-1-02-472 -f -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02-472 -f -00 |  |  |  | 7 |  | 6 | 13 |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 10 |  | 23 |
|  | 16-12-1-02-474 -c -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02-474 -c -00 | 30 | 30 |  | 32 |  | 525 | 617 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 620 |
|  | 16-12-1-02-474 -f -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02-474 -f -00 |  |  |  | 15 |  | 205 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |
|  | 16-12-1-02-476 -a -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02-476 -a -00 | 90 | 30 | 50 | 23 |  | 355 | 548 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 550 |
|  | 16-12-1-02-478 -h -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02-478 -h -00 | 30 | 10 | 30 | 10 |  | 113 | 193 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 197 |
|  | 16-12-1-02-478 -o -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02-478 -o -00 |  |  |  | 3 |  | 6 | 9 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 11 |
|  | 16-12-1-02-478 -p -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02-478 -p -00 |  |  |  | 6 |  | 11 | 17 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 19 |
|  | 16-12-1-02-485 -a -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02-485 -a -00 | 60 | 90 |  | 50 |  | 695 | 895 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 905 |
|  | 16-12-1-02-490 -a -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02-490 -a -00 | 30 |  |  | 31 |  | 240 | 301 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 304 |
|  | 16-12-1-02-491 -a -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02-491 -a -00 |  |  |  | 20 |  | 100 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
|  | 16-12-1-02-501 -c -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02-501 -c -00 | 55 | 70 |  | 30 |  | 446 | 601 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 605 |
|  | 16-12-1-04-400 -h -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04-400 -h -00 | 90 | 10 |  | 12 |  | 56 | 168 |  | 12 |  |  | 17 |  | 4 | 33 |  | 201 |
|  | 16-12-1-04-400 -m -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04-400 -m -00 | 90 | 10 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | 16-12-1-04-400 -o -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04-400 -o -00 | 15 |  |  | 4 |  | 22 | 41 |  | 7 |  |  | 3 |  |  | 10 |  | 51 |
|  | 16-12-1-04-402 -s -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04-402 -s -00 | 27 | 12 |  | 2 |  | 90 | 131 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 135 |
|  | 16-12-1-04-403 -n -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04-403 -n -00 | 8 | 10 |  | 2 |  | 5 | 25 |  | 25 |  |  | 18 |  |  | 43 |  | 68 |
|  | 16-12-1-04-403 -o -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04-403 -o -00 | 190 | 33 |  |  |  | 137 | 360 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 5 |  | 365 |
|  | 16-12-1-04-403 -p -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04-403 -p -00 | 50 | 35 |  | 3 |  | 97 | 185 |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 7 |  | 192 |
|  | 16-12-1-04-404 -b -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04-404 -b -00 | 80 | 10 |  | 5 |  | 41 | 136 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 142 |
|  | 16-12-1-04-404 -c -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04-404 -c -00 | 34 | 11 |  | 13 |  | 9 | 67 |  | 21 |  |  | 15 |  |  | 36 |  | 103 |
|  | 16-12-1-04-404 -d -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04-404 -d -00 | 30 | 3 |  | 2 |  | 13 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
|  | 16-12-1-04-404 -f -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04-404 -f -00 | 198 | 61 |  | 35 |  | 138 | 432 |  | 10 |  |  | 20 |  | 8 | 38 |  | 470 |
|  | 16-12-1-04-409 -b -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04-409 -b -00 | 6 |  | 2 | 2 |  | 29 | 39 |  | 8 |  |  | 4 |  | 10 | 22 |  | 61 |
|  | 16-12-1-04-409 -h -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04-409 -h -00 | 45 | 15 |  | 2 |  | 63 | 125 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 5 |  | 130 |
|  | 16-12-1-04-410 -a -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04-410 -a -00 | 30 | 10 |  | 1 |  | 86 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 |
|  | 16-12-1-04-410 -c -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04-410 -c -00 | 400 | 100 |  | 35 |  | 241 | 776 |  | 11 |  |  | 13 |  | 4 | 28 |  | 804 |
|  | 16-12-1-04-410 -d -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04-410 -d -00 | 22 | 10 |  | 2 |  | 28 | 62 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 66 |
|  | 16-12-1-04-410 -f -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04-410 -f -00 | 22 | 10 |  | 2 |  | 8 | 42 |  | 10 |  |  | 6 |  | 14 | 30 |  | 72 |
|  | 16-12-1-04-410 -g -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04-410 -g -00 | 35 | 3 |  | 2 |  | 9 | 49 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 52 |
|  | Razem: TPP | 1667 | 573 | 82 | 352 |  | 3774 | 6448 |  | 122 |  | 25 | 162 |  | 40 | 349 |  | 6797 |
| TWP | 16-12-1-02-486 -g -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02-486 -g -00 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 13 |
|  | 16-12-1-02-509 -h -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02-509 -h -00 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 8 |
|  | 16-12-1-02-509 -l -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02-509 -l -00 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 6 |
|  | 16-12-1-04-400 -l -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04-400 -l -00 | 20 | 2 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 23 |
|  | 16-12-1-04-403 -r -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04-403 -r -00 | 15 | 5 |  | 4 |  |  | 24 |  | 8 |  |  | 4 |  |  | 12 |  | 36 |
|  | 16-12-1-04-404 -a -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04-404 -a -00 | 141 | 10 |  | 3 |  | 6 | 160 |  | 10 |  |  | 7 |  |  | 17 |  | 177 |
|  | 16-12-1-04-410 -h -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04-410 -h -00 | 57 | 15 |  | 3 |  |  | 75 |  | 10 | 2 |  | 1 |  |  | 13 |  | 88 |
|  | Razem: TWP | 233 | 32 |  | 18 |  | 6 | 289 |  | 28 | 2 |  | 32 |  |  | 62 |  | 351 |
| PR | 16-12-1-02- - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02- - - | 10 | 20 |  | 121 |  | 115 | 266 |  |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  | 285 |
|  | 16-12-1-04- - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04- - - | 52 |  |  | 18 |  | 90 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |
|  | Razem: PR | 62 | 20 |  | 139 |  | 205 | 426 |  |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  | 445 |
| PTP | 16-12-1-02- - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02- - - | 20 | 38 |  | 130 |  | 95 | 283 |  |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  | 301 |
|  | 16-12-1-04- - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04- - - | 120 | 20 |  | 40 |  | 270 | 450 |  | 16 |  |  | 10 |  |  | 26 |  | 476 |
|  | Razem: PTP | 140 | 58 |  | 170 |  | 365 | 733 |  | 16 |  |  | 28 |  |  | 44 |  | 777 |
| PTW | 16-12-1-02- - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02- - - |  |  |  | 4 |  | 10 | 14 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 20 |
|  | 16-12-1-04- - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-04- - - | 35 | 25 |  | 20 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | Razem: PTW | 35 | 25 |  | 24 |  | 10 | 94 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 100 |
| IVD | 16-12-1-02-472 -k -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02-472 -k -00 |  |  |  | 25 |  | 71 | 96 |  |  |  |  | 27 |  | 51 | 78 |  | 174 |
|  | 16-12-1-02-485 -b -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02-485 -b -00 | 30 |  |  | 31 |  | 188 | 249 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  | 256 |
|  | 16-12-1-02-486 -a -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02-486 -a -00 |  |  |  | 52 |  | 96 | 148 |  |  |  |  | 61 |  | 62 | 123 |  | 271 |
|  | 16-12-1-02-486 -j -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02-486 -j -00 |  |  |  | 8 |  | 33 | 41 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 46 |
|  | 16-12-1-02-486 -k -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02-486 -k -00 | 34 |  |  | 42 |  | 395 | 471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471 |
|  | 16-12-1-02-486 -l -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02-486 -l -00 |  |  |  | 34 |  | 200 | 234 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 239 |
|  | Razem: IVD | 64 |  |  | 192 |  | 983 | 1239 |  |  |  |  | 105 |  | 113 | 218 |  | 1457 |
| IIIB | 16-12-1-02-481 -b -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02-481 -b -00 |  |  |  | 40 |  | 84 | 124 |  |  |  | 24 | 26 |  |  | 50 |  | 174 |
|  | 16-12-1-02-486 -m -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02-486 -m -00 |  |  |  | 13 |  | 44 | 57 |  |  |  |  | 52 | 96 |  | 148 |  | 205 |
|  | 16-12-1-02-487 -d -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02-487 -d -00 |  |  |  | 4 |  | 16 | 20 |  |  |  |  | 27 | 44 |  | 71 |  | 91 |
|  | Razem: IIIB |  |  |  | 57 |  | 144 | 201 |  |  |  | 24 | 105 | 140 |  | 269 |  | 470 |
| IID | 16-12-1-02-486 -f -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02-486 -f -00 |  |  |  | 6 |  | 5 | 11 |  |  |  |  | 13 |  | 25 | 38 |  | 49 |
|  | 16-12-1-02-517 -b -00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-12-1-02-517 -b -00 |  |  |  | 20 |  | 55 | 75 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 77 |
|  | Razem: IID |  |  |  | 26 |  | 60 | 86 |  |  |  |  | 15 |  | 25 | 40 |  | 126 |
| Razem |  | 2431 | 719 | 82 | 1029 | 1482 | 5800 | 11543 |  | 260 | 2 | 49 | 539 | 197 | 188 | 1235 |  | 12778 |

Załącznik nr 2.1.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki całkowita | Odległość zrywki po lesie | Odległość zrywki poza lasem | Typ nawierzchni | Nachylene terenu % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02.Kapałów | IID | 16-12-1-02-486 -f -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 01 | 02.Kapałów | IID | 16-12-1-02-517 -b -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 01 | 02.Kapałów | IIIB | 16-12-1-02-481 -b -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 01 | 02.Kapałów | IIIB | 16-12-1-02-486 -m -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 01 | 02.Kapałów | IIIB | 16-12-1-02-487 -d -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 01 | 02.Kapałów | IVD | 16-12-1-02-472 -k -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 01 | 02.Kapałów | IVD | 16-12-1-02-485 -b -00 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 01 | 02.Kapałów | IVD | 16-12-1-02-486 -a -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 01 | 02.Kapałów | IVD | 16-12-1-02-486 -j -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 01 | 02.Kapałów | IVD | 16-12-1-02-486 -k -00 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 01 | 02.Kapałów | IVD | 16-12-1-02-486 -l -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 01 | 02.Kapałów | PR | 16-12-1-02- - - | 500 | 500 | 0 |  |  |
| 01 | 02.Kapałów | PTP | 16-12-1-02- - - | 500 | 500 | 0 |  |  |
| 01 | 02.Kapałów | PTW | 16-12-1-02- - - | 500 | 500 | 0 |  |  |
| 01 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-472 -d -00 | 300 | 300 | 0 |  | 0 |
| 01 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-472 -f -00 | 200 | 200 | 0 |  | 0 |
| 01 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-474 -c -00 | 400 | 400 | 0 |  | 0 |
| 01 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-474 -f -00 | 300 | 300 | 0 |  | 0 |
| 01 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-476 -a -00 | 700 | 700 | 0 |  | 0 |
| 01 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-478 -h -00 | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 01 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-478 -o -00 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |
| 01 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-478 -p -00 | 200 | 200 | 0 |  | 0 |
| 01 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-485 -a -00 | 200 | 200 | 0 |  | 0 |
| 01 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-490 -a -00 | 300 | 300 | 0 |  | 0 |
| 01 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-491 -a -00 | 800 | 400 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 01 | 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-501 -c -00 | 200 | 200 | 0 |  | 0 |
| 01 | 02.Kapałów | TWP | 16-12-1-02-486 -g -00 | 200 | 200 | 0 |  | 0 |
| 01 | 02.Kapałów | TWP | 16-12-1-02-509 -h -00 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |
| 01 | 02.Kapałów | TWP | 16-12-1-02-509 -l -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 01 | 04.Salachowy Bór | IB | 16-12-1-04-379 -l -00 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 01 | 04.Salachowy Bór | IIIAU | 16-12-1-04-378 -h -00 | 200 | 200 | 0 |  |  |
| 01 | 04.Salachowy Bór | IIIAU | 16-12-1-04-396 -c -00 | 300 | 300 | 0 |  |  |
| 01 | 04.Salachowy Bór | PR | 16-12-1-04- - - | 500 | 500 | 0 |  |  |
| 01 | 04.Salachowy Bór | PTP | 16-12-1-04- - - | 500 | 500 | 0 |  |  |
| 01 | 04.Salachowy Bór | PTW | 16-12-1-04- - - | 500 | 500 | 0 |  |  |
| 01 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-400 -h -00 | 2000 | 200 | 1800 | twarda | 0 |
| 01 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-400 -m -00 | 1200 | 200 | 1000 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 01 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-400 -o -00 | 1200 | 200 | 1000 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 01 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-402 -s -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 01 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-403 -n -00 | 700 | 100 | 600 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 01 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-403 -o -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 01 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-403 -p -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 01 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-404 -b -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 01 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-404 -c -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 01 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-404 -d -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 01 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-404 -f -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 01 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-409 -b -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 01 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-409 -h -00 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |
| 01 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-410 -a -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 01 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-410 -c -00 | 200 | 200 | 0 |  | 0 |
| 01 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-410 -d -00 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |
| 01 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-410 -f -00 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 01 | 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-410 -g -00 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |
| 01 | 04.Salachowy Bór | TWP | 16-12-1-04-400 -l -00 | 1200 | 300 | 900 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 01 | 04.Salachowy Bór | TWP | 16-12-1-04-403 -r -00 | 1000 | 100 | 900 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 01 | 04.Salachowy Bór | TWP | 16-12-1-04-404 -a -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 01 | 04.Salachowy Bór | TWP | 16-12-1-04-410 -h -00 | 1000 | 100 | 900 | gruntowa nieulepszona | 0 |

Załącznik nr 2.1.3.4. do SWZ

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

| Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna | Współczynnik | Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna | Współczynnik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-472 -d -00 |  | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 02.Kapałów | TPP | 16-12-1-02-472 -f -00 |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,1 |
| 02.Kapałów | TWP | 16-12-1-02-486 -g -00 |  | 1 | Słaba nośność gruntu | 1,1 |
| 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-403 -n -00 |  | 1 | Miejscowe utrudnienia terenowe | 1,3 |
| 04.Salachowy Bór | TPP | 16-12-1-04-410 -f -00 |  | 1 | Rabatowałki | 1,3 |

Załącznik nr 2.1.3.5. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego

| Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz | Adres leśny | Powierzchnia {Ha] | Nachylenie [%] | Typ siedliskowy lasu | Pokrywa | Rzeźba | Ilość [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapałów | 16-12-1-02-472 -d -00 | 0,89 | 3 | LMWYŻW | SZAD | WYŻ FAL | 36,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-472 -f -00 | 0,79 | 3 | LMWYŻW | ZAD | WYŻ FAL | 23,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-472 -k -00 | 2,71 | 2 | LMWYŻW | ZAD | WYŻ FAL | 174,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-478 -o -00 | 0,56 | 2 | LMŚW | SZCH | NIZ RÓW | 11,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-478 -p -00 | 0,93 | 2 | LMŚW | ZAD | NIZ RÓW | 19,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-481 -b -00 | 2,08 | 1 | BMŚW | MSZC | NIZ RÓW | 174,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-485 -b -00 | 5,29 | 5 | LMWYŻŚW | ZAD | WYŻ FAL | 256,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-486 -a -00 | 5,21 | 6 | LMWYŻŚW | MSZC | WYŻ FAL | 271,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-486 -f -00 | 0,57 | 3 | LMWYŻW | ZAD | WYŻ RÓW | 49,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-486 -g -00 | 0,66 | 4 | LMWYŻW | SZAD | WYŻ RÓW | 13,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-486 -j -00 | 2,41 | 10 | LMWYŻŚW | MSZC | WYŻ FAL | 46,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-509 -h -00 | 0,57 | 3 | LMWYŻŚW | ŚCIO | WYŻ RÓW | 8,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-509 -l -00 | 0,29 | 5 | LMWYŻŚW | ZAD | WYŻ RÓW | 6,00 |

Załącznik nr 2.1.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

| Leśnictwo | Adres leśny | Grupa czynn. | Pozyskanie maszynowe [m3] | % | Pozyskanie ręczne [m3] | % | Razem [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapałów | 16-12-1-02- - - | PR |  |  | 285 | 100 | 285 |
| Kapałów | 16-12-1-02- - - | PTP |  |  | 301 | 100 | 301 |
| Kapałów | 16-12-1-02- - - | PTW |  |  | 20 | 100 | 20 |
| Kapałów | 16-12-1-02-472 -d -00 | TPP |  |  | 36 | 100 | 36 |
| Kapałów | 16-12-1-02-472 -f -00 | TPP |  |  | 23 | 100 | 23 |
| Kapałów | 16-12-1-02-472 -k -00 | IVD |  |  | 174 | 100 | 174 |
| Kapałów | 16-12-1-02-474 -c -00 | TPP | 617 | 100 | 3 | 0 | 620 |
| Kapałów | 16-12-1-02-474 -f -00 | TPP | 220 | 100 |  |  | 220 |
| Kapałów | 16-12-1-02-476 -a -00 | TPP | 548 | 100 | 2 | 0 | 550 |
| Kapałów | 16-12-1-02-478 -h -00 | TPP | 193 | 98 | 4 | 2 | 197 |
| Kapałów | 16-12-1-02-478 -o -00 | TPP |  |  | 11 | 100 | 11 |
| Kapałów | 16-12-1-02-478 -p -00 | TPP |  |  | 19 | 100 | 19 |
| Kapałów | 16-12-1-02-481 -b -00 | IIIB |  |  | 174 | 100 | 174 |
| Kapałów | 16-12-1-02-485 -a -00 | TPP | 895 | 99 | 10 | 1 | 905 |
| Kapałów | 16-12-1-02-485 -b -00 | IVD |  |  | 256 | 100 | 256 |
| Kapałów | 16-12-1-02-486 -a -00 | IVD |  |  | 271 | 100 | 271 |
| Kapałów | 16-12-1-02-486 -f -00 | IID |  |  | 49 | 100 | 49 |
| Kapałów | 16-12-1-02-486 -g -00 | TWP |  |  | 13 | 100 | 13 |
| Kapałów | 16-12-1-02-486 -j -00 | IVD |  |  | 46 | 100 | 46 |
| Kapałów | 16-12-1-02-486 -k -00 | IVD | 471 | 100 |  |  | 471 |
| Kapałów | 16-12-1-02-486 -l -00 | IVD | 234 | 98 | 5 | 2 | 239 |
| Kapałów | 16-12-1-02-486 -m -00 | IIIB |  |  | 205 | 100 | 205 |
| Kapałów | 16-12-1-02-487 -d -00 | IIIB |  |  | 91 | 100 | 91 |
| Kapałów | 16-12-1-02-490 -a -00 | TPP | 301 | 99 | 3 | 1 | 304 |
| Kapałów | 16-12-1-02-491 -a -00 | TPP | 120 | 100 |  |  | 120 |
| Kapałów | 16-12-1-02-501 -c -00 | TPP | 601 | 99 | 4 | 1 | 605 |
| Kapałów | 16-12-1-02-509 -h -00 | TWP |  |  | 8 | 100 | 8 |
| Kapałów | 16-12-1-02-509 -l -00 | TWP |  |  | 6 | 100 | 6 |
| Kapałów | 16-12-1-02-517 -b -00 | IID |  |  | 77 | 100 | 77 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | PR |  |  | 160 | 100 | 160 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | PTP |  |  | 476 | 100 | 476 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04- - - | PTW |  |  | 80 | 100 | 80 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-378 -h -00 | IIIAU | 695 | 100 | 2 | 0 | 697 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-379 -l -00 | IB | 848 | 100 | 1 | 0 | 849 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-396 -c -00 | IIIAU |  |  | 709 | 100 | 709 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -h -00 | TPP | 168 | 84 | 33 | 16 | 201 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -l -00 | TWP | 22 | 96 | 1 | 4 | 23 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -m -00 | TPP | 100 | 100 |  |  | 100 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-400 -o -00 | TPP | 41 | 80 | 10 | 20 | 51 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-402 -s -00 | TPP | 131 | 97 | 4 | 3 | 135 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-403 -n -00 | TPP |  |  | 68 | 100 | 68 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-403 -o -00 | TPP | 360 | 99 | 5 | 1 | 365 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-403 -p -00 | TPP | 185 | 96 | 7 | 4 | 192 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-403 -r -00 | TWP |  |  | 36 | 100 | 36 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-404 -a -00 | TWP | 160 | 90 | 17 | 10 | 177 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-404 -b -00 | TPP | 136 | 96 | 6 | 4 | 142 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-404 -c -00 | TPP |  |  | 103 | 100 | 103 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-404 -d -00 | TPP | 48 | 100 |  |  | 48 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-404 -f -00 | TPP | 432 | 92 | 38 | 8 | 470 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-409 -b -00 | TPP |  |  | 61 | 100 | 61 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-409 -h -00 | TPP | 125 | 96 | 5 | 4 | 130 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-410 -a -00 | TPP | 127 | 100 |  |  | 127 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-410 -c -00 | TPP | 776 | 97 | 28 | 3 | 804 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-410 -d -00 | TPP | 62 | 94 | 4 | 6 | 66 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-410 -f -00 | TPP |  |  | 72 | 100 | 72 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-410 -g -00 | TPP | 49 | 94 | 3 | 6 | 52 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-410 -h -00 | TWP | 75 | 85 | 13 | 15 | 88 |
|  |  | Suma: | 8740 | 68 | 4038 | 32 | 12 778 |

Załącznik nr 2.1.4.1. do SWZ

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

| Leśnictwo | Adres leśny | Czynność | Strefa | Powierzchnia [Ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapałów | 16-12-1-02-472 -a -00 | KOSZ-PWN | 3 | 1,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-475 -g -00 | KOSZ-PWN | 3 | 0,53 |
| Kapałów | 16-12-1-02-478 -b -00 | KOSZ-PWN | 1 | 0,30 |
| Kapałów | 16-12-1-02-478 -i -00 | KOSZ-PWN | 2 | 2,48 |
| Kapałów | 16-12-1-02-480 -l -00 | KOSZ-PWN | 4 | 0,14 |
| Kapałów | 16-12-1-02-480 -s -00 | KOSZ-PWN | 1 | 0,38 |
| Kapałów | 16-12-1-02-482 -c -00 | KOSZ-PWN | 3 | 0,14 |
| Kapałów | 16-12-1-02-482 -f -00 | KOSZ-PWN | 3 | 1,00 |
| Kapałów | 16-12-1-02-484 -b -00 | KOSZ-PWN | 2 | 0,50 |
| Kapałów | 16-12-1-02-484 -c -00 | KOSZ-PWN | 1 | 2,50 |
| Kapałów | 16-12-1-02-486 -c -00 | KOSZ-PWN | 2 | 0,80 |
| Kapałów | 16-12-1-02-487 -c -00 | KOSZ-PWN | 3 | 3,98 |
| Kapałów | 16-12-1-02-500 -b -00 | KOSZ-PWN | 3 | 0,35 |
| Kapałów | 16-12-1-02-517 -d -00 | KOSZ-PWN | 2 | 0,32 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -b -01 | KOSZ-PWN | 2 | 0,60 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-355 -b -99 | KOSZ-PWN | 2 | 1,67 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-356 -a -00 | KOSZ-PWN | 3 | 1,65 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-356 -g -00 | KOSZ-PWN | 2 | 2,30 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-368 -f -01 | KOSZ-PWN | 5 | 1,65 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-378 -k -00 | KOSZ-PWN | 3 | 0,90 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-380 -c -01 | KOSZ-PWN | 1 | 2,57 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-381 -c -00 | KOSZ-PWN | 1 | 3,15 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-383 -f -00 | KOSZ-PWN | 2 | 1,48 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-384 -b -00 | KOSZ-PWN | 3 | 3,66 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-385 -c -01 | KOSZ-PWN | 4 | 2,92 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-405 -a -00 | KOSZ-PWN | 2 | 2,75 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-405 -f -00 | KOSZ-PWN | 1 | 1,74 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-406 -a -00 | KOSZ-PWN | 4 | 2,67 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-406 -b -00 | KOSZ-PWN | 4 | 0,92 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-408 -a -00 | KOSZ-PWN | 4 | 0,65 |
| Salachowy Bór | 16-12-1-04-409 -f -01 | KOSZ-PWN | 3 | 2,79 |

Załącznik nr 2.1.4.2. do SWZ

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do odnowień 
wykonywanych przy pomoc sadzarki

| Adres leśny | Pozycja planu | Typ planu | Grupa czynności |
| --- | --- | --- | --- |
| 16-12-1-02-472 -a -00 | 202 419 897 | HOD | ODN-ZRB |
| 16-12-1-02-472 -a -00 | 202 4202 90 | HOD | ODN-ZŁOŻ |
| 16-12-1-02-484 -b -00 | 202 420 314 | HOD | ODN-ZŁOŻ |
| 16-12-1-02-484 -c -00 | 202 420 308 | HOD | ODN-ZŁOŻ |