Załącznik nr 4.3 do Umowy

Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Sporządzony w oparciu o załącznik nr 2.3.2. do SWZ

| Pakiet 03 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ planu | Grupa czynności | Termin wykonania |
| HOD* | CP | I-IX |
|  | CW | II-VI |
|  | H-POZ | I-XII |
|  | MA-PORZ | VII-XII |
|  | ODN-GLEB, PBD-GLEB | VII-XII |
|  | ODN-POZ, ODN-ZRB, ODN-ZŁOŻ, POPR | III-V, IX-X |
|  | PIEL | V-X |
| OCHRL* | O-PROGNŚ, O-ZGRYZC, O-ZGRYZM, | IX-XII |
|  | O-GRODZN, O-GRODZS, O-GRODZR, O-SPALGAŁ, O-POZ, O-SMIECI | I-XII |
|  | O-BOBRY | III-IV oraz VIII-XII ** |
|  | O-ZWGRZBD | II-XI |
|  | O-ZWRYJK, O-ZWRYJM | III-VII |
| OCHRPR | OP-BUDKIN, OP-BUDKIS | IX-XII |
| OCHRP | P-PORZ, P-INNE, P-POŻAR | I-XII |
| UBOCP | CHOINKIL | I-XII |
| POZ*/*** | POZ | I kw. min. 25% II kw. min. 15% III kw. min. 15% IV kw. min. 15% |
| UTRZ | UT-TURYST | I-XII |

*ze względu na występujące na terenie Nadleśnictwa obszary ochrony ostoi zwierząt, ostateczny termin wykonania prac na tych powierzchniach ostanie określony przez RDOŚ w Kielcach.

** Ostateczny termin wykonania prac zostanie ustalony w decyzji RDOŚ w Kielcach.

*** masa grubizny [m3] przewidziana do pozyskania w 2024r. według załącznika 2.3.3.2 do SWZ

Zamawiający informuje, iż powyższy harmonogram ma na celu jedynie udzielenie orientacyjnej wiedzy na temat planowego zakresu prac w poszczególnych okresach realizacji Przedmiotu Umowy. Ponadto termin wykonania poszczególnych prac stanowiących przedmiot Zlecenia określony zostanie każdorazowo w Zleceniu.