Kostrzyn nad Odrą, dnia 19 lutego 2024r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

Znak sprawy: ZP.271.5.2024.GC

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 1**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

**Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej PFU) dla zadania pn:**

**“Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów KSSSE w Kostrzynie nad Odrą poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury drogowej oraz wodno – kanalizacyjnej”.**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zmianami) informujemy:

**Pytanie nr 1**   
prosimy o udzielenie pytań do OPZ prowadzonego postępowania:  
1. W jakim rozstawie otworów Zamawiający oczekuje wykonanie badań gruntowo - wodnych.  
2. Prosimy o doprecyzowanie zakresu oczekiwanych pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości.  
3. Czy Zamawiający oczekuje szczegółowej inwentaryzacji zieleni, dendrologicznej?  
4. Zamawiający wskazuje w OPZ konieczność uzgodnienia koncepcji z Zarządem Drogowym w Olkuszu? Prosimy o doprecyzowanie jakich opinii oczekuje Zamawiający na etapie opracowania.  
  
Z uwagi na bardzo krótki czas opracowania z dotychczasowych doświadczeń sugerujemy odstąpić od badań ruchu, hałasu innych uciążliwości oraz pełnej inwentaryzacji zieleni/dendrologicznej. Z tego samego powodu sugerujemy aby Koncepcja i PFU były opiniowane jedynie przez Zamawiającego / Zarządcę drogi na bieżąco.

**Odpowiedź**

**Ad1:**

Zamawiający oczekuje wykonania badań gruntowo-wodnych w zakresie niezbędnym do określenia konstrukcji nawierzchni drogowych.

**Ad2:**

Zamawiający odstępuje od pomiarów ruchu drogowego i hałasu.

**Ad3:**

Zamawiający oczekuje inwentaryzacji kolizji zieleni i drzewostanu z projektowanym układem drogowym ( jeżeli taka kolizja na danym odcinku drogi wystąpi).

**Ad4:**

Zamawiający wskazuje w OPZ konieczność uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ( błąd pisarski ) w zakresie włączenia projektowanych dróg w obrębie skrzyżowań z Drogami Wojewódzkimi, zgodnie z wytycznymi zakresu opracowania  w pkt 2. Budowa drogi od ul. Pralników do ul. Północnej, pkt 3. Przebudowa ul. Witnickiej z włączeniem w ul. Gorzowską oraz pkt.7 Przebudowa ul. Północnej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w uzgodnieniu z zarządem dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/kostrzyn_nad_odra>.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

dr Andrzej Kunt

Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania