**Załącznik 3 do Umowy - HARMONOGRAM**

**OPRACOWANIE WERSJI PODSTAWOWEJ MVP PLATFORMY w 2022 r.**

**ETAP 1 Nowy sklep internetowy – maksymalnie do 31.12.2022 r.**

obejmuje funkcjonalności MVP FPO1 oznaczone w specyfikacji priorytetem „1”

Opracowanie projektu graficznego, makiet na podstawie opisu funkcjonalnego oraz wytycznych PWM (projekt graficzny musi zawierać minimum: 15 interaktywnych makiet przedstawiających najważniejsze widoki oraz listę komponentów graficznych do końca grudnia 2022 r.

**ETAP 2 Nowy sklep internetowy – maksymalnie do 31.12.2022 r.**

obejmuje funkcjonalności MVP FPO1 oznaczone w specyfikacji priorytetem „1”

Przygotowanie bazy produktów, tworzenie modułów funkcjonalnych - produkty: tworzenie produktów w systemie, informacje podstawowe niezbędne do funkcjonowania produktów oraz informacje szczegółowe, dodawanie opisów i grafik

**OPRACOWANIE WERSJI PODSTAWOWEJ MVP PLATFORMY w 2023 r.**

**ETAP 3 Nowy sklep internetowy – maksymalnie do 1.12.2023 r.**

obejmuje funkcjonalności MVP FPO1 oznaczone w specyfikacji priorytetem „1”

Przygotowanie wersji testowej platformy (w udostępnionym dla Zamawiającego środowisku testowym Wykonawcy), pozwalającej na obsługę zamówień produktów fizycznych wszystkich użytkowników oraz wykonanie niezbędnych integracji i uruchomienie wersji produkcyjnej na serwerze.

**Podetap 3a maksymalnie do 30.04. 2023 r.**

Moduł funkcjonalny – produkty: zarządzanie produktami, ustawienia produktów (typy, wersje, kategorie), ustawienia dystrybucji produktów zarządzanie użytkownikami

**Podetap 3 b maksymalnie do 31.07.2023 r.**

Moduł funkcjonalny: konta klientów indywidualnych - dodawanie nowych kont zawierających dane osobowe, dane adresowe, edycja profilu, wybór adresów, uwierzytelnienie i autoryzacja, odzyskiwanie hasła,

**Podetap 3c maksymalnie do 31.10.2023 r.**

Oprogramowanie procesu zamawiania i ustawienia dystrybucji, dostawy i płatności dla klientów PWM, wykonanie niezbędnych integracji wewnętrznych i zewnętrznych

**Podetap 3 d maksymalnie do 1.12.2023 r.**

Pozostałe integracje wewnętrzne zewnętrze oraz wgranie aktualnej bazy danych i uruchomienie Platformy na serwerze docelowym.

**OPRACOWANIE WERSJI PODSTAWOWEJ MVP PLATFORMY w 2024 r.**

**ETAP 4 - Nowy sklep internetowy maksymalnie do 30.06.2024 r.**

obejmujący funkcjonalności FPO2 oznaczone w specyfikacji priorytetem „1”

1. Uruchomienie pełnego systemu raportowania

2. Uruchomienie zakupu prenumeraty

3. Wygaszanie aktualnie funkcjonującego rozwiązania

4. Praca nad obsługą niestandardowych zamówień klientów biznesowych

5. Praca nad integracjami z marketplace'ami partnerów handlowych

6. Prace rozwojowe (włączanie potencjału z innych projektów)

**OPRACOWANIE FUNKCJI ROZWOJOWYCH PLATFORMY w 2024 i 2025 r. WRAZ Z ASYSTĄ TECHNICZĄ**

**ETAP 5 po zakończeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego ETAPU 4 – 12 miesięcy od odbioru ostatecznego Systemu.**

Etap obejmuje Asystę powdrożeniową oraz wykonanie funkcjonalności w ramach 300h prac rozwojowych.