Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie przeglądów obszarów i granic aglomeracji STĘSZEW i STYKOWO wyznaczonych odpowiednio uchwałami nr XLVIII/927/14 i nr XLVIII/928/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2014 roku (co stanowi Etap 1. postępowania) oraz, w przypadku gdy po wykonaniu ww. przeglądów nastąpi konieczność zmiany planów aglomeracji, przedmiotem zamówienia będzie także opracowanie aktualizacji planów aglomeracji STĘSZEW i STYKOWO, a także uzgodnienie projektów dokumentacji z odpowiednimi organami oraz przedłożenie kompletnej dokumentacji z projektami uchwał Radzie Gminy (co stanowi Etap 2. postępowania). Jak wyżej wskazano, zamówienie podzielone jest na 2 etapy. Konieczność wykonania etapu 2. zależna będzie od wyników przeglądów obszarów i granic aglomeracji STĘSZEW i STRYKOWO określonego jako etap 1. Należy wypełnić formularz ofertowy (Załącznik nr 2) i załączyć go do postępowania jako załącznik. W formularzu zamówienia dostępnym na platformie należy wpisać łączną kwotę dla obu zadań.

Termin wykonania opracowania wskazanego w Etapie 1.: do 01.04.2020r.

W razie wystąpienia konieczności zmiany planów aglomeracji, opracowanie aktualizacji planów aglomeracji STĘSZEW i STRYKOWO (Etap 2.) wraz z uzgodnieniem projektów dokumentacji z odpowiednimi organami oraz przedłożeniem kompletnej dokumentacji z projektami uchwał Radzie Gminy, należy wykonać do dnia 30.06.2020r.