Załącznik nr 2

do umowy WOS/…/2024

z dnia …….2024 r.

# REJON NR 3

CZĘŚĆ I

Stałe utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na wyspecyfikowanych terenach

- Park Kościuszki w granicach Al. Niepodległości, ul. Chopina, ul. Kościuszki do Nr 39 i linii ogrodzeń posesji przy ul. Drzymały

- place zabaw z 1 piaskownicą, siłownią plenerową, boiskiem, nawierzchnią tężni, łąka kwietną, toaletami w rejonie placu zabaw oraz ul. Kościuszki, pielęgnacja nasadzeń

Łączna powierzchnia ww. terenów wynosi ok. 4,23 ha, powierzchnia alejek betonowych około 3400 m2,

- Ulica Niecała na całej szerokości wraz ze żwirową opaską przy budynku nr 7:

  - pasy zieleni i misy drzew – pow. 725 m2;

  - pielęgnacja nasadzeń – pow. 500 m2,

  - kwietniki betonowe z krzewami ozdobnymi;

  - ciągi pieszo-jezdne, chodniki, jezdnia od ul. B. Prusa do wejścia do parku; Kościuszki – pow. 860 m2;

- Działka między Wojska Polskiego a ul. Prusa 38/40 – pow. 2000 m2

- Ulica Radnych (od Wojska Polskiego do wejścia do Parku Kościuszki) – pow.1050m2:

  - chodniki na całej długości ulicy

  - zatoki postojowe;

  - pasy zieleni z pielęgnacją nasadzeń;

- Ulica Sprawiedliwości (od Prusa do wejścia do Parku Kościuszki) pow. 1215 m2:

  - pas zieleni przyulicznej;

  - chodnik po stronie nieparzystej,

  - miejsca postojowe;

  - przykrawężnikowe oczyszczanie ulicy,

  - koszenie, pielenie, czyszczenie mis przy drzewach;

  - pielęgnacja nasadzeń przy szczycie budynku nr 3

- Ulica Drzymały (pow. 1.000 m2):

  - pasy zieleni;

  - pielęgnacja nasadzeń – pow. 250 m2;

  - zatoki postojowe;

  - chodnik przy nr 26

- Ulica Chopina:

- Strona parzysta 950m2

  - pasy zieleni przyulicznej;

  - pielęgnacja nasadzeń – pow 45 m2;

  - przykrawężnikowe czyszczenie ulicy – od ul. Powstańców do ul. Szczęsnej;

-    miejsca postojowe;

-   czyszczenie/koszenie mis przy drzewach;

- Strona nieparzysta:

- chodnik przyległy do parkingu przy ul. Trąbalskiego – pow. 30 m2

- chodnik od ul. Trąbalskiego do nr 25, na wysokości budynku Kubusia Puchatka 11, od ul. Kubusia Puchatka do budynku nr 17, na wysokości nr 9 – pow. 200 m2

- pasy zieleni przyulicznej – 1200 m2;

- pielęgnacja nasadzeń - 440 m2;

- zatoki postojowe;

- pas zieleni oraz chodnik przed przedszkolem (budynek nr 13)

- chodnik od Niepodległości do Kościuszki (po stronie parku)

- przykrawężnikowe czyszczenie ulicy – od ul. Szczęsnej do ul. Kościuszki;

- Skwer zieleni u zbiegu ulic Niepodległości i Chopina (tzw. ” Serek” ) – pow. 414 m2;

  - teren zieleni z chodnikiem;

  - pielęgnacja nasadzeń- cięcia w miarę  potrzeb – zachowanie widoczności;

- Ulica Aleja Niepodległości:

- zatoki i miejsca postojowe 1700 m2

- przejścia dla pieszych – oczyszczanie wysepek, usuwanie przerostów;

- od Al. Wojska Polskiego do ul. Chopina – pow.1430 m2

-     pasy zieleni przyulicznej i pas rozdziału;

  - 3 rabaty wydzielone palisadami przy budynku Al. Niepodległości 14;

  - chodnik wzdłuż ogrodzenia Parku Kościuszki;

- od Al. Wojska Polskiego do ul. B.Prusa – pow. 200 m2:

  - pas rozdziału/zieleni

    - sprzątanie;

    - wykonanie zabezpieczania krzewów na zimę w celu ochrony przed zasoleniem (płotkami przeciwsolnymi) oraz ochrony przed mrozem (kopczykowanie);

    - pielęgnacja i opryski róż – pow. 100 m2;

    - oczyszczanie betonowej opaski;

- Ulica Kubusia Puchatka – 1350 m2

- zatoki i miejsca postojowe

- pasy zieleni przyulicznej, misy drzew – 220 m2;

- teren zieleni (od ulicy do garaży) wraz z chodnikiem od budynku nr 11 do

ul. Trąbalskiego pow. 130 m2;

- pielęgnacja nasadzeń krzewów przed budynkiem ul. Kubusia Puchatka 11 oraz 
przy garażach od ul. Chopina 80m2

- chodniki i ścieżka rowerowa na odcinku od B. Prusa do Al. Wojska Polskiego;

- Ulica Daszyńskiego - pow. 1300 m2:

  - pasy zieleni przyulicznej;

  - pielęgnacja nasadzeń – 60 m2;

  - koszenie, pielenie, czyszczenie mis przy drzewach;

  - zatoki postojowe;

  - plac między Nr 5 a garażami  +  chodnik pow. 230 m2

- Ulica Ołówkowa – pow.- 2500 m2:

  - pasy zieleni przyulicznej;

  - pielęgnacja nasadzeń – pow. 220 m2, od czerwca 2025r. dodatkowe 65 m2 (przy nr 15)

  - chodnik przy SP Nr 8 wraz z betonową opaską budynku po przeciwnej stronie ulicy;

  - teren wokół stacji TRAFO (przy SP nr 8);

  - chodnik przy osiedlu Grafitowe;

  - zatoki postojowe;

- Ulica Stalowa

-    pasy zieleni i chodnik od ul. Powstańców do ul. Mokrej - pow. 4860m2

-    skwer Mechanicy wraz z pielęgnacją nasadzeń - pow. 1650 m2;

-    miejsca postojowe przy skwerze;

- Ulica Mokra – pas zieleni – pow. 50 m2

- Ulica Moniuszki pasy zieleni – pow. 113 m2;

- Ulica Obrońców Pokoju:

- pasy zieleni przyulicznej (od ul. Kościuszki do ul. Szczęsnej) – 65 m2

- pielęgnacja nasadzeń – pow. 10 m2

- miejsca postojowe – 750 m2

- teren wokół stacji TRAFO róg ul. Moniuszki – 15 m2

- chodnik po stronie parzystej od ul. Kościuszki do ul. Szczęsnej – na odcinkach nieprzylegających bezpośrednio do nieruchomości sąsiednich – 90 m2

- Ulica Olszowa – pow. 300 m2:

  - pasy zieleni przyulicznej;

- Ulica Przemysłowa (pow. 1400 m2):

  - pasy zieleni przyulicznej;

  - chodnik na odcinkach nieprzylegających bezpośrednio do nieruchomości sąsiednich;

- Ulica Grafitowa (pow. 700 m2):

  - pasy zieleni przyulicznej;

  - pielęgnacja nasadzeń na całej długości;

  - zatoki postojowe;

  - chodnik na odcinkach nieprzylegających bezpośrednio do nieruchomości sąsiednich;

- Ulica Reja

  - chodniki (od ul. Powstańców do numeru 8) – 400 m2

  - pasy zieleni przyulicznej (od ul. Powstańców do ul. Daszyńskiego) – 180 m2

- ul. Apteczna

  - pasy zieleni – 120 m2

- ul. Szczęsna

- pielęgnacja nasadzeń – pow. 35 m2

- Park Anielin Zachodni

- teren zieleni między ulicą Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, Al. Wojska Polskiego 
(do krawędzi jezdni), rzeką Utratą,  torami PKP i ogrodzeniami posesji przy ulicy Różanej wraz z boiskiem, urządzeniami rekreacyjnymi, torem wrotkarskim,

- chodniki, ciągi piesze, alejki, ścieżki rowerowe, pielęgnacja nasadzeń;

Łączna powierzchnia ww. terenów wynosi ok. 1,8 ha, w tym powierzchnia alejek betonowych około 800 m2,

- Skwer Różana między ulicą Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej, Czarną Drogą, posesją Różana 4 i stacją TRAFO:

- tereny zieleni – 3400 m2

- chodniki – 240 m2

- Ulica Różana:

- chodnik – 240 m2,

- miejsca postojowe - 40 m2

- pasy zieleni przyulicznej – 600 m2

- przykrawężnikowe wykaszanie chwastów,

- przejście z ul. Różanej do chodnika biegnącego z Parku Anielin Zachodni do Czarnej Drogi – 20 m2

- Ulica Owocowa – pow. 500 m 2

- pasy zieleni;

- chodniki na odcinkach nieprzylegających do nieruchomości sąsiednich;

- Ulica Sobieskiego – pow. 450 m 2

- pasy zieleni

- pielęgnacja nasadzeń

- Ulica Parkowa – pow. 620 m 2

- pasy zieleni wraz z terenem zieleni przy TRAFO między numerami 4 i 6 (do jezdni);

- zatoki postojowe

- chodniki na odcinkach nieprzylegających do nieruchomości sąsiednich oraz przy stacji TRAFO między numerami 4 i 6;

- Czarna Droga – od ul. Sienkiewicza do przejścia pod torami (ciąg pieszy łącznie ze skarpami po obydwu stronach do ogrodzeń) wraz z terenem zieleni przy stacji PKP oraz pasami zieleni wzdłuż jezdni od ul. Kościuszki do ul. Zimińskiej-Sygietyńskiej  – pow. 5400m2.

- Przejście pod torami PKP - wzdłuż rzeki Utraty - ciąg pieszy (asfaltowy) ze schodami od ul. Kurca do Czarnej Drogi; pasy zieleni, skarpa, zbieranie śmieci na całej szerokości od rzeki Utraty do skarpy  – pow. 650 m2;

- Ulica Sienkiewicza (od ul. Ołówkowej do ul. Parkowej) - pow. 3200 m2

- pasy zieleni i misy przy drzewach;

- zatoki postojowe;

- chodniki po stronie Osiedla Grafitowe;

- ścieżka rowerowa,

- Chodnik (pow. 380 m2) oraz pas zieleni (pow. 300 m2) przylegające do parkingu wielopoziomowego przy ul. Sienkiewicza do ronda  przy galerii handlowej

- Ulica Kościuszki:

- chodniki i ścieżka rowerowa na całej długości ulicy - 2550 m2;

- koszenie, pielenie, czyszczenie mis przy drzewach;

- zatoki i miejsca postojowe - 2000 m2;

- Al. Wojska Polskiego (od ul. Powstańców do ul. Kościuszki)

- pielęgnacja nasadzeń krzewów i róż pow. 4 000 m2

- pas zieleni – pow. 100 m2

- ścieżki rowerowe na całej długości

- oczyszczanie wysepek w pasach rozdziału oraz opaski betonowej między nasadzeniami a jezdnią oraz w obrębie skrzyżowań,

- chodniki po stronie parzystej:

- od ul. Powstańców do ul. Kubusia Puchatka

- od Niecałej do McDonalds

- chodniki po stronie nieparzystej:

- od Sprawiedliwości do Niecałej,

- przejścia dla pieszych – oczyszczanie  wysepek , usuwanie przerostów roślinnych, odśnieżanie,

- montaż i konserwacja wygrodzeń przeciw solnych – 1050 mb

- Miejsca Pamięci Narodowej – tablica pamiątkowa przy ul. Drzymały 10

- Kosze na śmieci:

- ul. Chopina – 10 szt.;

- ul. Daszyńskiego – 4 szt. (na odcinku od ul. Moniuszki do nr 24);

- ul. Drzymały – 6 szt.;

- ul. Kubusia Puchatka – 3 szt.;

- ul. Niecała - 5 szt.;.

- Al. Niepodległości – 12 szt.;

- ul. Obrońców Pokoju – 4 szt.;

- ul. Przemysłowa – 1 szt.;

- ul. Ołówkowa – 9 szt.;

- ul. Stalowa – 10 szt.

- ul. Sprawiedliwości – 3 szt.

- Park Kościuszki – 54 szt.;

- Anielin Zachodni - 23 szt.;

- ul. Kościuszki - 18 szt.;

- ul. Parkowa - 1 szt.;

- ul. Czarna Droga -3 szt.;

- ul. Sienkiewicza – 10 szt.;

- ul. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej – 9 szt.;

- Al. Wojska Polskiego – 20 szt.

- ilość koszy może zostać  zwiększona  max  o 10 szt.

- Przystanki  autobusowe wraz  z zatokami:

- ul. Chopina - przy ul. Moniuszki - Moniuszki  01;

- ul. Chopina  - przy  Parku w pobliżu ul. Kościuszki –  Pałacyk Sokoła 03;

- ul. Stalowa - przy ul. Powstańców - Powstańców 03;

- ul. Stalowa - ZUS 01;

- ul. Sienkiewicza (przy dworcu PKP)  -  PKP Pruszków  01;

- ul. Sienkiewicza (vis a vis dworca PKP)  -  PKP Pruszków  02;

- ul. Kościuszki - przy Prusa strona parzysta  - USC 01;

- Al. Wojska Polskiego przy McDonald’s, - Kościuszki

- Al. Wojska Polskiego przed budynkiem  Nr 31 - Powstańców

Na wskazanych terenach będą wykonywane następujące prace:

- codzienne sprzątanie terenów;

- codzienne opróżnianie koszy na śmieci znajdujących się na terenach zieleni i przy wyznaczonych ulicach, zbieranie i wywóz worków z odpadami, uprzątanie terenu wokół koszy - przed godz. 800;

- w okresie od 15.05 do 15.09 sprzątanie terenu Parku Kościuszki 2 razy dziennie wraz 
z 2-krotnym opróżnianiem koszy na śmieci w celu zapewnienia porządku w parku. Prace porządkowe wykonywane będą przed godz. 800 i ok. 1500

- przy wykonywaniu prac obowiązuje całkowity zakaz używania dmuchaw;

- zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 2 razy 
w tygodniu (poniedziałek i czwartek);

- uprzątanie liści i okwiatu z chodników i alejek w obrębie parków, skwerów i terenów zieleni urządzonej według potrzeb;

- zamiatanie zatok postojowych i ścieżek rowerowych – według potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu (II i IV tydzień);

- codzienne sprzątanie i zamiatanie terenu wokół ławek i koszy;

- codzienne zbieranie śmieci i drobnych gałęzi z terenów zieleni;

- codzienne sprzątanie, zamiatanie (grabienie) nawierzchni placu zabaw do godz. 900 oraz codzienne wpisywanie się do prowadzonej przez wykonawcę książki kontroli czystości placu;

- systematyczne uprzątanie i grabienie liści z terenów zieleni;

- grabienia terenów zieleni wiosenne i jesienne wraz z wywozem liści;

- koszenie/pielenie/oczyszczanie mis przy drzewach wraz z usuwaniem odrostów; usuwanie odrostów drzew rosnących w pasach zieleni;

- codzienne sprzątanie wiat i przystanków autobusowych (pow. łączna ok. 315 m2) oraz zatok przystankowych i terenu wokół nich (pow. łączna ok. 410 m2) – odśnieżanie usuwanie śliskości  w  okresie zimowym;

- mycie wiat przystankowych z dachami, gablotami oraz słupków i ławek przystankowych 1 raz w miesiącu (pow. łączna ok. 120 m2)

- w razie potrzeby mycie ławek, leżaków, tablic edukacyjnych, elementów małej architektury oraz nawierzchni alejek w parkach i na terenach zieleni oraz urządzeń na placach zabaw i siłowniach plenerowych (w miesiącach kwiecień-październik minimum 1x w miesiącu);

- zabezpieczenie drzew  przed uszkodzeniem podczas koszenia, w szczególności  drzewa młode;

- przycinanie krzewów, cięcia pielęgnacyjne krzewów i formowanie żywopłotów termin i zakres każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym:

  - 2025 r. – trzykrotne cięcie

  - 2026 r. – trzykrotne cięcie

- odchwaszczanie nasadzeń, rabat, krzewów, żywopłotów, usuwanie samosiejek, spulchnianie gruntu – minimum 2 razy w miesiącu (II i IV tydzień);

- systematyczne odchwaszczanie alejek ziemnych i żwirowych;

- usuwanie przerostów roślin z ciągów pieszych utwardzonych (chodniki z płyt i kostki), 
a w szczególności wokół słupów i słupków;

- odcinanie trawników od urządzonych terenów i od chodników;

- po zakończeniu sezonu wegetacyjnego usuwanie śmieci z wyspecyfikowanych w cz. II donic miejskich i rabat kwiatowych;

- mycie koszy na zewnątrz 2 razy w okresie obowiązywania umowy - w obrębie parków, skwerów i terenów zieleni urządzonej;

- utrzymanie porządku i czystości fontann - codzienne  wybieranie śmieci i liści;

- wymiana piasku w piaskownicach oraz uzupełnianie piasku w miarę potrzeb (około 8 m3 piasku na jedną wymianę):

  - 2025 r. – w kwietniu, czerwcu, sierpniu,

  - 2026 – w kwietniu, czerwcu, sierpniu,

- usuwanie ogłoszeń ze słupków latarni i innych urządzeń do tego nieprzeznaczonych,  
a  zlokalizowanych  na wymienionych  wyżej  terenach i ulicach;

- odśnieżanie i usuwanie śliskości w okresie zimowym (bezpośrednio po wystąpieniu zjawiska) chodników, placów, alejek utwardzonych oraz ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych, zatok postojowych, miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, parkingów, schodów, ramp;

- odśnieżanie i usuwanie śliskości w okresie zimowym (bezpośrednio po wystąpieniu zjawiska) w obrębie wszystkich przejść dla pieszych znajdujących się w ulicach wykazanych w cz. I,

- koszenie Parku Kościuszki, grabienie i wywóz urobku po skoszeniu w tym samym dniu:

  - 2025 r. – 6 krotne koszenie

  - 2026 r. – 6 krotne koszenie

- koszenie pozostałych terenów, grabienie i wywóz urobku po skoszeniu w tym samym dniu:

  - 2025 r. – 5 krotne koszenie

  - 2026 r. – 5 krotne koszenie

- uzupełnianie wkładów do koszy ulicznych - zakup wkładów po stronie Zamawiającego;

- czyszczenie utwardzonej powierzchni przy stacjach rowerów miejskich;

- czyszczenie przykrawężnikowe wyznaczonych odcinków ulic – 2 razy w miesiącu

- podmiatanie kory dekoracyjnej, która przedostała się z rabat na przyległe chodniki 
i ścieżki rowerowe,

- wykonywanie oprysków krzewów róż przeciw szkodnikom oraz chorobom 
m.in. grzybowym – według potrzeb, w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- terminowe wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych krzewów zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz systematyczne usuwanie przekwitłych kwiatostanów

- wzdłuż pasa drogowego Al. Wojska Polskiego i Al. Niepodległości wykonanie zabezpieczania krzewów na sezon zimowy 2025/2026 oraz 2026/2027 w celu ochrony przed zasoleniem (płotkami przeciwsolnymi) w terminie wskazanym przez zamawiającego jednak nie później niż do 30.11.2025 r. oraz do 30.11.2026 r.

- bieżąca naprawa i konserwacja płotków przeciwsolnych oraz ich wiosenne uprzątnięcia,

- płotki przeciwsolne wysokości 60-80 cm, rozpięte na palikach drewnianych (odległość między palikami maks. 120 cm), płotki wykonane z maty słomiano-foliowej (folia wysokości min. 40-60 cm) oraz z fartuchem ochronnym wywiniętym na podłoże od strony krawężnika jezdni na szerokość min. 20 cm,

Standard utrzymania 2 toalet znajdujących się w Parku Kościuszki (przy placu zabaw oraz ul. Kościuszki):

- w okresie od 16.09 do 14.05:

według potrzeb jednak nie rzadziej niż 2 razy dziennie (do godziny 9.00 oraz ok. 15.00 ) – mycie i dezynfekcja elementów wewnętrznych: armatury, podłogi, ścian, drzwi, kratek, uzupełnianie mydła, zapewnienie papieru toaletowego, usuwanie odpadów z koszy, użycie odświeżacza powietrza.

- w okresie od 15.05 do 15.09:

według potrzeb jednak nie rzadziej niż 3 razy dziennie (do godziny 9.00 oraz ok. 12.00 
i ok. 15.00) – mycie i dezynfekcja elementów wewnętrznych: armatury, podłogi, ścian, drzwi, kratek, uzupełnianie mydła, zapewnienie papieru toaletowego, usuwanie odpadów z koszy, użycie odświeżacza powietrza.

- czyszczenie elewacji zewnętrznej w miarę potrzeb (w terminach ustalonych z Zamawiającym) nie rzadziej niż 3 razy w roku (kwiecień, lipiec, październik),

- do czyszczenia toalety należy używać środków nie powodujących zarysowań powierzchni, bez zawartości chloru i jego pochodnych. Nie wolno stosować wybielaczy i kwasów organicznych.

- wykonawca również będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego o każdej zauważonej usterce działania toalety lub zdarzeniu mającym wpływ na jej funkcjonowanie.

Standard utrzymania Miejsca Pamięci Narodowej

- codzienne sprzątanie odpadów w obrębie MPN,

- mycie tablicy pamiątkowej wg potrzeb (minimum 1 raz w miesiącu) oraz 
w terminach wykonywania świątecznego wystroju,

- zamiatanie chodnika i usuwanie przerostów w obrębie MPN dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek) oraz w terminach wykonywania świątecznego wystroju,

- wykonywanie wystroju świątecznego MPN poprzez ustawianie zniczy:

- 1 sierpnia – 2 znicze (szklane, wysokość min. 20 cm, czas świecenia min. 48h)

- 1 września – 2 znicze (szklane, wysokość min. 20 cm, czas świecenia min. 48h)	- 1 listopada – 2 znicze (szklane, wysokość min. 20 cm, czas świecenia min. 48h)

- 11 listopada – 2 znicze (szklane, wysokość min. 20 cm, czas świecenia min. 48h)

Dopuszcza się możliwość wjazdu na teren zieleni wyłącznie niewielkich samochodów transportowych, jak również lekkiego sprzętu do obsługi. Wykonawca we własnym zakresie zapewni skrzynie na piasek przeznaczony do likwidacji gołoledzi.

CZĘŚĆ II

Dostawa, nasadzanie, pielęgnacja i uzupełnianie kwiatów w donicach i rabatach

Lokalizacje donic:

- ul. Obrońców Pokoju (przy nr 8) – 2 donice

- ul. Ołówkowa – 15 donic

- Al. Niepodległości (przy postoju TAXI) – 3 donice

- Al. Niepodległości/ul. B. Prusa – 1 donica

- ul. Kubusia Puchatka (przy ul. Prusa) – 2 donice

- ul. Chopina (przy przedszkolu nr 10, przy wejściu do parku) – 2 donice

- ul. Niecała – 12 donic

- ul. Kościuszki – 12 donic

- ul. Sienkiewicza – 13 donic

- Al. Wojska Polskiego róg ul. Kubusia Puchatka  – 5 donic

- Al. Wojska Polskiego na odcinku między ul. Sprawiedliwości do ul. Niecałej – 11 donic

- ul. Sprawiedliwości (od ul. Prusa do ul. Wojska Polskiego) – 16 donic

- Park Kościuszki – waza przy Pałacu Sokoła

Łączna powierzchnia donic 41,10 m2

Gęstość rozsady: 44 rośliny na m2

Gatunki nasadzeń:

2025 r.

I zmiana kwiatów (wiosenna) – bratek wielokwiatowy

II zmiana kwiatów (letnia) – ipomea i rozplenica i begonia i/lub aksamitka i/lub inny uzgodniony z zamawiającym

III zmiana kwiatów (jesienna) – rozplenica z II zmiany oraz wrzos i kapusta i starzec

2026 r.

I zmiana kwiatów (wiosenna) – bratek wielokwiatowy

II zmiana kwiatów (letnia) – ipomea i rozplenica i begonia i/lub aksamitka i/lub inny uzgodniony z zamawiającym

III zmiana kwiatów (jesienna) – rozplenica z II zmiany oraz wrzos i kapusta i starzec

Zestawienie typów kolorystycznych i pokrojowych materiału roślinnego:

  - Bratek wielokwiatowy – pojemnik P9, wys. min. 10 cm – różne kolory – (kwiat biały, cytrynowy, żółty, żółty z fioletowym żaglem, niebieski, granatowy karminowy)

  - Aksamitka– pojemnik P9, wys. min. 15 cm – (kwiat pomarańczowo-żółty, żółty)

  - Begonia – pojemnik P9, wys. min. 10 cm – (kwiat czerwony, różowy, biały)

  - Ipomea w typie odm. Lime lub odm. Purple – P9, dł. min. 15 cm – (liść jasnozielony, purpurowy)

  - Pelargonia bluszczolistna zwisła w typie odm. Ville de Paris Rot – dł. min. 20 cm – podwójnie szczepiona - (kwiat czerwony, liść zielony)

  - Starzec popielny w typie odm. Silverdust i Candicans (Mróz) – P9, wys. min. 10 cm

  - Kapusta ozdobna – rośliny w momencie sadzenia o średnicy min. 20 cm – różne odmiany i kolory

  - Wrzos w odm. – śr. min. 15 cm – (różne kolory)

  - Rozplenica japońska Rubrum – P11, min. 15cm wysokości – (nasadzane z II zmianą usuwane z III zmianą)

We wskazanych w części II donicach będą wykonywane następujące prace:

- nasadzenie i pielęgnacja kwiatów w ciągu sezonu wegetacyjnego - pielenie, nawożenie, podlewanie, wymiana i uzupełnianie brakującego lub obumarłego materiału roślinnego,

- czyszczenie powierzchni donic - minimum 1x w ciągu miesiąca

- termin nasadzeń każdej ze zmian musi zostać uzgodniony z zamawiającym,

- odchwaszczanie i spulchnianie nasadzeń kwiatów jednorocznych – minimum 2x w ciągu miesiąca

- materiał roślinny zastosowany do obsadzania musi być pojemnikowany i posiadać prawidłowo rozwinięty system korzeniowy, najwyższej jakości, bez oznak chorób i żerowania szkodników, w fazie kwitnienia (z dużą ilością pączków kwiatowych), kwiaty wykwitnięte do 50 %, posiadać wysokie walory estetyczne, efekt kwitnienia oraz pokrycia powierzchni roślinami powinien być widoczny najpóźniej po upływie 1-2 tygodni od momentu posadzenia.