Komorniki, 03.10.2018 r.

Gmina Komorniki

ul. Stawna 1

62-052 Komorniki

(dane Zamawiającego)

Znak sprawy WI.2510.9.2018

- ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, Regon 631258709,                                   NIP 7773140250 zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji „Budowa budynku administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Gminnej w Komornikach przy ul. Młyńskiej”

(nazwa zamówienia)

- Termin wykonania zamówienia: umowa zostaje zawarta na czas od dnia jej podpisania do dnia wprowadzenia Zamawiającego w posiadanie obiektu zgodnie z zapisami umowy 
o roboty budowlane zawartej z wykonawcą robót budowlanych inwestycji pod nazwą „Budowa budynku administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Gminnej w Komornikach przy ul. Młyńskiej” oraz w związku z robotami oraz przeglądami gwarancyjnymi w okresie gwarancji i rękojmi za wady robót budowlanych.

Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: do 30.10.2019r.

Czas obowiązywania gwarancji – 60 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego inwestycji pn. „Budowa budynku administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Gminnej w Komornikach przy ul. Młyńskiej” (nr sprawy ZP.271.26.2018).

  - Przedmiot zamówienia jest pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji  inwestycji „Budowa budynku administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Gminnej w Komornikach przy ul. Młyńskiej” zwanego dalej Wykonawcą w specjalnościach:

  - konstrukcyjno – budowlanej,

  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,

  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

  - Dokumentacja projektowa wraz ze STWiOR dostępna jest pod adresem: http://bip.komorniki.pl/komorniki/biuletyn-informacji-publicznej/ogloszenia-o-przetargach-i-komunikaty/ogloszenie-o-przetargu.html?pid=13476 – załączniki do SIWZ w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych „Budowa budynku administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Gminnej w Komornikach przy ul. Młyńskiej” (numer sprawy: ZP.271.26.2018).

  - Zakres usług obejmuje pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z przepisów ustawy — Prawo budowlane oraz właściwych przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, zatwierdzonego projektu budowlanego i udzielonego pozwolenia na budowę, umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych inwestycji pn.: „Budowa budynku administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Gminnej w Komornikach przy ul. Młyńskiej”,  w szczególności:

  - pełny zakres czynności określonych w art. 25-26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),

  - ochrona interesów Zamawiającego,

  - sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną, pozwoleniem na budowę, umową z wykonawcą inwestycji, w tym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

  - minimalna ilość wizyt inspektora nadzoru na placu budowy - raz w tygodniu (dla każdego zakresu prac objętego odpowiednią branżą). Każda wizyta musi być potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego (Anna Jezierska-Kaczmarek - 
Tel. 618100648).

  - przygotowywanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego                   w zakresie rzeczowo-finansowym do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego,

  - uczestniczenie w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym,

  - uczestniczenie w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego 
w trakcie realizacji inwestycji,

  - informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

  - w razie konieczności do codziennego telefonicznego kontaktu z Zamawiającym 
w  bieżących sprawach inwestycji,

  - doradztwo w negocjacjach z wykonawcą inwestycji,

  - na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do projektu budowlanego i dokonywanie stosownych uzgodnień lub wyjaśnień,

  - sprawdzanie, potwierdzanie prawidłowości i kompletności dokumentacji rozliczeniowych składanych przez wykonawcę inwestycji oraz dokumentacji powykonawczych,

  - uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.

  - Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:

  - łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest niedopuszczalne,

  - z uwagi na ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie 
3 różnych specjalności, Zamawiający wyznacza jako koordynatora ich czynności na budowie inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

  - bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji inwestycji pn.: Budowa budynku administracyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Gminnej w Komornikach przy ul. Młyńskiej”,

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego,

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy 
i naruszenia zasad praktyki zawodowej,

  - Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt transport w celu dotarcia na budowę lub na miejsce narad, o których mowa w ust. 2.3. pkt 6 i 12.

  - Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest zobowiązany do:

    - wykazania, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych bez ograniczeń w budownictwie w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej – inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej (koordynator),

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych - inspektor nadzoru branży elektrycznej,

-  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - inspektor nadzoru branży sanitarnej.

    - zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty,

    - posiadania telefonu komórkowego umożliwiającego szybki i bezpośredni kontakt.

    - posiadania polisy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

2)	Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

3)	Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

2.6.      Najniższa wartość robót budowlanych w postępowaniu przetargowym wynosi:

4.809.541,83 zł

Firmy które złożyły oferty w postępowaniu przetargowym:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy |
| --- | --- |
| 1. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz Ruszkowo 7A, 63-000 Środa Wlkp. |
| 2. | Zakład Usług Budowlano-Remontowych „REMBUD” Zadworna 116 A, 62-740 Tuliszków |
| 3. | Solar System Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 34, 58-500 Jelenia Góra |
| 4. | Firma Remontowo-Budowlana Piotr Szymański ul. Ostatnia 35, 60-102 Poznań |
| 5. | Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o. Sp.k. ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska |
| 6. | Ekspertis Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k. ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań |

Kryteria wyboru wykonawcy:

Cena oferty – waga 100%

Punktacja poszczególnych ofert obliczona zostanie na podstawie następujących  wzorów

Cena (C)

Cena najniższej oferty x 100

Ilość punktów (C) = -----------------------------------------------------

Cena badanej oferty

Do oferty (poza formularzem oferty) należy dołączyć:

- pełnomocnictwo do podpisania oferty i reprezentacji w postępowaniu (jeśli jest konieczne);

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług - zgodnie z Załącznikiem nr 3;

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - zgodnie z Załącznikiem nr 4;

- Oświadczenia inspektorów wszystkich branż - zgodnie z Załącznikiem nr 5;

- Kopia opłaconej polisy OC.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Możliwa jest zmiana lub odwołanie zapytanie na każdym etapie.

Po uzyskaniu ofert od potencjalnych wykonawców zamawiający może przeprowadzić negocjacje.

Zamawiający może wezwać do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzielą: Joanna Kołodziejewska.

tel: 61 8100 668

W załączeniu:

  - Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1,

  - Projekt umowy, - Załącznik Nr 2,

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług - Załącznik Nr 3,

  - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik Nr 4,

  - Oświadczenie inspektorów wszystkich branż - Załącznik Nr 5

Otrzymują:

- Adresat

- UG Komorniki      WI a/a