Załącznik nr ……………do SWZ

Umowa nr ………………………….

zawarta w dniu …………………… r. w Woli Dębińskiej pomiędzy:

GMINĄ DĘBNO, z siedzibą: Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno,

REGON: 851660708, NIP: 869-13-26-517, reprezentowana przez,

Wójt Gminy Dębno – Pana Wiesława Kozłowskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy/Głównej Księgowej,

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………., NIP: ………………………., REGON: …………………………………….

zwany/ą dalej: „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

…………………………………………….

…………………………………………….

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , które zostało przeprowadzone w  trybie podstawowym bez negocjacji , o którym mowa w art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp.

§ 1

Przedmiot i zakres umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. 
„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dębno”

2. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 obejmuje wykonanie następujących robót:

1)   Modernizacja drogi „ Dankan” w msc Wola Dębińska – działka ew. nr 940

2)   Modernizacja drogi gminnej nr 250295K Biadoliny Szlacheckie 2

3) Modernizacja drogi gminnej nr 250330K Biadoliny Szlacheckie – Osiedlowa3

4) Modernizacja drogi gminnej nr 250896K Biadoliny Szlacheckie – Osiedlowa4

5)   Modernizacja drogi wewnętrznej w msc Wola Dębińska- dz. ew. 737/2

6)  Modernizacja drogi gminnej nr 250277K „Dębno - Hektary III” w msc Dębno

7) Modernizacja drogi gminnej nr 250278K „Dębno - Hektary IV” w msc Dębno

8)Modernizacja drogi wewnętrznej w msc Dębno - dz. ew. 477/4, 477/10, 477/11, 477/13, 477/15, 477/17, 476/4, 476/6, 476/8, 476/10

9) Modernizacja drogi gminnej nr 250258K „Dębno- Granice-Sufczyńskie” 
w msc Dębno

10) Modernizacja drogi gminnej nr 250931K „Wola Dębińska – Wenecka 1” 
w msc Wola Dębińska

11)  Modernizacja drogi gminnej nr 250932K „Wola Dębińska – Wenecka 2” 
w msc Wola Dębińska

3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawiera dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
i pomocniczo przedmiar robót, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.

4. Wykonawca potwierdza otrzymanie w/w dokumentacji.

- Wszystkie powyższe dokumenty należy rozpatrywać wspólnie i ich treść traktować, jako wzajemnie się uzupełniające.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, a w szczególności z dokumentacją, o której mowa w ust. 
3, przeanalizował terminy wykonania niniejszej umowy uwzględnił terminy rozliczeń (płatności), a także z miejscem wykonania zamówienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami miejscowymi, położeniem terenu budowy, dojazdami 
i warunkami terenu budowy, które mogą mieć wpływ na wykonanie robót) uzyskał 
i przeanalizował wszelkie inne informacje, niezbędne do określenia zakresu 
i charakteru robót koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 
i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

- W ramach przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami regulującymi wykonywanie czynności danego rodzaju.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zdolnościami finansowymi oraz ekonomicznymi, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

- Wykonawca oświadcza ponadto, że posiada uprawnienia do wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłego sprawdzania stanu wykonania umowy i przedstawienia swoich uwag Wykonawcy.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie w całości z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Przedmiot umowy współfinansowany będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

§ 2

Kierownictwo budowy

1. Wykonawca wskazuje, że:

a) kierownikiem budowy do kierowania robotami budowlanymi będzie: ………………………………………….............................................................................,

nr uprawnień………………………….., działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682).

2. Oświadczenia stwierdzające przyjęcie obowiązku kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy.

3. Kierownik budowy do kierowania robotami budowlanymi ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.

4. W przypadku niemożności wykonywania obowiązków przez osobę wskazaną 
w ust. 1, Wykonawca zapewni kierowanie pracami przez inne osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie niższe niż osoby, które mają być zastąpione. Propozycje w tym zakresie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do  akceptacji. Zmiany te wprowadzone zostaną do umowy w formie aneksu.

5. Merytoryczną poprawność wykonywanych prac przy obiekcie, o którym mowa 
w § 1 ust. 2 ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony do nadzorowania prac w komisjach i odbiorach zwoływanych przez Zamawiającego.

§ 3

Podwykonawstwo

- Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź z udziałem Podwykonawców. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót budowlanych Podwykonawcom.

- Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia następującym podwykonawcom

- Nazwa podwykonawcy: …………………...

- Opis powierzonej części zamówienia: ……………………..

- Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie)

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w § 3 ust. 2 w trakcie realizacji zamówienia 
i przekazania informacji na temat nowych Podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,  w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że:

- proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego Podwykonawcy.

- Przepisu ust. 4 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawców .

- Postanowienia dotyczące Podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego Podwykonawcy oraz umów zawieranych między Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.

- W celu powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

- Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać 
w szczególności:

- określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o Podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich;

- zakres robót przewidzianych do wykonania;

- termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4,

- terminy i zasady dokonywania odbioru,

- wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem, że nie będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego 
z niniejszej umowy),

- wymóg zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 19 ust. 1 umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu,

- wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o Podwykonawstwo zawieranej z dalszym Podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego Podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej 
w § 7 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 10 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Procedurę, o której mowa w § 3 ust. 10 i 11 umowy, stosuje się również do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Wykonanie części zadania w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez Podwykonawcę i do ich koordynacji.

- Wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przewidziane 
w umowie o podwykonawstwo za dany zakres prac nie może być wyższe niż wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawców nie może być wyższa od wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zakres i okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczącej rękojmi za wady, nie może być mniejszy od zakresu i krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wynikający z niniejszej Umowy.

- Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach 
z dalszymi Podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający i Inspektor nadzoru mają prawo wglądu w dokumenty finansowe Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców i żądania przedstawiania dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, 
w szczególności gdy:

- nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

- będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia,

- będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,

- nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi Podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego,

- będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią,

- będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 20 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem, 
w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie do 7 dni od doręczenia mu kopii umowy 
o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Może też, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych robót lub dotrzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania, aby Wykonawca rozwiązał umowę 
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, jeżeli według oceny Zamawiającego, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje świadczenia w sposób nienależyty, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Żądanie Zamawiającego powinno mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie oraz termin na rozwiązanie tej umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robót wykonanych przez tego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do czasu rozwiązania umowy.

- Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów o podwykonawstwo, jak i zmianach umów o podwykonawstwo.

- Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego z wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową.

- Wykonawca, powierzając realizację robót Podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych 
w umowie z podwykonawcą.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp w terminie 14 dni od uzyskania wyjaśnień od Wykonawcy lub upływu terminu na ich Zgłoszenie, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty

§ 4

Harmonogram robót

Wykonawca w  dniu zawarcia niniejszej umowy jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej harmonogramem, w którym będą uszczegółowione części realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia tych części, z zastrzeżeniem, że harmonogram będzie zawierał podział robót, których realizacja jest planowana do odbioru częściowego, zgodnie z § 8 ust. 1 lit. b umowy, wraz ze wskazaniem jej wartości. Harmonogram powinien być wykonany w takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z harmonogramu rodzaju i wartości robót, które zostaną powierzone Podwykonawcy.

§ 5

Obowiązki stron umowy

- Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.

- Zamawiający zobowiązuję się do:

- przekazania terenu budowy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy,

- zapewnienia na czas trwania robót inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

c) dokonywania odbioru końcowego i odbioru częściowego odpowiadających wykonanej części umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

d) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w Umowie.

3. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do:

- Wykonania robót budowlanych z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności, aktualnym poziomem sztuki konserwatorskiej, a ponadto zgodnie z:

- Umową,

- Dokumentacją projektową tj. projektem budowlanym, STWiORB, zaświadczeniem o braku sprzeciwu lub pozwoleniem organu architektoniczno-budowlanego,

- Ofertą Wykonawcy,

- Harmonogramem rzeczowo - finansowym,

- obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

- Przejęcia placu budowy od Zamawiającego, odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy wraz z urządzeniami technicznymi i uniemożliwienia wstępu na budowę osobom nieupoważnionym i na czas robót zapewnić organizację budowy zgodnie z przepisami BHP i ppoż, przepisami prawa budowlanego, oraz ochronę mienia i ponosić odpowiedzialność za szkody powstałe i wynikłe na terenie budowy poniesione przez pracowników oraz przez osoby trzecie.

- Prowadzenia na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz dokonywania wszystkich niezbędnych wpisów towarzyszącym pracom budowlanym.

- Wskazania kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi oraz angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie i uprawnienia wymagane przepisami prawa do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania umowy. Przy czym kierownik budowy będzie upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót.

- Przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania.

- Wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zapewniające podczas wykonywania robót budowlanych całkowite bezpieczeństwo osób przebywających na terenie robót i w jego pobliżu, zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Umożliwienia Zamawiającemu lub osobom upoważnionym przez Zamawiającego przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy 
w każdym czasie oraz umożliwienia wglądu do materiałów i dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy.

- Stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi w STWiORB, dokumentacji projektowej i innych dokumentach wskazanych przez Zamawiającego, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami STWiORB z własnych materiałów i własnym sprzętem.  Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa , być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodnie z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi właściwe certyfikaty zgodności z Polską Normą lub innych dokumentów zgodności.

- Zapewnienia właściwej koordynacji organizacji robót oraz zapewnienia, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia 
i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

- Współpracy z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego.

- Zgłaszania robót do odbioru częściowego, odbioru końcowego i zapewnienia terminowego usunięcia wad ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbioru oraz w czasie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

- Bieżącego sprzątania i wywożenia materiałów z rozbiórki oraz uporządkowania terenu robót po zakończeniu robót zajętych na czas wykonywania robót. W przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku zamawiający obciąży wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów z budowy.

- Poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – przekazania powstałych odpadów do utylizacji (Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

- Utrzymywania porządku na terenie budowy, we własnym zakresie, na własny koszt zorganizowania i urządzenia zaplecza socjalno-technicznego budowy oraz placu budowy wraz z zapewnieniem niezbędnych mediów oraz likwidacja zaplecza własnego Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu robót lecz nie później niż 2 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

- Poniesienia odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe i osobowe oraz inne zdarzenia powstałe i wynikłe w związku z wykonywaniem robót budowlanych, będących przedmiotem umowy na terenie placu budowy z winy pracowników  Wykonawcy wobec osób  trzecich, chyba, że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

- Poniesienia odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Oddania przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, 
z zachowaniem terminu realizacji, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

- Zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób.

- Ochrony przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty 
i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia odbioru końcowego robót. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w tym okresie, Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z dokumentacją projektową, odpowiednimi normami, aprobatami i obowiązującymi przepisami prawa.

- Posiadania umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją umowy oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych oraz dostarczenia polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie budowy, robót, sprzętu, zatrudnionych osób i osób trzecich z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w imieniu własnym i Podwykonawców na wysokość nie niższą niż wartość Umowy. Okres ubezpieczenia w polisie obejmuje okres nie krótszy niż okres realizacji niniejszej Umowy. Polisę należy dostarczyć nie później niż w dniu rozpoczęcia robót. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody Zamawiającego lub osób trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów lub robót oraz szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.

- Kontynuowania ubezpieczenia, o którym mowa wyżej, przez okres obowiązywania niniejszej Umowy nie krócej jednak niż do chwili zwrotu pierwszej części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami,

- bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

- szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,

- wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- uszkodzenia lub zniszczenia obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót.

§ 6

Termin wykonania umowy

1. Przedmiot umowy , o którym mowa w  §1 umowy , zostanie wykonany  w terminie 19 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

3. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy.

4. Strony ustalają , że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień określony protokołem odbioru końcowego robót, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.

5. Zamawiający wyznaczy termin odbioru robót w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót.

6. Z zastrzeżeniem §16 umowy, termin wykonania przedmiotu nie może ulec zmianie.

7. Zmiana terminu , o którym mowa w § 6 ust. 1  umowy, w okolicznościach, o których mowa w §16 umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej.

9. Od dnia przejęcia placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe związane z wykonywaniem robót.

10. Za zakończenie robót związanych z wykonaniem całości przedmiotu umowy oraz odpowiednio jego poszczególnych części, uważa się protokolarne i faktyczne przekazanie przez Wykonawcę całości przedmiotu umowy lub odpowiednio jego poszczególnych części wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego przedłożonego przez Wykonawcę, wykonanych zgodnie z umową, stwierdzone protokołem odbioru.

11. Za termin zgłoszenia gotowości do odbioru robót, uważa się datę wpływu zawiadomienia do Urzędu Gminy Dębno w godzinach jego urzędowania tj.: poniedziałek 7:30-16:30, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:30

z uwzględnieniem okolicznościowych lub tymczasowych godzin urzędowania.

12. Wykonawca zobowiązany jest informować bezzwłocznie Zamawiającego 
o możliwości wystąpienia opóźnienia w realizacji prac w stosunku do terminów określonych w umowie.

13. W razie opóźnienia ze strony Wykonawcy w stosunku do terminów określonych 
w umowie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zwiększenia potencjału i przyspieszenia rytmu tempa prac, może też zażądać od Wykonawcy szczegółowego uaktualnienia harmonogramu robót wraz z opisem planowanych działań zmierzających do nadrobienia opóźnień. Harmonogram ten musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

14. W przypadku zwłoki Wykonawcy przekraczającej 10 dni roboczych w stosunku do terminów wynikających z uaktualnionego harmonogramu robót, Zamawiający ma prawo do wyłączenia części robót Wykonawcy i zaangażowania innych wykonawców w celu nadrobienia opóźnień i powstałymi kosztami obciążyć Wykonawcę bez zachowania trybu art. 480 k.c., bądź od umowy odstąpić.

15. W przypadku nieterminowego wykonania robót przez Wykonawcę, Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z tym opóźnieniem.

§ 7

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

1. Za prawidłową realizacje przedmiotu umowy , określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają  wynagrodzenie zgodnie z wynagrodzeniem podanym w ofercie Wykonawcy, w formie ryczałtu na kwotę :

cena netto w wysokości:  ……………..zł

słownie złotych: …………………………….

podatek VAT …… % w wysokości : ………………zł

słownie złotych: ……………………………………….

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:  ……………..zł

słownie złotych: ………………………………..

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy  
w rozumieniu art.632 §1 KC.

3. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi wynagrodzenie za całość zamówienia i  zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej 
i kompleksowej realizacji przedmiotu umowy.

4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek prac lub kosztów określonych w dokumentacji postępowania i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. . Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie czynności konieczne do wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkie ryzyko 
i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie ulegnie zmianie przez cały czas trwania umowy, przy czym wynagrodzenie ulegnie stosownemu pomniejszeniu w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy.

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

8. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie  faktury częściowej i faktury końcowej wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie protokołów odbioru częściowego oraz odbioru końcowego, o których mowa w  § 8 ust. 1 lit. a i b, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.

9. Płatności, o których mowa w § 7 ust. 1 umowy, będą dokonywane na podstawie oryginałów faktur VAT doręczonych Zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie umowy, jest protokół odbioru częściowego i końcowego, potwierdzający pozytywny odbiór, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przedłożony przez Wykonawcę zarówno do faktury częściowej, jak i końcowej. Zamawiający ma prawo odmówić zapłaty w przypadku niedostarczenia wraz z fakturą wskazanych dokumentów.

- Płatności, o których mowa w § 7 będą dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty odbioru na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, na numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturach.

11. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturach rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

- Zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych i w związku realizacją inwestycji w okresie dłuższym niż 12 miesięcy  wypłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie realizowana w  dwóch transzach, pierwsza transza po zakończeniu wydzielonej części prac zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę  harmonogramem rzeczowo-finansowym w ramach realizacji zadania, druga po zakończeniu  realizacji inwestycji.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w 2 transzach odpowiadającym wykonanej części umowy:

- pierwsza transza w wysokości do 55 % wartości zadania,

- druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, 
z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia, 
z zastrzeżeniem, że procentowa wartość tej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

14. Wypłata pierwszej transzy wynagrodzenia nastąpi w roku 2025, natomiast wypłata II transzy wynagrodzenia nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

15. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym Zamawiający zleci bankowi wykonanie przelewu.

16.Wykonawca wystawi fakturę dla Zamawiającego z uwzględnieniem następujących danych:

NABYWCA: Gmina Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno; NIP 8691326517, ODBIORCA: Urząd Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno.

Faktura, o której mowa zostanie dostarczona na adres wskazany w pozycji odbiorcy.

- Zamawiający oświadcza, że zrealizuje płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment w przypadku otrzymania faktury z wskazaną kwotą podatku VAT.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności i oświadcza, że posiada wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania (na: Gminę Dębno) 
i przesyłania faktur VAT bez drugostronnego potwierdzenia.

19. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, do faktury Wykonawca obowiązany jest dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, że wykonawca nie zalega z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów i wystawionych faktur. Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru danej części przedmiotu umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik   do umowy.

20. W przypadku faktury końcowej wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, że wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z zawartych umów 
z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

21. Wykonawca oświadcza, iż zakres robót budowlanych określony w §1 nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy, jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz oświadcza, iż nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac.

22. Wykonawca oświadcza, że przewidział w swojej cenie ryczałtowej wszystkie elementy i rodzaje robót, czynności, materiały i urządzenia, zarówno, co do ilości jak 
i ich rodzaju, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, które były możliwe na podstawie dokumentacji technicznej oraz wiedzy i doświadczenia. Nie doszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego z zastrzeżeniem wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych, których sposób rozliczenia wskazano w umowie

23. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych oraz robót dodatkowych, jeżeli wystąpi taka okoliczność w stosunku do robót przewidywanych w projekcie budowlanym, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy 
i gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

24. Zmiana, o której mowa w ust. 23 musi być każdorazowo dokonana w formie aneksu do umowy.

25. Rozliczenie robót zamiennych i dodatkowych będzie dokonywane w sposób opisany w § 16 ust 3-4 umowy.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych przedmiotem Umowy, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej Umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Wykonawca oświadcza, że w razie wykonania jakichkolwiek prac z naruszeniem powyższego zapisu, wykonuje je na swoją odpowiedzialność i zrzeka się prawa do wynagrodzenia z tytułu ich wykonania.

27. Zważywszy, że finansowanie przedmiotu umowy pochodzi z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/258/PolskiLad, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zapewnia on finansowanie wykonania przedmiotu umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę środków  z Promesy dotyczącej finansowania wykonania przedmiotu umowy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego.

§ 8

Odbiory robót

- Strony zgodnie ustalają , że będą stosować następujące rodzaje odbiorów :

- odbiór częściowy– na podstawie protokołu odbioru częściowego zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 4.

- odbiór  końcowy robót – na podstawie protokołu odbioru końcowego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 4.

- Przez zakończenie robót związanych z wykonaniem całości przedmiotu umowy (odbiór końcowy) lub jej części (odbiór częściowy) strony rozumieją protokolarne 
i faktyczne przekazanie Zamawiającemu całości lub odpowiedniej części przedmiotu umowy, wykonanych bez wad i usterek, zgodnie z Umową oraz zasadami wiedzy technicznej oraz sporządzonym przez Wykonawcę harmonogramem, o którym mowa § 4.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i końcowego pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.  Podstawą skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub końcowego, będzie faktyczne zakończenie odpowiednio części lub całości wszystkich robót.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru robót w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru także Podwykonawców, przy pomocy których wykonywał przedmiot umowy.

- Z czynności odbioru zostaną sporządzone odpowiednio protokół odbioru częściowego oraz protokół odbioru końcowego. Protokół winien zawierać ustalenia stron odnośnie zgodności wykonanych robót z umową, w tym także stwierdzenie istnienia ewentualnych wad lub usterek.

- Zamawiający może odmówić odbioru w razie stwierdzenia, że roboty mają wady istotne. Oświadczenie Zamawiającego w powyższym przedmiocie winno zostać zawarte w protokole odbioru. W razie odmowy odbioru Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia stwierdzonych podczas odbioru wad w terminie 7 dni od daty dokonania czynności odbioru, chyba, że Zamawiający wyrazi na piśmie zgodę na inny termin albo wady istotne będą nieusuwalne. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wady nie mające charakteru wad istotnych oraz usterki stwierdzone podczas odbioru zostaną usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania odbioru.

- Dochowanie terminu usunięcia wad lub usterek i podpisanie przez strony ostatecznego protokołu odbioru robót nie stanowi zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów umownych.

- W przypadku jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie określonym w protokole odbioru, wówczas podpisanie ostatecznego protokołu odbioru zostanie przesunięte do dnia usunięcia wad lub usterek .W takim przypadku Strony uznają, że Wykonawca pozostaje w zwłoce co do terminu zakończenia robót.

- W razie, gdy Wykonawca nie usunie we właściwym terminie stwierdzonych podczas odbioru wad lub usterek Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, do zlecenia wykonania podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy prac i czynności koniecznych do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, bez zachowania trybu przewidzianego w art. 480 k.c. i potrącenia poniesionych kosztów z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także do obniżenia wynagrodzenia lub naliczenia kar umownych, o których mowa w § 11.

- Wykonawca zobowiązany jest w dacie dokonywania odbioru końcowego przekazać Zamawiającemu wymaganą dokumentację, w szczególności:

a)	wymagane dokumenty, atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla materiałów,

b)	certyfikaty zgodności z PN lub aprobaty techniczne na zastosowane wyroby budowlane, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań,

c) dokumentację powykonawczą w ilości 2 egzemplarzy dla każdego obiektu uwzględnionego w § 1 ust. 2.

12. Brak lub niekompletność opisanej wyżej dokumentacji uważa się za wadę przedmiotu umowy i stanowi podstawę do odmowy dokonania odbioru. W takim wypadku zastosowanie będą miały odpowiednio postanowienia ustępów 6-9 niniejszego paragrafu.

13. Po usunięciu istotnych wad i usterek , stwierdzonych przy odbiorze oraz 
w okresie gwarancji i rękojmi , potwierdzonych protokolarnie, rozpoczyna bieg termin zwolnienia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa § 10.

14. Odbiór dzieła, dokumentacji powykonawczej i każdej innej od Wykonawcy, jeżeli wiążą się z nią prawa autorskie, jest równoznaczny z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do tych dokumentacji i dzieła.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ……………... miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa 
w § 8 ust. 1 lit. b umowy.

- Okres rękojmi za wady  biegnie równolegle z okresem gwarancji.

- Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego  jest  niniejsza umowa.

- Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody.

- O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia 
o powstałych wadach zgodnie z § 9 ust. 5 umowy. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu o czas naprawy lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, 
z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. 
W takim przypadku pełną należność za wykonane roboty Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionej przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10 umowy.

- Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

- Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

- Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

- Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy tj. kwotę …………………….… zł (słownie:……………………………………………), przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia 
z należności za częściowo wykonane świadczenia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważość na czas określony w Umowie.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu 
i jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części 
w terminach, o których mowa w ust. 13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:

- 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit. b umowy,

- 30 % wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres rękojmi, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym 
w Brzesku o/Dębno nr rachunku: 40 9453 0009 0030 0300 0026 0006 tytuł przelewu: Zabezpieczenie wykonania umowy pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dębno” Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie oryginału, przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej 
w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

§ 11

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach:

a) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności za

naruszenie postanowień § 5 ust. 3 niniejszej umowy – w wysokości 300,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia, ustalonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za nieterminowe usunięcie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę na skutek okoliczności za które Zamawiający nie odpowiada w wysokości 20 %  wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20%  wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych 
i odebranych,

f) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,05 % wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy od jedenastego dnia przerwy do dnia wznowienia robót,

g) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości – 3 000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

h) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

i) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

j) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 000 zł za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

k) za nieprzedłożenie kopii polisy OC na wezwanie Zamawiającego oraz 
z tytułu braku zachowania ciągłości polisy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

l) za nie dokonanie zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
z którym została zawarta umowa o podwykonawstwo i który realizuje zobowiązania wynikające z zawartej umowy w sposób nienależyty, 
w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony przypadek,

ł) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w § 19 ust. 1 czynności w wysokości 1 % brutto   umowy w sprawie zamówienia publicznego za każdy przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 19 ust.1  czynności,

m) za niedokonanie zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 
o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, z którym Wykonawca zawarł umowę, 
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

n) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidzianego w umowie 
o podwykonawstwo, dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, w wysokości 500,00 zł, za każdy stwierdzony dzień opóźnienia w dokonaniu zmiany umowy, licząc od dnia doręczenia pisma od Zamawiającego, wzywającego do dokonania tej zmiany umowy.

2. Zamawiający potrąci kary umowne z kwot należnych Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty bez uprzedniego wezwania do ich zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

- opóźnienia w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający ma prawo do łącznego naliczenia kar umownych 
z poszczególnych tytułów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych.

- Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wysokości 40% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 ust. 1  niniejszej umowy.

§ 12

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

1.	Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

a)	nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

b)	bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

c)	mimo pisemnego upomnienia, realizuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z zapisami umowy i postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub przepisami, i jest wysoce prawdopodobne, iż nie przekaże Zamawiającemu przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie,

d)	gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,

e) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie 
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

f)	podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym 
w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

4.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

5. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy.

§ 13

Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę

1.	Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, 
w przypadku, gdy Zamawiający:

a) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 14 dni kalendarzowych od terminu zapłaty, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie,

b) odmawia przez 30 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie.

2.	Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

3. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy.

§ 14

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od umowy

1.	W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:

a.	natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

b.	przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

2.	W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

3.	Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.

4.	W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

5.	W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu 
i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.	Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu 
o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

§ 15

Cesja wierzytelności

Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie jakichkolwiek praw 
i obowiązków wynikających z umowy, w tym w szczególności wierzytelności przysługujących wobec Zamawiającego z tytułu realizacji umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

§ 16

Zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

- zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:

  - zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, 
a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia 
i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano.

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

- udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie; Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

- udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

- wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie; Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

- udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

- wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

e) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku :

-  konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta  wynika z nieprzewidzianych okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- konieczności  wykonania zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne, zasadne lub celowe, jeżeli ich wykonanie ma wpływ na prawidłowość realizacji zamówienia podstawowego,

f) zmiany technologii opisanej w ust. 1 pkt 3)

- możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu:

a) wystąpienia tzw. siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia 
w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, jak również siły wyższej, która już wystąpiła lecz jej skutki nie są jeszcze znane, o okres trwania siły wyższej

Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie 
w szczególności: klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy 
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia

  - zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych, których nie można wykonać w umówionym terminie wykonania zamówienia,

  - wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia, których nie można wykonać 
w umówionym terminie wykonania zamówienia,

  - działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, w tym wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

  - zmiany będące następstwem działania organów administracji,

  - wystąpieniu opóźnień w dokonaniu określonych czynności, w tym w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany 
w przepisach prawa, w którym ww czynności powinny zostać dokonane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - braku możliwości wykonywania robót w związku z nie dopuszczaniem do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - wystąpieniu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w tym przede wszystkim, gdy będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności  usunięcia błędów lub też wprowadzenia zmian 
w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

  - wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - wystąpieniu warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową,

  - konieczności przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych,

  - natrafieniu na przeszkody fizyczne w trakcie wykonywania robót, nie przewidziane dokumentacją projektową,

  - ujawnieniu na placu budowy niewybuchów,

  - zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy,

  - konieczności przeprowadzenia postępowania sądowego lub administracyjnego związanego z przedmiotem tejże umowy.

- zmiany sposobu spełnienia świadczenia – zmiany technologiczne, 
w szczególności:

- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót lub jeśli możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:

- podwyższą jakość wykonanych robót,

- zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia,

- pozwolą na skrócenie terminu wykonywania Umowy, lub

- pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji przedmiotu zamówienia po ich zakończeniu lub zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego

- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub ze względu na odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.

- Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych stron niniejszej umowy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a-d mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. e) i f mogą być wprowadzane na pisemny wniosek strony zawierający w szczególności kosztorys sporządzony według cen Sekocenbud za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Kosztorys musi zostać zaakceptowany przez drugą stronę umowy.

- Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 1 pkt 1 i 3  musi wykazać się środkami dowodowymi, że zmiany, o których mowa w powołanym ustępie mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, tj. wymuszają podwyższenie kosztów wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku z powołaniem się na stosowne okoliczności, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS).

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.1 pkt 1) lit. a) część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b) część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1pkt 1) lit. c) część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1pkt 1) lit. d) część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść, w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, pracowników biorących udział w realizacji zamówienia.

- Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b) i lit. c) i lit. d) jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie  przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, 
w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

- Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 pkt 1) lit. b), c) i d) mają wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy, pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego, przy czym zmiany ceny nie mogą mieć podwójnego charakteru, tzn. nie można jednocześnie w tym przypadku zastosować klauzuli waloryzacyjnej.

- Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust.1 pkt 1) lit b). lit c), lit. d) umowy mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te zmiany.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt.1) lit. b), lit. c). lit. d) mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

- Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych 
w ust. 1 pkt 1 i 3 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których jeszcze nie wykonano.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- W przypadku uwzględnienia zmiany kosztów pracy w oparciu o zapisy niniejszego paragrafu, klauzula waloryzacyjna będzie dot. wyłącznie cen materiałów i innych kosztów nie związanych z kosztami zatrudnienia pracowników.

- Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

Waloryzacja wynagrodzenia

- Zgodnie z art. 439 ustawy pzp Strony przewidują możliwość zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów (materiałów budowlanych i wyrobów budowlanych) niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy:

- Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, na podstawie której została zawarta niniejsza umowa.

- Wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku, gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

- Wykonawca i Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, gdy wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy wzrośnie/spadnie o co najmniej 15 % w stosunku do wskaźnika 
obowiązującego w  miesiącu złożenia oferty Wykonawcy, na podstawie której zawarto niniejszą umowę (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia), a jeżeli zawarcie umowy nastąpiło po 180 dniach od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.

- W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% nie później niż 30 dni od daty publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać opis proponowanej zmiany wraz z kalkulacja kosztów oraz sposobem sporządzenia tej kalkulacji, wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

- W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15%, nie później niż 30 dni od daty publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać opis proponowanej zmiany wraz z kalkulacją kosztów oraz sposobem sporządzenia tej kalkulacji, wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

- Wnioski, o których mowa w ust. 4 i ust. 5 musza zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia.

- Dopuszcza się złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 4 i ust. 5 najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian  wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane  nie częściej niż co kwartał.

- Poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, 
w którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających 
z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy.

- Waloryzacja nie może dotyczyć wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wykonane i odebrane przed datą złożenia wniosku.

- W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 4) i pkt 5), Strona umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym,
 w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

- Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy,

- Jeżeli zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

- Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp, Zamawiający określa maksymalną dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień o których mowa w ust. 1 na poziomie 5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 18

Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę

1.  Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę /dalszych Podwykonawców osób wykonujących wszystkie roboty budowlane, w tym prace związane z wykonanie nawierzchni bitumicznych, wykonywanie robót ziemnych oraz techniczne prace pomocnicze w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia z wyłączeniem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie (np. kierownik budowy do kierowania robotami budowlanymi).

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:

a)	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b)	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c)	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

•	oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

•	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

•	zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

•	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 19

Narady koordynacyjne

1.W razie konieczności, Zamawiający jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych  z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego, kierownika budowy praz robót, inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób.

2. Minimalna częstotliwość narad zostanie ustalona z Wykonawcą po przekazaniu placu budowy.

3.Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.

4.Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć 
w naradach koordynacyjnych.

5.Zamawiający informuje z co najmniej  3- dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie,  a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

6.Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 3  dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące.

§ 20

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami Zamawiającego oraz osobą do kontaktu w sprawach związanych z prawidłową realizacją umowy będzie:

a) …………………………………… -  tel. …………….., e-mail ………………..

2. Inspektorem nadzoru inwestorskiego powołanym przez Zamawiającego będzie:

a) ……………………………………. – tel. ……………………………., nr

uprawnień ………………………………., e-mail ………………………………….

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz.2351 ze zm.).

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, dokumentacją projektową, stosownymi opiniami, pozwoleniami i przepisami prawa dotyczącymi wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielami Wykonawcy oraz osobą do kontaktu w sprawach związanych z prawidłową realizacją umowy będzie:

a) ……………………………………. - …………………………………, tel. ………, e-mail ………………………..

b  …………………………………. - ………………………………….., tel. ………, e -mail ………………………………………

- ………………………………… - ……………………………………., tel. ………………., e-mail…………………………………

- W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których mowa w § 20  ust. 1-3 umowy, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a  w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

- Przedstawiciele stron, o których mowa w § 20 ust. 1-3 umowy, są upoważnieni do protokołu odbioru częściowego i końcowego umowy, 
o których mowa w § 8 ust. 1  umowy.

- Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o których mowa w § 20 ust. 3 umowy 
w trakcie jej realizacji może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przed dokonaniem tejże zmiany, pod warunkiem spełnienia przez nowo proponowanych przedstawicieli Wykonawcy kryteriów warunkujących pełnienie funkcji danego rodzaju wynikających z przepisów prawa.

- Strony ustalają poniższe adresy do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy):

a) dla Zamawiającego: Urząd Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno tel. 14 66 58 714, fax: (014) 66 58 722, 
e-mail:sekretariat@gminadebno.pl

b) dla Wykonawcy: …………………………………………………………………

8. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich    zmianach danych zawartych w ust. 7 pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej stronie adres.

§ 21

Przepisy końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności Prawa budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej mowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia Strony oddają zaistniałe spory pod rozstrzygnięcie, sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Ewentualne spory Zamawiającego  z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne 
w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mogą być poddane   mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, wybranym mediatorem, albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

4.  Wszelkie zmiany lub uzupełnienie niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 22

RODO

1.	Administratorem danych osobowych Wykonawcy (w rozumieniu przedstawicieli Wykonawcy, pracowników, Podwykonawców i innych osób, którymi się posługuje) jest Gmina Dębno reprezentowana przez Wójta Gminy Dębno, mający siedzibę w Woli Dębińskiej 240, 32-852 Dębno, tel. 14 631-85-60.

2.	Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@gminadebno.pl  lub telefonicznie pod nr tel.: 14 631-85-77. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.

3.	Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4.	Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora (Poczta Polska, bank obsługujący jednostkę, firmy informatyczne serwisujące oprogramowanie komputerowe) oraz inne organy i podmioty publiczne uprawnione do pozyskiwania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z RODO przysługuje Wykonawcy (w rozumieniu przedstawicielom Wykonawcy, pracownikom, Podwykonawcom i innym osobom, którymi się posługuje) prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych prawem, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, żądania przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia

5.	Dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 z zm.).

6.	Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może m.in. ograniczeniem form komunikacji.

Załączniki:

      - Oferta Wykonawcy

      - Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiający:						   	  	   Wykonawca: