Załącznik Nr 6 do SWZ

(Projektowane postanowienia umowy)

Umowa  nr ………………

do zamówienia publicznego nr RZPiFZ.271.4.2023.ZH

zawarta w dniu …………….. pomiędzy Gminą Wejherowo, z siedzibą przy ul. Transportowa 1,

84-200 Wejherowo, NIP: 588-237-58-50,

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………..

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………...

reprezentowanym przez :

…………………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej jako „ustawa Pzp”,
Strony zawierają umowę (dalej jako „Umowa”) o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo w latach 2023 – 2024 dla Części …… obejmującej sołectwa: ………………. z użyciem zestawu do równania dróg oraz uzupełnianie ubytków nawierzchni w zależności od potrzeb kruszywem kamiennym, kruszywem betonowym, pospółką wraz z dostawą materiałów.

2. Roboty określone w ust. 1 należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ"), w szczególności zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy (załącznik nr 7 do SWZ),specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy (załącznik nr 8 do SWZ), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy i Umową.

3. Ilości robót podane w szczegółowym zakresie rzeczowym zamówienia są ilościami szacunkowymi opartymi na informacjach z poprzednich lat i dlatego wszystkie naprawy objęte Umową będą zlecane przez Zamawiającego wg potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian ilości w poszczególnych rodzajach robót oraz dostawach materiałów i dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia zakresu robót w ilości minimum 60% zakresu podanego w formularzu ofertowym.

5. Wykonawca może przystąpić do wbudowania dostarczonego przez siebie materiału wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

6. W celu uzyskania zgody, o której mowa w ust.5 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającemu dokument określający rodzaj, jakość i ilość materiału dostarczonego do wbudowania. Dokument powinien ponadto zawierać datę i podpis osoby uprawnionej.

7. Zamawiający w trakcie realizacji umowy, ma prawo żądać weryfikacji zgodności danych zawartych w dokumencie, o którym mowa w ust. 6 ze stanem faktycznym, w tym sprawdzenia ilości dostarczonego materiału na atestowanej wadze, w obecności pracownika Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić proces ważenia.

8. Koszty procesu przeprowadzenia ważenia ponosi Zamawiający, natomiast w przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonego ważenia niedoboru ilości równego lub większego niż 0,8% masy w stosunku do deklarowanej w dokumencie o którym mowa w ust.6, koszty te poniesie Wykonawca.

§ 2

SPOSÓB REALIZACJI UMOWY

- Realizacja przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie na podstawie pisemnych zleceń Zamawiającego przesyłanych na e-mail……………..……… w zależności od stanu dróg.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania prac w ciągu …….. doby/dób licząc od otrzymania pisemnego zlecenia, w którym Zamawiający określi rodzaj materiału, przy pomocy którego Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zlecenia.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o przystąpieniu do realizacji przedmiotu umowy na adres e-mail:……………….. i/lub telefonicznie (wiadomością SMS) na służbowy nr telefonu upoważnionego pracownika: ……………………………………

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi właściwymi przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami współczesnej wiedzy technicznej, za cenę ryczałtową oraz w terminie określonym każdorazowo przez Zamawiającego w okresie trwania niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy  przy użyciu niżej wymienionego sprzętu:

1) równiarka drogowa samojezdna – szt. 1

2) walec drogowy samojezdny o masie całkowitej min. 8 ton – szt. 1

3) samochód ciężarowy (samowyładowczy) min. 15 ton ładowności – szt. 2

§ 3

TERMIN WYKONANIA

- Roboty stanowiące przedmiot Umowy wykonywane będą od dnia zawarcia Umowy tj. ………………………, do dnia 31.12.2024 r

- W przypadku robót zleconych w trybie awaryjnym, ustala się:

1) termin ich realizacji i zakończenia: do 48 godzin od czasu zgłoszenia,

2) konieczność zabezpieczenia miejsca awarii natychmiast.

§ 4

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie iloczynu ryczałtowych cen jednostkowych wyszczególnionych w formularzu ofertowym oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

- Wysokość wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy, przy założeniu ilości wskazanych w  opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, strony ustalają na kwotę: …………………………………………………………..……..... zł brutto, słownie:……………………………………………………..…………………………………..

- W okresie obowiązywania umowy kwota ta może ulegać zmianie, w zależności od ilości wykonanych prac po cenach jednostkowych z oferty. Zmiana wysokości wymaganego wynagrodzenia nie wymaga aneksu do umowy. Należy ją udokumentować protokołem rozliczeniowym przed upływem terminu obowiązywania umowy.

- Za roboty niewykonane, choć objęte ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy, wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 5

ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało w cyklach miesięcznych, na podstawie prac faktycznie wykonanych i odebranych w sposób przewidziany w § 11 umowy, na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych i ilości km potwierdzonych w protokole odbioru, który każdorazowo stanowił będzie załącznik do faktury.

- Zapłata należności nastąpi na podstawie podpisanego protokołu odbioru, w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Faktury za wykonanie przedmiotu umowy będą wystawiane dla płatnika: Gmina Wejherowo, 84-200 Wejherowo, ul. Transportowa 1, NIP: 588-237-58-50.

- Faktura winna wskazywać dane dotyczące numeru umowy oraz nazwę przedmiotu umowy, okres realizacji umowy, którego dotyczy. W razie braku tych danych faktury nie będą stanowiły podstawy do zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT będą podpisane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego, protokoły odbioru.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Płatność kwoty należnej będzie dokonywana przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr …………………………………………………………………...

- Zamawiający będzie dokonywał płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunki bankowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wskazane na tzw. „Białej liście podatników VAT”, chyba że Wykonawcy nie dotyczy obowiązek ujawnienia na tzw. Białej liście podatników VAT”.

- Brak Wykonawcy na tzw. „Białej liście podatników VAT”, wskazanie przez Wykonawcę rachunku bankowego innego, niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub niewskazanego na tzw. „Białej liście podatników VAT” uprawnia Zamawiającego w szczególności do:

  - wstrzymania zapłaty wynagrodzenia lub

  - zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT”.

Taka okoliczność nie jest okolicznością, za którą ponosi odpowiedzialność Zamawiającego i w takim przypadku Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie w płatności.

- Zapłata przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT” zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace w wysokości zapłaconej kwoty.

- Wykonawca oświadcza, iż jest / nie jest* (*niepotrzebne skreślić) zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesił i nie zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej oraz zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki i kary, do zapłaty których Zamawiający jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa.

§ 6

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może zlecić część zamówienia podwykonawcom.

2. Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

5. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, które składają się na przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 Umowy, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca składa projekt wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem niniejszej umowy.

6. Zamawiający, w ciągu 14 – dni od przekazania projektu umowy, o jakiej mowa w ust. 5, może zgłosić pisemne zastrzeżenia, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy określony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, o których mowa w § 1 niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowiązek nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 30 000,00 zł.

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od przekazania umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu.

8a. Zamawiający, w terminie 30 dni od zgłoszenia mu przez Wykonawcę lub podwykonawcę szczegółowego przedmiotu robót, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (dokonanego przez przystąpieniem do wykonania tych prac) może złożyć podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

9. Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane Zamawiający uzna umowę spełniającą łącznie następujące warunki:

- umowa zostanie przedłożona Zamawiającemu w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia, zgodnie z zapisami ust. 7 niniejszego paragrafu,

- umowa spełnia wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia,

- umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu,

- umowa, do której Zamawiający nie wniósł sprzeciwu, zgodnie z ust. 8 i 8a niniejszego paragrafu.

10. Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo na dostawy i usługi Zamawiający uzna umowę spełniającą łącznie następujące warunki:

- umowa zostanie przedłożona Zamawiającemu w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia i uwzględniać będzie zapisy ust. 7 niniejszego paragrafu,

- umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodny z zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu,

- umowa spełnia wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia.

11. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, lub nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

12. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wynagrodzenia wymagalnego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na ich rzecz. Płatność bezpośrednia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców będzie dokonana pod warunkiem, że zawarli oni zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zawarli, przedłożoną Zamawiającemu, umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi (zgodnie z § 6 ust. 10).

13. Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po zawarciu przedłożonej Zamawiającemu, umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, uwzględniającej wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

14. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 12 obejmuje wyłącznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek za opóźnienie.

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o zgłoszeniu z żądaniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dokonania bezpośredniej zapłaty, o jakiej mowa w ust. 12

16. Wykonawca może, w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego informacji, o jakiej mowa w ust. 15, zgłaszać pisemne uwagi dotyczące zasadności zgłoszonego żądania płatności. Brak przedłożenia uwag w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako akceptacja zasadności danej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

17. W przypadku zgłoszenia, we wskazanym terminie, uwag, co do zasadności bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty, na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

20. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych oraz dostaw i usług koniecznych do ich realizacji jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności tych prac, wynikającej z niniejszej umowy za ich wykonanie.

21. Złożenie Zamawiającemu kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem, umowy o podwykonawstwo na dostawy i usługi, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, w terminie przekraczającym 7 dni od daty jej zawarcia, powoduje wyłączenie obowiązku dokonania bezpośredniej płatności.

22. Umowa o podwykonawstwo oraz wszelkie jej zmiany muszą określać termin realizacji przedmiotu umowy, który nie może być dłuższy niż termin realizacji określony w umowie – dla danego zakresu- zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą.

23. Termin zakończenia odbioru prac zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia zakończenia i zgłoszenia tych prac do odbioru.

24. Odbiór prac wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie może być późniejszy niż odbiór prac od Wykonawcy przez Zamawiającego.

25. W umowie o podwykonawstwo należy precyzyjnie określić zakres prac powierzonych podwykonawcy.

26. W umowie o podwykonawstwo należy wskazać wysokość wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z następującymi zastrzeżeniami:

1) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robót nie może być wyższe od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu robót w umowie Zamawiającego z Wykonawcą,

2) ceny jednostkowe określone w umowie o podwykonawstwo nie mogą być wyższe od cen jednostkowych w umowie pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcą,

3) w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi wynagrodzenie za zakres powierzany do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przekroczyć wartości wycenionej za ten zakres w umowie Zamawiającego z Wykonawcą.

27. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które stanowią część niniejszego zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W przypadku dostaw, jako termin dostaw należy rozumieć termin wbudowania dostarczonego materiału w obiekt będący przedmiotem zamówienia. Powyższy fakt musi być potwierdzony podpisanym przez strony protokołem odbioru.

28. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie zapłaty przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę od Wykonawcy lub podwykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy;

2) sposobu rozliczeń za wykonany zakres uniemożliwiający rozliczenie tego zakresu pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, na podstawie Umowy;

3) zezwalających na cesję wierzytelności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na rzez Wykonawcy bez zgody Zamawiającego.

29. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

30. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jak za własne. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy, przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy, dali powód do uzasadnionych skarg.

31. Na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców i dalszych podwykonawców:

1) w zakresie rozmiaru prac powierzonych,

2) zakresu prac wykonanych,

3) faktur wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców,

4) udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.

32. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót.

33. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.

34. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy z podwykonawcami będą zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum. W przypadku, w którym Wykonawcą jest konsorcjum, każdy z członków konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców.

35. Niezastosowanie się przez Wykonawcę do wymogów określonych w niniejszym paragrafie umowy stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy oraz skutkuje powstaniem prawa do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie określonym w § 14.

36. W przypadku podzlecania w ramach umów o podwykonawstwo czynności określonych w § 8 ust. 1 umowy, podwykonawców obowiązują zasady określone w § 6 umowy.

§ 7

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi z zastrzeżeniem zapisów w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w oparciu o materiały własne, w ramach zakresu objętego przedmiotem zamówienia.

3. Wykonawca zapewni wykwalifikowany nazór, pracowników i sprzęt niezbędny do wykonania prac w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

4. Materiały, o których mowa w ust. 2 powinny spełniać wszelkie wymogi przewidziane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r., poz. 1213 z późn. zm.), wymaganiom Specyfikacji  Warunków Zamówienia oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, co do ich jakości.

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów własnych dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

6. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonywanych robót i użytych materiałów, koszty te uwzględnione zostały w wynagrodzeniu umownym.

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej organizacji ruchu w czasie wykonywania prac oraz zgodnego z prawem zabezpieczenia terenu robót i jego oznakowania.

8. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania obowiązujących na terenie prac przepisów bhp oraz p. poż., a także obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska naturalnego (wszelkie konsekwencje finansowe wynikające z naruszenia powyższych przepisów ponosi Wykonawca).

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody wyrządzone osobom trzecim – do pełnej wysokości szkody.

11. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

12. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w ust. 11, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 zł. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest do uzupełnienia kwoty ubezpieczenia do kwoty wskazanej w zdaniu poprzednim w przypadku dokonania wypłat odszkodowań z zawartej umowy ubezpieczenia.

13. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami, w tym należytym oznakowaniem robót i zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

14. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………(nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego, Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ……… (nazwa podmiotu trzeciego), z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby, co najmniej takie, jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego lub Wykonawca wykaże, że samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 8

WYMÓG ZATRUDNIANIA OSÓB W RAMACH UMOWY O PRACĘ

- Zgodnie z art. 95 ust.1 p.z.p., Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót stanowiących przedmiot zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę /Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to niżej wymienionych czynności:

- operator równiarki;

- operator walca;

Zamawiający wymaga, aby ww. zakres wykonywany był pod kierownictwem pracodawcy 
w wyznaczonym miejscu i w czasie określonym przez Wykonawcę w sposób zapewniający terminową realizację zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące zamówienie były pracownikami Wykonawcy lub podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy).

- Zatrudnienie osób realizujących niniejsze zamówienie, powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania prac związanych z przedmiotem Umowy.

- Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przed przystąpieniem do wykonywania robót, składa wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

- Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 4, nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia do wiadomości Zamawiającego).

- Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania osób wykonujących czynności, o których mowa w ust.1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami zatrudnionymi przez Wykonawcę (podwykonawcę/dalszego podwykonawcę). Osoby oddelegowane przez Wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace, Zamawiający wzywa uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac, do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego.

- Dodatkowo, w trakcie realizacji zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 5 dni roboczych udokumentować fakt zatrudniania osób realizujących przedmiot zamówienia, na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie Zamawiającemu poniższych dowodów:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika wyszczególnionego w wykazie, o którym mowa w ust.4;

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie objętych wezwaniem czynności jakie wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu  Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę, kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników); imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie, jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Nie udowodnienie przez Wykonawcę faktu wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niewypełnienie wymagań SWZ, w zakresie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.

- Za każdorazowy przypadek niedopełnienia wymogu zatrudniania osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne zgodnie z zapisami § 12.

W przypadku zaistnienia konieczności przekazania danych osobowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz będących w posiadaniu Zamawiającego z Wykonawcą, z którym zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający zawrze również umowę dotyczącą powierzenia w/w danych osobowych.

- Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

- Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§9

NADZÓR

1. Nadzór nad robotami, stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy pełnić będą:

z ramienia Zamawiającego:

……………………………………………………, telefon ……………………………………...,

z ramienia Wykonawcy:

………………………………………………………, telefon ………………………………………

2. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce wyłącznie na jego pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

3. Zmiany personelu po stronie Zamawiającego w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce w każdym momencie prowadzenia prac. O zmianach Zamawiający informuje Wykonawcę na piśmie.

§10

DORĘCZANIE POWIADOMIEŃ

1. Wszelkie dokumenty powstające na podstawie lub w związku z Umową będą doręczane pisemnie na następujące adresy stron:

1) dla Zamawiającego:

Urząd Gminy Wejherowo

ul. Transportowa 1

84-200 Wejherowo

Tel.: (58) 677-97-01; fax.: (58) 677-97-00

e-mail: sekretariat@ug.wejherowo.pl

2) dla Wykonawcy:

……………………………………..

……………………………………..

Tel.:…………………………….; fax.: ………………………

e-mail.: …………………………………………………………..

2. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres lub numery wskazane powyżej.

3. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów oraz numerów, a nie wykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy, numery faksu podane w ust. 1 są uważane za skutecznie doręczone, z datą pierwszego awiza lub wysłania faksu lub odebrania maila.

§ 11

ODBIORY

1. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru wykonania części przedmiotu umowy określonego każdorazowo w zleceniu w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia o jej wykonaniu.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do ich usunięcia, w terminie podanym przez Zamawiającego.

3. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać powtórnego wykonania przedmiotu odbioru.

4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców.

5. W przypadku wad nadających się do natychmiastowego usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad. W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie poprawek innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad w wyznaczonym terminie. Zamawiający wyznacza termin na odbiór wykonanej części przedmiotu umowy zakwestionowanej uprzednio jako wadliwej.

§ 12

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) w przypadku przekroczenia terminu:

a) na przystąpienie do wykonania prac, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, z winy Wykonawcy, w wysokości 100 zł, za każdą godzinę zwłoki;

b) za spowodowanie przerwy w realizacji robót, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 500 zł. za każdy dzień przerwy,

c) za nieprzedstawienie w terminie dokumentu ubezpieczenia o jakim mowa w § 7 ust.12 w wysokości 500 zł. za każdy dzień zwłoki;

2) w przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze każdego z zakresów zleconych do realizacji, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, z prawem naliczenia kar umownych opisanych w pkt 1;

3) za każdy przypadek stwierdzenia niedoboru i/lub niezgodności rodzaju i jakości materiału wskazanego na dokumencie, o jakim mowa w §1 ust. 6, w wysokości 30% wartości deklarowanego materiału, obliczonego wg ceny jednostkowej wskazanej w ofercie oraz masy deklarowanej w dokumencie;

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż nie wywiązanie się Zamawiającego z warunków umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000 zł;

5) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 000 zł,

6) w przypadku:

a) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, w stosunku do którego występuje brak zapłaty, odpowiednio za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, w stosunku do którego występuje zwłoka ze strony wykonawcy, za każdy dzień zwłoki – odpowiednio za każdego podwykonawcę,

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5 000 zł - za każdego podwykonawcę,

8) w przypadku nieprzedłożenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000 zł, za każdego podwykonawcę,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
 5 000 zł, za każdego podwykonawcę.

10) w przypadku zawarcia umowy przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w wysokości 5 000 zł– za każdą umowę przelewu wierzytelności.

11) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez inny podmiot niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca – w wysokości 5 000 zł.

12) w przypadku nie realizowania części zamówienia przez podwykonawcę wskazanego w § 6 ust.14 niniejszej umowy – w wysokości 5 000 zł.

2. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia zakresu przedmiotu umowy określonego w zleceniu i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy.

3. Dochodzenie kar umownych z tytułu zwłoki, ustalone za każdy dzień zwłoki, staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – z początkiem tego dnia,

2) za każdy następny dzień zwłoki - odpowiednio z początkiem każdego następnego dnia.

4. Kary umowne będą potrącane z faktur Wykonawcy lub płatne przez Wykonawcę na podstawie wezwania do zapłaty z 7 dniowym terminem płatności, według wyboru Zamawiającego. O wysokości kar oraz sposobie potracenia Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej.

5. Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na potrącenia kar umownych wskazanych w ust. 4 tego paragrafu.

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 40% wartości umowy określonej w § 4 ust. 2 Umowy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

8. Zapisy tego paragrafu obowiązują strony także po rozwiązaniu, odstąpieniu lub wygaśnięciu umowy.

§ 13

ODSTĄPIENIE

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego, jak również innych okolicznościach z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w ciągu 30 dni od dnia powzięcia informacji o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie.

§ 14

ZMIANY UMOWY

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w następujących okolicznościach:

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,

2) wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów,

3) wystąpienia konieczności zmiany osób, o których mowa w § 9 ust. 1 umowy,

4) wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego,

5) konieczności usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w zakresie przedmiotu umowy, w tym STWiOR oraz sposobu jego wykonania wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy,

6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy oraz którego nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowania lub skażenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, stany nadzwyczajne, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych;

każda ze stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze stron o zajściu przypadku siły wyższej; o ile druga ze stron nie wskaże inaczej, w formie pisemnej lub elektronicznej, strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej; w przypadku ustania siły wyższej, strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z umowy,

7) wystąpienia konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich, w tym grup społecznych lub zawodowych, nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawarcia umowy,

8) zastąpienie Wykonawcy nowym wykonawcą:

a) w wyniku śmierci lub ustania bytu prawnego jednego z członków konsorcjum będącego Wykonawcą (dotyczy przypadku, gdy zamówienie realizowane jest przez konsorcjum), o ile pozostali członkowie konsorcjum spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

b) w wyniku sukcesji, gdy nowy wykonawca wstępuje w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych, lub
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, w szczególności na skutek utraty płynności finansowej przez Wykonawcę i niezapłacenia należności podwykonawców,

9)  zmiany danych teleadresowych,

10)   poprawienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

11) wystąpienia innych niż wymienione powyżej okoliczności, nieleżących po stronie Wykonawcy, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, w szczególności wystąpienia okoliczności takich, jak: upadłość kluczowego podwykonawcy lub brak możliwości realizowania przez niego przedmiotu umowy z innego ważnego powodu, podczas gdy prace lub dostawy tego podwykonawcy są istotne dla zrealizowania przedmiotu umowy, a jego zastąpienie innym podwykonawcą w krótkim czasie jest obiektywnie niemożliwe.

- W wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 zmianie ulegną
postanowienia umowy, na które ww. okoliczności mają wpływ, w szczególności termin
realizacji przedmiotu umowy, zakres świadczenia oraz sposób zrealizowania
przedmiotu umowy, a także wynagrodzenie Wykonawcy.

- Wszystkie postanowienia ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę lub odmówić jej wyrażenia, bez potrzeby podawania uzasadnienia.

- Wszelkie zmiany do umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, podpisanego przez
strony, pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 8,
które wymagają jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony lub akceptacji Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.

§ 15

ZMIANY WYNAGRODZENIA

- Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług;

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

5) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia;

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia, odpowiednio w zakresie zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, przy czym wysokość wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie w drodze aneksu podlegać będzie wysokość wynagrodzenia brutto w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki podatku VAT.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia odpowiednio do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji przedmiotu umowy, które Wykonawca zobowiązany będzie ponieść w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione odpowiednio o różnice pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym z dania zawarcia umowy, a wynagrodzeniem minimalnym wynikającym z nowo wydanych przepisów.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia odpowiednio w zakresie dokonanych zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty o którą wzrosły koszty związane z realizacją postanowień umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na podwyższenie kosztów wykonania przedmiotu umowy w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji przedmiotu umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 4 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia odpowiednio w zakresie dokonanych zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, o jaką wzrosły koszty związane z realizacją postanowień umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na podwyższenie kosztów wykonania przedmiotu umowy, w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji przedmiotu umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

- W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, Strony są uprawnione do dokonania zmiany wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2.

- Waloryzacja będzie się odbywać na wniosek  Stron, w oparciu o wskaźnik, obliczony narastająco dla kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym Wykonawca wystąpi z wnioskiem o waloryzację, dla których miesiąc poprzedni = 100, na podstawie miesięcznych wskaźników cen produkcji budowlano – montażowej, pozycja ogółem, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), dostępny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem (https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ w zakładce „Wskaźniki cen produkcji budowlano – montażowej). W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie będą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

- Strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia, wyłącznie w przypadku, gdy wskaźnik, o jakim mowa w ust. 7, wzrośnie lub zmaleje o, co najmniej 3% - począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie ofert.

Przy czym pierwszy wniosek o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6, strony mogą złożyć po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Kolejne waloryzacje będą mogły następować nie częściej niż po upływie 6 miesięcy, licząc od wprowadzenia poprzedniej zmiany.

- Obliczenie wysokości kwot do zapłaty Wykonawcy z tytułu waloryzacji wynagrodzenia nastąpi wg wzoru:

Kz = Kp*W/100

gdzie:

Kz – kwota waloryzacji

Kp – kwota do zwaloryzowania

W – wskaźniki cen produkcji budowlano – montażowej (Tablica nr 1) OGÓŁEM dla miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o waloryzację.

- Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane pozostałe do wykonania.

- Waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane ze zmianą sposobu świadczenia.

- Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy, za roboty wykonane w terminie zakończenia robót, a po upływie tego terminu wynagrodzenie nie będzie ulegało dalszym zmianom.

- Łączna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z waloryzacji, o której mowa w ust. 6, nie może przekroczyć, w okresie obowiązywania umowy, wartości 10% ceny, ustalonej pierwotnie, o której mowa w 4 ust. 2.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 6 – 13 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, której przedmiotem są roboty budowlane oraz, gdy umowa ta została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów, o których mowa w ust. 6, dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

- Zmiana umowy dotyczy zmiany wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, chyba, że przepisy prawa stanowić będą inaczej.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu rozliczania, o którym mowa w § 5 umowy.

- Wszelkie zmiany (z wyłączeniem ust. 3 § 4 umowy) do niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, aneksu podpisanego przez strony.

§ 16

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowychw związku z zawartą umową cywilnoprawną

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo,  tel. (58) 677 97 01, e-mail: sekretariat@ug.wejherowo.pl.

- We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo,  tel. (58) 677 97 39, iod@ugwejherowo.pl,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji  umowy zlecenia, o dzieło, dostawy lub innej czynności o podobnym skutku prawnym na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

- art. 6 ust. 1 lit f RODO (dotyczy przedstawicieli stron umowy oraz osób wskazanych do kontaktu) – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. Za prawnie uzasadnione interesy przy realizacji umowy uznaje się prowadzenie bieżących kontaktów pomiędzy stronami umowy.

- dobrowolne podanie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W takim przypadku podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych osobowych.

- Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, w tym realizacji umowy oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących m.in. upływu terminu dochodzenia ewentualnych roszczeń, a po jego zakończeniu przez okres archiwizacji wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

- Odbiorcami danych osobowych będą inni administratorzy danych, którzy otrzymają dane w związku z realizacją własnych celów np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa bądź wyrażonej zgody.

- Dane osobowe:

a)  osób reprezentujących stronę umowy zostały pozyskane z odpowiednich rejestrów lub bezpośrednio od tych osób;

b) osób działających jako pełnomocnicy strony umowy zostały pozyskane bezpośrednio o tych osób;

c) osób wskazanych do kontaktu zostały pozyskane od podmiotów zawierających umowę.

- Kategorie odnośnych danych osobowych: Imię i nazwisko, adresy korespondencyjne, numer telefonu, adres e-mail, inne adresy wykorzystywane w korespondencji, dane dotyczące pełnionej funkcji w strukturze wykonawcy.

- W zakresie i w granicach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełnienia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

- Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych i wszystkich aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.

- Niniejszą Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

- Załącznik nr 1 –   Oferta Wykonawcy,

- Załącznik nr 2 –   Opis przedmiotu zamówienia,

- Załącznik nr 3 –   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- Załącznik nr 4 -    Projekt treści „Dowodu”,

- Załącznik nr 5 -    SWZ wraz odpowiedziami na zadane pytania.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

Złącznik nr 4 do Umowy nr ……………

(Projekt treści „Dowodu”)

……………………, dnia …………………

Nazwa i adres podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy: ……………...…………………….

Nr umowy o podwykonawstwo: ………………………………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………….……………………….

Nazwa i adres Zamawiającego: ………………………………………………………..…………….

Nazwa projektu: „Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo w latach 2023-2024” – Część …… RZPiFZ.271.4.2023.ZH

Nr umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą: ….…………………………………..

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że otrzymałem od Wykonawcy*/podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy* w terminie należne wymagalne wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez Zamawiającego i Wykonawcę*/podwykonawcę*/dalszego podwykonawcę* roboty budowlane*/dostawy*/usługi*.

Jako dowód potwierdzający powyższe załączam:

- kopie protokołów odbioru*/dowodów dostawy*.

- kopie faktur z datą wpływu.

- dokument bankowy potwierdzający uznanie rachunku podwykonawcy.

- zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/usług* (z okresu rozliczeniowego).

| Zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/usług* przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. |
| --- |
| Lp. | Rodzaj wykonanych robót/dostarczonego materiału (należy wskazać rodzaj i ilość materiału)/świadczonej usługi | Nr faktury | Wartość zrealizowanych robót/dostaw/usług (brutto) |