**Załącznik Nr 5**

**Projekt umowy**

Zawarta w dniu …………..2024 r. w Iławie pomiędzy Powiatem Iławskim – Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul. Tadeusza Kościuszki 33A, 14-200 Iława;, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

**Radosław Augustyniak – Dyrektor**

przy kontrasygnacie **Głównego Księgowego Ewy Maruszak**

a **……………………………………………………………………………………………………………**

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

**………………………………………………………………**

**§ 1. Przedmiot umowy**

1. Zgodnie z wynikiem przetargu w trybie podstawowym z dnia …………………..r. postępowanie znak **…………………………………….**, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn. **„Nasadzenie drzew w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego w 2024 r.”** zwanej dalej *przedmiotem umowy* lub *usługą*.
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za wycięte drzewa   
   w pasie drogowym dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu iławskiego. Zamówienie obejmuje:
3. roboty przygotowawcze: zakup **529** sadzonek drzew, dostawa sadzonek na miejsce nasadzeń, oczyszczenie miejsca posadzenia z darniny i innych zanieczyszczeń, dowóz ziemi urodzajnej, wyznaczenie miejsc sadzenia,
4. posadzenie drzewa wraz z całkowitą zaprawą dołu ziemią urodzajną,
5. podlanie i nawiezienie nawozem mineralnym,
6. zabezpieczenie drzewa palikami drewnianymi,
7. wykonanie miski retencyjnej przy drzewie,
8. udzielenie gwarancji zachowania żywotności posadzonego materiału roślinnego   
   po posadzeniu,
9. na każde drzewko należy założyć osłonkę z tworzywa sztucznego 100 cm wysokości,
10. palik do mocowania drzewka musi mieć wysokość 2/3 wysokości drzewka, a jego grubość należy dostosować do parametrów drzewka, aby stanowiło stabilną podporę sadzonki,
11. do mocowania drzewka do palika należy użyć taśmy koloru czerwonego jaskrawego i pomalować farba fluorescencyjną koloru czerwonego wystające końcówki palika min. 10 cm,
12. należy zaznaczyć na bieżąco współrzędne geograficzne nasadzeń na wszystkich odcinkach dróg i przesłać je drogą elektroniczną Zamawiającemu przed dokonaniem odbioru końcowego i na każde wezwanie Zamawiającego,
13. sadzonki powinny być o dobrze wykształconych systemach korzeniowych, z korzeniami systematycznie rozłożonymi wokół pnia, o koronach foremnych, proporcjonalnych do wysokości drzew oraz obwodu ich pnia; pień drzewa powinien być zdrowy i prosty, pozbawiony ubytków i pęknięć: sadzonki muszą być zabezpieczone przed zwierzyną, wolne od szkodników i chorób; dokonanie nasadzeń i późniejsza pielęgnacja nasadzonych drzew musi być zgodna ze sztuką pielęgnacji drzew młodych.
14. Szczegółowy wykaz obowiązków ciążących na wykonawcy określa załącznik nr 1,2,3 do niniejszej umowy, zgodnie z warunkami określonymi w opisie warunków zamówienia.

**§ 2. Termin realizacji**

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia **30.11.2024 r.**

**§ 3. Zobowiązania**

1. Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
3. Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością i poziomem wiedzy, zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz obowiązującymi przepisami prawa, na terenie objętym zamówieniem oraz warunkami zawartymi w niniejszej umowie;
4. zapoznania się z terenem, na którym ma realizować przedmiot zamówienia;
5. Usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac, bądź z jego winy oraz zobowiązany jest przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia utrzymania porządku na terenach zieleni, a także na terenach z nimi sąsiadujących, które mogą ulec zniszczeniu w wyniku prowadzenia prac (chodniki, jezdnie);
6. Przygotowanie na swój koszt niezbędnych składowisk, magazynów, pomieszczeń socjalnych dla pracowników;
7. Zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych oraz umożliwiającego wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca w przypadku awarii sprzętu uniemożliwiającej należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zapewni sprzęt zastępczy na własny koszt i własnym staraniem;
8. Zapewnienie kadry i nadzoru przy realizacji przedmiotu umowy z wymaganymi kwalifikacjami uprawnieniami;
9. prowadzenia usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. prowadzenia robót   
   w pasie drogowym, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom dróg i pieszych;
10. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia się ododpowiedzialności cywilnej   
    w dowolnej firmie ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
11. Okres gwarancji zachowania żywotności posadzonych drzew**: ……….. 2028 r.***(okres gwarancji żywotności drzew zgodnie z ofertą wykonawcy).*

**§ 4. Odpowiedzialność Wykonawcy**

Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych w zakresie prac objętych umową obciążają Wykonawcę.

Wykonawca odpowiada materialnie za szkody wyrządzone w czasie wykonywania czynności objętych umową przez osoby podległe Wykonawcy, do pełnej wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z powadzonymi pracami oraz z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy - wykonawca zobowiązany jest do pokrycia pełnej wartości szkody.

Wykonawca odpowiedzialny jest także za szkody, które powstały w trakcie trwania tej umowy, ale ujawniły się po jej zakończeniu.

Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

**§ 5. Wynagrodzenie i warunki płatności**

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za faktycznie wykonaną i odebraną ilość usług (ilość pomnożona przez cenę jednostkową). Ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych elementów umowy zostały określone w załączniku nr 3 do umowy.

1. Należne, maksymalne wynagrodzenie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy, wynosi:

netto: …………………… zł,

podatek VAT 8 % …………………… zł,

brutto: **…………………… zł**,

słownie: …………………………………………………………………………..

* 1. Zapłata należności za prace będące przedmiotem umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzonej protokolarnym uznaniem należytego wykonania usługi (odbiorem częściowym), musi być ona wystawiona na Nabywcę – Powiat Iławski ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14 – 200 Iława, NIP 744 17 74 059, w rubryce odbiorca należy wskazać dane Zamawiającego tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie (PZD), ul. Tadeusza Kościuszki 33 A, 14 – 200 Iława.
  2. Możliwe jest odbieranie przez Zamawiającego faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy: https://pefbroker.pl/obszar/dla-wystawcow/ oraz musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  3. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej:
     1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. Split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. W takim przypadku rachunek wskazany w umowie winien być rachunkiem umożliwiającym rozliczenie w ramach mechanizmu podzielonej płatności,
     2. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. a), opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wyk\nagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem nie stanowi opóźnienia w płatności.
     3. Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy załączy oświadczenie, że wskazany rachunek bankowy prowadzony dla jego działalności gospodarczej jest numerem właściwym do dokonania rozliczeń mechanizmem podzielonej płatności (**załącznik nr** **4** do umowy).
  4. Odbiór częściowy będzie dokonany po posadzeniu wszystkich drzew.
  5. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru częściowego wykonanej usługi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia jej zakończenia. Protokolarnego odbioru wykonanych prac dokona przedstawiciel Zamawiającego.
  6. Podstawą do wystawienia faktury za wykonany przedmiot umowy jest podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę, protokół odbioru częściowy bez uwag wraz z wyliczeniem wartości faktycznie wykonanych usług.
  7. Protokół odbioru, o którym mowa w **ust. 8** będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane   
     w toku odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia lub zostanie stwierdzone nienależyte wykonanie Zamawiający może wyznaczyć termin ich usunięcia (max. do 7 dni). W razie ich nie usunięcia w wyznaczonym terminie Zamawiający może w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunąć zaistniałe wady, wówczas Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonany przedmiot umowy, po potrąceniu kary umownej.
  8. Odbiór ostateczny wykonanej usługi będzie dokonany: po **1 ………. 2028 r.***(okres gwarancji żywotności drzew zgodnie z ofertą wykonawcy).*
  9. Zamawiający ma prawo do kontroli żywotności nasadzeń podczas trwania całego okresu gwarancji. Z przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony protokół, na mocy którego Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad w określonym terminie. Zamawiający może w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunąć wady nieusunięte w wyznaczonym terminie (w szczególności wymienić obumarłe drzewa).

**§ 6.** */zapis w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę*

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.
3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie ~~……………………………………………………..~~
4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.
5. W terminie 7 dni przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą Zamawiającemu kopię umowy określającej: zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji niniejszej Umowy, termin związania porozumieniem na czasnie krótszy niż czas wynikający z niniejszej Umowy, wskazanie Pełnomocnika, zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.

**§ 7. Podwykonawstwo**

1. Wykonawca wykona osobiście następujące części zamówienia: ~~…………………………………….~~
2. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: ~~………………………………………………………………~~
3. Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usługi.
4. Wykonawca może:
5. powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;
6. wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie;
7. wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;
8. zrezygnować z podwykonawstwa
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Umowa z podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, że:
    1. termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 21 dni,
    2. w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwie.
11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
12. uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres usług wykonanych przez podwykonawcę;
13. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmian, której przedmiotem są usługi musi być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego.
14. Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.
15. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.
16. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis Umowy o podwykonawstwo, i jej zmian w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji usług przez podwykonawcę.
17. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.
18. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo
19. Wykonawca, przedłoży, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.
20. Do zmian postanowień umów o dalsze podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo
21. Wykonawca jest zobowiązany jest przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
22. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania podwykonawcy.
23. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
24. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór usług, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w **ust**. **17 i 18** uwag w sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
25. Kwota należna podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).
26. Kwotę zapłaconą podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
27. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy usług.
28. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.
29. Zawierający umowę z podwykonawcą Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę.
30. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne.

**§ 8. Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.
3. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w **§ 2,** w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
4. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za przedmiot zamówienia za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad
5. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za przedmiot zamówienia za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
6. za każdą sztukę uschniętego drzewa ujawnionego przy odbiorze ostatecznym- kwotę brutto   
   w wysokości ceny jednostkowej za każde drzewo (zgodnie z aktualną ceną rynkową w danym roku kalendarzowym).
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu ryczałtową karę umowną w przypadku:
   1. za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 500,00 złotych za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmianę, odpis umowy lub jego zmianę,
   2. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 500,00 zł za rozpoczęty dzień zwłoki.
   3. za każde niezatrudnienie przez wykonawcę osoby wykonującej jedną z czynności polegającej na wykonywaniu pracy w sposób określony w **art. 22 § 1** Kodeksu Pracy w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie obowiązujących przepisów oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu osoby wykonującej jedną z czynności polegającej na wykonywaniu pracy w sposób określony w **art. 22 § 1** Kodeksu Pracy.
   4. za każde niedopełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie obowiązujących przepisów oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu osoby wykonującej jedną z czynności polegającej na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. **22 § 1** Kodeksu Pracy.
   5. za nieprzedłożenie każdego dokumentu, o którym mowa **w § 12,** w wysokości 0,05% kwoty brutto wskazanej w **§ 5 ust. 1** Umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
   6. z tytułu niewykonania w odpowiednim terminie w danym miesiącu obowiązku o którym mowa w **§ 12 ust. 5** w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy miesiąc, jeśli w treści deklaracji zamieszczonej w ofercie Wykonawca wskazał co najmniej jedną osobę – zatrudnioną na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, przy realizacji przedmiotu umowy, albo 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy zł) za każdy miesiąc, jeśli w treści deklaracji zamieszczonej w ofercie Wykonawca wskazał pięć osób – zatrudnione na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, przy realizacji przedmiotu umowy.
   7. z tytułu nie wywiązania się w danym miesiącu z treści deklaracji wykonawcy zamieszczonej w ofercie tj. wówczas, gdy ilość osób wskazana przez wykonawcę w danym miesiącu, o którym mowa w **§ 12 ust. 5** zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przy realizacji przedmiotu umowy będzie mniejsza niż wskazana przez wykonawcę w jego ofercie w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za każdą osobę, której Wykonawca wbrew swojej deklaracji zawartej w ofercie nie zatrudnił w danym miesiącu – za każdy miesiąc takiego niezgodnego z deklaracją Wykonawcy stanu zatrudnienia
   8. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty
   9. Kary umowne określone w **pkt. 1-2** mogą być naliczane niezależnie od siebie. W przypadku ich naliczenia Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem faxu lub pocztą elektroniczną, potwierdzonego na piśmie droga pocztową, o przyczynach naliczenia i wysokości kary umownej oraz wystawi notę obciążającą.
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości:
9. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych
10. za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za usługi będące przedmiotem umowy określonego w 1 zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
11. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania do zapłaty.
12. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy.
13. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy lub innych zobowiązań wynikających z umowy.
14. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
15. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
16. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy.

**§ 9. Zmiana umowy**

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
   * 1. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
     2. zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia realizacji przedmiotu umowy przez zamawiającego,
     3. zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
     4. zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość przedmiotu umowy.
     5. zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji przedmiotu umowy.
     6. zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.
     7. wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
     8. zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.
     9. Zmiany urzędowej stawki podatku VAT.
3. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2 strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

**§ 10. Odstąpienie od umowy**

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
   * + 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
       2. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
       3. Wykonawca nie rozpoczął usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie.
       4. Wykonawca przerwał realizację usług i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
   * 1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie.
     2. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanego przedmiotu zamówienia lub odmawia podpisania protokołu odbioru.
     3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Zamawiający w razie dostąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność zobowiązany jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, po zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w **§ 8 ust. 1** niniejszej umowy.

**§ 11. Postanowienia końcowe**

* + - 1. Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
      2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
      3. Zamawiający ma prawo do formułowania zaleceń dla Wykonawcy w każdej fazie wykonywanej usługi.
      4. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązuję się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.
      5. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
      6. Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę jest język polski.
      7. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

a) oferta Wykonawcy,

b) Opis Warunków Zamówienia,

c) Załącznik nr 1 – Wykaz obowiązków ciążących na wykonawcy,

d) Załącznik nr 2 – Szczegółowy wykaz miejsc nasadzenia drzew. Parametry drzew,

e) Załącznik nr 3 – Tabela cenowa,

f) Załącznik nr 4 – Split payment,

9. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r, informujemy, że:

* + - 1. Administratorem Państwa danych jest Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Kościuszki 33a, 14-200 Iława, reprezentowany przez Dyrektora – Radosława Augustyniaka
      2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Emilię Magalską e-mail: [iodo@pzd.ilawa.pl](mailto:iodo@pzd.ilawa.pl), nr tel. +48 692 434 620
      3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wykonania umowy sprzedaży towarów i usług, wystawiania faktur oraz płatności.
      4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz inne podmioty upoważnione do żądania informacji na podstawie przepisów prawa.
      5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego pomiędzy Państwem a Administratorem, przez okres niezbędny do wykonania umowy/realizacji usług, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.
      6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego świata ani organizacji międzynarodowej.
      7. Posiadają Państwo prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych jak również mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
      8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.
      9. Administrator danych nie automatyzuje i nie profiluje danych osobowych.
      10. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

Załącznik Nr 1

do umowy nr **……………….** z dnia ……………………. r.

**Wykaz obowiązków ciążących na Wykonawcy dotyczących nasadzenia drzew w pasie drogowym przy drogach i ulicach powiatowych**

**na terenie powiatu iławskiego w 2024 roku.**

1. Zakup, dowóz, posadzenie **529 sztuk** **drzew** w pasie drogowym przy drogach i ulicach powiatowych na terenie powiatu iławskiego zgodnie z poniższą tabelą:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Gatunek** | **Odmiana** | **Parametry min.** | **System korzeniowy** | **Zaprawa dołów** | **Paliki** | **Ilość drzew do nasadz. [szt.]** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| 1. | Lipa drobnolistna | *Tilia cordata* | Pa 180-200, 10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | ziemia urodzajna z hydrożelem | 1 palik | 256 |
| 2. | Lipa drobnolistna | *Tilia cordata* | Pa 180-200, 10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | ziemia urodzajna z hydrożelem | 3 paliki | 23 |
| 3. | Lipa drobnolistna | *Tilia cordata* | Pa 180-200, 12-14 cm | B (bryła korzeniowa) | ziemia urodzajna z hydrożelem | 1 palik | 157 |
| 4. | Lipa drobnolistna | *Tilia cordata* | Pa 180-200, 14 cm | B (bryła korzeniowa) | ziemia urodzajna z hydrożelem | 1 palik | 6 |
| 5. | Lipa drobnolistna | *Tilia cordata* | Pa 180-200, 14 cm | B (bryła korzeniowa) | ziemia urodzajna z hydrożelem | 3 paliki | 5 |
| 6. | Klon zwyczajny | *Acer platanoides* | Pa 180-200, 10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | ziemia urodzajna z hydrożelem | 1 palik | 53 |
| 7. | Jesion wyniosły | *Fraxinus excelsior* | Pa 180-200, 10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | ziemia urodzajna z hydrożelem | 1 palik | 26 |
| 8. | Dąb szypułkowy | *Quercus robur* | Pa 180-200, 10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | ziemia urodzajna z hydrożelem | 1 palik | 3 |
| **RAZEM** | | | | | | | **529** |

1. Drzewa z racji swego gatunku i miejsca nasadzenia nie powinny ograniczać widoczności i nie powinny stwarzać zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. Sadzonki drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych, pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, przewodnik powinien być praktycznie prosty, blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte.
3. Materiał roślinny musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej.
4. Drzewa muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową
5. Wady niedopuszczalne: silne uszkodzenia mechaniczne roślin, odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, martwice i pęknięcia kory, uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, dwupędowe korony drzew formy piennej, uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.
6. Sadzenie z bryłą korzeniową: system korzeniowy należy przenosić z substratem, w którym rosła roślina i starannie opakować odpowiednim materiałem. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia. Przed posadzeniem roślin korzenie należy zabezpieczyć przed wyschnięciem poprzez zadołowanie, okrycie słomą lub innym odpowiednim materiałem.
7. Rośliny z uprawy kontenerowej – rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część nadziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne skręcające się korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w kontenerach należy dobrze nawodnić.
8. Drzewa muszą być przywiązane do **palika** (palików) okorowanych o długości nad ziemią nie mniejszej niż **1,50 m** i średnicy min. 5 cm. W przypadku ochrony drzewa 1 palikiem, palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. W przypadku ochrony drzewa 3 palikami należy spiąć je trwale w górnej części drewnianymi poprzeczkami, tak aby nadać sztywności całości konstrukcji. na każde drzewko należy założyć osłonkę z tworzywa sztucznego 100 cm wysokości. Palik do mocowania drzewka musi mieć wysokość 2/3 wysokości drzewka, a jego grubość należy dostosować do parametrów drzewka, aby stanowiło stabilną podporę sadzonki. Drzewa należy przywiązać do palików za pomocą wiązadeł z taśmy w kolorze czerwonym. **Po wykonaniu ochrony drzewka należy oznaczyć paliki farbą fluorescencyjną barwy czerwonej poprzez malowanie górnej części palika długości min. 10 cm.**
9. Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew, czyli zdjęcie darni z wierzchnią warstwą gruntu rodzimego gr. 15 cm wraz z wywozem, przekazaniem jako odpady ulegające biodegradacji, dowóz ziemi urodzajnej i wykopanie dołów pod nasadzenia. Ziemia powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych niż 4 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych (korzenie, śmieci, zasolenie itp.). Ziemię urodzajną należy zmieszać z hydrożelem, w ilości zgodnej z zaleceniami producenta. **Przed nasadzeniem uzgodnić z zamawiającym dokładną lokalizację drzew, przy czym drzewa należy sadzić min. 3 m od krawędzi jezdni lub na przeciwskarpach rowów.**
10. Drzewa należy sadzić w miejscach zgodnie z załącznikiem nr 2. Dostarczone rośliny powinny być odpowiednio oznaczone, tj. posiadać etykietę z nazwą łacińską, formę, wysokość pnia, numer normy i nazwę producenta.
11. Wokół drzew należy wykonać misy z ziemi urodzajnej.
12. Po posadzeniu drzewa należy obficie podlać (min. 20 l/1 drzewo).
13. W okresie gwarancji należy:
    * + 1. Monitorować stan zdrowotny drzew,
        2. Podlewać, szczególnie obficie w trakcie okresów suchych,
        3. Wykonywać wszelkie zabiegi agrotechniczne, mające na celu zachowanie drzew w dobrym stanie zdrowotnym.
14. Ceny jednostkowe muszą zwierać wszelkie koszty związane z wykonaniem prac, uwzględniając także koszty wszystkich materiałów, załadunek, wywóz masy organicznej, utylizację.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

Załącznik Nr 2

do Umowy Nr **…………..** z dnia………………….

**Szczegółowy wykaz miejsc nasadzenia drzew i parametry drzew**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | | **Miejsce nasadzenia** | **Nr drogi powiatowej/ulicy** | | **Odcinek drogi** | **Ilość**  **szt.** | **Gatunek** | **Parametry** | **System korzeniowy** | **Paliki** | **Nasz znak sprawy** |
| **OD IŁAWA** | | | | | | | | | | | |
| 1. | **m. Lubawa** | | | 1345N | ul. Dworcowa w Lubawie | 3 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 3 paliki | DT3E.430.91.2022 |
| 1272N | ul. Kopernika w Lubawie | 15 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 3 paliki | DA1.430.47.2023 |
|  |  | | |  | **RAZEM** | **18** |  |  |  |  |  |
|  | **gm. Lubawa** | | | 1270N, 1272N,1222N, 1355N, 1218N, 1214N, 1216N, 1231N | pasy dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa | 26 | Jesion wyniosły | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | DA1.430.96.2022 DA1.430.59.2023 |
| 36 | Lipa drobnolistna |
| 40 | Klon pospolity |
| 2. | 1224N | Rumienica-Gutowo | 4 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | DA1.430.72.2023 |
| 4 | Klon pospolity |
|  | 1272N | Targowisko Dolne | 3 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | DA1.430.79.2023 |
|  | 1272N | Targowisko Dolne | 3 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | DA1.430.84.2023 |
|  |  | | |  | **RAZEM** | **116** |  |  |  |  |  |
| 3. | **m. Iława** | | | 1333N | ul. Wojska Polskiego dz. nr 311/2, obr. 10 | 3 | Lipa drobnolistna | L=14 cm | B (bryła korzeniowa) | 3 paliki | DA1.430.39.2023 |
| 2809N | ul. Skłodowskiej, dz. nr 30/1 obr. 9 | 2 | Lipa drobnolistna | L=14 cm |
|  |  | | |  | **RAZEM** | **5** |  |  |  |  |  |
| 4. | **gm. Iława** | | | 1329N | Iława- Kamień Duży | 49 | Lipa drobnolistna | L=12-14 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | DT3E.430.90.2022 |
| 1341N | Rodzone- Mały Bór | Lipa drobnolistna | L=12-14 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1208N | Gulb- Gardzień | Lipa drobnolistna | L=12-14 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1297N | Gałdowo- Gulb | Lipa drobnolistna | L=12-14 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1206N | Ząbrowo- Gałdowo | Lipa drobnolistna | L=12-14 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1311N | Jerzwałd- Iława | Lipa drobnolistna | L=12-14 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1240N | Kałduny, dz. nr 57 | 5 | Lipa drobnolistna | L=12-14 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | DA1.430.11.2023 |
| 1313N | Karaś, dz. nr 100 | 4 | Lipa drobnolistna | L=12-14 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | DA1.430.51.2023 |
|  |  | | |  | **RAZEM** | **58** |  |  |  |  |  |
| 5. | **gm. Zalewo** | | | 1329N | Boreczno- Iława | 6 | Lipa drobnolistna | L=12-14 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | DA1.430.106.2022 |
| 1331N | Wielowieś- Mozgowo | 15 | Lipa drobnolistna | L=12-14 cm |
|  | **ODI** | | | 1325N | Janiki Wlk- Śliwa-Gubławki | Lipa drobnolistna | L=12-14 cm |  |
|  |  | | | 1194N | Zalewo- Miłomłyn | Lipa drobnolistna | L=12-14 cm |
| 1325N | Śliwa-Karpowo | 2 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm |  |  | DA1.430.54.2023 |
|  | RAZEM | **23** |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  | **ŁĄCZNIE** | **220** |  |  |  |  |  |
| **OD SUSZ** | | | | | | | | | | | |
| 6. | **gm. Susz** | | 1200N | | Jakubowo Kisielickie, dz. nr 123/3 | 2 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | DA1.430.109.2022 |
|  | 1910N | | Bałoszyce, dz. nr 27 | 6 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | DA1.430.103.2022 |
| 1910N | | Wądoły, dz. nr 6 | 1 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1289N | | Czerwona Woda, dz. nr 58 | 1 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1289N | | Krzywiec, dz. nr 96/2 | 2 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1277N | | Żakowice, dz. nr 38 | 2 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1277N | | Wiśniówek, dz. nr 4 | 2 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | DA1.430.103.2022 |
| 1277N | | Jawty Wielkie, dz. nr 220/1 | 3 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1277N | | Nipkowie, dz. nr 17 | 3 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1277N | | Nipkowie, dz. nr 8 | 1 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1200N | | Wiśniówek, dz. nr 143 | 1 | Klon zwyczajny | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1200N | | Jawty Wielkie, dz. nr 237/2 | 4 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1200N | | Jawty Wielkie, dz. nr 9 | 2 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1200N | | Jakubowo Kisielickie, dz. nr 107/1 | 11 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1295N | | Olbrachtowo, dz. nr 164/1 | 5 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1295N | | Brusiny, dz. nr 180/1 | 5 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1295N | | Ulnowo, dz. nr 72 | 2 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1309N | | Januszewo, dz. nr 74 | 4 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1309N | | Grabowiec, dz. nr 99 | 4 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1297N | | Rózanki, dz. nr 27/4 | 4 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1275N | | Bronowo, dz. nr 84 | 3 | Dąb szypułkowy | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1275N | | Bronowo, dz. nr 8/1 | 10 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1275N | | Bronowo, dz. nr 8/4 | 4 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1307N | | Susz, ul. Leśna, dz. nr 56 | 2 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 3 paliki |
| 1277N | | Nipkowie, dz. nr 8 | 4 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | DA1.430.7.2023 |
| 1289N | | Emilianowo, dz. nr 95/1 | 8 | Klon zwyczajny | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | DA1.430.28.2023 |
| 1910N | | Bałoszyce, dz. nr 27 | 13 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | DA1.430.49.2023 |
| 1277N | | Jawty Wielkie, dz. nr 3 | 5 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1200N | | Jawty Wielkie, dz. nr 237/2 | 3 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1200N | | Jawty Wielkie, dz. nr 9 | 3 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1200N | | Wądoły, dz. nr 35 | 2 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1200N | | Jakubowo Kisielickie, dz. nr 123/3 | 4 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1289N | | Huta, dz. nr 10 | 2 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1309N | | Januszewo, dz. nr 81/1 | 2 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1309N | | Piotrkowo, dz. nr 17 | 3 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1297N | | Redaki, dz. nr 133/4 | 2 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1307N | | Olbrachtówko, dz. nr 115 | 3 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1910N | | Bałoszyce, dz. nr 27 | 2 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | DA1.430.49.2023 |
| 1309N | | Brusiny, dz. nr 178 | 2 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1307N | | Zieleń, dz. nr 12 | 8 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
| 1910N | | Wądoły, dz. nr 6 | 8 | Lipa drobnolistna | L=12-14 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | DA1.430.26.1.2023 |
| 1307N | | pas DP 1307N | 3 | Lipa drobnolistna | L=12-14 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | DI2.260.7.2024 |
|  | | RAZEM | **161** |  |  |  |  |  |
|  | **gm. Kisielice** | | 1910N | | Susz- Kisielice, odc. Bałoszyce- Łęgowo | 20 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | DT3E.430.100.2022 |
|  | 1291N | | Jędrychowo- Trupel | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
|  | 1202N | | Trumiejki- Pławty Wielkie | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
|  | 1269N | | Biskupiczki- Trumieje | 6 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | DA1.430.101.2022 |
|  | 1283N | | Kisielice, ul. Sienkiewicza | 3 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 3 paliki | DA1.430.33.2023 |
|  | 1910N | | Susz- Kisielice | 40 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | DA1.430.46.2023 |
|  | 1291N | | Jędrychowo- Trupel | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
|  | 1269N | | Trumieje- Biskupiczki | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
|  | 1269N | | Łodygowo, dz. nr 109 | 6 | Lipa drobnolistna | L=14 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | DA1.430.44.2023 |
|  |  | | RAZEM: | **75** |  |  |  |  |  |
|  | **gm. Zalewo ODS** | | 1303N | | Półwieś- Witoszewo- Dobrzyki- zalewo | 5 | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | DA1.430.105.2022 |
|  | 1305N | | Dobrzyki- Rucewo- Jerzwałd | Lipa drobnolistna | L=10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
|  | 1194N | | Zalewo- Miłomłyn | 60 | Lipa drobnolistna | L=12-14 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | DA1.430.104.2023 |
|  | 1198N | | Kupin- Janiki Małe | Lipa drobnolistna | L=12-14 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
|  | 1207N | | Bądki- Zalewo | Lipa drobnolistna | L=12-14 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
|  | 1301N | | Bajdy- Zalewo | Lipa drobnolistna | L=12-14 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
|  | 1205N | | Kreki- Koszajny- Sadławki | Lipa drobnolistna | L=12-14 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
|  | 1325N | | Janiki Wielkie- Śliwa | Lipa drobnolistna | L=12-14 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
|  | 1307N | | Susz- Zalewo | Lipa drobnolistna | L=12-14 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik |
|  | 1303N | | Półwieś- Witoszewo- Dobrzyki | 1 | Lipa drobnolistna | L=12-14 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | DA1.430.52.2023 |
|  | 1305N | | Dobrzyki- Rucewo- Jerzwałd | 7 | Lipa drobnolistna | L=12-14 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | DA1.430.53.2023 |
|  |  | | RAZEM: | **73** |  |  |  |  |  |
|  |  | | **ŁĄCZNIE:** | | | **529** |  |  |  |  |  |

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

Załącznik Nr 3

do Umowy Nr **…………..** z dnia ………………… r.

**TABELA CENOWA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Gatunek** | **Odmiana** | **Parametry** | **System korzeniowy** | **Paliki** | **Ilość drzew do nasadzenia [szt.]** | **Cena jednostkowa netto [zł/szt.]** | Wartość netto [zł] |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | 9=7\*8 |
| 1. | Lipa drobnolistna | *Tilia cordata* | Pa 180-200, 10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | 256 |  |  |
| 2. | Lipa drobnolistna | *Tilia cordata* | Pa 180-200, 10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 3 paliki | 23 |  |  |
| 3. | Lipa drobnolistna | *Tilia cordata* | Pa 180-200, 12-14 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | 157 |  |  |
| 4. | Lipa drobnolistna | *Tilia cordata* | Pa 180-200, 14 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | 6 |  |  |
| 5. | Lipa drobnolistna | *Tilia cordata* | Pa 180-200, 14 cm | B (bryła korzeniowa) | 3 paliki | 5 |  |  |
| 6. | Klon zwyczajny | *Acer platanoides* | Pa 180-200, 10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | 53 |  |  |
| 7. | Jesion wyniosły | *Fraxinus excelsior* | Pa 180-200, 10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | 26 |  |  |
| 8. | Dąb szypułkowy | *Quercus robur* | Pa 180-200, 10-12 cm | B (bryła korzeniowa) | 1 palik | 3 |  |  |
| **RAZEM netto** | | | | | | | |  |
| **Podatek VAT 8%** | | | | | | | |  |
| **RAZEM brutto** | | | | | | | |  |

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

Załącznik Nr 4

do Umowy Nr **…………..** z dnia ………………… r.

/Nazwa i adres Wykonawcy, NIP/

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że numer rachunku bankowego **………………………………………………….** wskazany na fakturach wystawianych w związku z realizacją umowy nr /2024 z dnia ….2024 r. jest numerem właściwym do dokonania rozliczeń mechanizmem podzielonej płatności (split payment).

................................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania