Zielonka, dnia 08.06.2021 r.

Nr sprawy: ZP/7/21/F2/R21/14/001/01

Wykonawcy

Dotyczy: dostawy „Sprzętu komputerowego”

Zamawiający – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, informuje 
że w dniu 07.06.2021 wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. W związku 
z powyższym, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z poźn.zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie Nr 1

W związku z bardzo trudną sytuacją zakładów produkcyjnych firmy DELL monitory opisane w załącznikach 1.5 oraz 1.8 są w chwili obecnej niedostępne 
w sprzedaży. Dostawy planowane na miesiąc czerwiec 2021 zostały odwołane. Wstępne daty dostaw podane przez firmę DELL zaczynają się od 30 sierpnia 2021 dla monitora z załącznika 1.5 oraz 6 września 2021 dla monitora 
z załącznika 1.8. Podkreślam, że podane przez firmę DELL daty są wstępne, dlatego nie można ich traktować jako pewne. Jeżeli sytuacja zakładów produkcyjnych nie poprawi się dostawa monitorów może zostać przesunięta.

Zwracam się z pytaniem: czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia z 60 dni do 120 dni.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że przedłuża termin wykonania zamówienia do 120 dni.

Mając na uwadze treść złożonego wyjaśnienia oraz potrzebę usunięcia rozbieżności, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ:

- Rozdział V, Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie w treści:

Termin wykonania zamówienia publicznego: do 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- W Rozdziale X. Termin związania ofertą SWZ, ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie w treści:

- Zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa dnia 10.07.2021 roku.

- Rozdział XIII, Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert, ust. 1 pkt 1.2 
oraz 1.3 otrzymuje brzmienie w treści:

1.2.	Termin składania ofert upływa w dniu 11.06.2021 r. o godzinie 10:00.

1.3.	Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert 
  tj. w dniu 11.06.2021 r. o godzinie 11:00.

- W Rozdział XV. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert ust. 3 w treści „Zamawiający informuje, że maksymalny termin realizacji wynosi 60 dni (pełnych kalendarzowych) od dnia zawarcia umowy. W przypadku nie określenia terminu realizacji przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmuje maksymalny termin realizacji wyznaczony w przetargu tj. 60 dni.”

otrzymuje brzmienie

Zamawiający informuje, że maksymalny termin realizacji wynosi 120 dni (pełnych kalendarzowych) od dnia zawarcia umowy. W przypadku nie określenia terminu realizacji przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmuje maksymalny termin realizacji wyznaczony w przetargu tj. 120 dni.”

K. U. tel. 587

Dnia 08.06.2021r.