SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Przebudowa przejść dla pieszych

Nr postępowania: DM.272.50.2021

Zatwierdził:

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

d/s Zamówień Publicznych

Marcin Somorowski

Pabianice, dnia 6 października 2021 roku.

## I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

- Powiat Pabianicki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Pabianickiego 
ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice.

Postępowanie prowadzi Komisja Przetargowa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice.

- Godziny pracy Zamawiającego dni robocze: poniedziałek, środa i czwartek od 800 
do 1600, wtorek od 800 do 1700, piątek od 800 do 1500.

- Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.pabianice.pl

- Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pabianice

## II. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pabianicki z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, tel.: 42 225 40 00 faks: 42 215 91 66, e-mail: powiat@powiat.pabianice.pl

- administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@powiat.pabianice.pl pod numerem telefonu 500 610 605;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej PZP.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

## III. Tryb udzielania zamówienia

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

- Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji.

- Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy PZP.

- Zgodnie z art. 310 pkt 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie dotyczy niniejszego postępowania.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP.

- Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych objętych zakresem zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w  każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności (nie dotyczy niniejszego postępowania).

- Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

- Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.

## IV. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i budowa przejść dla pieszych.

- Zamówienie jest podzielone na 8 części:

Cześć nr 1

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie 
ul. Myśliwska/ul. Piotra Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenia przejść dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.

|  | Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
| --- | --- |
| Główny przedmiot | 45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei |
| Dodatkowe przedmioty | 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

Część nr 2

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice”.

|  | Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
| --- | --- |
| Główny przedmiot | 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |
| Dodatkowe przedmioty | 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby |

Część nr 3

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenia przejść dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.

|  | Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
| --- | --- |
| Główny przedmiot | 45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei |
| Dodatkowe przedmioty | 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

Część nr 4

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki” wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenia przejść dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.

|  | Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
| --- | --- |
| Główny przedmiot | 45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei |
| Dodatkowe przedmioty | 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

Część nr 5

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice”

|  | Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
| --- | --- |
| Główny przedmiot | 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |
| Dodatkowe przedmioty | 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby |

Część nr 6

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenia przejść dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.

|  | Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
| --- | --- |
| Główny przedmiot | 45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei |
| Dodatkowe przedmioty | 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

Część nr 7

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk” wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenia przejść dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.

|  | Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
| --- | --- |
| Główny przedmiot | 45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei |
| Dodatkowe przedmioty | 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

Część nr 8

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk” wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenia przejść dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.

|  | Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
| --- | --- |
| Główny przedmiot | 45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei |
| Dodatkowe przedmioty | 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 
1 pkt 7 i 8.

6. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

## V. Wizja lokalna

- Zamawiający informuje, że złożenie oferty może być poprzedzone odbyciem wizji 
lokalnej (wizja lokalna nieobowiązkowa).

- Odbycie wizji lokalnej możliwe jest w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00, wtorek 8:00-17:00, piątek 8:00-15.00 po wcześniejszym tj. 
z minimum jednodniowym wyprzedzeniem, zgłoszeniu pracownikowi Starostwa 
Powiatowego w Pabianicach pod nr telefonów 42 225 40 48 lub 42 225 40 54 zamiaru przeprowadzenia wizji lokalnej.

- Ostatnim dniem, w którym można przeprowadzić wizję lokalną jest dzień roboczy 
poprzedzający dzień składania ofert.

- Pracownik Zamawiającego, w obecności którego Wykonawca dokonał wizji lokalnej 
potwierdza ten fakt na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Dokument można  
dołączyć do oferty.

## VI. Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom) – dotyczy części nr 1, części nr 2, części nr 3, części nr 4, części nr 5, części nr 6, części nr 7 i części nr 8.

- Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonywania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

## VII. Termin wykonania zamówienia

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia dla części nr 1 w terminie nie dłuższym niż 150 dni od dnia podpisania umowy 
o zamówienie publiczne.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia dla części nr 2 w terminie nie dłuższym niż 150 dni od dnia podpisania umowy 
o zamówienie publiczne.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia dla części nr 3 w terminie nie dłuższym niż 150 dni od dnia podpisania umowy 
o zamówienie publiczne.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia dla części nr 4 w terminie nie dłuższym niż 150 dni od dnia podpisania umowy 
o zamówienie publiczne.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia dla części nr 5 w terminie nie dłuższym niż 150 dni od dnia podpisania umowy 
o zamówienie publiczne.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia dla części nr 6 w terminie nie dłuższym niż 150 dni od dnia podpisania umowy 
o zamówienie publiczne

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia dla części nr 7 w terminie nie dłuższym niż 150 dni od dnia podpisania umowy 
o zamówienie publiczne

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia dla części nr 8 w terminie nie dłuższym niż 150 dni od dnia podpisania umowy 
o zamówienie publiczne

- Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są 
we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

## VIII. Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

  - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

  - zdolności technicznej lub zawodowej:

    - Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

      - co najmniej jedna (1) osoba - posiadająca uprawnienia budowlane o specjalności drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie – dotyczy części nr 1, części nr 2, części nr 3, części nr 4, części nr 5, części nr 6, części nr 7 i części nr 8.

- Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

- Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

- W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

- Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

W przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia lub na wybrane części dla spełnienia warunku wystarczy wskazać co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie.

- Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

## IX. Podstawy wykluczenia z postępowania

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

  - w art. 108 ust. 1 PZP;

  - w art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 7 PZP, tj.:

    - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

    - który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

  - naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

  - wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;

  - podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

    - zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

    - zreorganizował personel,

    - wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

    - utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

    - wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

- Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza wykonawcę.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP.

## X. Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SWZ.

- Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

- Wykaz przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie określonych przez Zamawiającego wymagań (nie dotyczy niniejszego postępowania).

## XI. Poleganie na zasobach innych podmiotów

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (propozycję treści zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ).

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

  - zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

  - sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

  - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

## XII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

## XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

- Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Marcin Somorowski – Pełnomocnik Zarządu Powiatu ds. zamówień publicznych – tel. kontaktowy 42 225 40 24.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pabianice

- W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@powiat.pabianice.pl

- Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

- Korzystanie z platformazakupowa.pl przez Wykonawcę jest bezpłatne.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

  - Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

  - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

  - Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

- zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). 
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

  - Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

  - W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 10.1., Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

  - Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 10.2., nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  - Zamawiający nie planuje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

## XIV. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SWZ

- Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie,  kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta powinna być:

- sporządzona na druku „Oferta” zgodnym z treścią Załącznika nr 2 do SWZ,

- sporządzona w języku polskim,

- złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

- podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje, że oferta podlegać będzie odrzuceniu.

- Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

- Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ust. 2 Ustawy z dnia z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U. 2020, poz. 346 z późn. zm.), opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

- Wraz z ofertą winny być złożone następujące dokumenty:

  - oświadczenie wykonawcy / wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

  - oświadczenie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby udostępnione przez taki podmiot,

  - zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby udostępnione przez taki podmiot,

  - pełnomocnictwo / pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. 2020, poz.  1192), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego,

  - oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).

## XV. Sposób obliczania ceny oferty

Sposób obliczenia ceny dla części 1, 3, 4, 6, 7 i 8.

- Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty (zawierającą należny podatek VAT – należy wskazać jego wysokość w %) w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg załączonego druku Oferty (załącznik nr 2 do SWZ). Cena ryczałtowa oferty musi być podana liczbowo i słownie.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- Podstawą wyceny oferty jest Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz wytyczne zawarte w niniejszej SWZ a także wnioski z dokonanej wizji lokalnej w miejscu projektowanych i wykonywanych robót.

- Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia i obejmuje wszystkie świadczenia konieczne do wykonania przedmiotu umowy (zamówienia) zgodnego z SWZ, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, umową, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca przy tak przyjętym wynagrodzeniu nie może żądać jego podwyższenia nawet, gdyby okazało się podczas realizacji, że są konieczne do wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia celów w niej określonych, roboty podstawowe, tymczasowe i prace towarzyszące, które nie wynikają wyraźnie z opisu robót oraz postanowień umowy. W związku z powyższym cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu, dostarczenia, zamontowania i uruchomienia przewidzianych w dokumentacji projektowej urządzeń objętych przedmiotem umowy a także utrzymania i likwidacja placu budowy, zużycia wody i energii elektrycznej, sporządzenia dokumentacji powykonawczej, koszty prowadzenia kierownictwa robót. Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów), jakie Wykonawca oferuje.

- W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, wykonawca powinien zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie.

- Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z:

  - Programem Funkcjonalno-Użytkowym zwracając szczególną uwagę czy dokumentacja zawiera w swej treści wszystkie niezbędne rozwiązania do wykonania przedmiotu zamówienia,

  - terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia a dotyczące dróg dojazdowych, możliwości zasilania w energię, wodę, możliwości urządzenia zaplecza itd.

W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez Zamawiającego materiałach, wykonawca powinien niezwłocznie o tym fakcie poinformować Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.

- Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego dokonywania zmian w przekazanych Programie Funkcjonalno-Użytkowym (np. dopisywania pozycji, zmiany ilości robót, zmiany opisów itp.). Jeżeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniu ilości robót uzna je za niewłaściwe, to zmiany ilości robót wykonawca może dochodzić procedurą pytań. Zasady wyjaśnienia treści SWZ zostały określone w rozdziale XIII niniejszej SWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.

- Zamawiający informuje, że w przypadku towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. D. U. z 2021 poz. 685 z późn. zm.), zgodnie z zapisami w art. 108 a Ustawy, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności (tzw. MPP).

- Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

- W przypadku określenia w ofercie błędnej stawki podatku VAT, Zamawiający poprawi cenę oferty w trybie art. 223 ust. 2 ustawy PZP przyjmując za prawidłową stawkę podatku VAT 23%.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:

  - poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

  - wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

  - wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

  - wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie;

  - Wzór Formularza Oferty został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

Sposób obliczenia ceny dla części 2 i 5.

1. Składniki przedmiotu zamówienia:

- roboty budowlane.

2. Opis sposobu obliczenia ceny za roboty budowlane.

  - Kalkulacja kosztorysowa robót budowlanych ma być sporządzona zgodnie z zasadami „Polskich standardów kosztorysowania robót budowlanych” - wydanie SKB z 2005 r.

  - Forma przyjętego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych (zgodnie z § 12 wzoru umowy).

Wynagrodzenie kosztorysowe.

2.3.	Dokumentacyjne podstawy obliczenia ceny za roboty budowlane.

Podstawą obliczenia ceny za roboty budowlane ma być przekazany wykonawcy przedmiar robót wraz z materiałami zgłoszeniowymi, planami rysunkami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

2.4.	Wymagana metoda kalkulacji kosztorysowej robót budowlanych.

Wymaganą metodą kalkulacji ceny za roboty budowlane jest metoda uproszczona. Obliczając cenę należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty musi być wyrażona w złotych.

2.5.	Wymagana formuła kalkulacji kosztorysowej.

Formułę dla metody kalkulacji uproszczonej należy przyjąć wg punktu 3.1.1. „Polskich standardów kosztorysowania robót budowlanych”.

  - Procedury w razie stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, rzutujących na wysokość ceny za roboty budowlane.

W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, wykonawca powinien zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie.

  - Zasady obliczania ilości robót.

Ilości robót zawarte w przekazanym przedmiarze określono na podstawie projektu budowlanego i projektów wykonawczych, zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

  - Wymagania dotyczące sposobu i podstaw określenia cen jednostkowych robót, cen czynników produkcji, wskaźników kosztów pośrednich i narzutu zysku.

Ceny jednostkowe robót wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej lub danych rynkowych.

  - Dyspozycje co do zastosowanej techniki sporządzenia wyceny, sposobu i formy przedstawienia opracowanej przez wykonawcę kalkulacji kosztorysowej.

Przekazany przedmiar robót należy uzupełnić, przy każdej pozycji kosztorysowej ceną jednostkową roboty oraz wartością roboty będącej iloczynem ilości przedmiarowej i ceny jednostkowej, zgodnie z załącznikiem 4a „Polskich standardów kosztorysowania robót budowlanych”. Jeżeli w szczegółowym opisie poszczególnych części zamówienia kosztorysu ofertowego znajduje się dodatkowy opis „krotność=…” wartość pozycji należy obliczyć zgodnie z powyższym opisem uwzględniając w cenie jednostkowej wartość krotności (nie mnożyć ilości jednostek przez krotność).

2.10.	Zasady postępowania w razie stwierdzenia przez zamawiającego omyłek merytorycznych lub/i rachunkowych w przedstawionej kalkulacji ofertowej.

Zamawiający poprawi omyłki w sposób określony w art. 223 ust. 2 ustawy.

2.11.	Inne wymagania wyżej nie wymienione.

Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z:

- dokumentacją projektową i przedmiarem robót zwracając szczególną uwagę czy dokumentacja zawiera w swej treści wszystkie niezbędne rozwiązania do wykonania przedmiotu zamówienia oraz czy przedmiar robót obejmuje zakres rzeczowy zgodny z dokumentacją,

- terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia a dotyczące dróg dojazdowych, możliwości zasilania w energię, wodę, możliwości urządzenia zaplecza itd. 
W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez Zamawiającego materiałach do opracowania kosztorysu ofertowego, wykonawca powinien niezwłocznie o tym fakcie poinformować Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.

2.12.	Zastrzeżenia i klauzule dotyczące:

- Zakazu ingerencji w treść przedmiaru robót.

Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego dokonywania zmian w przekazanym przedmiarze robót (np. dopisywania pozycji, zmiany ilości robót, zmiany opisów itp.). Jeżeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniu ilości robót uzna je za niewłaściwe, to zmiany ilości robót wykonawca może dochodzić procedurą pytań, zgodnie z art. 284 ustawy. Zasady wyjaśnienia treści SWZ zostały określone w rozdziale XIII niniejszej SWZ.

    - Inne, wyżej nie wymienione zastrzeżenia i klauzule.

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiaru robót, a także koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, a w szczególności koszty zagospodarowania i dozoru zaplecza i placu budowy, doprowadzenia i ponoszenia opłat z tytułu zużycia wody i energii, koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na wejście w teren, koszty opracowania i wdrożenia czasowej organizacji ruchu, koszty związane z opłatą za zrzut wody z odwodnieniem wykopów, koszty obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót, koszty badania stopnia zagęszczenia wykopów, koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym – z ruchem pojazdów mechanicznych oraz innych zobowiązań wynikających z umowy.

- Wszelkie wartości, w tym ceny jednostkowe robót, muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

- Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka VAT musi być określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. 2021, poz. 685 z późn. zm.).

- Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego to Wykonawca wraz z ofertą złoży dokument, w którym – zgodnie z art. 225 ust. ustawy – poinformuje Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tj. rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym nastąpi ze strony Zamawiającego), wskaże nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskaże ich wartość bez kwoty podatku oraz wskaże stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Jeżeli złożona oferta zawiera inną stawkę podatku VAT niż powszechnie obowiązująca, wykonawca przedłoży wraz z ofertą obszerne wyjaśnienie z podaniem podstawy prawnej zastosowania innej stawki podatku.

- W przypadku nieokreślenia stawki podatku VAT zamawiający ustali ją na podstawie obliczonego podatku VAT. Ustalona w ten sposób stawka musi być zgodna z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- W przypadku określenia w ofercie błędnej stawki podatku VAT, Zamawiający poprawi cenę oferty w trybie art. 223 ust. 2 ustawy PZP przyjmując za prawidłową stawkę podatku VAT 23%.

- Dla porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT).

- W przypadku oferty złożonej przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, cena oferty obejmuje wszelkie zobowiązania z tytułu danin publiczno prawnych do opłacenia, których zobowiązany jest zamawiający, np. jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne.

## XVI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## XVII. Termin związania ofertą

- Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 20.11.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium (nie dotyczy niniejszego postępowania).

## XVIII. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć zamieszczając na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pabianice na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 22 października 2021 r. do godziny 1000.

- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

- Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2 PZP, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

## XIX. Otwarcie ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 października 2021 r. o godzinie 1030.

- Otwarcie ofert jest niejawne.

- Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty” .

## XX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

  - Kryterium nr 1

CENA (C) – waga kryterium 60%;

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

  - Kryterium nr 2

GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE (G) – waga kryterium 40%.

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

- Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

  - Kryterium nr 1 – CENA:

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg podanego poniżej wzoru:

cena najniższa brutto*

C = ------------------------------------------------   x 100 pkt x 60%

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

  - Kryterium nr 2 – GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE:

Oferta z gwarancją 60 miesięcy i więcej otrzyma maksymalną liczbę punktów – 40.

Oferta z gwarancją 36 miesięcy otrzyma 0 punktów.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg podanego poniżej wzoru:

| Gwarancja (G) = | Gof - Gmin | x 100 pkt x 40 % |
| --- | --- | --- |
|  | Gmax - Gmin |  |

Gdzie:

G = liczba punktów oferty ocenianej

Gof = wartość parametru oferty ocenianej

Gmin = stała minimalna wartość parametru – 36

Gmax = stała optymalna wartość parametru – 60

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy – Zamawiający do obliczeń przyjmie gwarancję wynoszącą 60 miesiące (gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane powyżej 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowana), jednakże umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanej w ofercie.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ stanowiącym Opis Przedmiotu Zamówienia, gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane krótsza niż 36 miesięcy jest niezgodna z treścią postanowień SWZ co oznacza, że oferta podlega odrzuceniu.

Okres gwarancji należy określić w ofercie w miesiącach.

- Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach nr 1 i nr 2. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów:

O = C + G

O – ogólna liczba punktów oferty

C – liczba punktów za kryterium cena

G – liczba punktów za kryterium gwarancja jakości na wykonane roboty budowalne

- Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Ocena dokonywana będzie dla poszczególnych części zamówienia oddzielnie.

## XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

- Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą o terminie i miejscu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

  - podać na piśmie nazwę, adres banku oraz numer konta bankowego, na które przelewane będą środki finansowe za wykonane roboty budowlane,

  - wskazać na piśmie osobę (osoby) upoważnioną do podpisania umowy, o ile umowę ma (mają) podpisać osoba (osoby) inne niż upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji lub ilość osób jest większa od ilości osób wymaganych przy zaciąganiu zobowiązań w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania umowy jest niezbędne także jeżeli nie wynika to z pełnomocnictwa dołączonego do oferty,

  - w przypadku, gdy ofertę złożyła osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą należy podać imię, nazwisko i adres zamieszkania właściciela firmy,

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

## XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572),

- Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia:

  - w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

  - przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

  - przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wpłacić przelewem na niżej podany rachunek bankowy Zamawiającego: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Pabianice

55 1020 3437 0000 1102 0078 8109.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione na okres od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru i uznania przez Zamawiającego, że umowa była wykonana należycie.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3 (art. 450 ust. 1 ustawy PZP).

- Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający pozostawi na okres rękojmi za wady i gwarancji 30% wartości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w punkcie 12 jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

## XXIII. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Ewentualne propozycje zmian do wzoru umowy, proponowane przez wykonawcę uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu, muszą zostać zgłoszone pisemnie do Zamawiającego na zasadach określonych w rozdziale XIII pkt 10 SWZ.

- Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

- Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej z uwzględnieniem treści art. 455 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dotyczy części nr 2 i 5 w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku:

  - zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane: zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

  - zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit b) ustawy Prawo Budowlane: uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

  - zmian dokonanych podczas wykonywania robót, które nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 Prawo Budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

  - zmiany zakresu robót (rozszerzenie lub ograniczenie zakresu robót – o wartości nie większej niż 15% wartości wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 umowy), w wyniku konieczności wykonanie robót zamiennych i/lub dodatkowych,

  - zmiany terminu realizacji umowy na warunkach wskazanych w § 4 ust. 2 i 3 umowy,

  - dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu wykonania robót, o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających, lub wprowadzenia koniecznych zmian  do dokumentacji projektowej, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy.

  - Zakres zmian wprowadzonych do przedmiotu zamówienia nie może wykraczać poza zmiany konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, umożliwiające dokonanie końcowego odbioru robót. Zmiany wykraczające poza zakres prac tj. prace dodatkowe wymagają aneksowania umowy i są możliwe pod warunkiem, że łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy lub zostały spełnione łącznie następujące warunki:

        - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

        - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

        - wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

  - Wprowadzenie zmian dotyczących zakresu robót do umowy może prowadzić                      do istotnych lub nieistotnych odstąpień od przyjętego zgłoszenia robót budowlanych,                 co związane jest z koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji umowy.

  - Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia (nie więcej niż 15% wartości wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1) w przypadku, gdy rzeczywisty obmiar robót okaże się mniejszy niż w kosztorysie ofertowym lub niewykonana zostanie część prac objętych zakresem robót bez konieczności aneksowania umowy jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.

  - Wprowadzenie zmian do umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy                              lub Zamawiającego.

  - Wszelkie zmiany i uzupełniania umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.

  - Zmiana numeru rachunku bankowego Zamawiającego i Wykonawcy wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dotyczy części nr 1, 3 ,4, 6, 7 i 8 w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku:

  - wystąpienia opóźnienia wykonawcy spowodowanego prowadzeniem wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót,

  - wystąpienia opóźnienia wykonawcy spowodowanego usuwaniem niewypałów lub niewybuchów uniemożliwiającym wykonanie robót,

  - powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,  zezwoleń, uzgodnień lub udzielania odpowiedzi na wnioski, itp.

  - zmiany terminu realizacji niniejszej umowy na warunkach wskazanych w § 5 ust. 2 i 3 umowy,

  - Zakres zmian wprowadzonych do przedmiotu zamówienia nie może wykraczać  poza zmiany konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, umożliwiające dokonanie końcowego odbioru robót. Zmiany wykraczające poza zakres prac tj. prace dodatkowe wymagają aneksowania niniejszej umowy i są możliwe pod warunkiem, że łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest niższa niż 15% wartości pierwotnej niniejszej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru niniejszej umowy lub zostały spełnione łącznie                 następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

  - Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia (nie więcej niż 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1) w przypadku, gdy niewykonana zostanie część prac objętych zakresem robót,

  - Wprowadzenie zmian do niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.

  - Wszelkie zmiany i uzupełniania niniejszej umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane  przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.

  - Zmiana numeru rachunku bankowego Zamawiającego i Wykonawcy wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

## XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

1)	niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)	zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

1)	5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2)	10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

## XXV. Zalecenia Zamawiającego

- Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:

a) .zip

b) .7Z

- Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.

- W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

## XXVI. Spis załączników

Załącznikami do Specyfikacji Warunków Zamówienia są:

- Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).

Dotyczy części nr 2 i części nr 5

    - Materiały zgłoszeniowe, na które składają się – dla części nr 2 i  części nr 5

    - Plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania,

    - Przedmiar robót.

    - Projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

    - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Dotyczy części nr 1, części nr 3, części nr 4, części nr 6, części nr 7 i części nr 8

    - Program Funkcjonalno-Użytkowy dla części nr 1, części nr 3, części nr 4, części nr 6, części nr 7 i części nr 8.

- Wzór formularza oferty (załącznik nr 2)

- kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do wzoru oferty - dla części nr 2 i  części nr 5

- Wzór Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (załącznik nr 3).

- Propozycja treści zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 4).

- Dokument potwierdzający przeprowadzenie wizji lokalnej (załącznik nr 5).

- Wzór umowy (załącznik nr 6).

## XXVII. Formularze załączników do specyfikacji warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i budowa przejść dla pieszych.

Zamówienie jest podzielone na 8 części z czego części 1, 3, 4, 6, 7 i 8 stanowią roboty budowlane polegające na ich zaprojektowaniu i wykonaniu – „zaprojektuj i wybuduj”, części 2 i 5 stanowią roboty budowlane polegające na ich wykonaniu.

Cześć nr 1

„Zaprojektuj i wybuduj”. Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie ul. Myśliwska/ul. Piotra Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenia przejść dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.

|  | Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
| --- | --- |
| Główny przedmiot | 45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei |
| Dodatkowe przedmioty | 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

Część nr 2

Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice.

|  | Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
| --- | --- |
| Główny przedmiot | 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |
| Dodatkowe przedmioty | 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby |

Część nr 3

„Zaprojektuj i wybuduj”. Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenia przejść dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.

|  | Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
| --- | --- |
| Główny przedmiot | 45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei |
| Dodatkowe przedmioty | 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

Część nr 4

„Zaprojektuj i wybuduj”. Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenia przejść dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.

|  | Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
| --- | --- |
| Główny przedmiot | 45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei |
| Dodatkowe przedmioty | 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

Część nr 5

Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice

|  | Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
| --- | --- |
| Główny przedmiot | 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |
| Dodatkowe przedmioty | 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby |

Część nr 6

„Zaprojektuj i wybuduj”. Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenia przejść dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.

|  | Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
| --- | --- |
| Główny przedmiot | 45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei |
| Dodatkowe przedmioty | 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

Część nr 7

„Zaprojektuj i wybuduj”. Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenia przejść dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.

|  | Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
| --- | --- |
| Główny przedmiot | 45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei |
| Dodatkowe przedmioty | 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

Część nr 8

„Zaprojektuj i wybuduj”. Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenia przejść dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.

|  | Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
| --- | --- |
| Główny przedmiot | 45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei |
| Dodatkowe przedmioty | 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

Oferta może być złożona na wybraną, wybrane lub wszystkie części zamówienia.

Część nr 1

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie z należytą starannością i obowiązującymi przepisami prawa kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i dokonanie zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę bez uwag i sprzeciwu oraz wykonanie prac budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie ul. Myśliwska/ul. P.Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem  oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenia przejścia dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.

Szczegółowy zakres prac określa Program funkcjonalno-użytkowy dla w/w zadania.

Zadanie obejmuje w  szczególności przebudowę w skrzyżowaniu dwóch istniejących przejść dla pieszych w ul. Myśliwskiej oraz budowę dwóch nowych w ul. P.Skargi,  oraz dodatkowo doświetlenie przejść przez ulicę Myśliwską.

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem prac w terenie celem uwzględnienia w cenie oferty wszystkich okoliczności mających wpływ na koszty wykonania zamówienia.

Zakres prac projektowych objętych przedmiotem umowy obejmuje, w szczególności:

- Sporządzenie materiałów zgłoszeniowych i projektu wykonawczego, uzupełniającego i uszczegóławiającego materiały zgłoszeniowe w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i wykonania robót budowlanych,

- Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać w szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień,

- Sporządzenie przedmiaru robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek i miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary robót muszą uwzględniać  w szczególności wymagania określone  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego powinny stanowić, w szczególności:

  - materiały zgłoszeniowe, projekt wykonawczy, projekty organizacji ruchu,

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - założenia wyjściowe do kosztorysowania,

  - ceny jednostkowe robót budowlanych.

W trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót należy dokonać  rozdzielenia robót objętych różnymi stawkami podatku VAT.

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

- Opracowanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i obowiązującymi przepisami,

- Zakres dokumentacji projektowo – kosztorysowej powinien zawierać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, decyzje właściwych instytucji, umożliwiające dokonanie zgłoszenia wykonania robót oraz wprowadzenia stałej i czasowej organizacji ruchu i obejmować dokonanie wszelkich uzupełnień i poprawek niezbędnych do ich wykonania. Projektant przekazując Zamawiającemu dokumentację projektowo - kosztorysową ma obowiązek przekazania praw autorskich do wykonywanego projektu w zakresie powielania i zmian projektowych w zależności od potrzeb.

Obowiązkiem Wykonawcy jest:

  - Prowadzenie konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji dotyczące istotnych elementów mających wpływ na funkcję i zgodność z programem funkcjonalno-użytkowym.

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępną koncepcję projektu na aktualnej mapie lokalizacyjnej  w terminie najpóźniej 14 dni od dnia podpisania umowy. Po akceptacji przez Zamawiającego wstępnej koncepcji projektu, Wykonawca przystąpi do opracowywania pozostałej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

  - Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z art. 99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. za pomocą parametrów technicznych bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia (materiałów, urządzeń) i nie można opisywać przedmiotu zamówienia (materiałów, urządzeń) za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W tym przypadku w opisie przedmiotu zamówienia powinny znaleźć się określenia precyzujące wymogi projektanta w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu „równoważności”. Projektant musi określić, że dany materiał lub urządzenie musi być np.: „nie cięższe niż ...”, „do wysokości ...”,   „o wymiarach nie mniejszych niż... i nie większych niż ....” itp., aby miało charakter materiału lub urządzenia równoważnego.

  - Przekazanie praw autorskich Zamawiającemu do opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w ramach której będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz  bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych korzystać z  opracowań.

  - Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową dla zadania wraz z uzyskanymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami właściwych organów, wymaganymi przepisami prawa budowlanego i niezbędnymi do dokonania zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę bez uwag i sprzeciwu . Podstawą podpisania przez Zamawiającego oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane będzie pozytywne, pisemne uzgodnienie dokumentacji projektowej  przez Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy dokumentację w następującej liczbie egzemplarzy:

1) Materiały zgłoszeniowe do wniosku o wykonanie robót budowlanych  - 3 egzemplarze                        w formie papierowej  oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.doc, *.pdf oraz *.DWG)

2) Projekt wykonawczy uszczegóławiający rysunki, przekroje, opis techniczny –                         2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.pdf oraz *.ATH)

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze                           w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.pdf),

4) Kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz                          w formie elektronicznej  (format: *.pdf oraz *.ATH)

5)  Przedmiar robót  - 2 egzemplarze w formie papierowej oraz  1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.pdf oraz *.ATH)

6) Inwentaryzacja drzew przewidzianych do wycinki (jeżeli dotyczy)

7) Projekt docelowej organizacji ruchu – 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format: *.pdf)

8) Projekt tymczasowej organizacji ruchu – 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format: *.pdf)

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem roboty budowlane. Strony ustalają, iż roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę zgodnie z dokonanym przez Wykonawcę, z upoważnienia Zamawiającego zgłoszeniem wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę i przyjętym przez Wydział Architektury i Budownictwa bez uwag i sprzeciwu, opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, w szczególności projektem stałej organizacji ruchu, z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p. poż. i bhp, przepisami prawa, w tym przepisami techniczno - budowlanymi oraz dotyczącymi ochrony środowiska.

Inwestycja współfinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Przy realizacji zamówienia przewiduje się wykonanie następujących czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:

- prace rozbiórkowe,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- ustawienie obrzeży i krawężników,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- budowa oświetlenia.

Część nr 2

Przedmiotem zamówienia jest budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice.

Zakres prac obejmuje, w szczególności:

- budowę  odcinków chodników o nawierzchni z kostki brukowej,

- przebudowę istniejącego zjazdu,

- oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Konstrukcja chodnika:

-  warstwa ścieralna –z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej- grub.5 cm.

- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa- grub. 10cm,

Konstrukcja zjazdu:

-  warstwa ścieralna –z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej- grub.3 cm.

-podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego- grub. 15 cm

- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa- grub. 10cm

Budowa przejścia będzie prowadzona przy dopuszczonym ruchu drogowym.

Wszelki materiał rozbiórkowy Wykonawca zagospodaruje i potraktuje jako odpady, a także usunie je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, przygotowanym przez Wykonawcę robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają materiały zgłoszeniowe, projekt  wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu  oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do SWZ.

Inwestycja współfinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Przy realizacji zamówienia przewiduje się wykonanie następujących czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:

- prace rozbiórkowe,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie podbudowy,

- ustawienie obrzeży i krawężników,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Część nr 3

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie z należytą starannością i obowiązującymi przepisami prawa kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i dokonanie zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę bez uwag i sprzeciwu oraz wykonanie prac budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem  oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenia przejścia dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.

Szczegółowy zakres prac określa Program funkcjonalno-użytkowy dla w/w zadania.

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem prac w terenie celem uwzględnienia w cenie oferty wszystkich okoliczności mających wpływ na koszty wykonania zamówienia.

Zakres prac projektowych objętych przedmiotem umowy obejmuje, w szczególności:

a) Sporządzenie materiałów zgłoszeniowych i projektu wykonawczego, uzupełniającego i uszczegóławiającego materiały zgłoszeniowe w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i wykonania robót budowlanych,

b) Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać w szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień,

c) Sporządzenie przedmiaru robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek i miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary robót muszą uwzględniać  w szczególności wymagania określone  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego powinny stanowić, w szczególności:

  - materiały zgłoszeniowe, projekt wykonawczy, projekty organizacji ruchu,

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - założenia wyjściowe do kosztorysowania,

  - ceny jednostkowe robót budowlanych.

W trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót należy dokonać  rozdzielenia robót objętych różnymi stawkami podatku VAT.

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

- Opracowanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i obowiązującymi przepisami,

- Zakres dokumentacji projektowo – kosztorysowej powinien zawierać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, decyzje właściwych instytucji, umożliwiające dokonanie zgłoszenia wykonania robót oraz wprowadzenia stałej i czasowej organizacji ruchu i obejmować dokonanie wszelkich uzupełnień i poprawek niezbędnych do ich wykonania. Projektant przekazując Zamawiającemu dokumentację projektowo - kosztorysową ma obowiązek przekazania praw autorskich do wykonywanego projektu w zakresie powielania i zmian projektowych w zależności od potrzeb.

Obowiązkiem Wykonawcy jest:

a) Prowadzenie konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji dotyczące istotnych elementów mających wpływ na funkcję i zgodność z programem funkcjonalno-użytkowym.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępną koncepcję projektu na aktualnej mapie lokalizacyjnej  w terminie najpóźniej 14 dni od dnia podpisania umowy. Po akceptacji przez Zamawiającego wstępnej koncepcji projektu, Wykonawca przystąpi do opracowywania pozostałej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z art. 99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. za pomocą parametrów technicznych bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia (materiałów, urządzeń) i nie można opisywać przedmiotu zamówienia (materiałów, urządzeń) za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W tym przypadku w opisie przedmiotu zamówienia powinny znaleźć się określenia precyzujące wymogi projektanta w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu „równoważności”. Projektant musi określić, że dany materiał lub urządzenie musi być np.: „nie cięższe niż ...”, „do wysokości ...”,   „o wymiarach nie mniejszych niż... i nie większych niż ....” itp., aby miało charakter materiału lub urządzenia równoważnego.

- Przekazanie praw autorskich Zamawiającemu do opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w ramach której będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz  bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych korzystać z  opracowań.

- Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową dla zadania wraz z uzyskanymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami właściwych organów, wymaganymi przepisami prawa budowlanego i niezbędnymi do dokonania zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę bez uwag i sprzeciwu . Podstawą podpisania przez Zamawiającego oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane będzie pozytywne, pisemne uzgodnienie dokumentacji projektowej  przez Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy dokumentację w następującej liczbie egzemplarzy:

1) Materiały zgłoszeniowe do wniosku o wykonanie robót budowlanych  - 3 egzemplarze                        w formie papierowej  oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.doc, *.pdf oraz *.DWG)

2) Projekt wykonawczy uszczegóławiający rysunki, przekroje, opis techniczny –                         2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.pdf oraz *.ATH)

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze                           w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.pdf),

4) Kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz                          w formie elektronicznej  (format: *.pdf oraz *.ATH)

5)  Przedmiar robót  - 2 egzemplarze w formie papierowej oraz  1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.pdf oraz *.ATH)

6) Inwentaryzacja drzew przewidzianych do wycinki (jeżeli dotyczy)

7) Projekt docelowej organizacji ruchu – 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format: *.pdf)

8) Projekt tymczasowej organizacji ruchu – 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format: *.pdf)

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem roboty budowlane. Strony ustalają, iż roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę zgodnie z dokonanym przez Wykonawcę, z upoważnienia Zamawiającego zgłoszeniem wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę i przyjętym przez Wydział Architektury i Budownictwa bez uwag i sprzeciwu, opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, w szczególności projektem stałej organizacji ruchu, z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p. poż. i bhp, przepisami prawa, w tym przepisami techniczno - budowlanymi oraz dotyczącymi ochrony środowiska.

Inwestycja współfinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Przy realizacji zamówienia przewiduje się wykonanie następujących czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:

- prace rozbiórkowe,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- ustawienie obrzeży i krawężników,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- budowa oświetlenia.

Część nr 4

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie z należytą starannością i obowiązującymi przepisami prawa kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i dokonanie zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę bez uwag i sprzeciwu oraz wykonanie prac budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem  oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenia przejścia dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.

Szczegółowy zakres prac określa Program funkcjonalno-użytkowy dla w/w zadania.

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem prac w terenie celem uwzględnienia w cenie oferty wszystkich okoliczności mających wpływ na koszty wykonania zamówienia.

Zakres prac projektowych objętych przedmiotem umowy obejmuje, w szczególności:

a) Sporządzenie materiałów zgłoszeniowych i projektu wykonawczego, uzupełniającego i uszczegóławiającego materiały zgłoszeniowe w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i wykonania robót budowlanych,

b) Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać w szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień,

- Sporządzenie przedmiaru robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek i miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary robót muszą uwzględniać  w szczególności wymagania określone  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego powinny stanowić, w szczególności:

  - materiały zgłoszeniowe, projekt wykonawczy, projekty organizacji ruchu,

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - założenia wyjściowe do kosztorysowania,

  - ceny jednostkowe robót budowlanych.

W trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót należy dokonać  rozdzielenia robót objętych różnymi stawkami podatku VAT.

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

- Opracowanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i obowiązującymi przepisami,

- Zakres dokumentacji projektowo – kosztorysowej powinien zawierać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, decyzje właściwych instytucji, umożliwiające dokonanie zgłoszenia wykonania robót oraz wprowadzenia stałej i czasowej organizacji ruchu i obejmować dokonanie wszelkich uzupełnień i poprawek niezbędnych do ich wykonania. Projektant przekazując Zamawiającemu dokumentację projektowo - kosztorysową ma obowiązek przekazania praw autorskich do wykonywanego projektu w zakresie powielania i zmian projektowych w zależności od potrzeb.

Obowiązkiem Wykonawcy jest:

  - Prowadzenie konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji dotyczące istotnych elementów mających wpływ na funkcję i zgodność z programem funkcjonalno-użytkowym.

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępną koncepcję projektu na aktualnej mapie lokalizacyjnej  w terminie najpóźniej 14 dni od dnia podpisania umowy. Po akceptacji przez Zamawiającego wstępnej koncepcji projektu, Wykonawca przystąpi do opracowywania pozostałej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

  - Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z art. 99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. za pomocą parametrów technicznych bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia (materiałów, urządzeń) i nie można opisywać przedmiotu zamówienia (materiałów, urządzeń) za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W tym przypadku w opisie przedmiotu zamówienia powinny znaleźć się określenia precyzujące wymogi projektanta w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu „równoważności”. Projektant musi określić, że dany materiał lub urządzenie musi być np.: „nie cięższe niż ...”, „do wysokości ...”,   „o wymiarach nie mniejszych niż... i nie większych niż ....” itp., aby miało charakter materiału lub urządzenia równoważnego.

  - Przekazanie praw autorskich Zamawiającemu do opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w ramach której będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz  bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych korzystać z  opracowań.

  - Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową dla zadania wraz z uzyskanymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami właściwych organów, wymaganymi przepisami prawa budowlanego i niezbędnymi do dokonania zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę bez uwag i sprzeciwu . Podstawą podpisania przez Zamawiającego oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane będzie pozytywne, pisemne uzgodnienie dokumentacji projektowej  przez Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy dokumentację w następującej liczbie egzemplarzy:

1) Materiały zgłoszeniowe do wniosku o wykonanie robót budowlanych  - 3 egzemplarze                        w formie papierowej  oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.doc, *.pdf oraz *.DWG)

2) Projekt wykonawczy uszczegóławiający rysunki, przekroje, opis techniczny –                         2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.pdf oraz *.ATH)

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze                           w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.pdf),

4) Kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz                          w formie elektronicznej  (format: *.pdf oraz *.ATH)

5)  Przedmiar robót  - 2 egzemplarze w formie papierowej oraz  1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.pdf oraz *.ATH)

6) Inwentaryzacja drzew przewidzianych do wycinki (jeżeli dotyczy)

7) Projekt docelowej organizacji ruchu – 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format: *.pdf)

8) Projekt tymczasowej organizacji ruchu – 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format: *.pdf)

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem roboty budowlane. Strony ustalają, iż roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę zgodnie z dokonanym przez Wykonawcę, z upoważnienia Zamawiającego zgłoszeniem wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę i przyjętym przez Wydział Architektury i Budownictwa bez uwag i sprzeciwu, opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, w szczególności projektem stałej organizacji ruchu, z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p. poż. i bhp, przepisami prawa, w tym przepisami techniczno - budowlanymi oraz dotyczącymi ochrony środowiska.

Inwestycja współfinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Przy realizacji zamówienia przewiduje się wykonanie następujących czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:

- prace rozbiórkowe,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- ustawienie obrzeży i krawężników,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- budowa oświetlenia.

Część nr 5

Przedmiotem zamówienia jest budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice.

Zakres prac obejmuje, w szczególności:

- budowę  odcinków chodników o nawierzchni z kostki brukowej,

- przebudowę istniejącego zjazdu,

- oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Konstrukcja chodnika:

-  warstwa ścieralna –z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej- grub.5 cm.

- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa- grub. 10cm,

Konstrukcja zjazdu:

-  warstwa ścieralna –z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej- grub.3 cm.

-podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego- grub. 15 cm

- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa- grub. 10cm

Budowa przejścia będzie prowadzona przy dopuszczonym ruchu drogowym.

Wszelki materiał rozbiórkowy Wykonawca zagospodaruje i potraktuje jako odpady, a także usunie je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, przygotowanym przez Wykonawcę robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają materiały zgłoszeniowe, projekt  wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu  oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do SWZ.

Inwestycja współfinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Przy realizacji zamówienia przewiduje się wykonanie następujących czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:

- prace rozbiórkowe,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie podbudowy,

- ustawienie obrzeży i krawężników,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Część nr 6

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie z należytą starannością i obowiązującymi przepisami prawa kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i dokonanie zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę bez uwag i sprzeciwu oraz wykonanie prac budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem  oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenia przejścia dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.

Szczegółowy zakres prac określa Program funkcjonalno-użytkowy dla w/w zadania.

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem prac w terenie celem uwzględnienia w cenie oferty wszystkich okoliczności mających wpływ na koszty wykonania zamówienia.

Zakres prac projektowych objętych przedmiotem umowy obejmuje, w szczególności:

- Sporządzenie materiałów zgłoszeniowych i projektu wykonawczego, uzupełniającego i uszczegóławiającego materiały zgłoszeniowe w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i wykonania robót budowlanych,

- Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać w szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień,

- Sporządzenie przedmiaru robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek i miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary robót muszą uwzględniać  w szczególności wymagania określone  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego powinny stanowić, w szczególności:

  - materiały zgłoszeniowe, projekt wykonawczy, projekty organizacji ruchu,

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - założenia wyjściowe do kosztorysowania,

  - ceny jednostkowe robót budowlanych.

W trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót należy dokonać  rozdzielenia robót objętych różnymi stawkami podatku VAT.

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

- Opracowanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i obowiązującymi przepisami,

- Zakres dokumentacji projektowo – kosztorysowej powinien zawierać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, decyzje właściwych instytucji, umożliwiające dokonanie zgłoszenia wykonania robót oraz wprowadzenia stałej i czasowej organizacji ruchu i obejmować dokonanie wszelkich uzupełnień i poprawek niezbędnych do ich wykonania. Projektant przekazując Zamawiającemu dokumentację projektowo - kosztorysową ma obowiązek przekazania praw autorskich do wykonywanego projektu w zakresie powielania i zmian projektowych w zależności od potrzeb.

Obowiązkiem Wykonawcy jest:

  - Prowadzenie konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji dotyczące istotnych elementów mających wpływ na funkcję i zgodność z programem funkcjonalno-użytkowym.

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępną koncepcję projektu na aktualnej mapie lokalizacyjnej  w terminie najpóźniej 14 dni od dnia podpisania umowy. Po akceptacji przez Zamawiającego wstępnej koncepcji projektu, Wykonawca przystąpi do opracowywania pozostałej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

  - Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z art. 99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. za pomocą parametrów technicznych bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia (materiałów, urządzeń) i nie można opisywać przedmiotu zamówienia (materiałów, urządzeń) za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W tym przypadku w opisie przedmiotu zamówienia powinny znaleźć się określenia precyzujące wymogi projektanta w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu „równoważności”. Projektant musi określić, że dany materiał lub urządzenie musi być np.: „nie cięższe niż ...”, „do wysokości ...”,   „o wymiarach nie mniejszych niż... i nie większych niż ....” itp., aby miało charakter materiału lub urządzenia równoważnego.

  - Przekazanie praw autorskich Zamawiającemu do opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w ramach której będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz  bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych korzystać z  opracowań.

  - Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową dla zadania wraz z uzyskanymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami właściwych organów, wymaganymi przepisami prawa budowlanego i niezbędnymi do dokonania zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę bez uwag i sprzeciwu . Podstawą podpisania przez Zamawiającego oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane będzie pozytywne, pisemne uzgodnienie dokumentacji projektowej  przez Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy dokumentację w następującej liczbie egzemplarzy:

1) Materiały zgłoszeniowe do wniosku o wykonanie robót budowlanych  - 3 egzemplarze                        w formie papierowej  oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.doc, *.pdf oraz *.DWG)

2) Projekt wykonawczy uszczegóławiający rysunki, przekroje, opis techniczny –                         2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.pdf oraz *.ATH)

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze                           w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.pdf),

4) Kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz                          w formie elektronicznej  (format: *.pdf oraz *.ATH)

5)  Przedmiar robót  - 2 egzemplarze w formie papierowej oraz  1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.pdf oraz *.ATH)

6) Inwentaryzacja drzew przewidzianych do wycinki (jeżeli dotyczy)

7) Projekt docelowej organizacji ruchu – 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format: *.pdf)

8) Projekt tymczasowej organizacji ruchu – 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format: *.pdf)

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem roboty budowlane. Strony ustalają, iż roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę zgodnie z dokonanym przez Wykonawcę, z upoważnienia Zamawiającego zgłoszeniem wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę i przyjętym przez Wydział Architektury i Budownictwa bez uwag i sprzeciwu, opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, w szczególności projektem stałej organizacji ruchu, z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p. poż. i bhp, przepisami prawa, w tym przepisami techniczno - budowlanymi oraz dotyczącymi ochrony środowiska.

Inwestycja współfinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Przy realizacji zamówienia przewiduje się wykonanie następujących czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:

- prace rozbiórkowe,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- ustawienie obrzeży i krawężników,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- budowa oświetlenia.

Część nr 7

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie z należytą starannością i obowiązującymi przepisami prawa kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i dokonanie zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę bez uwag i sprzeciwu oraz wykonanie prac budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk” wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem  oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenia przejścia dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.

Szczegółowy zakres prac określa Program funkcjonalno-użytkowy dla w/w zadania.

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem prac w terenie celem uwzględnienia w cenie oferty wszystkich okoliczności mających wpływ na koszty wykonania zamówienia.

Zakres prac projektowych objętych przedmiotem umowy obejmuje, w szczególności:

- Sporządzenie materiałów zgłoszeniowych i projektu wykonawczego, uzupełniającego i uszczegóławiającego materiały zgłoszeniowe w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i wykonania robót budowlanych,

- Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać w szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień,

- Sporządzenie przedmiaru robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek i miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary robót muszą uwzględniać  w szczególności wymagania określone  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego powinny stanowić, w szczególności:

  - materiały zgłoszeniowe, projekt wykonawczy, projekty organizacji ruchu,

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - założenia wyjściowe do kosztorysowania,

  - ceny jednostkowe robót budowlanych.

W trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót należy dokonać  rozdzielenia robót objętych różnymi stawkami podatku VAT.

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

- Opracowanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i obowiązującymi przepisami,

- Zakres dokumentacji projektowo – kosztorysowej powinien zawierać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, decyzje właściwych instytucji, umożliwiające dokonanie zgłoszenia wykonania robót oraz wprowadzenia stałej i czasowej organizacji ruchu i obejmować dokonanie wszelkich uzupełnień i poprawek niezbędnych do ich wykonania. Projektant przekazując Zamawiającemu dokumentację projektowo - kosztorysową ma obowiązek przekazania praw autorskich do wykonywanego projektu w zakresie powielania i zmian projektowych w zależności od potrzeb.

Obowiązkiem Wykonawcy jest:

  - Prowadzenie konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji dotyczące istotnych elementów mających wpływ na funkcję i zgodność z programem funkcjonalno-użytkowym.

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępną koncepcję projektu na aktualnej mapie lokalizacyjnej  w terminie najpóźniej 14 dni od dnia podpisania umowy. Po akceptacji przez Zamawiającego wstępnej koncepcji projektu, Wykonawca przystąpi do opracowywania pozostałej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

  - Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z art. 99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. za pomocą parametrów technicznych bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia (materiałów, urządzeń) i nie można opisywać przedmiotu zamówienia (materiałów, urządzeń) za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W tym przypadku w opisie przedmiotu zamówienia powinny znaleźć się określenia precyzujące wymogi projektanta w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu „równoważności”. Projektant musi określić, że dany materiał lub urządzenie musi być np.: „nie cięższe niż ...”, „do wysokości ...”,   „o wymiarach nie mniejszych niż... i nie większych niż ....” itp., aby miało charakter materiału lub urządzenia równoważnego.

  - Przekazanie praw autorskich Zamawiającemu do opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w ramach której będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz  bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych korzystać z  opracowań.

  - Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową dla zadania wraz z uzyskanymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami właściwych organów, wymaganymi przepisami prawa budowlanego i niezbędnymi do dokonania zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę bez uwag i sprzeciwu . Podstawą podpisania przez Zamawiającego oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane będzie pozytywne, pisemne uzgodnienie dokumentacji projektowej  przez Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy dokumentację w następującej liczbie egzemplarzy:

1) Materiały zgłoszeniowe do wniosku o wykonanie robót budowlanych  - 3 egzemplarze                        w formie papierowej  oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.doc, *.pdf oraz *.DWG)

2) Projekt wykonawczy uszczegóławiający rysunki, przekroje, opis techniczny –                         2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.pdf oraz *.ATH)

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze                           w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.pdf),

4) Kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz                          w formie elektronicznej  (format: *.pdf oraz *.ATH)

5)  Przedmiar robót  - 2 egzemplarze w formie papierowej oraz  1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.pdf oraz *.ATH)

6) Inwentaryzacja drzew przewidzianych do wycinki (jeżeli dotyczy)

7) Projekt docelowej organizacji ruchu – 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format: *.pdf)

8) Projekt tymczasowej organizacji ruchu – 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format: *.pdf)

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem roboty budowlane. Strony ustalają, iż roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę zgodnie z dokonanym przez Wykonawcę, z upoważnienia Zamawiającego zgłoszeniem wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę i przyjętym przez Wydział Architektury i Budownictwa bez uwag i sprzeciwu, opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, w szczególności projektem stałej organizacji ruchu, z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p. poż. i bhp, przepisami prawa, w tym przepisami techniczno - budowlanymi oraz dotyczącymi ochrony środowiska.

Inwestycja współfinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Przy realizacji zamówienia przewiduje się wykonanie następujących czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:

- prace rozbiórkowe,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- ustawienie obrzeży i krawężników,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- budowa oświetlenia.

Część nr 8

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie z należytą starannością i obowiązującymi przepisami prawa kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i dokonanie zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę bez uwag i sprzeciwu oraz wykonanie prac budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk

” wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem  oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenia przejścia dla pieszych lampami LED z systemem aktywnego przejścia wyposażonym w światła ostrzegawcze i komunikaty głosowe aktywowane w momencie detekcji pieszego w strefie oczekiwania.

Szczegółowy zakres prac określa Program funkcjonalno-użytkowy dla w/w zadania.

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem prac w terenie celem uwzględnienia w cenie oferty wszystkich okoliczności mających wpływ na koszty wykonania zamówienia.

Zakres prac projektowych objętych przedmiotem umowy obejmuje, w szczególności:

- Sporządzenie materiałów zgłoszeniowych i projektu wykonawczego, uzupełniającego i uszczegóławiającego materiały zgłoszeniowe w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i wykonania robót budowlanych,

- Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać w szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień,

- Sporządzenie przedmiaru robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek i miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary robót muszą uwzględniać  w szczególności wymagania określone  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego powinny stanowić, w szczególności:

  - materiały zgłoszeniowe, projekt wykonawczy, projekty organizacji ruchu,

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - założenia wyjściowe do kosztorysowania,

  - ceny jednostkowe robót budowlanych.

W trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót należy dokonać  rozdzielenia robót objętych różnymi stawkami podatku VAT.

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

- Opracowanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i obowiązującymi przepisami,

- Zakres dokumentacji projektowo – kosztorysowej powinien zawierać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, decyzje właściwych instytucji, umożliwiające dokonanie zgłoszenia wykonania robót oraz wprowadzenia stałej i czasowej organizacji ruchu i obejmować dokonanie wszelkich uzupełnień i poprawek niezbędnych do ich wykonania. Projektant przekazując Zamawiającemu dokumentację projektowo - kosztorysową ma obowiązek przekazania praw autorskich do wykonywanego projektu w zakresie powielania i zmian projektowych w zależności od potrzeb.

Obowiązkiem Wykonawcy jest:

  - Prowadzenie konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji dotyczące istotnych elementów mających wpływ na funkcję i zgodność z programem funkcjonalno-użytkowym.

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępną koncepcję projektu na aktualnej mapie lokalizacyjnej  w terminie najpóźniej 14 dni od dnia podpisania umowy. Po akceptacji przez Zamawiającego wstępnej koncepcji projektu, Wykonawca przystąpi do opracowywania pozostałej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

  - Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z art. 99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. za pomocą parametrów technicznych bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia (materiałów, urządzeń) i nie można opisywać przedmiotu zamówienia (materiałów, urządzeń) za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W tym przypadku w opisie przedmiotu zamówienia powinny znaleźć się określenia precyzujące wymogi projektanta w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu „równoważności”. Projektant musi określić, że dany materiał lub urządzenie musi być np.: „nie cięższe niż ...”, „do wysokości ...”,   „o wymiarach nie mniejszych niż... i nie większych niż ....” itp., aby miało charakter materiału lub urządzenia równoważnego.

  - Przekazanie praw autorskich Zamawiającemu do opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w ramach której będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz  bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych korzystać z  opracowań.

  - Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową dla zadania wraz z uzyskanymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami właściwych organów, wymaganymi przepisami prawa budowlanego i niezbędnymi do dokonania zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę bez uwag i sprzeciwu . Podstawą podpisania przez Zamawiającego oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane będzie pozytywne, pisemne uzgodnienie dokumentacji projektowej  przez Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy dokumentację w następującej liczbie egzemplarzy:

1) Materiały zgłoszeniowe do wniosku o wykonanie robót budowlanych  - 3 egzemplarze                        w formie papierowej  oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.doc, *.pdf oraz *.DWG)

2) Projekt wykonawczy uszczegóławiający rysunki, przekroje, opis techniczny –                         2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.pdf oraz *.ATH)

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze                           w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.pdf),

4) Kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz                          w formie elektronicznej  (format: *.pdf oraz *.ATH)

5)  Przedmiar robót  - 2 egzemplarze w formie papierowej oraz  1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.pdf oraz *.ATH)

6) Inwentaryzacja drzew przewidzianych do wycinki (jeżeli dotyczy)

7) Projekt docelowej organizacji ruchu – 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format: *.pdf)

8) Projekt tymczasowej organizacji ruchu – 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format: *.pdf)

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem roboty budowlane. Strony ustalają, iż roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę zgodnie z dokonanym przez Wykonawcę, z upoważnienia Zamawiającego zgłoszeniem wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę i przyjętym przez Wydział Architektury i Budownictwa bez uwag i sprzeciwu, opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, w szczególności projektem stałej organizacji ruchu, z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p. poż. i bhp, przepisami prawa, w tym przepisami techniczno - budowlanymi oraz dotyczącymi ochrony środowiska.

Inwestycja współfinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Przy realizacji zamówienia przewiduje się wykonanie następujących czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:

- prace rozbiórkowe,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- ustawienie obrzeży i krawężników,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- budowa oświetlenia.

Zamawiający żąda udzielenia co najmniej 36-miesięcznego okresu gwarancji na każdą z części zamówienia.

ZAŁĄCZNIK nr 2 do SWZ

Powiat Pabianicki

ul. Piłsudskiego 2

95-200 PABIANICE

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o wykonaniu zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych”

Imię: ………………………………………………………………………….…………

Nazwisko: ……………………………………………………………………..………..

Podstawa do reprezentacji: ……………………………………………………..…….

działając w imieniu i na rzecz

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa (firma) i dokładny adres wykonawcy/wykonawców)**

NIP ............................................................

REGON ....................................................

telefon: ................................. e-mail:.............................................

w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać powyższe dane dla wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum

Kategoria przedsiębiorstwa:

 mikro przedsiębiorstwo /mikro przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR./

 małe przedsiębiorstwo /małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR./

 średnie przedsiębiorstwo /średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. /

 inne

Należy zaznaczyć odpowiednią kategorię przedsiębiorstwa

W przypadku konsorcjum wymaganą informację należy podać w odniesieniu do lidera konsorcjum.

- SKŁADAM* / SKŁADAMY* OFERTĘ na „Przebudowę przejść dla pieszych” w zakresie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- na część nr 1*

- na część nr 2*

- na część nr 3*

- na część nr 4*

- na część nr 5*

- na część nr 6*

- na część nr 7*

- na część nr 8*

- OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznaję* / uznajemy* się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że AKCEPTUJĘ* / AKCEPTUJEMY* bez zastrzeżeń wzór umowy zamieszczony przez zamawiającego w załączniku nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

  - OFERUJĘ* / OFERUJEMY* wykonanie przedmiotu części nr 1 zamówienia za cenę

netto ....................................... zł (słownie złotych: ………..............................................

………………………………………………………………………………………)plus

podatek od towarów i usług VAT .......... % w kwocie .......................... zł (słownie

złotych ................................................................................................................................

...........................................................................................................................................).

Wartość brutto .......................... zł (słownie złotych: ………............……………….….

...........................................................................................................................................).

  - OFERUJĘ* / OFERUJEMY* wykonanie przedmiotu części nr 2 zamówienia za cenę

netto ....................................... zł (słownie złotych: ………..............................................

………………………………………………………………………………………)plus

podatek od towarów i usług VAT .......... % w kwocie .......................... zł (słownie

złotych ................................................................................................................................

...........................................................................................................................................).

Wartość brutto .......................... zł (słownie złotych: ………............……………….….

...........................................................................................................................................).

Należy dołączyć kosztorys ofertowy.

  - OFERUJĘ* / OFERUJEMY* wykonanie przedmiotu części nr 3 zamówienia za cenę

netto ....................................... zł (słownie złotych: ………..............................................

………………………………………………………………………………………)plus

podatek od towarów i usług VAT .......... % w kwocie .......................... zł (słownie

złotych ................................................................................................................................

...........................................................................................................................................).

Wartość brutto .......................... zł (słownie złotych: ………............……………….….

...........................................................................................................................................).

  - OFERUJĘ* / OFERUJEMY* wykonanie przedmiotu części nr 4 zamówienia za cenę

netto ....................................... zł (słownie złotych: ………..............................................

………………………………………………………………………………………)plus

podatek od towarów i usług VAT .......... % w kwocie .......................... zł (słownie

złotych ................................................................................................................................

..........................................................................................................................................).

Wartość brutto .......................... zł (słownie złotych: ………............……………….….

...........................................................................................................................................).

  - OFERUJĘ* / OFERUJEMY* wykonanie przedmiotu części nr 5 zamówienia za cenę

netto ....................................... zł (słownie złotych: ………..............................................

………………………………………………………………………………………)plus

podatek od towarów i usług VAT .......... % w kwocie .......................... zł (słownie

złotych ................................................................................................................................

.........................................................................................................................................).

Wartość brutto .......................... zł (słownie złotych: ………............……………….….

Należy dołączyć kosztorys ofertowy.

  - OFERUJĘ* / OFERUJEMY* wykonanie przedmiotu części nr 6 zamówienia za cenę

netto ....................................... zł (słownie złotych: ………..............................................

………………………………………………………………………………………)plus

podatek od towarów i usług VAT .......... % w kwocie .......................... zł (słownie

złotych ................................................................................................................................

...........................................................................................................................................).

Wartość brutto .......................... zł (słownie złotych: ………............……………….….

...........................................................................................................................................).

  - OFERUJĘ* / OFERUJEMY* wykonanie przedmiotu części nr 7 zamówienia za cenę

netto ....................................... zł (słownie złotych: ………..............................................

………………………………………………………………………………………)plus

podatek od towarów i usług VAT .......... % w kwocie .......................... zł (słownie

złotych ................................................................................................................................

...........................................................................................................................................).

Wartość brutto .......................... zł (słownie złotych: ………............……………….….

...........................................................................................................................................).

  - OFERUJĘ* / OFERUJEMY* wykonanie przedmiotu części nr 8 zamówienia za cenę

netto ....................................... zł (słownie złotych: ………..............................................

………………………………………………………………………………………)plus

podatek od towarów i usług VAT .......... % w kwocie .......................... zł (słownie

złotych ................................................................................................................................

...........................................................................................................................................).

Wartość brutto .......................... zł (słownie złotych: ………............……………….….

...........................................................................................................................................).

  - ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do wykonania zamówienia 
na część nr 1 w terminie nie dłuższym niż 150 dni od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne.

  - ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do wykonania zamówienia 
na część nr 2 w terminie nie dłuższym niż 150 dni od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne.

  - ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do wykonania zamówienia 
na część nr 3 w terminie nie dłuższym niż 150 dni od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne.

  - ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do wykonania zamówienia 
na część nr 4 w terminie nie dłuższym niż 150 dni od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne.

  - ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do wykonania zamówienia 
na część nr 5 w terminie nie dłuższym niż 150 dni od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne.

  - ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do wykonania zamówienia 
na część nr 6 w terminie nie dłuższym niż 150 dni od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne.

  - ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do wykonania zamówienia 
na część nr 7 w terminie nie dłuższym niż 150 dni od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne.

  - ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do wykonania zamówienia 
na część nr 8 w terminie nie dłuższym niż 150 dni od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne.

  - ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i rękojmi na okres …………… miesięcy na część nr 1 licząc od dnia końcowego odbioru robót. (podać okres gwarancji                        w miesiącach uwzględniając rozdział XX pkt 2.2 SWZ).

  - ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i rękojmi na okres …………… miesięcy na część nr 2 licząc od dnia końcowego odbioru robót. (podać okres gwarancji                        w miesiącach uwzględniając rozdział XX pkt 2.2 SWZ).

  - ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i rękojmi na okres …………… miesięcy na część nr 3 licząc od dnia końcowego odbioru robót. (podać okres gwarancji                        w miesiącach uwzględniając rozdział XX pkt 2.2 SWZ).

  - ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i rękojmi na okres …………… miesięcy na część nr 4 licząc od dnia końcowego odbioru robót. (podać okres gwarancji                        w miesiącach uwzględniając rozdział XX pkt 2.2 SWZ).

  - ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i rękojmi na okres …………… miesięcy na część nr 5 licząc od dnia końcowego odbioru robót. (podać okres gwarancji                        w miesiącach uwzględniając rozdział XX pkt 2.2 SWZ).

  - ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i rękojmi na okres …………… miesięcy na część nr 6 licząc od dnia końcowego odbioru robót. (podać okres gwarancji                        w miesiącach uwzględniając rozdział XX pkt 2.2 SWZ).

  - ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i rękojmi na okres …………… miesięcy na część nr 7 licząc od dnia końcowego odbioru robót. (podać okres gwarancji                        w miesiącach uwzględniając rozdział XX pkt 2.2 SWZ).

  - ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i rękojmi na okres …………… miesięcy na część nr 8 licząc od dnia końcowego odbioru robót. (podać okres gwarancji                        w miesiącach uwzględniając rozdział XX pkt 2.2 SWZ).

7. AKCEPTUJĘ* / AKCEPTUJEMY* warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8. ZAMIERZAM* / ZAMIERZAMY* powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców)*:

Część nr 1 zamówienia

............................................................................................................................................

nazwa (firma) podwykonawcy

............................................................................................................................................

zakres wykonywanej przez podwykonawcę czynności

Część nr 2 zamówienia

............................................................................................................................................

nazwa (firma) podwykonawcy

............................................................................................................................................

zakres wykonywanej przez podwykonawcę czynności

Część nr 3 zamówienia

............................................................................................................................................

nazwa (firma) podwykonawcy

............................................................................................................................................

zakres wykonywanej przez podwykonawcę czynności

Część nr 4 zamówienia

............................................................................................................................................

nazwa (firma) podwykonawcy

............................................................................................................................................

zakres wykonywanej przez podwykonawcę czynności

Część nr 5 zamówienia

............................................................................................................................................

nazwa (firma) podwykonawcy

............................................................................................................................................

zakres wykonywanej przez podwykonawcę czynności

Część nr 6 zamówienia

............................................................................................................................................

nazwa (firma) podwykonawcy

............................................................................................................................................

zakres wykonywanej przez podwykonawcę czynności

Część nr 7 zamówienia

............................................................................................................................................

nazwa (firma) podwykonawcy

............................................................................................................................................

zakres wykonywanej przez podwykonawcę czynności

Część nr 8 zamówienia

............................................................................................................................................

nazwa (firma) podwykonawcy

............................................................................................................................................

zakres wykonywanej przez podwykonawcę czynności

9.1. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, iż następujące roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na część nr 1:

Wykonawca (nazwa): …………………………. Wykona: ………………….

Wykonawca (nazwa): …………………………. Wykona: ………………….

Wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie – należy dostosować do liczby wykonawców w konsorcjum.

9.2. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, iż następujące roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na część nr 2:

Wykonawca (nazwa): …………………………. Wykona: ………………….

Wykonawca (nazwa): …………………………. Wykona: ………………….

Wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie – należy dostosować do liczby wykonawców w konsorcjum.

9.3. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, iż następujące roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na część nr 3:

Wykonawca (nazwa): …………………………. Wykona: ………………….

Wykonawca (nazwa): …………………………. Wykona: ………………….

Wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie – należy dostosować do liczby wykonawców w konsorcjum.

9.4. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, iż następujące roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na część nr 4:

Wykonawca (nazwa): …………………………. Wykona: ………………….

Wykonawca (nazwa): …………………………. Wykona: ………………….

Wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie – należy dostosować do liczby wykonawców w konsorcjum.

9.5. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, iż następujące roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na część nr 5:

Wykonawca (nazwa): …………………………. Wykona: ………………….

Wykonawca (nazwa): …………………………. Wykona: ………………….

Wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie – należy dostosować do liczby wykonawców w konsorcjum.

9.6. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, iż następujące roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na część nr 6:

Wykonawca (nazwa): …………………………. Wykona: ………………….

Wykonawca (nazwa): …………………………. Wykona: ………………….

Wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie – należy dostosować do liczby wykonawców w konsorcjum.

9.7. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, iż następujące roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na część nr 7:

Wykonawca (nazwa): …………………………. Wykona: ………………….

Wykonawca (nazwa): …………………………. Wykona: ………………….

Wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie – należy dostosować do liczby wykonawców w konsorcjum.

9.8. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, iż następujące roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na część nr 8:

Wykonawca (nazwa): …………………………. Wykona: ………………….

Wykonawca (nazwa): …………………………. Wykona: ………………….

Wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie – należy dostosować do liczby wykonawców w konsorcjum.

10. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że sposób reprezentacji spółki* / konsorcjum* dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia jest następujący***:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

11. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązuję* / zobowiązujemy* się, w przypadku wyboru mojej* / naszej* oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszej oferty należy kierować na poniższy adres:

e-mail__________________________

UPOWAŻNIONYM DO KONTAKTU w sprawie przedmiotowego postępowania jest:

Imię i nazwisko:______________________________________________________
tel. _______________ e-mail: ________________________

13. OFERTĘ niniejszą składam* / składamy* na .......... kolejno ponumerowanych stronach.

14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącej jej integralną część są:

- pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy* / wykonawców*,

- kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do oferty (dotyczy części 2 i 5)

- ..............................................................................................................

15. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.****

16. WRAZ Z OFERTĄ składam* / składamy*:

- Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP

- zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.*

17. ŚWIADOMY odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego, dotyczącej złożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu lub nierzetelnego pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego, oświadczam, że informacje zawarte w ofercie oraz dokumentach i oświadczeniach złożonych z ofertą są zgodne ze stanem faktycznym.

podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika

kwalifikowany podpis elektroniczny

lub podpis zaufany lub podpis osobisty

*	niepotrzebne skreślić,

**	w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum,

***	wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja.

****	W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

ZAŁĄCZNIK do oferty

KOSZTORYS OFERTOWY – część nr 2

„Budowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko (okolice ul. Platynowej)”

Branża drogowa

Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców ..............................................................................................

Adres Wykonawcy/ Wykonawców ...............................................................................................

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa przejść dla pieszych” przeprowadzonego przez Zarząd Powiatu Pabianickiego oświadczam* /oświadczamy*, że oferuję* / oferujemy* realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

| Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia | Ilość jednostek | Cena jednostkowa |  | Wartość bez VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1. Rozebranie istniejących krawężników | m 6 |  |  |  |
| ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby |  |  |  |  |
| 2. Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na składowisko Wykonawcy | m3 39 |  |  |  |
| PODBUDOWY |  |  |  |  |
| PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA KORYTA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |
| 3. Profilowanie i zagęszczeniem podłoża koryta w gruntach kat. I-VI (zjazd) | m2 29 |  |  |  |
| 4. Profilowanie i zagęszczeniem podłoża koryta w gruntach kat. I-VI (chodniki) | m2 124 |  |  |  |
| PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |
| 5. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5 mm grubości 15 cm (zjazd) | m2 29 |  |  |  |
| PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB MIESZANKI ZWIĄZANEJ CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |
| 6. Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 5,0 MPa gr. 10 cm (zjazd) | m2 29 |  |  |  |
| 7. Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa gr. 10 cm (chodniki) | m2 124 |  |  |  |
| NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |
| 8. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm (zjazd) | m2 29 |  |  |  |
| OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| OZNAKOWANIE POZIOME CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |
| 9. Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi | m2 20 |  |  |  |
| 10. Oznakowanie poziome materiałami cienkowarstwowymi | m2 11 |  |  |  |
| 11. Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami solarnymi | szt. 10 |  |  |  |
| 12. Montaż progów zwalniających wyspowych | szt. 4 |  |  |  |
| 13. Montaż separatorów drogowych z elementami odblaskowymi | szt. 4 |  |  |  |
| OZNAKOWANIE PIONOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |
| 14. Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt. 10 |  |  |  |
| 15. Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków | szt. 18 |  |  |  |
| 16. Przymocowanie tarcz znaków drogowych aktywnych, zasilanych solarnie z pulsatorem wyposażonym w czyjnik ruchu do gotowych słupków (znaki D-6) | szt. 2 |  |  |  |
| 17. Ustawienie słupków blokujących U-12c | szt. 8 |  |  |  |
| ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| KRAWĘŻNIKI BETONOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |
| 18. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm (wystający 12 cm) z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm | m 46 |  |  |  |
| 19. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm obniżony (wystający 2 cm) z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm | m 18 |  |  |  |
| CHODNIKI Z BRUKOWANEJ KOSTKI BETONOWEJ CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |
| 20. Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej grubości 8 cm na podsypce piaskowo- cementowej 4:1 gr. 5 cm | m2 124 |  |  |  |
| 21. Wykonanie przełożenia konstrukcji istniejącego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm (w obrębie proj. przejść dla pieszych) | m2 15 |  |  |  |
| BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |
| 22. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo- piaskowej | m 67 |  |  |  |
| Wartość netto całego zamówienia w zł |  |  |  |  |
| Stawka VAT i kwota VAT w zł | stawka VAT |  | kwota w zł |  |
|  | 23 % |  |  |  |
| Wartość brutto całego zamówienia w zł |  |  |  |  |

słownie złotych :

podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika

kwalifikowany podpis elektroniczny

lub podpis zaufany lub podpis osobisty

- niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK do oferty

KOSZTORYS OFERTOWY – część nr 5

„Budowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko (okolice biblioteki)”

Branża drogowa

Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców ..............................................................................................

Adres Wykonawcy/ Wykonawców ...............................................................................................

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych” przeprowadzonego przez Zarząd Powiatu Pabianickiego oświadczam* /oświadczamy*, że oferuję* / oferujemy* realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

| Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia | Ilość jednostek | Cena jednostkowa |  | Wartość bez VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1. Rozebranie istniejących krawężników | m 6 |  |  |  |
| ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby |  |  |  |  |
| 2. Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na składowisko Wykonawcy | m3 38 |  |  |  |
| PODBUDOWY |  |  |  |  |
| PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA KORYTA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |
| 3. Profilowanie i zagęszczeniem podłoża koryta w gruntach kat. I-VI (zjazd) | m2 37 |  |  |  |
| 4. Profilowanie i zagęszczeniem podłoża koryta w gruntach kat. I-VI (chodniki) | m2 103 |  |  |  |
| PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |
| 5. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5 mm grubości 15 cm (zjazd) | m2 37 |  |  |  |
| PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB MIESZANKI ZWIĄZANEJ CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |
| 6. Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 5,0 MPa gr. 10 cm (zjazd) | m2 37 |  |  |  |
| 7. Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa gr. 10 cm (chodniki) | m2 103 |  |  |  |
| NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |
| 8. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm (zjazd) | m2 37 |  |  |  |
| OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| OZNAKOWANIE POZIOME CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |
| 9. Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi | m2 24 |  |  |  |
| 10. Oznakowanie poziome materiałami cienkowarstwowymi | m2 11 |  |  |  |
| 11. Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami solarnymi | szt. 10 |  |  |  |
| 12. Montaż progów zwalniających wyspowych | szt. 4 |  |  |  |
| 13. Montaż separatorów drogowych z elementami odblaskowymi | szt. 4 |  |  |  |
| OZNAKOWANIE PIONOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |
| 14. Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt. 10 |  |  |  |
| 15. Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków | szt. 18 |  |  |  |
| 16. Przymocowanie tarcz znaków drogowych aktywnych, zasilanych solarnie z pulsatorem wyposażonym w czyjnik ruchu do gotowych słupków (znaki D-6) |  |  |  |  |
| 17. Ustawienie słupków blokujących U-12c | szt. 8 |  |  |  |
| ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| KRAWĘŻNIKI BETONOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |
| 18. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm (wystający 12 cm) z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm | m 31 |  |  |  |
| 19. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm obniżony (wystający 2 cm) z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm | m 20 |  |  |  |
| 20. Opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm wtopiony z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie zjazdu) | m 13 |  |  |  |
| CHODNIKI Z BRUKOWANEJ KOSTKI BETONOWEJ CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |
| 21. Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej grubości 8 cm na podsypce piaskowo- cementowej 4:1 gr. 5 cm | m2 103 |  |  |  |
| 22. Wykonanie przełożenia konstrukcji istniejącego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm (w obrębie proj. przejść dla pieszych) | m2 15 |  |  |  |
| BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |  |  |  |  |
| 23. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo- piaskowej | m 45 |  |  |  |
| Wartość netto całego zamówienia w zł |  |  |  |  |
| Stawka VAT i kwota VAT w zł | stawka VAT |  | kwota w zł |  |
|  | 23 % |  |  |  |
| Wartość brutto całego zamówienia w zł |  |  |  |  |

słownie złotych :

podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika

kwalifikowany podpis elektroniczny

lub podpis zaufany lub podpis osobisty

- niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK nr 3 do SWZ

Zamawiający:

Powiat Pabianicki

reprezentowany przez

Zarząd Powiatu Pabianickiego

ul. Piłsudskiego 2

95-200 PABIANICE

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………….……………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowę przejść dla pieszych”.

1. oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP;

2. oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 4 i 7 ustawy PZP;

3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdziale VIII pkt 2.4.1;

4. oświadczam, że zachodzą wobec do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………;

5. oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w przedmiotowym postępowaniu;

6. oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego, polegam na zdolnościach następujących podmiotów udostępniających zasoby …………………………….., w następującym zakresie: ……………………………………;

7. oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika

kwalifikowany podpis elektroniczny

lub podpis zaufany lub podpis osobisty

UWAGA. Podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

ZAŁĄCZNIK nr 4 do SWZ

Zamawiający:

Powiat Pabianicki

reprezentowany przez

Zarząd Powiatu Pabianickiego

ul. Piłsudskiego 2

95-200 PABIANICE

PROPOZYCJA TREŚCI ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

- zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy PZP sporządzone 
w oparciu o własny wzór;

- inne dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami będzie gwarantował rzeczywisty dostęp do ich zasobów, określające 
w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

- czy i w jakim zakresie podmiot udostepniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowalne* lub usługi*, których wskazane zdolności dotyczą.

Ja:

_______________________________________________________________________

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.))

Działając w imieniu i na rzecz:

_______________________________________________________________________

(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów:

_______________________________________________________________________

(określenie zasobu – osoby zdolne do wykonania zamówienia)

do dyspozycji Wykonawcy:

_______________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: „………………………………………………….”

Oświadczam, iż:

- udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

- zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Oświadczam, że w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, 
ww. podmiot/-y na zasobach których polegam, zrealizuje/-ą roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

podpis Podmiotu/osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu

ZAŁĄCZNIK nr 5 do SWZ

Zamawiający:

Powiat Pabianicki

reprezentowany przez

Zarząd Powiatu Pabianickiego

ul. Piłsudskiego 2

95-200 PABIANICE

POTWIERDZENIE

przeprowadzenia wizji lokalnej

Potwierdzam przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu na terenie którego realizowane będzie zadanie pn. „Przebudowę i budowę przejść dla pieszych”.

Wizja lokalna przeprowadzona w dniu : …........................2021 r.

z udziałem przedstawiciela wykonawcy ________________________________________

nazwa wykonawcy

………………………………………			……………………………

podpis przedstawiciela zamawiającego				podpis wykonawcy

Wizja lokalna jest nieobowiązkowa.

Wykonawca nie ma obowiązku dołączenia niniejszego dokumentu do oferty.

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SWZ

Wzór umowy

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia niniejsze „Oświadczenie” powinno być złożone przez każdego z Wykonawców w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia oraz wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

podać podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust 1 pkt 1,2,5,6 i/lub 109 ust 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy PZP.

podać nazwę/y podmiotu/ów

podać zakres udostępnianych zasobów