|  |
| --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia**1. **Postanowienia ogólne**

Przedmiotem zamówienia jest zadanie: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wielobranżowego branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulicy Letniej klasy D oraz ulicy Brzozowej klasy L w Żernikach Wrocławskich”1. **Zakres usługi nadzoru inwestorskiego**
2. Usługa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest to usługa polegająca na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej zgodnie z zawartą umową oraz przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane,
3. Celem świadczenia usługi jest zapewnienie kontroli prawidłowości realizacji umowy na roboty budowlane z warunkami technicznymi i technologicznymi, dokumentacją projektową, przepisami i warunkami określonymi w tych pozwoleniach oraz uzgodnieniach branżowych oraz kontroli dotrzymania terminów realizacji robót budowlanych i zapewnienie należytej jakości prac i dostaw.
4. Wykonawca wykonywał będzie obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynował czynności pozostałych inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową i przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane oraz zarządzał zadaniem inwestycyjnym.
5. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru został szczegółowo opisany w umowie.
6. **Zakres robót budowlanych nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski:**

Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 79, 226/1, obręb Żerniki Wrocławskie, jednostka ewidencyjna Siechnice.W ramach inwestycji planuje się wykonanie wszystkich robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej oraz opisie przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych, a w szczególności: * Rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych oraz innych kolidujących elementów,
* Przebudowę jezdni,
* Budowę chodników,
* Przebudowę zjazdów,
* Przebudowę skrzyżowania,
* Przebudowę odwodnienia drogowego poprzez budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej,
* Budowę sieci kanalizacji sanitarnej,
* Budowę kanału technologicznego,

Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez firmę:PROWAY Zbigniew Kowalski z siedzibą we Wrocławiu, ul. A. Vivaldiego 56/3, 52-129 Wrocław, na którą składają się:1. Projekt budowlany
2. Projekt wykonawczy branży drogowej
3. Projekt wykonawczy branży kanału technologicznego
4. Projekt wykonawczy branży kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
5. Projekt wykonawczy usunięcia kolizji
6. Inwentaryzacja dendrologiczna
7. Operat dendrologiczny
8. Operat ochrony drzew i krzewów
9. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
10. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – kanalizacja sanitarna
11. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – kanalizacja deszczowa
12. Projekt docelowej organizacji ruchu
13. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
14. Przedmiar(UWAGA: PRZEDMIAR MA CHARAKTER POMOCNICZY I NIE STANOWI OPZ)
15. Opinie, uzgodnienia i decyzje, w tym:

- uzgodnienie ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu w zakresie opinii geometrii drogi- opinia os Polskiej Spółki Gazownictwa sp. Z o.o.- opinia od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu- opinia od Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. Z o.o.- informacja dot. kolizji od TAURON Dystrybucja- zatwierdzenie organizacji ruchu na czas budowy – Starosta Powiatu Wrocławskiego1. **Dostępność:**

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania.1. **Załączniki:**
2. Dokumentacja projektowa wymieniona w pkt.3.
3. Zarządzenie Nr 123/2015 z dnia 02.12.2015 r.
4. Wzór protokołu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
5. Wzór świadectwa wykonania robót,
6. Wzór karty zatwierdzenia materiałowego/technologii wykonania robót/urządzeń,
7. Wzór protokołu częściowego odbioru robót budowlano – montażowych lub elementów,
8. Wzór protokołu konieczności na udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe,
9. Wzór protokołu konieczności na udzielenie zamówienia na roboty zamienne/zaniechane,
10. Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego
11. Procedura – Dokumentacja powykonawcza
12. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
13. Wzór upoważnienia
 |